四川沙鲁里山国家森林公园

四川沙鲁里山国家森林公园

总体规划（2021-2030）

（送审稿）

成都青源林业有限公司

二O二O年十二月

四川沙鲁里山国家森林公园

总体规划（2021～2030年）

（送审稿）

| 编制单位 | 成都青源林业有限公司 |
| --- | --- |
| 资质等级 | 丙级 |
| 证书编号 | 丙23－040 |
| 发证机关 | 中国林业工程建设协会 |

| 项目名称 | 四川沙鲁里山国家森林公园总体规划 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 |
| 法人代表 | 柳孝林 |
| 编制单位 | 成都青源林业有限公司 |
| 法人代表 | 伍十林 |
| 总工程师 | 刘元彬(高级工程师) |
| 项目负责人 | 万里贵 |
| 技术负责人 | 陈宗煜（高级讲师） |
| 项目策划 | 陈宗煜 |
| 文本编写 | 陈宗煜 万里贵 |
| 图件制作 | 骆玉辉(工程师) 周 鑫 王 月 |
| 统计制表 | 骆玉辉 周 鑫 万里贵 |
| 审核 | 梁英明(高级工程师) |
| 参编人员 | 刘元彬 陈宗煜 梁英明 骆玉辉 万里贵 周 鑫 王 月 龙廷武 伍 丽 |
| 协助单位 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 |
| 协编人员 | 厍强 唐有波 |

前言

四川沙鲁里山国家森林公园（以下简称“公园”）位于四川省甘孜藏族自治州白玉县境内，地处青藏高原东南山原地带、长江上游金沙江流域，与西藏自治区江达县和甘孜州巴塘、新龙、理塘、甘孜、德格等六县接壤，园区总面积591459.30hm²。

公园具有植被类型多样性——最完整的垂直带谱、植物动物多样性——最宝贵的生物基因库、地文景观多样性——最典型的地质博物馆、水文景观多样性——最灵美的河湖瀑泉、森林生态多样性——最完整的生态垂直带谱、天然林占绝对优势——最原始的森林景观、公园四界范围广阔——中国最大面积的国家森林公园等“5多7最”特色。2017年1月19日，经国家林业局林场许准[2017]24号文批准设立为四川沙鲁里山国家森林公园。

根据《国家级森林公园管理办法》（国家林业局令第27号）的有关规定，为了更好地保护和科学地利用自然-人文风景资源，将景观资源优势和地理区位优势转化为生态旅游产业经济优势，并带动国有林业企业和地方产业结构调整，为公园所在区域经济社会可持续发展、藏区社会稳定和扶贫攻坚做出应有的贡献，公园管理局（白玉国有林保护管理）通过“政府采购”方式，委托成都青源林业有限公司承担《四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）》（以下简称《总规》）编制工作。

接受委托后，承接单位即刻成立了《总规》项目组，按事前准备、外业调查、成果制作、优化完善等四个阶段，开展总规编制工作。

2017年4月，项目规划人员深入公园境域，对其自然地理概况、森林风景资源现状、社会经济概况和土地与环境、基础设施、开发利用条件等作了深入的外业调查，搜集了大量相关资料，反复征询了有关部门意见，提出了总规初步构想和编制方案。此后，经过近十个月的内业工作，于2018年3月完成了公园总规送审成果资料。

白玉县人民政府及县各部门对总规未批示，要求业主单位申请调整公园范围。2019年11月上报国家林业局申请调减面积361537.65hm²，未通过；按照专家组指导意见，业主单位庚即对调减区域做了优化调整，2020年12月上报国家林业局申请调减总面积56835.12hm²，调减地块1面积1019.98hm²（位于章都乡），调减地块2面积55815.14hm²（位于安孜乡），调整后森林公园面积534624.18hm²。

2020年12月和上旬，项目规划人员又深入公园境域，对其自然地理概况、森林风景资源现状、社会经济概况和土地与环境、基础设施、开发利用条件等作了补充调查，搜集了相关的项目建设规划资料，反复征询了有关部门意见，提出了总规初步构想和编制方案。此后，经过内业修改完善工作，于2020年12月完成了公园总规送审成果资料。

在《总规》编制过程中，项目组得到了甘孜州林业局，白玉县委、县政府、白玉县各政府职能部门、白玉国有林保护管理局等单位的大力支持和热情帮助，有关领导和专家提出了许多宝贵意见，在此一并致以衷心的感谢。

四川沙鲁里山国家森林公园总体规划项目组

二O二O年十二月

目录

第1章基本情况	1

1.1自然地理条件	1

1.2社会经济条件	18

1.3公园历史沿革	25

1.4森林公园建设与旅游现状	26

第2章生态环境及森林风景资源评价	32

2.1生态环境评价	32

2.2森林风景资源调查与评价	36

第3章森林公园发展条件分析	50

3.1优势（Strength）	50

3.2劣势（Weakness）	52

3.3机遇（Opportunity）	53

3.4挑战（Threat）	55

第4章规划总则	56

4.1规划指导思想	56

4.2规划原则	56

4.3规划依据	57

4.4规划分期与目标	59

第5章总体布局与发展战略	61

5.1森林公园性质与范围	61

5.2森林公园主题定位	66

5.3森林公园功能分区	67

5.4分区建设项目及景点规划	80

5.5公园发展战略与营销策划	81

第6章公园容量估算与客源分析	87

6.1公园容量估算	87

6.2客源市场分析与预测	91

6.3游客规模预测	92

6.4客源市场定位	93

第7章植被与森林景观规划	95

7.1规划原则	95

7.2植被景观保护规划	95

7.3森林景观规划	97

第8章资源与环境保护规划	101

8.1规划原则	101

8.2重点森林风景资源保护	101

8.3森林植物和野生动物保护	104

8.4环境保护	105

第9章生态文化建设规划	109

9.1规划原则	109

9.2生态文化建设重点和布局	109

9.3生态文化设施规划	110

9.4解说系统规划	113

第10章森林生态旅游与服务设施规划	117

10.1森林生态旅游产品定位	117

10.2游憩项目策划	117

10.3旅游服务设施规划	130

10.4游线组织规划	138

第11章基础工程规划	144

11.1道路交通规划	144

11.2给、排水工程规划	151

11.3供电规划	154

11.4供热规划	157

11.5通信、网络、广播电视工程规划	158

11.6旅游安全保障规划	160

第12章防灾及应急管理规划	162

12.1灾害历史	162

12.2森林防火及病虫害防治规划	162

12.3其他灾害防治	163

12.4监测-应急预案	164

第13章土地利用规划	168

13.1土地分类	168

13.2土地利用现状	169

13.3土地利用规划	169

第14章社区发展规划	172

14.1居民点分布现状分析	172

14.2社区发展规划原则	172

14.3社区发展规划	172

第15章环境影响评价	176

15.1环境质量现状	176

15.2建设项目对环境影响评估	177

15.3采取对策措施	178

15.4环境影响评价结论与建议	179

第16章投资估算	180

16.1投资估算依据与说明	180

16.2投资估算	181

16.3资金筹措	184

第17章效益评估	185

17.1生态效益评估	185

17.2社会效益评估	186

17.3经济效益评估	187

第18章分期建设规划	193

18.1近期建设目标及重点建设工程	193

18.2中远期建设目标及重点建设工程	194

第19章实施保障措施	196

19.1社会保障措施	196

19.2内部保障措施	198

附录

附录01四川沙鲁里山国家森林公园珍稀植物名录

附录02四川沙鲁里山国家森林公园珍稀动物名录

附表

附表1四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）项目建设投资估算表

附表2四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）经营收入估算表

附表3四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）经营成本费用估算表

附表4四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表

附表5四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）现金流量表

附图

附图1四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―公园区位关系图

附图2四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―周边景区关系图

附图3四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―土地利用现状图

附图4四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―风景资源分布图

附图5四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―客源市场分析图

附图6四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―功能区规划图

附图7四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―土地利用规划图

附图8四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―游憩策划图

附图9四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―旅游线路组织图

附图10四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―管理服务基础设施规划图

附图11四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―道路交通规划图

附图12四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―给排水工程规划图

附图13四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―供电供热规划图

附图14四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―通信-网络-广播电视工程规划图

附图15四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―保护防护与植物景观规划图

附图16四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）―近期建设项目布局图

附图17：四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）—林地保护等级情况图

第1章基本情况

## 1.1自然地理条件

1.1.1地理位置

四川沙鲁里山国家森林公园（以下简称“公园”）位于四川省西北部、甘孜藏族自治州（以下简称“甘孜州”）西中部、白玉县境内，公园管理局（白玉国有林保护管理）距白玉县城2km，距甘孜州府康定595km，公园管理局（白玉国有林保护管理）距四川省会成都922km。

公园东邻新龙县，西连西藏自治区，南邻巴塘县、理塘县，北接甘孜县、德格县。

公园地处青藏高原东南、横断山脉北段、沙鲁里山西坡、金沙江上游西岸，地理坐标，东经98°46′30″～99°52′58″，北纬30°22′23″～31°40′15″。公园总面积591459.30hm2（于2017年1月19日获国家林业局批准设立，林场许准[2017]24号）。公园改变经营范围后，公园经营面积534624.18hm2(于2020年12月11日获国家林业和草原局批准改变经营范围，林场许准[2020]878号)。

1.1.2地文条件

1.1.2.1地质构造和地质年代

（1）地质构造

公园所在区域在中国大地构造分区体系中，属扬子准地台（Ⅰ级）西部边缘——康滇地轴、甘孜-理塘早中生代板块俯冲带、松潘-甘孜褶皱系，青藏“歹”字形构造体系。经历长期的地槽发育阶段，形成强烈的具有明显方向性的褶皱和冲断。以登龙-浩湿多-热绒为界，东部地区属赠科-稻城反S形构造，其主干构造形迹呈北西-北北西向展布，作向东突出的弧形急转，为该反S形的北头构造线；西部地区属三江（金沙江、澜沧江、怒江）弧形构造，其主干构造形迹作北北西向延伸，为构造东缘之一段。

公园境域地质构造类型包括褶皱构造的盖玉复式背斜、多夏仁玛背斜、勉戈背斜、昌台背斜、三亚多背斜、拉龙措背斜、拉日阔向斜、塔格向斜、安孜向斜、孔喀多向斜和断裂构造的俄德西断裂、麻绒断裂、哈皮柯断裂、冷通-察青松多断裂、浩浬多-热绒断裂、根达-结日柯断裂。

（2）地质年代

公园境域出露地层为古生界（PZ）寒武系（∈）、奥陶系（O）-志留系（S）、泥盆系（D）、石炭系（C）、三叠系（P），中生界（MZ）三叠系（T），新生界（CZ）第三系（R）、第四系（Q）。其中出露较广的是寒武系、奥陶-志留系、泥盆系、三叠系、第三系和第四系。

- 寒武系

公园内仅见上寒武统，距今500～490百万年，自下而上分别为额顶组和頌达沟组。额顶组分布于降曲河谷地带，为大理岩性，厚度为100m～300m。頌达沟组分布于火龙村、也巴一带，连续沉积于额顶组之上，主要为柘榴角闪云母片岩夹斜片岩。盖玉以南为云母钠长石英片岩夹钠长绿泥片岩、阳起片岩、白云方解石英片岩，厚度大于2000m，与上覆奥陶系假整合接触。

- 奥陶系-志留系

奥陶系至志留系地层，距今490～410百万年，分布于蒙古山～俄聂山一带，岩性为大理岩、白云质大理岩夹片岩，厚340～1600m。岩石变质厉害，岩性变化大（古生物资料仅限于志留系）。与泥盆系整合接触。

- 泥盆系-中下泥盆统

泥盆系地层距今410～372百万年。中下泥盆统分布于俄德西沟至俄聂山一带，包括下组——碳酸盐片岩、底部云母片岩、蒙古山绿片岩，厚350～540m；中组——白云质大理岩夹大理岩，厚约700余m；上组——大理岩夹泥质大理岩、绢云石英片岩，厚约500m。

- 石炭系

石炭系距今354～295百万年。在公园内，主要见于降曲以东的德沙孔、朗邦等地，下部为千枚岩夹基性火山岩及少许泥质大理岩，最底部为晶屑基性凝灰岩，厚1000m以上；中上部为大理岩与千枚岩互层，朗邦东侧以大理岩为主，厚约1000m，与二叠系整合接触。

- 二叠系

二叠系距今295～250百万年。在公园内，分布于降曲以东德沙孔、朗邦等地。包括下二叠统和上二叠统。

下二叠统。与毛屋组相当，下部为基性火山岩、火山碎屑岩；中部为千枚岩、板岩、石英岩、大理岩互层；上部为大理岩夹片岩。厚约1700m。

上二叠统。与冈达概组相当，为凝灰岩、结晶灰岩夹白云质灰岩及硅质团状或条带，底部为千枚岩、基性火山岩，厚约700m，与中下三叠统整合接触。

- 三叠系

三叠系地层距今250～205百万年，包括上三叠统和中下三叠统。

中下三叠统——分布于俄巴、丁多柯、昌多阔一带，分上、下两组。上组上部为基性火山岩夹板岩，中上部为砂岩、板岩互层夹灰岩、泥灰岩，厚830m；下部为砂板岩互层夹中基性火山岩，中上部为砂板岩夹灰岩，厚1000余m。

上三叠统——分布广泛、岩性复杂。曲嘎寺组：章都、冷通一带上部为结晶灰岩夹板岩、玄武岩，下部为砂砾岩，厚945m；仁灯、昌台、拉龙广大地域出露完整，下段为灰岩、基性火山岩夹板岩，上段为砂岩、板岩夹砾岩、玄武岩、灰岩，总厚度1000～3000m。图姆沟组：出露于冷通至察青松多断裂以西，上部为结晶灰岩夹酸性火山岩，下部为砂砾岩，厚大于1000m；以东为中至酸性火山岩、灰岩及砂板岩，底部为砾岩、灰岩，厚400～3200m。拉纳山组：主要为砂岩、板岩，厚540～3400m。

- 第三系

第三系地层距今约65～2.6百万年，分布于断陷盆地和山间盆地中。包括下第三系和上第三系。

下第三系地层，分布于查日柯、降曲、哈皮柯等地，为砖红色至紫红色碎屑岩沉积，由砾岩、砂岩、泥岩组成，局部含石膏，厚930m。

上第三系地层，分布于昌台附近的巴其扣至路日坎多断层西侧。下部为砾岩、砂岩、泥岩、黏土岩、中基性火山岩。上部为粉砂岩、泥岩、砂砾岩灰含油褐煤、菱铁矿透镜体。

- 第四系

第四系地层距今2.6百万年至今，分布于公园内河谷地带，主要为冲积、洪积、冰碛层、残坡积等沉积物。包括更新统和全新统。

更新统。主要为2～4级阶地堆积，古冰川堆积，夷平面残坡积。在河坡、热加、昌台等地产砂金，盖玉降曲河谷产泥炭。

全新统。为河流冲积堆积、沼泽堆积、冰川堆积、坡-残积堆积，由砾石、砂、黏土等组成。在热加乡阿仁沟一带的冲积堆积中产沙金，在纳塔乡达日柯一带产锡。

1.1.2.2地貌区系特征与地貌类型

（1）公园所属地貌区系

根据《中国自然地理图集》（主编刘明光，中国地图出版社，2010年6月第3版），在中国地貌区划体系（中国科学院地理研究所，1965年）中，公园所在地区地貌区系属XVI4A，即XVI青藏山原昆仑山与横断山系—4青南藏东川西滇西山原与高山—A青南藏东川西山原。

根据《白玉县志》（四川大学出版社，1996年1月第1版），所载白玉县境地貌分区系统，公园境域属东部丘状高原区、中部山原河谷区和西部高山峡谷区。

沙鲁里山与金沙江南北纵贯公园东西两侧边界。因沙鲁里山地势由北向南抬升，使公园主要河流赠曲、偶曲上游段呈南北流向、流入西部后转而向西注入金沙江。由此造成公园地貌从西部的高山峡谷区逐步向东过渡为中部的山原河谷区和东部的丘状高原区。

（2）地貌特征

公园西部山势陡峻，河谷深切，高差悬殊。切割深度可达2000余m，谷底宽度80～100m，谷岸坡度一般45°左右，有的地段达60°，堆积阶地很少。

公园东部为沙鲁里山西坡，古夷平面保存较为完好，形成今之丘状高原。

公园境域属中国地势第一级阶梯，公园地势大体为北低南高、东低西高、岭脊高沟谷低。海拔高度2640～5812m，相对高差3172m。

公园境内山脉，属横断山脉北段——沙鲁里山西坡。境内主要山脉包括沙鲁里山系的昌台山、嚷隆山、米拉山、八垭山、海子山、卓达拉山、嚷隆山、达科山、欧帕拉山。

（3）地貌类型

公园境内主要有丘状高原、山原河谷、高山峡谷等三大地貌类型。

丘状高原——主要分布于公园东部的赠曲南北向流域东侧、北侧。

山原河谷——主要分布于公园中部麻绒、安孜地区。

高山峡谷——主要分布于公园西部金沙江公园段、赠曲东西向流域、偶曲和降曲流域。

1.1.2.3土壤及母岩状况

公园及其所在白玉县的土壤包括9个土类，14个亚类，9个土属、26个土种，34个变种。

公园土壤垂直变化特征明显，成土母岩多样。

（1）海拔3000m以下——新积土-褐土

新积土分布于偶曲、赠曲的一级阶地上，褐土分布于金沙江公园段东岸河谷沿岸，成土母质为冲积、洪积和残坡积物。

（2）海拔3000～3750m——山地灰褐土

山地灰褐土分布于河谷两岸1～3级阶地，成土母质为含碳酸盐的第四纪冲积黄土状母质。

（3）海拔3400～4000m——山地暗棕壤

山地暗棕壤分布于该海拔高度带的谷坡地区，成土母质为基性至超基性凝灰岩夹侵入岩、酸性岩。

（4）海拔3800～4200m——棕色针叶林土

山地棕色土壤分布于该海拔带的谷坡针叶林分布区，成土母质为砂岩、千枚岩、片岩等。

（5）海拔3750～4400m——亚高山草甸土

分布于该海拔带的山原地区，成土母质为板岩、砂岩、千枚岩等变质岩。

（6）海拔4200～4600m——高山草甸土

高山草甸土分布于该海拔带的丘状高原区，成土母质为砂板岩、灰岩、石英砾岩等。

（7）海拔4600m以上——高山寒漠土

高山寒漠土分布在海拔4600m以上地带，成土母质为基性超基性玄武质凝灰岩、玄武岩等火山岩。

此外，在公园河流阶地、高山沼泽地带还分布有沼泽土，成土母质为第四纪更新世冰碛沉积物和冲积、洪积等沉积物。

1.1.2.4地文条件对开展旅游的价值或不利影响

公园地文条件造就了峰岭、峡谷、悬崖等地文景观资源，为公园丰富多彩的生物、水文、天象景观资源提供了良好的基质，对开展森林生态旅游具有很高的价值。同时公园地文条件也对公园的旅游发展带来不利影响，主要有地震、泥石流、暴雨洪涝、霜冻雪灾等自然灾害以及高寒气候条件对适游期的影响。

1.1.3气候条件

1.1.3.1公园气候区

参照《中国自然地图集》（中国地图出版社，2010年6月第3版），公园境域属于HⅢB气候区，即H高原温带-ⅢB高原寒温带亚湿润大区，气候垂直变化明显。

（1）海拔2600～3250m——山地温带半干旱河谷气候区

该气候区热量资源丰富，大于0℃的年积温为1400℃～3500℃，且可持续140～200天。

（2）海拔3250～3750m——山地寒温带湿润气候区

该气候区热量比较丰富，雨量适中，光照充足。

（3）海拔3750～4300m——高山亚寒带气候区

该气候区热量适中，空气湿润，无霜期较短，光照充足。

（4）海拔4300～5000m——高山寒带气候区

该气候区年均气温低、长冬无夏，光照充足，昼夜温差大。

（5）海拔5000m以上——高山冻原气候区

该气候区常年积雪冰冻，唯冬一季，气候寒冷。

1.1.3.2年气候变化和无霜期

根据白玉县多年气象观测资料，公园境域年平均气温7.8℃，气温年均日较差16.6℃。月平均气温最高为7月15.8℃，最低为1月-1.6℃。极端最高气温35.6℃，极端最低气温-19.1℃。

年均气温垂直地带性变化特征明显：

海拔3200m以下地区——年均气温为7℃～9.4℃

海拔3200～3600m地区——年均气温为4℃～7℃

海拔3600～3800m地区——年均气温为3℃～4℃

海拔3800～4400m地区——年均气温为-1℃～2℃

海拔4900m以上地区——年均气温低于-3.8℃

公园境域多年平均无霜期为124天。年最长无霜期156天，出现年率为14%；年最短无霜期92天，出现年率为36%；平均无霜期124天的出现年率为50%。

若以月均气温低于10℃为冬季、高于22℃为夏季、10～22℃为春秋季来划分一年四季，则公园一般每年10月～次年4月为冬季、5～9月为春秋季，终年无夏季。

1.1.3.3光照条件

据白玉县多年气象资料，公园境域平均年日照时数为2133.6h，多年平均日照率为48%。月平均日照时数最多为5月197.1h，最少为2月143.9h。大于10℃的平均积温为1584.7℃。日平均气温稳定为10℃的初日为6月24日，终日为9月25日，间隔天数为94天。多年平均光合有效辐射量为65.524千卡/cm2，日照丰富，热量充足。

1.1.3.4湿度状况

据白玉县多年气象资料，公园境域年均相对湿度为59%。5～9月为雨季期，相对湿度在70%以上。

1.1.3.5降水情况

据白玉县多年气象资料，公园境域年均降水量为599.0mm。降水量最多年为735.5mm，最少年为412.2mm，相差356.1mm。年均陆地水分蒸发量为838.7mm，除5～9月雨季蒸发量小于降水量外，其余各月蒸发量均大于降水量。降水量垂直地带性变化明显：海拔3000m一线——降水量为575mm；海拔3200m一线——降水量为606mm；海拔3400m一线——降水量为645mm；海拔3600m一线——降水量为671mm；海拔3800m一线——降水量为706mm；海拔4000m一线——降水量为730mm；海拔4200m一线——降水量为700mm；海拔超4200m一线——降水量为640mm。

多年平均降雪日37.9天，积雪日11.1天，一次积雪厚度18cm。最早初雪日为9月20日，最晚终雪日为5月15日。

1.1.3.6气候灾害

根据多年历史资料，公园境内的气候灾害主要是干旱、暴雨洪涝、雪灾、寒潮、冰雹、雷电、大风、大雾。

1.1.4水文条件

1.1.4.1河流

（1）白玉县域河流

公园所在长江水系-金沙江流域。计有河、沟、溪230条（其中流域面积在100km2以上的有35条），总长3608.7km，平均河流密度为0.348km/km2。主要河流有金沙江（白玉段）、偶曲、赠曲、降曲、登曲。

- 金沙江

金沙江属长江上游段，发源于唐古拉山脉东段北支5054m的无名山地东北处，由北向南于德格县交界的丁都桥流入白玉县境，经河坡、金沙、建设、绒盖、山岩、沙马等6乡（镇）进入巴塘县境，经云南后又入川，在宜宾汇入长江，全长3481km，流域面积50.2万km2，多年平均流量4750m3/s，平均径流总量301.9亿m3，天然落差3300m，比降0.95‰。

金沙江白玉段长181km，沿江河谷地带气候温和。

- 赠曲

赠曲属金沙江一级支流，分上、中、下三段，分别名为昌曲、赠曲、真曲。

赠曲发源于巴塘、白玉、理塘三县交界处的麻贡嘎冰川东缘，由南向北流经纳塔、阿察、麻邛、辽西、赠科5乡后，转向西流，再经热加、河坡2乡至格学村汇入金沙江，全长180.8km，为白玉县境第一大河。多年平均流量65.72m3/s，多年平均径流总量18.16万m3。流域面积5173.82km2，自然落差1480m，平均比降为8.19‰。

赠曲水能蕴藏量为47.66万千瓦，可开发利用量26.69万千瓦。流域内有林地44829hm2，耕地2335hm2，草地291170hm2。

- 偶曲

偶曲又名欧曲，属金沙江一级支流。发源于白玉、巴塘两县交界处的麻贡嘎冰川北缘，自东向西流经麻绒、章都、绒盖、建设、金沙5乡（镇）后，汇入金沙江，全长120.8km，流域面积2841km2。多年平均流量38.25m3/s、平均径流总量10.47亿m3。天然落差1460m、平均比降1.21‰，水能蕴藏量27.36万千瓦，可开发量15.32万千瓦，流域有林地36186hm2、耕地1466hm2、草地209534hm2。

- 降曲

降曲属金沙江一级支流。发源于白玉、巴塘两县交界处的麻贡嘎冰川南麓，自东南向西北流经沙马、盖玉2乡后，汇入金沙江，全长136.8km，流域面积1104.25km2。多年平均流量14.62m3/s、平均径流总量4.73亿m3。天然落差1602m，平均比降1.71‰，水能蕴藏量11.47万千瓦。

- 丁曲

丁曲属金沙江一级支流。发源于德格县雀儿山，由德格、白玉交界处流入白玉县，经登龙乡、金沙乡后汇入金沙江。

丁曲上游段——登曲白玉段全长24.1km，流域面积410km2。多年平均流量4.43m3/s、平均径流总量1.26亿m3。流域内主要是草地，面积为14124hm2。

（2）公园境内河流

公园境内河流属长江水系-金沙江流域。计有较大的河、溪、沟171条（其中流域面积在100km2以上的有27条），总长2682.9km，流域总面积6085.19km2，平均河流密度为0.45km/km2。主要河流有金沙江（园内段）、赠曲（园内段）、偶曲（园内段）、丁曲（园内段）、降曲（公园段）。

- 金沙江

金沙江位于公园西北边界，园内段长74.02km，其中西北段长22.75km，西南段长51.27km。在公园境内有阿莫沟、赠曲、丁曲、偶曲、降曲、查喔西沟、色协弄、俄德西沟、麦弄、巴弄、结松姆沟等一级支流，支流总长411.05km、流域面积6085.19km2。

- 赠曲

赠曲为金沙江一级支流，赠曲在公园东部从南向北，流至达朗多后，转向西流，于格学村汇入金沙江，全长180.8km。

赠曲园内段长168.8km，占其总长的93.36%，是公园境内第一大河。流域面积5096.82km2。

赠曲园内段有白龙沟、也康沟、阿仁沟、然章沟、约达沟、则曲、通坎多柯、额热柯、杂拉曲、图根曲、朗曲等56条大小溪沟，总长615.29km。

- 偶曲

偶曲为金沙江一级支流，位于公园中部。偶曲公园段总长55.2km，包括南北流向的麻曲公园段（长18.6km）和东西流向的麻绒至阿色段（长36.6km）。

偶曲园内段有章都柯、金龙沟、察哈沟、安孜沟等大小支流17条，总长176.4km、流域面积1042.6km2。

- 丁曲

丁曲为金沙江一级支流，位于公园西北界，公园段长39.6km。其中，丁曲下游园内段14.7km；丁曲上游段——登曲，位于公园西北部，公园段长24.9km，流域面积232.2km2。

- 降曲

降曲为金沙江的一级支流，位于公园西南部。降曲公园段为其学巴至河口段，长38.0km。流域面积463.6km2。

1.1.4.2高山湖泊

公园境内有53个高山湖泊，湖水总面积234.56hm2。其中集中分布或较大的有乃隆巴湖泊群（23个）、通坎多湖泊群（9个）、欧青哈湖泊群（7个）和交玛措、拥措等。

1.1.4.3瀑泉

公园境内有较大的瀑潭5条，分别为丹岩冰瀑、查卡跌潭、二迭崖瀑、通天飞瀑和六龙滚瀑。

公园境内有温泉共20个，其中较著名的有热土温泉、拉龙温泉、昌根温泉、降曲温泉、檫喀阔温泉、查通温泉、查卡温泉、曲珍温泉等。

1.1.4.4水库

公园境内有2个水库——阿色水库（阿色湖）和呷村水库（呷金湖）。

1.1.5森林资源

公园森林资源情况包括其所属植物区系、森林植被特征、植物资源和动物资源。

1.1.5.1公园所属植物区系

参照《中国种子植物区系地理》（科学出版社，2011年1月版），结合公园实际情况，确定其植物区系为ⅢE14c，即“Ⅲ东亚植物区—ⅢE中国-喜马拉雅植物亚区-ⅢE14横断山脉地区-ⅢE14c北横断山脉亚地区”。

本亚地区位于康定以北。区内的金沙江流域为波状起伏的丘状高原，高原海拔4500～4700m，自然垂直带较ⅢE14b南横断山脉亚地区相对简单。但种类成分仍较丰富，特有属为冬麻豆属Salweenia、宽框荠属Platycraspedum和芒苞草属Acanthochlamys，有232个特有种（李锡文，1993）。

本亚地区种类成分逐渐向唐古特和华北过度，有非常明显的替代现象，如高山松Pinusdensata代替了云南松P.yunnanensis，川榛CorylusheterophyllaFisch.var.sutchuenensis代替了云南榛Corylusyunnanensis，岷江冷杉Abiesfaxoniana代替了川滇冷杉A.forrestii，川西云杉Picealikiangensisvar•balfouriana代替了丽江云杉P.likiangensis。

1.1.5.2森林植被特征

依据《中国植被地理》《中国自然地理植物地理（下册）》（候学煜，科学出版社，1988）中，关于中国植被分类单位系统“植被型（Vegetation-type）-群系纲（Formationclass）-群系组（Formationgroup）-群系（Formation）”和《四川森林》（中国林业出版社，1984版）中的四川森林分类系统，结合公园现实情况，确定公园森林植被特征主要表现在主要森林植被类型、地带性森林植被特征等方面。

（1）公园主要森林植被类型

公园范围内的主要森林植被类型包括6个植被型、8个群系纲、19个群系组、31个群系，其名称、分布区域和主要植物构成，详见表1-1。

| 表1-1公园范围内的主要森林植被类型表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被类型 |  |  |  | 分布区域 | 主要植物组成 |
| 植被型 | 群系纲 | 群系组 | 群系 |  |  |
| 针 叶 林 | 亚热带、热带亚高山常绿针叶林 | 冷杉林 | 鳞皮冷杉林 | 海拔3200～4600m沟谷、阴坡和半阴坡地带 | 除建群植物（各种冷杉、云杉）外，灌木层主要有香柏、高山柳、金露梅、紫花杜鹃等，草本层有多种早熟禾、高山蒿、垂穗披碱草、羊茅等。 |
|  |  |  | 黄果冷杉林 |  |  |
|  |  | 云杉林 | 川西云杉林 |  |  |
|  |  |  | 粗枝云杉林 |  |  |
|  |  |  | 鳞皮云杉林 |  |  |
|  |  | 松林 | 高山松林 | 海拔3000～4300m地带 | 除建群植物高山松外，灌木层主要有毛叶南烛、南烛、毛杭子稍、总状花序、山码蟥、老鸦果、金露梅、川西锦鸡儿等，草本层有维氏假瘤蕨、狼毒、香青、风轮菜和银莲花等。 |
|  |  | 柏木林 | 密枝圆柏林 | 海拔4000～4500m地带 | 除建群植物密枝圆柏林外，灌木层有杭子梢、微毛樱桃、水栒子、鲜黄小檗，草本层有糙叶野青茅、羊茅、苔藓层发育较差。 |
| 针 阔 混 交 林 | 亚热带、热带亚高山常绿针叶与温带落叶阔叶混交林 | 云、冷杉-桦木混交林 | 云杉-白桦混交林 | 海拔3100～4000m地带 | 除建群植物（各种云、冷杉和白桦）外，灌木层主要栒子、菝葜、忍冬、蔷薇、紫枝柳等；草本层除薹草优势种外，还有野青茅、早熟禾、蹄盖蕨、草莓、报春花、拉拉藤、卵叶韭等。 |
|  |  |  | 冷杉-白桦混交林 | 海拔3100～4000m地带 |  |
| 阔 叶 林 | 温带（含暖温带和亚热带山地）落叶阔叶林 | 桦木林 | 川白桦林 | 海拔3100～4000m地带 | 除建群植物桦木外，灌木层有箭竹、白刺花、小檗、多种锦鸡儿、野花椒、忍冬、山荆子等，草本层有白茅、旱茅、早熟禾、多种苔草等。 |
|  |  |  | 红桦林 |  |  |
|  |  | 山杨林 | 山杨林 | 海拔3000～3600m地带 |  |
|  | 亚热带硬叶常绿阔叶林（亚热带硬叶常绿栎林） | 高山栎 类林 | 川滇高山栎林 | 海拔2600～4600m地带 | 除建群树种川滇高山栎外，灌木层有高山绣线菊、木帚栒子、金露梅等。 |

| 表1-1续公园范围内的主要森林植被类型表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被类型 |  |  |  | 分布区域 | 主要植物组成 |
| 植被型 | 群系纲 | 群系组 | 群系 |  |  |
| 灌 木 林 | 常绿阔叶灌木林 | 杜鹃灌木林 | 雪山杜鹃灌林 | 海拔3600～4700m地带 | 除建群物种杜鹃灌木林外，常伴生种有柳、高山绣线菊、金露梅、银露梅、刚毛忍冬等，草本层有细柄茅、羊茅、胎生早熟禾、圆穗蓼、珠芽蓼，康定委陵菜、四川蒿草、四裂红景天等，苔藓层由对叶藓等多种蕨类植物组成。 |
|  |  |  | 理塘杜鹃灌林 |  |  |
|  |  |  | 密枝杜鹃灌林 |  |  |
|  |  | 火棘灌木林 | 火棘灌木林 | 海拔3600～4000m地段 | 除建群植物火棘外，伴生有半灌木的铁杆蒿、矮小灌木小角柱花、光果莸及马鞍叶羊蹄甲等。 |
|  |  | 高山栎类灌木林 | 川滇高山栎灌木林 | 海拔3600～4500m地段 | 灌木层以川滇高山栎占绝对优势；森林线以上的高寒地带，伴生种有香柏，密林杜鹃、理塘杜鹃等；低海拔地带伴生有细枝栒子、陕西华楸、忍冬、白毛金露梅等。草本层有唐松草、细叶铁线蕨、早熟禾、白亮独活、珠芽蓼、四川蒿草、羊茅等、林内阴湿处及树桩上有稀少藓类植物生长。 |
|  |  | 香柏灌木林 | 香柏灌木林 | 海拔3600～4400m地带 | 除建群植物香柏外，伴生有山柳、高山绣线菊、小叶金露梅、红花忍冬、川西锦鸡儿等，草本层有早熟禾、羊茅、苔草、坚杆火绒草、铃铃香青、条纹龙胆等。 |
|  | 落叶阔叶灌木林 | 沙棘灌木林 | 沙棘灌木林 | 海拔2700～3800m地段 | 除建群植物沙棘外，草本层有须芒草、矛叶荩草、细柄茅、蒿、中华槲蕨等。 |
|  |  | 蔷薇灌木林 | 川滇蔷薇灌木林 | 海拔2700～4300m地段 | 建群植物为川滇蔷薇、峨眉蔷薇，伴生植物有南酸枣、巴东荚蒾、穗状鹅掌柴、栒子、野棉花、牛至，草本层有芨芨草、景天、垫状卷柏等。 |
|  |  | 忍冬灌木林 | 华西忍冬灌木林 | 海拔2700～4400m地段 | 建群植物为华西忍冬、岩生忍冬，常伴生有蔷薇、香薷、匍匐栒子、小檗、瘦叶荛花、白刺花等，草本层有芨芨草、矛叶荩草及多种蕨类。 |
|  |  |  | 刚毛忍冬灌木林 |  |  |
|  |  |  | 毛药忍冬灌木林 |  |  |
|  |  | 栒子灌木林 | 匍匐栒子灌木林 | 海拔2700～3900m地段 | 建群植物为匍匐栒子、水栒子、木帚栒子，伴生种有岩石忍冬、寸金草、紫菀，草本层有唐松草、细叶铁线蕨，中华槲蕨、蒿、早熟禾、香青等。 |
|  |  |  | 水栒子灌木林 |  |  |
|  |  |  | 木帚栒子灌木林 |  |  |
|  |  | 绣线菊灌木林 | 高山绣线菊灌木林 | 海拔3500～4400m地段 | 建群植物为高山绣线菊、川滇绣线菊伴生有山莓草，绣线菊，岩石忍冬，草本层有旱茅、刺芒野古草、四脉金茅、须芒草、蒿、早熟禾、香青等。 |
| 草甸 | 高寒草甸 | 亚高山嵩草甸 | 亚高山禾草、杂类草草甸 | 高原森林线以上，常与亚高山灌木林交错分布、海拔3200～4200m | 主要由疏丛禾草层片、根茎密丝嵩草层片和杂类草层片组成。群落中的疏丛禾草有披碱草、鹅冠草、藏异燕麦、狐茅等。杂类草多呈莲座状，常见的有珠芽蓼、园穗蓼、钝叶银莲花等。散生灌木有鲜卑花、西藏忍冬等。著名药材有川贝母、掌叶大黄、羌活、龙胆等。 |
|  |  |  | 高山嵩草草甸 | 高原森林线以上海拔4000～5200m宽谷阶地 | 此类草甸特点是草丛低矮、种类单纯、群落单调，缺乏灌木和一年生种子植物。有典型高山植物，如莲座状的圆穗蓼、多种马先蒿等。垫状植物有垫状点地梅、苔状蚤缀、甘肃蚤缀等，肉刺植物有红景天等。 |
| 草本 沼泽 | 高寒草本沼泽 | 莎草科高寒草本沼泽 | 莎草科高寒草本沼泽 | 分布在高原面上的低洼积水处 | 建群植物为莎草科的苔草和嵩草，禾草不占优势，有少量多年生杂类草。除苔草，嵩草之外，还有珠芽蓼、园穗蓼，多种马先蒿等高山植物。无高过1m的禾草层片、灌木层片，更无散生乔木。 |

（2）地带性森林植被特征

公园森林植被的一个重要特征是由其特定的纬向地带性、经向地带性决定的森林垂直地带性。

公园位于横断山北段-大雪山西坡地带，其森林垂直分布如下：

- 海拔2700m以下——河谷旱生灌木林带

以耐旱灌木为主，主要有白刺花、刺红珠、野杏、野桃、野花椒、山樱桃、花叶海棠等落叶阔叶树种。

- 海拔2700～3200m——亚高山针阔混交林带

针阔混交林中的针叶树种主要是冷杉、云杉、高山松，阔叶树种主要是山杨、白桦、高山栎等。

- 海拔3200～4200m——亚高山暗针叶林带

森林以冷杉、云杉形成的亚高山暗针叶林为代表类型。阳坡分布有高山栎林和高山松林。桦木林、山杨林通常是冷、云杉林破坏后的次生类型。

- 海拔4200～4500m——高山灌木林草甸带

以多种常绿杜鹃占优势的群落为灌木林的代表类型，混生有多种落叶灌木。以嵩草和蓼占优势的群落为高山草甸代表类型，混生有大量禾本科、菊科、毛茛科、豆科、龙胆科等类群的一些高山植物。

- 海拔4500～5000m——流石滩植被带

植物在流石滩地带常生长有稀疏的种子植物之高山种类和地衣类，无明显的群落结构。

- 海拔5000m以上——终年积雪带，无植物生长。

1.1.5.3植物资源

（1）植物区系与种类

公园所在的“ⅢE中国-喜马拉雅植物亚区”是中国“另一个分布在北纬20°～40°之间，最丰富、最古老的温带、亚热带至热带北缘的植物区系、如包括中国境外的喜马拉雅山区，种类远远超过20000种，尤其是高山植物特别丰富”（吴征镒，1979）。“ⅢE14横断山脉地区”，“是一个很自然地区”（吴征镒，1998；李锡文等，1993），已确认本区有维管植物226科，1325属，7954种。“ⅢE14c北横断山脉亚地区”，暖温带针阔混交林比较发育，种类成分比较丰富，特有属有冬麻豆属Salweenia、宽框荠属Platycraspedum和芒苞草属Acanthochlamys等，特有种有232种（李锡文等，1993）。

据调查，公园及其所在区域内，有高等植物257科，1175属，3084种（含亚种、变种、变型）。其中，苔藓植物46科56属209种，蕨类植物30科66属313种，裸子植物10科22属61种，被子植物171科1031属2501种。

（2）国家重点保护野生植物和菌类

据《甘孜藏族自治州国家重点保护植物识别手册》（甘孜藏族自治州林业科学研究所），公园境内国家重点保护野生植物和菌类共有7种。其中国家Ⅰ级重点保护野生植物2种，Ⅱ级重点保护野生植物3种，国家Ⅱ级重点保护野生菌类2种。

- 高寒水韭IsoeteshypsophilaHand.-Mazz.

高寒水韭为水韭科(Isoetaceae)水韭属(Isoetes)植物，国家Ⅰ级重点保护野生植物。小型蕨类，多年生沼地生植物。植株高不及5cm；根茎肉质，块状，长约4mm，呈2～3瓣裂。叶多汁，草质，线形，长3～4.5cm，宽约1mm，基部以上鲜绿色，内具4个纵行气道围绕中肋，并有横隔膜分隔成多数气室，先端尖，基部广鞘状，膜质，宽约4mm。孢子囊单生于叶基部，黄色。分布于公园境内海拔约4300m的高山草甸水浸处。

- 独叶草KingdoniaunifloraBalf.f.etW.W.Sm

独叶草为毛茛科(Ranunculaceae)独叶草属(Kingdonia)植物，国家Ⅰ级重点保护野生植物。多年生小草本，无毛。根状茎细长；芽鳞约3个，膜质，卵形，长4-7mm。叶基生，有长柄，叶片心状圆形，宽3.5-7cm，五全裂，顶部边缘有小牙齿，背面粉绿色，叶柄长5-11cm。花葶高7-12cm。花直径约8mm；淡绿色，卵形，顶端渐尖。瘦果扁，狭倒披针形，长1-1.3cm，宽约2.2mm，宿存花柱长3.5-4mm，向下反曲，种子狭椭圆球形，长约3mm。花期5-6月。分布于公园境内的海拔2750-3900m间山地冷杉林下或杜鹃灌丛下。

- 芒苞草AcanthochlamysbracteataP.C.Kao

芒苞草为芒苞草科(Acanthochlamydaceae)芒苞草属(Acanthochlamys)国家Ⅱ级重点保护野生植物。多年生草本，高3～4cm。叶针形，长3～4cm，宽约1mm。伞状花序，有花3～8朵，粉红色。蒴果，略呈卵形，长约6.5cm。种子紫褐色，椭圆形。花期5月，果期6月。分布于公园境内海拔2700～4300m的乔木林内，灌木林中或草地上。

- 红花绿绒蒿MeconopsispuniceaMaxim.

红花绿绒蒿为罂粟科(Papaveraceae)绿绒蒿属(Meconopsis)植物，国家Ⅱ级重点保护野生植物。多年生草本，高30-75cm。叶全部基生，莲座状，叶片倒披针形或狭倒卵形，长3-18cm，宽1-4cm。花葶1-6，从莲座叶丛中生出。花单生于基生花葶上，下垂：花芽卵形；萼片卵形，花瓣4，有时6，椭圆形，长3-10cm，深红色。种子密具乳突。花果期6-9月。分布于公园境内海拔2800-4300m的山坡草地上。

- 羽叶点地梅PomatosacefiliculaMaxim

羽叶点地梅为报春花科(Primulaceae)羽叶点地梅属(Pomatosace)植物，国家Ⅱ级重点保护野生植物。一年生或二年生草本，高3～9cm。叶多数，叶片线状矩圆形，长1.5～9cm，宽6～15cm，羽状深裂至近羽状全裂，裂片线形或窄三角状线形。伞状花序，3～12花，花冠白色。蒴果近球形，直径4mm，通常有种子6～12粒。分布于公园海拔3200～4500m灌木林中草地上或河滩处。

- 冬虫夏草Cordycepssinensis（Berk.）Sacc.

冬虫夏草俗称虫草，为麦角菌科(Clavicipitaceae)虫草属(Cordyceps)，国家Ⅱ级重点保护野生真菌，由菌座与虫体连生而成。虫草菌座独生，从寄生蝙蝠蛾头部长出，长3.5～6.8cm，基部粗1.5～5.6mm，向上渐细，紫褐色，咖啡色至深褐色。头部近圆柱形或长棒形，初时内实、后复中空，髓部白色。子囊壳生于子座近表面，基部稍陷于子座内，椭圆形主卵形，子囊孢子线形，有多数横隔。

虫草虫体长约3～6cm，粗约0.4～0.7cm。外表呈深黄色，粗糙。背部有多重横皱纹。腹面有足8对，位于虫体中部的4对明显易见。

在公园及其所在区域，虫草分布于海拔3800m以上高山草甸地带。

- 松口蘑TricholomaMatsutake[S.ItoetImai]Sing

松口蘑，俗名松茸、青冈菌，为口蘑科(Tricholomataceae)口蘑属(Tricholoma)国家Ⅱ级重点保护野生真菌。菌盖宽6～20cm，初近球形，后呈伞形，边缘内卷，黄白色、黄褐色至肉桂色，被辐射状栗褐色至茶褐色纤毛及纤毛状鳞片，老皮常有辐射状裂纹。菌肉厚15～20mm，菌褶白色至黄色。菌柄中长，长径25～35mm，圆柱形。菌环上位或中上位，菌环下有鳞片、浅黄白色。分布于园内海拔3900m以下的高山栎林之中，是松茸的盛产地之一。

（3）主要资源植物

- 药用植物

公园及其所在区域的药用植物资源十分丰富，初步调查有82科551种，包括全株入药或部分入药。该区域是四川省主要的中药材产区之一，被誉为重要的药源宝库。主要珍贵药用植物有虫草、贝母、知母、菌灵芝、草灵芝、党参、泡参、掌叶大黄、贝母、黄芪、秦艽、川乌、黄芩、天麻、川续断等。

- 食用植物

公园及其所在区域内野生蔬菜及水果十分丰富。除了松茸、羊肚菌、猴头菌等野生菌类以外，还有至少59种可食用的植物。野生蔬菜有酸模、芜菁等，野生水果有野樱桃、悬钩子、茶藨子、胡颓子、沙棘等，可作香料的植物有花椒、野葱等，果实可榨油的植物有荨麻、菥蓂等。

- 饲用植物

公园及其所在区域有较多的放牧区，因而饲用植物也十分丰富。除了禾本科的剪股颖、短柄草、羊茅、野青茅类、早熟禾类、鹅观草和莎草科的嵩草类、灯心草类等以外，还包括蓼科的圆穗蓼，蔷薇科的多茎委陵菜，豆科的黄耆类、锦鸡儿、苜蓿等，菊科的蒿类，等等。

- 景观植物

公园具有重要观赏价值的植物非常丰富。观形类的植物主要有云杉类、冷杉类、白桦、高山松等22种；观叶类的植物主要有乡城杨、独叶草、高山桦等54种；观花类的有报春花、白刺花、翠雀花、金露梅、凹叶瑞香等342种；观果类的有西南蔷薇、匍匐栒子、中国沙棘、水麻等49种。

1.1.5.4动物资源

（1）动物区系与种类

根据《中国自然地图集》（主编刘明光，中国地图出版社，2010年6月第3版），公园及其所在区域在中国动物地理区划（张荣祖，1999）中属“古北界中亚亚界-IV青藏区”。

据《白玉县志》和现场调查，公园及其所在区域已查明有野生脊椎动物54科276种。其中，哺乳动物有18科54种，两栖动物2科6种，爬行类4科11种，鸟类27科196种，鱼类3科9种。

（2）国家重点保护动物

据《白玉县志》和现地调查，公园及其所在区域有国家重点保护动物49种。

- 国家Ⅰ级重点保护动物

公园内有国家Ⅰ级重点保护野生动物13种：雪豹、云豹、白唇鹿、中华秋沙鸭、金雕、玉带海雕、胡兀鹫、斑尾榛鸡、四川雉鹑、绿尾虹雉、黑颈鹤、林麝、马麝。

- 国家Ⅱ级重点保护动物

公园内有国家Ⅱ级重点保护野生动物36种：藏酋猴、豺、黑熊、马熊、黄喉貂、石貂、漠猫、兔狲、猞猁、水鹿、白臀鹿、藏原羚、斑羚、鬣羚、岩羊、苍鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、草甸雕、秃鹫、高山兀鹫、鹗、猎隼、游隼、灰背隼、红脚隼、红隼、藏雪鸡、血雉、红腹角雉、藏马鸡、灰鹤、雕鸮、纵纹腹小鸮。

## 1.2社会经济条件

1.2.1公园所在区域社会经济概况

1.2.1.1白玉县社会经济概况

（1）地理位置

公园所在的白玉县位于四川省西北部、甘孜州北部、金沙江上游东岸。东邻新龙县，西连西藏，南倚巴塘县、理塘县，北接德格县，地理坐标为东经98°36′00″～99°56′06″、北纬30°22′23″～31°40′15″。公园管理局（白玉国有林保护管理）距白玉县城2km，距甘孜州府康定595km，距四川省会成都922km。

（2）历史沿革

白玉县历史悠久，早在公元前4世纪末叶，已有先民以游牧为业，生息繁衍。春秋时期羌人西迁，县境部落遍布，史称西羌或西南夷。汉武帝天汉四年（前97年），置蜀郡都尉。隋为附国地，唐属吐蕃。五代后蜀时置宁远安抚司。元初归附中央五朝，置“亦思马儿甘军民万户府”，府址沙马，史称“萨玛王朝”，建“土官治土民”之土司制度。明代设昌台招讨司，后为德格土司辖区。清末改土归流，宣统元年（1909）置麻陇设置局，宣统二年（1910）改置白玉州。民国2年（1913）设县治，始称白玉县，隶属川边特别行政区。

民国25年（1936）6月14日，贺龙率领的中国工农红军红二军团直属机关和红四师，从巴塘党村进白玉县境，6月23日在白玉县城与红五、六师会合，29日经河坡、热加、赠科，30日到达甘孜与红四方面军会师。

1950年5月28日，白玉县获得解放，1951年7月成立白玉县人民政府，隶属西康省藏族自治区。1955年10月1日，西康省撤销，划属四川省；白玉县隶属四川省甘孜藏族自治州至今。

（3）行政区域面积

白玉县辖16乡（镇）、132个行政村，幅员面积10591km2。

（4）人口与民族

据《白玉县2020统计年鉴》，白玉县2019年末总人口为56114人。其中：其中农业人口51435人，占总人口的91.7%，非农业人口4679人，占总人口的8.3%。全县总人口中藏族55024人，占98%；汉族993人，占1.8%；彝族52人，占0.09%；其它民族45人，占0.08%。

（5）国民经济概况

据《白玉2020统计年鉴》，

①综合

国民经济：据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县实现地区生产总值188086万元，其中：第一产业增加值35375万元，第二产业增加值53089万元，第三产业增加值99622万元，一、二、三产业增加值占地区生产总值比重18.8:28.2:53，按常住人口计算，人均GDP达到30670元。

民营经济:据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县民营经济增加值65221万元，其中，第一产业增加值31838万元，第二产业增加值8989万元，第三产业增加值24394万元。

②农业

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县农林牧渔业总产值完成53833万元，农作物播种面积62250亩，其中：主粮播种面积完成51030亩，粮食产量完成9998t，全县粮食平均亩产为196公斤。

畜牧业：2019年各类牲畜存栏289765头（只、匹），其中：大牲畜存栏194825头（匹）。各类牲畜总增率24.2%；出栏率为20.3%；商品率为18.4%。

③工业

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县工业增加值46012万元，其中规模以上工业企业完成增加值42487万元，规模以下企业完成增加值3525万元。

主要产品产量：发电量完成10631万度，铜含量1339.39t，铅含量14981.41t，锌金属含量28424.43t。

④固定资产

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县全社会固定资产完成284449万元。

⑤批发零售贸易业

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县社会消费品零售总额43722万元。

⑥财政、金融业

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县地方财政一般预算收入17320万元，地方财政一般预算支出216901万元。

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县金融机构各项存款余额313470.57万元，住户存款63282.31万元，金融机构人民币各项贷款余额55343.21万元。

⑦交通、邮电、旅游业

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县公路通车里程达到1899km，年完成货运周转量11260万t/km；年完成客运周转量619万人/km；移动电话用户数达40332户，全年互联网用户达到8219户；依托丰富的旅游资源和浓厚的民族文化底蕴，着力打造文化艺术和旅游精品，推进文化旅游产业发展；积极开展对外宣传，努力提高白玉知名度。

⑧教育、卫生、广播电视

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县有小学18所，小学在校学生6906人，小学专任教师329人。普通中学2所，中学在校学生1753人，中学专任教师120人；全县有医院、卫生院和村级卫生室158个，床位数491张，技术人员384人；全县广播覆盖率达到98.07%，全县电视覆盖率达到98.07%。

⑨人口

户籍人口：据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县总人口56114人，其中，农业人口51435人，非农业人口4679人；全县总人口中：藏族55024人，占98%；汉族993人，占1.8%；彝族52人，占0.09%；其它民族45人，占0.08%。

常住人口：据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县常住人口61326人，城镇人口12585人，乡村人口48741人，城镇化率达到21.31%。

⑩人民生活和社会保障

据《白玉2020统计年鉴》，2019年全县非私营单位从业人员3762人，从业人员职工工资总额32653万元,城镇居民人均可支配收入32220元，农村居民人均可支配收入12623元；参加机关事业单位养老保险2423人，参加城镇职工基本养老保险1902人，参加基本医疗保险的职工4047人，参加失业保险的职工2850人；城镇居民最低生活保障人数366人，农村居民最低生活保障人数8086人；城乡居民基本医疗保险的人数有46510人。

1.2.2.2白玉国有林保护管理局社会经济概况

公园所在白玉国有林保护管理局原为根据上级调整林业生产布局的指示精神、经国家“七.五”期间批准于1983年建立的国有森工企业——四川省白玉森工局。1992年移交甘孜州领导和管理，更名为“甘孜藏族自治州白玉国有林保护管理局”，系州属大型林业企业。2017年1月经国家林业局批准在白玉国有林保护管理局经营范围内设立四川沙鲁里山国家森林公园。

自1983年建局以来，在职职工高峰时期达1265人。迄今有在册人员839人，其中在岗职工126人，退休职工人数713人。另有供养职工遗属238人。

在1983年至1998年原木生产阶段，公园所在白玉国有林保护管理局主要以森林采伐为主，累计生产木材58.6万m3。1998年实施天保工程以后，以封山育林、荒山造林、飞播造林，森林抚育、管护为主，使公园内大面积的森林植被得到保护和恢复，并对产业结构进行了调整，大力发展生态养殖、种植业、生态旅游业等，摆脱了“经济危机”的困境。

白玉国有林保护管理局在岗职工平均年收入73500.64元（绩效岗位工资月平均1218.04元）；退休职工年收入约40178.11元；供养职工遗属年支出72万元。职工日常生活能源由最开始的烧木材为主，变成了现在的以电能、太阳能、木材、液化气等多元化能源为主，蔬菜、肉类由局属种植、养殖产业园提供，生态环保，自给自足。

1.2.2有关规划概况

1.2.2.1有关社会经济发展规划

（1）甘孜州社会经济发展规划

《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“纲要”）指出，甘孜州经济社会发展的总体目标是：经济总量迈上新台阶，发展质量和效益显著提升，体系更加完善，人民生活水平大幅提高，生态环境持续改善，社会保持和谐稳定，2020年与全国同步全面建成小康社会。

纲要提出大力实施生态文明建设战略，强化生态环境保护和建设、加强环境污染综合防治、提高资源综合利用水平、提高抵御自然灾害能力，实现生态环境持续改善战略目标。

纲要强调大力实施产业富民战略，优先发展生态旅游产业，构建全域旅游新格局，提高景区建设品质，完善旅游产品体系，加强旅游城镇建设，强化旅游公共服务，提升旅游配套要素，积极拓展旅游市场，加强旅游区域合作和旅游管理服务，实现打造世界旅游目的地和全域旅游试验区目标，将旅游产业培育成为最具优势和带动作用的富民产业、主导产业。

（2）白玉县社会经济发展规划

《白玉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“纲要”）指出，白玉县经济社会发展的总体目标是：经济持续较快增长，发展质量和效益显著提升，公共服务体系更加完善，人民生活水平大幅提高，生态环境持续改善，社会保持和谐稳定，2020年与全国全省全州同步全面建成小康社会。

纲要提出“十三五”发展思路为牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕全州“1236”发展总体思路，以维护祖国统一、加强民族团结为着眼点和着力点，以改善民生、凝聚人心为出发点和落脚点，以“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”为工作原则，围绕同步全面建成小康社会这一目标，突出脱贫攻坚和长治久安两个关键，统筹推进“发展、民生、稳定”三件大事，大力实施生态立县、产业强县、脱贫稳县、科教兴县、旅游富县和依法治县六大经济社会发展战略，促进发展升级、小康提速、平安和谐，确保与全国、全省、全州同步全面建成小康社会。

纲要在发展定位中强调将白玉县建成甘孜州特色生态经济强县、康藏生物多样性保护示范基地、金沙江畔生态文化旅游明珠；在推动产业发展方式创新方面，优先发展生态旅游业，立足丰富的自然资源、深厚的宗教文化积淀和浓郁的民俗风情，大力实施“全域旅游”、“旅游富县”战略，发展生态文化系列产品，打造康巴文化体验旅游目的地，夯实旅游规划、公共服务、旅游营销等三个发展基础，加强生态旅游富县富民、社会和谐稳定目标。

1.2.2.2有关旅游发展规划

（1）甘孜州旅游发展规划

《甘孜州全域旅游发展规划（2015～2025）》（以下简称“规划”）遵循“全域旅游”理念，按照“全资源整合、全景化打造、全区域覆盖、全产业联动、全社会参与”思路和旅游优先发展、产业融合发展和旅游精品打造战略，将甘孜州旅游发展主题定位为“打造中国生态文化旅游经济强州、全国民族地区全域旅游试验区、世界一流旅游和康巴文化体验旅游目的地”。根据道路、水系等自然机理，结合文化特征，按“12335”结构进行空间布局，即“一城”（康定市）“两轴”（G317、G318景观轴线）“三圈”（康定、亚丁、格萨尔三大机场旅游圈）、“三条景观带”（沿金沙江流域、雅砻江流域、大渡河流域的三条文化景观带）、“五引擎”（打造稻城、贡嘎山旅游环线、理塘格聂山、德格康巴文化等4个国家公园和丹巴嘉绒文化区共五大旅游引擎品牌）。

该规划对康东、康南、康北等3个片区和4个拟建国家公园作了区域性发展规划。

规划将公园所在的白玉县划为康北片区，其主题定位为“康藏生态文化体验旅游目的地”。

规划将公园所在白玉县的旅游功能分别定位为：“金沙林海 天然白玉”。在白玉所在的康北片区，以康巴文化为核心，打造康巴文化国家公园，重点发展文化体验、探秘、科考、寻古、修学等特种、专项生态旅游产品。

（2）白玉县旅游发展规划

《白玉县旅游发展规划（2013～2027）》提出“充分发挥文化品牌和自然生态优势，把旅游业培育成白玉县推动转型跨越、同步实现小康的主导产业和战略性鲜明、层次多样”的全域旅游格局，重点实施全域旅游、形象提升、产业融合、区域联动等4大发展战略，进行“一心（建设镇旅游发展中心）两轴（甘白路、国道215线发展轴）三区（盖玉、河坡、昌台三个特色旅游区）空间结构布局，通过旅游资源的保护性开发，充分调动社会各方面的力量，按照高起点、高水平、高标准的原则，建设文化探秘、康巴民俗体验和高原观光于一体的精品文化生态旅游目的地和甘孜州最大的旅游纪念品生产基地。

规划在建设镇片区内，建设康北旅游特色民俗文化风情村、白玉旅游休闲服务中心、金沙江滨江生态景观长廊、偶曲河谷绿色景观走廊；在盖玉片区内，依托山岩父系氏族文化和交通区位优势，打造以帕措文化观光体验、自然生态观光旅游、县内国道南门户为主体功能的巴巴沟景区和以民族风情体验、生态休闲旅游为主体功能的叶巴滩景区；在河坡片区，依托赠曲流域自然生态资源、河坡藏民族手工艺之乡和国家重点文物保护单位嘎拖寺，发展赠曲河谷山地运动体验、河坡民族文化体验旅游；在昌台片区，依托区内大草甸、湖泊、河流、温泉、雪山、古冰貌遗迹等众多类型丰富的自然风景资源，打造高原风光博物馆、草甸湿地文化体验园，形成特色旅游品牌。

## 1.3公园历史沿革

沙鲁里山国家森林公园前身是四川省甘孜藏族自治州白玉林业局。2019年机改后，四川省甘孜藏族自治州白玉林业局更名为甘孜州白玉国有林保护管理局。

公园境域位于甘孜州白玉国有林保护管理局的拉龙林场、麻绒林场、赠科林场、盖玉林场等4个林场经营范围之内。

2017年1月19日，《国家林业局关于准予设立四川沙鲁里山国家森林公园的行政许可决定》（林场许准[2017]24号）准予设立为国家级森林公园，经营面积591459.3hm2。

2018年4月，四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）报白玉县政府审批，没通过，要求业主调整公园范围。2019年向国家林业和草原局上报了改变公园经营范围的请示，调减森林公园面积361537.65hm2，在评审会上，未批准通过。按照专家组指导意见，我们庚即对调减区域做了优化调整，2020年申请调减总面积56835.12hm2。

2020年12月11日，《国家林业和草原局关于准予四川沙鲁里山国家森林公园改变经营范围的行政许可决定》（林场许准[2020]878号），公园经营面积591459.30hm2变为534624.18hm2，调整后重新做四川沙鲁里山国家森林公园总体规划。

## 1.4森林公园建设与旅游现状

1.4.1机构建设情况

1.4.1.1机构建局

四川沙鲁里山国家森林公园设立以后，甘孜州白玉国有林保护管理局负责公园的保护、规划、建设、经营和管理。由甘孜州白玉国有林保护管理局负责管理四川沙鲁里山国家森林公园。

1.4.1.2管理局下设机构

管理局已下设保护科、科教科、旅游经营科和行政后勤科等机构。

（1）保护科

保护科是管理局下属实现公园森林风景资源和生物多样性保护主体功能的职能部门。保护科内设4个保护站（拉龙保护站、赠科保护站、麻绒保护站、盖玉保护站），每个保护站5人，主要履行公园野生动植物保护、森林病虫害防治、护林防火、林政管理等职能。

（2）科教科

科教科是管理局下属实现公园普及生态文化知识主体功能的职能部门。

科教科内设监测站（包括环境监测和病虫害监测预报）、图书室、多功能科教馆等。主要履行科教、宣传、监测等职能。

（3）旅游经营科

旅游经营科是管理局下属实现公园开展生态旅游主体功能的职能部门。

在旅游经营科内设生态旅游开发部、生态旅游版务部、生态旅游营销部，履行公园生态旅游产品开发、生态旅游服务管理和生态旅游营销策划等职能。

（4）行政后勤科

行政后勤科是管理局下属为实现公园三大主体功能提供行政后勤保障的职能部门，在行政后勤科内设接待部、财务部、后勤部，履行公园行政管理、对外接待和后勤服务等职责。

1.4.2基础设施建设情况

1.4.2.1道路交通设施建设

（1）对外交通设施概况

- 公路

从交通区位看，公园位于东西向的G317与G318之间、南北向的G214与G248之间，甘白线贯穿园境。公园外部公路交通主要靠G317、G318、XV06（巴白线）、X037、XV04联通周边省、州、县而到达成都、西藏、喀什、兰州，从而进入四川省和跨省公路交通网络。详见图1-1。

- 机场

公园境域科通过甘白路、岗白路经国道G317、G350，G248、G214和理亚公路，分别与康定机场、亚丁机场、格萨尔机场、邦达机场相连。详见图1-2。

|  |  |  | 甘白线 | 甘孜 | G317 | 炉霍 | G350 | 八美 | G248 | 塔公 | 旅游专线 | 康定机场(553km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 234km |  | 97km |  | 150km |  | 25km |  | 47km |  |
|  |  |  | 甘白线 | 甘孜 | S217 | 理塘 | 理亚公路 | 亚丁机场(600km) |  |  |  |  |
|  | 公园 |  | 234km |  | 253km |  | 113km |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岗白线 | 岗托 | G317 | 格萨尔机场(256km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 72km |  | 184km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岗白线 | 岗托 | G317 | 昌都 | G214 | 邦达机场(515km) |  |  |  |  |
|  |  |  | 72km |  | 316km |  | 127km |  |  |  |  |  |

图1-2公园对外航空交通示意图

- 内部交通设施概况

公园内部交通条件主要是公路，总长607.28km。其中主干公路317.68km、林区公路289.6km。

- 主干公路

S455省道公园段——长42.41km，三级油路。

G215国道公园段——长83.74km，三级油路。

S314省道公园段——长121.95km，三级油路。

S458省道公园段——长69.58km，三级油路。

- 林区公路

赠科林区公路——玛库至赠科乡、麦拉降措至公园边界，共长128.4km，四级碎石路。

拉龙林区公路——丁都桥至丁曲与麦曲交汇处、河坡至普玛、上也康至也康沟口、热加乡至色尼嘎，共长57.3km，四级碎石路。

麻绒林区公路——如须至安孜乡、麻绒乡至麻曲与扎柯龙巴的交汇处，共长49.0km，四级碎石路。

盖玉林区公路——山岩乡至协达，长54.9km，四级碎石路。

|  |  | 甘白线 | 甘孜 | G317 | 炉霍 | G350 | 康定 | G318 | 雅安 | 成雅高速 | 成都(922km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 233km |  | 96km |  | 266km |  | 185km |  | 142km |  |
|  |  | 甘白线 | 甘孜 | G317 | 马尔康 | G317 | 汶川 | 都汶高速 | 都江堰 | 成灌高速 | 成都(929km) |
|  |  | 233km |  | 360km |  | 204km |  | 75km |  | 57km |  |
|  |  | 巴白线 | 巴塘 | G318 | 理塘 | G318 | 雅江 | G318 | 康定 | G318、京昆高速 | 成都(897km) |
| 公园 |  | 165km |  | 136km |  | 130km |  | 141km |  | 325km |  |
|  |  | 岗白线 | 德格 | G317 | 昌都 | G214 | 八宿 | G318 | 林芝 | G318 | 拉萨(1503km) |
|  |  | 73km |  | 314km |  | 265km |  | 447km |  | 404km |  |
|  |  | 巴白线 | 巴塘 | G318 | 芒康 | G318 | 八宿 | G318 | 林芝 | G318 | 拉萨(1513km) |
|  |  | 197km |  | 104km |  | 361km |  | 447km |  | 404km |  |
|  |  | G317 | 芒康 | G214 | 德钦 | G214 | 香格里拉 | 大丽高速 | 大理 | 杭瑞高速 | 昆明(1488km) |
|  |  | 471km |  | 218km |  | 175km |  | 306km |  | 318km |  |
|  |  | 甘白线 | 甘孜 | G317 | 马尔康 | G317 | 红原 | S209 | 若尔盖 | G213 | 兰州(1378km) |
|  |  | 233km |  | 360km |  | 184km |  | 134km |  | 467km |  |
|  |  | 岗白线 | 德格 | S217 | 石渠 | G214 | 珍秦 | 共玉高速 | 共和 | 京藏高速 | 西宁 （1237km） |
|  |  | 73km |  | 311km |  | 143km |  | 560km |  | 150km |  |

图1-1公园对外公路交通示意图

1.4.2.2给排水设施

（1）给水设施

公园区域水网密布，地表水水质优良，供水条件优越。

公园申报单位——甘孜州白玉国有林保护管理局下属各林场、工区、护林点均以山溪泉水为生活水源，均有基本的供水设施，满足用水需求。

（2）排水设施

公园区域内的雨水、生活污水一般采用自然排泄方式。

1.4.2.3供电设施

公园及其所在白玉县域，均由国家电网供电，已经形成以110kv变电站为枢纽、35kv线路为骨架、10kv配电线路辐射城镇乡村的输变电网络。

公园申报单位——甘孜州白玉国有林保护管理局下属各林场、工区、护林点除拉龙林场外，其余全由国家电网供电，均有基本的供电设施，满足用电需求。拉龙林场利用优良的水利资源，自主发电，基本能满足用电需求。

1.4.2.4通讯设施

公园内部通讯方式为对讲机、专业电台，卫星电话。

公园所在白玉国有林保护管理局局部和下属拉龙、赠科、麻绒、盖玉林场、章都、197、拉龙、盖玉管护队等8个场部、队部共有对讲机9套、专业电台5部，卫星电话1部。

（1）移动通讯

公园境域内有中国移动白玉通信公司、中国联通白玉分公司、中国电信白玉分公司经营通信业务，基本实现了移动电话信息全覆盖。

（2）固定电话

公园管理局（白玉国有林保护管理）现有固定电话14部，4个管护站共有固定电话4部。

（3）互联网

公园管理局（白玉国有林保护管理）下属各职能部门和察青松多酒店均与白玉县城互联网联网。

1.4..2.5广播电视设施

（1）广播设施

公园境域内有135套村村响广播设施。公园管理局（白玉国有林保护管理）有1套广播设施。

（2）电视设施

公园管理局（白玉国有林保护管理）和下属管护站、察青松多酒店均有电视设施，并均与白玉县无线电视宽带网络相联。

1.4.3旅游发展现状

公园经国家林业局批准设立至今三年多（因2018年起申请公园改变经营范围），2020年12月上报国家林业局申请调减总面积56835.12hm²，调减地块1面积1019.98hm²（位于章都乡），调减地块2面积55815.14hm²（位于安孜乡），调整后森林公园面积534624.18hm²。(于2020年12月11日获国家林业和草原局批准改变经营范围，林场许准[2020]878号)。目前正在组织编制《沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）》，除开展森林风景资源保护外，尚未系统建设景观设施、观赏设施、旅游接待设施，尚未开展系统的旅游营运活动。

公园所属的白玉国有林保护管理局曾于2005年委托四川省森林旅游服务中心编制了《四川白玉国有林保护管理局生态旅游总体规划（2006～2015年）》，2007年成立了甘孜州白玉察青松多生态旅游开发有限责任公司，按三星级酒店要求修建了建筑面积5000m2、床位110个、餐位300个、具有住宿餐饮、棋牌、品茗、会务等功能、环境优美的察青松多酒店。建设了年出栏藏香猪1500头、藏香鸡2万只、产藏鸡蛋20万枚的有机养殖场，其产品2009年获取了有机食品认证，2016年通过了QS认证；建设了野生菌类加工车间，野生菌出口日本、韩国，分别于2011年获取有机食品认证、2016年获QS认证。承建并经营了白玉县生猪定点屠宰场；为生态旅游业提供旅游商品，为白玉县23所中小学校配送蔬菜、副食、肉类及学生营养餐。公司有机产品先后参加过第九届北京农产会、第十届和第十一届西部博览会、全国食品博览会。

第2章生态环境及森林风景资源评价

## 2.1生态环境评价

2.1.1评价原则

（1）科学性原则

评价内容（指标）选择，依据《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2006）所列评价指标和对公园生态系统结构与功能主要特征的全面、科学认识基础上，真实地反映公园生态系统的基本特征和功能价值。

（2）全面性原则

评价内容体系尽可能反映公园自然生态和人文生态的综合因子，反映其相互关系和关联功能。

（3）可操作性原则

评价指标尽可能精少、评价方法尽可能简便、所需基础数据尽可能易于获取。

2.1.2评价内容

公园生态环境评价内容主要是自然生态环境和人文生态环境。

自然生态环境包括气候、土壤、地形、生物等环境因子的特征及功能。

人文生态环境包括人类活动对生物环境的影响。

2.1.3评价方法

在对公园生态环境现状调查基础上，采用定性定量结合描述法，对公园生态环境进行较为全面、客观的评价。

2.1.4评价结论

2.1.4.1定性评价

（1）公园气候条件优越

公园区域属高原温带-高原寒温带亚湿润大区。多年平均气温7.8℃，降水量599.0mm，无霜期124天以上，≥10℃活动积温1584.7℃，年均日照2133.6h。长冬无夏，光照充足，热量丰富，湿润清凉，最宜寒温带森林生物生存繁衍，最宜人类养老疗养、避暑度假、康体健身。

（2）森林生态功能强大

从生态学关于生态系统类型理论看，按人类对生态系统的影响过程，生态系统可分为自然生态系统、半自然生态系统和人工生态系统。其中，典型的生态系统包括森林、草原、海洋、淡水水域、湿地、荒漠、农田生态系统等7大类型。

公园区域属自然生态系统‐森林生态系统‐寒温带森林生态系统。园内繁茂的森林属区域生物圈内最大的植物群落、最大的初级生产者，具有涵养水源、保持水土、调节气候、增加雨量、防风固沙、保护农田、释氧固碳、净化空气、降低噪音、美化景观、提供木材、增加肥源等强大的生态功能，将对其植物、动物和人类的生态条件形成与改善产生重大影响。

（3）生态环境质量优良

公园境内土地总面积534624.18hm²。其中：林地面积277455.04hm²，占公园总计的51.9%（乔木林113722.13hm2，疏林地1539.80hm2，国家特别规定的灌木林地131506.17hm2，其他灌木林地27680.26hm2，未成林造林地669.04hm2，未成林封育地1322.55hm2，苗圃地24.77hm2，火烧迹地5.10hm2，宜林荒山荒地770.85hm2，宜林沼泽地214.37hm2），非林地257169.14hm2，占公园总计的48.1%（耕地5660.58hm2，25度以上坡耕地2452.20hm2，牧草地213734.38hm2，水域1642.74hm2，未利用地32346.97hm2，建设用地1332.27hm2）。

公园内的森林面积245228.30hm2（乔木林113722.13hm2，国家特别规定的灌木林地131506.17hm2），森林覆盖率45.88%。天然林234104.32hm2，占森林面积的95.5%。

按《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2006）中的评价指标衡量，其水网密度指数、生物丰度指数、植被覆盖度指数、土地退化指数、污染负荷指数评价均为高分值。公园生态环境质量为优级。

2.1.4.2定量评价

（1）评价标准

- 生态环境资源评价评分标准

公园生态环境资源评价评分标准，执行《国家级森林公园总体规划规范》附录A之表A.1规定标准，满分为60分。

- 生态环境资源评价分级标准

公园生态环境资源评价分级标准，执行《国家级森林公园总体规划规范》附录A之表A.2规定标准。

表A.1生态环境资源评价评分标准表

| 评价项目 | 评价因子 | 评价依据 | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境资源 | 大气质量（10分） | 达到GB3095一级标准 | 10 |
|  |  | 达到GB3095二级标准 | 6 |
|  |  | 未达到GB3095二级标准 | 1 |
|  | 地表水质量（10分） | 达到GB3838Ⅰ类标准 | 10 |
|  |  | 达到GB3838Ⅱ类标准 | 6 |
|  |  | 未达到GB3838Ⅱ类标准 | 1 |
|  | 空气负离子水平 （20分） | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到60000个/cm3以上 | 17～20 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到30000个/cm3以上 | 13～16 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到10000个/cm3以上 | 9～12 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到3000个/cm3以上 | 5～8 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以下 | 0～4 |
|  | 空气细菌含量 （10分） | 空气中平均细菌含量小于200个/m3 | 9～10 |
|  |  | 空气中平均细菌含量小于300个/m3 | 7～8 |
|  |  | 空气中平均细菌含量小于600个/m3 | 4～6 |
|  |  | 空气中平均细菌含量小于1000个/m3 | 1～3 |
|  | 天然照射贯穿辐射剂量水平（附加10分） | 在国家规定安全范围之内 | 10 |
|  |  | 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 | 7 |
|  |  | 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 | 4 |

表A.2生态环境资源评价评级标准表

| 级别 | 分值范围 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 大于45分 | 森林医院、森林保健中心、高水平度假区等 |
| 良 | 38～45分 | 休闲度假区、森林浴场、森林保健中心等 |
| 中 | 30～38分 | 休闲度假区、森林游憩区、野营地等 |
| 差 | 小于30分 | 森林浴场、野营地、森林游憩区等 |

（2）评价结果

公园生态环境资源定量评价分值，详见表2-1。

表2-1公园生态环境资源定量评价分值表

| 评价项目 | 评价因子 | 评价依据 | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境资源 | 大气质量（10分） | 达到GB3095一级标准 | 10 |
|  |  | 达到GB3095二级标准 |  |
|  |  | 未达到GB3095二级标准 |  |
|  | 地表水质量（10分） | 达到GB3838Ⅰ类标准 | 10 |
|  |  | 达到GB3838Ⅱ类标准 |  |
|  |  | 未达到GB3838Ⅱ类标准 |  |
|  | 空气负离子水平 （20分） | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到60000个/cm3以上 | 18 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到30000个/cm3以上 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到10000个/cm3以上 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到3000个/cm3以上 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以下 |  |
|  | 空气细菌含量 （10分） | 空气中平均细菌含量小于200个/m3 | 10 |
|  |  | 空气中平均细菌含量小于300个/m3 |  |
|  |  | 空气中平均细菌含量小于600个/m3 |  |
|  |  | 空气中平均细菌含量小于1000个/m3 |  |
|  | 天然照射贯穿辐射剂量水平（附加10分） | 在国家规定安全范围之内 | 10 |
|  |  | 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 |  |
|  |  | 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 |  |
| 合计 |  |  | 58 |

公园生态环境资源定量评价总分值为58分，按表A.2标准，＞45分，为优级。

## 2.2森林风景资源调查与评价

2.2.1森林风景资源调查

按照《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T2005-2012）中，关于森林风景资源调查的规定，对公园的自然风景资源和人文风景资源进行了详细的调查，以为公园森林风景资源评价奠定坚实的基础。

2.2.1.1自然风景资源调查

公园的自然风景资源包括地文资源、水文资源、生物资源、天象资源等，其调查结果，详见表2-2。

表2-2公园自然风景资源调查结果表

| 景观分类 |  |  | 分布区域 | 代表景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
| 自然景观 | 生物景观 | 森林 | 公园大多数地区 | 川滇高山栎林、桦木林、山杨林、云杉林、冷杉林、密枝圆柏林等 |
|  |  | 古树名木 | 公园全境 | 古杨树、迎客栎、枯木梦春、裸岩绿韵、千枝樱桃等 |
|  |  | 珍稀生物 | 公园全境 | 林麝、云豹、白唇鹿、高寒水韭、独叶草、芒苞草等 |
|  |  | 植物生态群落 | 公园全境 | 川滇高山栎群落、高山杜鹃群落、高寒草甸群落等 |
|  |  | 动物群栖息地 | 公园全境 | 高山裸岩寒漠、冰碛湖泊沼泽、寒温带暗针叶林 |
|  |  | 物候季相景观 | 公园全境 | 昌台岭 |
|  | 地质地貌景观 | 大尺度山地 | 公园全境 | 昌台岭、嚷隆岭等 |
|  |  | 山景 | 公园全境 | 卓达拉山、麻贡嘎山、米拉山等 |
|  |  | 奇峰 | 公园全境 | 卧佛峰、皇冠峰、梦天少女、欧帕拉睡佛等 |
|  |  | 峡谷 | 公园全境 | 金沙江大峡谷、偶曲大峡谷、赠曲大峡谷等 |
|  |  | 洞府 | 公园全境 | 仙岩洞、噶莫山溶洞 |
|  |  | 石林石景 | 公园全境 | 龙舟石、象鼻石、虎王岩、天女晒羞、冲天神印等 |
|  |  | 地质珍迹 | 公园全境 | 双峰断岩、阿色断岩、冰川景群 |
|  | 水体景观 | 溪河 | 公园全境 | 金沙江、赠曲、偶曲、九龙跌溪等 |
|  |  | 湖潭 | 公园东北片区 | 交玛措、拥措、乃隆巴湖泊群、阿色湖、查卡跌潭 |
|  |  | 瀑布跌水 | 公园全境 | 丹岩水、通天巨瀑、六龙滚瀑、二迭崖瀑 |
|  |  | 温泉 | 公园全境 | 宅戈温泉、拉龙温泉、降曲温泉、欧则温泉等20处 |
|  |  | 沼泽湿地 | 公园东北片区 | 乃隆巴湿地、海子山湿地、空龙湿地、女须湿地等 |
|  | 天象景观 | 日月星光 | 公园全境 | 海子山日出、达科岭晚霞、交玛措皓月 |
|  |  | 云雾景观 | 公园全境 | 米拉山雾海 |
|  |  | 虹霞 | 公园全境 | 米拉山晚霞、通天瀑彩虹 |
|  |  | 季相景观 | 公园全境 | 杜鹃花海、草甸花海、霜林烟霞 |
|  |  | 气候景象 | 公园全境 | 避暑胜地 |
|  |  | 冰雪霜露 | 公园全境 | 麻贡嘎冰雪、卓拉山冰雪 |

2.2.1.2人文风景资源调查

公园的人文景观包括遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品和人文活动等，其调查结果，详见表2-3。

表2-3公园人文风景资源调查结果表

| 景观分类 |  |  | 分布地域 | 代表景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
| 人文景观 | 历史遗址 遗迹 | 遗址 | 公园东北片区 | 萨玛王朝遗址白狼古国遗址川藏道红军道 |
|  |  | 遗迹 | 公园东北片区 | 河坡古碉楼烽火台 |
|  | 建筑 与设施 | 传统与乡土建筑 | 公园全境 | 传统藏式民居现代藏式民居 |
|  |  | 宗教与祭祀场所 | 公园全境 | 噶拖寺亚青寺安章寺达依寺康翁寺等 |
|  |  | 佛塔与建筑小品 | 公园全境 | 莲花生大师金佛像白塔林等 |
|  |  | 摩崖石刻与壁画 | 公园全境 | 打莫寺壁画、甲瓦仁安摩崖石刻等 |
|  |  | 特色社区建筑 | 公园全境 | 戈德新村亚青寺觉姆聚居区等 |
|  | 人文活动 与风俗 | 山岩父系文化——帕措文化 | 公园西南片区 | 戈巴道德法规、祭典礼仪、图腾、生殖崇拜、8种丧葬形式 |
|  |  | 红色文化 | 公园全境 | 1936年红军足迹遍及全境白玉土司与李先念签订的《互不侵犯协议》、接受朱德接见地红军居住地——嘎拖寺 |
|  |  | 森工文化 | 公园全境 | 迹地重生景观——采伐隔离带、集材点、运材道等 |
|  |  | 格萨尔文化 | 公园全境 | 格萨尔传说格萨尔王练剑石等 |
|  |  | 民间节庆 | 公园全境 | 鱼龙节白玉藏历年赛马节等 |
|  |  | 民间演义 | 公园全境 | 灯卓钦、手指锅庄、藏戏等 |
|  |  | 民族服饰 | 公园全境 | 藏族服饰藏族饰品 |
|  |  | 民间艺术 | 公园全境 | 民族歌舞民间乐器戏曲艺术绘画艺术雕刻艺术河坡——非遗特色文化三乡 |
|  |  | 旅游商品 | 公园全境 | 特色土特产民族工艺品 |

综上所述，公园的森林风景资源由2大类、7中类、40小类构成，具有种类多样、构成丰富、分布广泛等特色。

2.2.1.3森林景观类型调查

公园的森林景观由4大类群6个景观组、26个景观型构成，详见表2-4。

表2-4公园森林景观类型表

| 景观类群 | 景观组 | 景观型 |
| --- | --- | --- |
| 针叶林景观群 | 亚热带、热带高山长绿 针叶林景观组 | 鳞皮冷杉林景观型 黄果冷杉林景观型 川西云杉林景观型 粗枝云杉林景观型 鳞皮云杉林景观型 高山松景观型 密枝圆柏林景观型 |
| 针阔混交林景观群 | 亚热带、热带高山常绿针叶与温带落叶阔叶混交林景观组 | 细叶青冈景观型 云杉-白桦混交林景观型 冷杉-白桦混交林景观型 |
| 阔叶林景观群 | 温带（含暖温带和亚热带山地）落叶阔叶林景观组 | 川白桦林景观型 山杨林景观型 |
|  | 亚热带硬叶常绿阔叶林（亚热带硬叶常绿栎林）景观组 | 川漠高山栎林景观型 |
| 灌木林景观群 | 常绿阔叶灌木林景观组 | 雪山杜鹃灌木林景观型 理塘杜鹃灌木林景观型 密枝杜鹃灌木林景观型 |
|  |  | 火棘灌木林景观型 |
|  |  | 川滇高山栎灌木林景观型 |
|  |  | 香柏灌木林景观型 |
|  | 落叶阔叶灌木林景观组 | 沙棘灌木林景观型 |
|  |  | 川滇蔷薇灌木林景观型 |
|  |  | 华西忍冬灌木林景观型 |
|  |  | 刚毛灌木林景观型 |
|  |  | 毛药灌木林景观型 |
|  |  | 匍匐荀子灌木林景观型 |
|  |  | 水栒子灌木林景观型 |
|  |  | 高山绣线菊灌木林景观型 |

2.2.2森林风景资源评价

2.2.2.1风景资源定性评价

（1）植被类型景观多样——最完整的垂直带谱

公园境域海拔从降曲与金沙江干流交汇处的2640m到麻贡嘎山主峰的5812m，相对高差3172m。园内植被类型从金沙江河谷的刺灌木林（白刺花、刺红珠灌木林）和山柳灌木林沿海拔上升，经硬叶常绿阔叶林（川滇高山栎林）-密枝圆柏林-落叶阔叶林（山杨、桦木林）-针阔混交林（云杉-川滇高山栎林、云杉-桦木林）-寒温性针叶林（云杉林、冷杉林、高山松林）到寒温性灌木林（杜鹃灌木林、香柏灌木林）、寒温性草甸、高山流石滩植被，各植被类型几乎都是原始植被，形成藏东川西滇北青南金沙江流域最完整的植被垂直带谱，是公园的最主要和最独特的森林风景资源。

在公园境内植被垂直带谱上，寒温性草甸和寒温性灌木林在公园境内所占面积最大（372920.81hm2），其次是寒温性针叶林和针阔混交林（11869.55hm2），再次就是硬叶常绿阔叶林（53411.61hm2）。

（2）动植物多样性景观——最宝贵的生物基因库

植物种类众多——公园及其所在区域，有高等植物257科，1175属，3084种（含亚种、变种、变型）。其中，苔藓植物46科56属209种，蕨类植物30科66属313种，裸子植物10科22属61种，被子植物171科1031属2501种。

动物种类众多——公园及其所在区域，有野生脊椎动物54科276种。其中，哺乳动物有18科54种，两栖动物2科6种，爬行类4科11种，鸟类27科196种，鱼类3科9种。

公园广阔的境域、巨大的高差、完整的垂直带谱、丰富的生物种类，使其成为生物多样性极为丰富的国家森林公园。

古树名木众多——公园境域在晚白垩纪就有冷杉（Abies）、云杉（Picea）、铁杉（Tsuga）森林分布，在晚第三纪多以常绿高山栎类为主，是世界裸子植物大本营、近代（即现存）裸子植物发源地，具有很高的原始性、特有性和孑遗性。在公园境内现有原始针叶林11869.55hm2，林中云、冷杉林木大多高30多m、胸径60～210cm，高大挺拔，枝繁叶茂，树龄百年以上；现有高山栎林10827.73hm2，林木大多高15～25m、胸径45～120cm，树形奇异苍劲，树龄百年以上。它们形成规模宏大的古树林园而非孤立罕见的古树林木。其他如姊妹山杨、六子同胞杨、高山柳盆景、双脆圆柏、迎客栎、千枝樱桃、三子连根柏等古树名木景点也适地可见。

奇花异草众多——在公园境内有孕育奇花异草的阔叶林53411.61hm2、灌木林159186.43hm2、高山草甸213734.38hm2。园内规模宏大、花色鲜艳或奇异珍贵的奇花异草景观景点主要有天然成片的高山杜鹃花海、昌台草甸花海、山樱桃花海、白刺花海，红景天、雪莲花、丁香花、野杏花、花叶海棠、沙棘等珍稀花木花草。

珍稀动植物众多——在公园境内有7种国家重点保护野生植物，其中国家Ⅰ级重点保护野生植物有高寒水韭、独叶草2种、国家Ⅱ级重点保护野生植物有芒苞草、红花绿绒蒿、羽叶点地梅3种，重点保护野生真菌有冬虫夏草、松口蘑2种。公园境内有49种国家重点保护野生动物，其中国家Ⅰ级重点保护野生动物有雪豹、云豹、白唇鹿、中华秋沙鸭、金雕、黑颈鹤、林麝、马麝等13种，国家Ⅱ级重点保护野生动物有藏酋猴、豺、黑熊、马熊、黄喉貂、石貂、漠猫、兔狲、猞猁、水鹿、白臀鹿、藏原羚、红隼、红腹角雉、等36种。

（3）地文多样性景观——最典型的地质博物馆

公园境内地质地貌多样、高山-峡谷众多、山原丘原众多，出露有大量不同地质年代、不同构造形态、不同色彩纹理的岩层，堪称最典型的地质博物馆。

地质地貌多样——公园境域属中国板块的青-藏亚板块之甘-青块体。就地层而言，按《中国地质（年代地层）、结构运动和生物演化简表》（中国全国地层委员会2000年11月23日），公园在自古生界（PZ）寒武系（∈）至新生界（CZ）第四系（Q）间的12个系中，除缺少侏罗系（J）、白垩系（K）外，其余的10个系（寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、第三系、新近系、第四系）地层发育基本齐全。就地质构造上看，公园属青-藏“歹”字形构造体系，包括褶皱（7个背斜、向斜）、断裂（8个断裂）2大类构造类型。就地貌而言，公园地处青藏高原东南、横断山脉北段、金沙江上游东岸、沙鲁里山西坡，地貌类型复杂多样，包括境域东部的丘状高原、中部的山原深谷和西部的高山峡谷。地势西南高、东北低，由西南部至东北部，依次呈现极高山-高山-山原-丘原地貌形态，海拔高度由2640m～5812m，形成西部河谷深切、山势陡峻和东部古夷平面比较发育的地貌特征。

高山-峡谷众多——在公园境内，有海拔3500m以上的山峰923座，其中3500m～5000m的高山877座，海拔大于5000m的极高山55座。在公园西部几乎所有大河山溪均成“V”型峡谷，如金沙江大峡谷（公园段）、偶曲大峡谷、赠曲大峡谷、降曲大峡谷、登曲大峡谷等等。

山原丘原众多——在公园东部（沙鲁里山西坡），古夷平面保存比较完好，形成了众多的山原、丘原地貌。在山原、丘原地表全是广阔美丽的杜鹃灌林和草地花海，更有冰碛湖泊、沼泽湿地伴生，观赏游憩、生态价值很高。例如著名的昌台大草甸、亚青大草甸、麻邛大草甸、辽西大草甸、安孜大草甸等等。

（4）水文多样性景观——最具灵气的河湖瀑泉

大河山溪众多——公园境内有金沙江（园内段）和金沙江一级支流偶曲、赠曲、降曲、丁曲及汇入金沙江一级支流的大小山溪共171条，总长2682.9km、水域总面积72.83km2。溪河两岸或为悬崖峭壁或为山岩陡坡，阔叶、针叶、灌木植被茂盛。其中，金沙江一级支流水道大多无乱石险滩、宽缓湍急有致、河湾曲曲相连，形成很多景观河段、可漂流河段；金沙江一级支流的众多支沟山溪，大多比降在10%～30%之间、跌坎连连不断、水流冲冲、翻花溅玉，形成众多的滚龙跌潭景观。例如，偶曲的9条支流总长96.6km，平均比降12.02%，形成著名的九龙跌溪景群。

湖泊泉瀑众多——在公园境内高山、山原地带，分布有53个冰碛湖泊，湖水总面积234.56hm2。其中最大的乃隆巴湖泊群由22个面积1.23～11.10hm2的冰碛湖构成，湖水总面积80.06hm2。最大的天然湖泊——交玛措湖水面积30.16hm2。在公园灰岩分布地段常有地下、岩隙泉水形成的瀑布，如丹岩冰瀑、六龙滚瀑、通天飞瀑、二迭崖瀑等；还有不少比降很大的小溪跌水连绵形成的山溪跌瀑，如当比跌瀑、五花跌瀑、银炼跌瀑、滚龙跌瀑等。在公园东部、南部地区，还有20多处温泉，如定戈温泉、其夏温泉、降曲温泉、则曲温泉、欧则温泉、曲珍温泉等。除天然水体外，还有阿色湖（阿色水库）、呷金湖（呷村水库）等2个人工水体。

（5）季相多彩性景观——最壮观的霜林锦绣

天然阔叶林季相景观。在公园海拔3000m～4000m地区，有53411.61hm2山地寒温带天然阔叶林，建群树种主要是桦木（红桦、白桦）、杨树（山杨、白杨、青杨）、高山栎（灰背栎、黄背栎）。每到深秋季节，树叶以红、黄为基调，随节令变化、演化出粉红、桔红、紫红、淡黄、米黄、金黄、橙黄之缤纷彩叶，形成霜林烟霞景观。

天然针阔混交林季相景观。公园海拔3100～4000m地带，有11869.55hm2云、冷杉与桦木构成的针阔混交林。每到深秋季节，树叶绿、黄、红色交织成冷-暖色调相互映衬烘托的艳丽景观。

天然草甸季相景观。在公园海拔3200～5000m地带，分布有213734.38hm2天然高山草甸。每到深秋季节，草类植株金黄铺垫，高山杜鹃、高山柳丛紫青、鲜红片带点缀，天成撼人心魄的缤纷壮阔、绚丽景观。

冰川石海季相景观。在公园东部、沙鲁里山主脊西侧、由北至南海拔4500～5812m的高原面上，分布有面积近200km2的冰川石海。每到深秋季节，金黄、紫青、鲜红草鹃柳色与冰川石海镶嵌成七彩秋色丹青。

（6）特殊植被植物——最重要的科研价值

特别重要的植被类型。在公园境内，有53411.61hm2古地中海植被类型-硬叶常绿阔叶林。它们以常绿的川滇高山栎属植物为优势种，与地中海沿岸的硬叶常绿阔叶林在生态外貌特征上非常相似,在学术上被认为是与地中海硬叶常绿阔叶林有亲缘的一类特殊植被类型。他们的存在表明公园所在地区曾是古地中海沿岸的一部分，当喜马拉雅山脉隆起，古地中海沿岸的常绿阔叶林便随山脉的抬升，演变成公园所在地区的一个特殊植被类型-硬叶常绿阔叶林。

特别重要的植物类群。在公园境内高寒草甸上，分布有四川西部和西藏东南部特有的芒苞草科和中国特有的冬麻豆属植物。

芒苞草科是中国植物分类学家高宝莼研究员首次建立的第一个新科，是中国的特有科，它仅局限分布于四川西部和西藏东南部的狭小地区。是一个十分古老而孤立的类群。芒苞草科的建立是科学上的重大发现（引自《甘孜芒苞草科研究改写世界植物学100多年无新科发现历史》，四川在线消息，四川日报记者徐登林，2016年3月30日），改写了近百年来世界植物无新科发现的历史。芒苞草科是在中生代以前，古南大陆（网瓦纳古陆）解体、非洲和南美洲分离时遗留下来的一种孑遗植物、古老而孤立的类群，它对于研究物种起源和植物区系发生是一个重要的联系类群，同时也为大陆飘移、板块学说提供了佐证（高宝莼，1998，云南植物研究20（1）：23～31）。

冬麻豆属植物仅产于四川西部和西藏东部地区的金沙江河谷地带的刺灌木植被中，是一类在生物地理研究上极为重要的植物，为古地中海残遗下来的物种，对探讨东喜马拉雅-横断山区河流水系变迁也有特殊的意义。

（7）土地资源丰富——最大规模的国家森林公园

四川沙鲁里山国家森林公园四界范围广阔，规划总面积534624.18hm2，名列中国超大型国家森林公园首位，具有雄阔壮美的特色。详见表2-5。

表2-5全国国家森林公园面积前十排名表

| 公园名称 | 公园面积（hm2） | 排名顺序 |
| --- | --- | --- |
| 四川沙鲁里山国家森林公园 | 534624.18 | 1 |
| 黑龙江威虎山国家森林公园 | 414756.00 | 2 |
| 西藏巴松湖国家森林公园 | 410000.00 | 3 |
| 四川鲜水河大峡谷国家森林公园 | 400752.40 | 4 |
| 西藏色季拉国家森林公园 | 400000.00 | 5 |
| 西藏玛旁雍错国家森林公园 | 310552.00 | 6 |
| 新疆巴楚胡杨林国家森林公园 | 169371.03 | 7 |
| 新疆哈密天山国家森林公园 | 160462.33 | 8 |
| 内蒙古莫尔道嘎国家森林公园 | 148324.00 | 9 |
| 甘肃天祝三峡国家森林公园 | 148025.00 | 10 |

综观四川沙鲁里山国家森林公园“国家重要森林风景资源”特质，可概括为“5多7最”特色：

植被类型多样性景观——最完整的垂直带谱

植物动物多样性景观——最宝贵的生物基因库

地文多样性景观——最典型的地质博物馆

水文多样性景观——最具灵气的河湖瀑泉

森林生态多样性景观——最完整的生态垂直带谱

占绝对优势的天然林——最原始的森林景观

土地资源壮美景观——最大面积的国家级森林公园

2.2.2.2风景资源定量评价

1、风景资源质量评价

公园风景资源质量评价，采用《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GB/T18005-1999）中规定的评价因子、评价分值计算公式、质量等级评定计算公式进行分类、分级评价。

（1）评价标准及评价分值计算

- 风景资源质量评价标准

公园风景资源质量，按规定的评价方法评价，满分值为30分。其中，风景资源基本质量26.5分，风景资源组合度1.5分，特色附加分2分。

- 公园区域环境质量评价标准

公园区域环境质量，按规定环境要素评价，满分值为10分。

- 公园旅游开发利用条件评价标准

公园旅游开发利用条件，按规定的指标评价，满分值为10分。

- 风景资源质量评价分值计算

公园风景质量评价分值，按下列计算：

M=B+Z+T

式中：M——森林公园风景资源质量评价分值；

B——风景资源基本质量评分值；

Z——风景资源组合状况评分值；

T——特色附加分。

（2）评价结果

公园风景资源质量评价分值为29.53分。其中资源基本质量评分值为26.03分，风景资源组合状况评分值为1.5分，特色附加分为2.0分。详见表2-6。

表2-6公园风景资源质量评价分值

| 资源类型 | 评价因子 | 标准评分值 | 评分值 | 权数 |  | 资源基本质量加权值 |  | 资源质量评价值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 理想值 | 评分值 | 理想值 | 加权值 | 理想值 | 加权值 |
| 地文资源X1 | 典型度 | 5 | 5 | 20 | 19.4 | 26.5B | 25.95B | 30M | 29.45M |
|  | 自然度 | 5 | 5 | F1 |  |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 水文资源X2 | 典型度 | 5 | 5 | 20 | 19.5 |  |  |  |  |
|  | 自然度 | 5 | 5 | F2 |  |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 生物资源X3 | 地带度 | 10 | 9.5 | 40 | 39.4 |  |  |  |  |
|  | 珍稀度 | 10 | 10 | F3 |  |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 8 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 人文资源X4 | 珍稀度 | 4 | 4 | 15 | 14.4 |  |  |  |  |
|  | 典型度 | 4 | 3.6 | F4 |  |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 天象资源X5 | 多样度 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 珍稀度 | 1 | 1 | F5 |  |  |  |  |  |
|  | 典型度 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 资源组合Z | 组合度 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 特色附加分T |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |

2、公园区域环境质量评价分值计算

公园区域环境质量评价分值（H），按各项指标评分值累加计算，得分值为9.5分。详见表2-7。

表2-7公园区域环境质量评价分值（9.0分）

| 评价项目 | 评价指标 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 大气质量 | 达到国家大气环境质量（GB3096-1996）一级标准 达到国家大气环境质量（GB3096-1996）二级标准 | 2.0 |
| 地面水质量 | 达到国家地面水环境质量（GB3838-1988）一级标准 达到国家地面水环境质量（GB3838-1988）一级标准 | 2.0 |
| 土壤质量 | 达到国家土壤环境质量（GB15618-1995）一级标准 达到国家土壤环境质量（GB15618-1995）一级标准 | 1.5 |
| 负离子含量 | 旅游旺季主要景点其含量为5万个/cm3 旅游旺季主要景点其含量为1万至5万个/cm3 旅游旺季主要景点其含量为3千至1万个/cm3 旅游旺季主要景点其含量为1千至3千个/cm3 | 2.0 |
| 空气细菌含量 | 空气细菌含量为1千个/m3以下 空气细菌含量为1千至1万个/m3 空气细菌含量为1万至5万个/m3 | 2,0 |
| 合计 |  | 9.5 |
| 注：各单项指标评分值累加得出环境质量评价分值，满分值为10分。 |  |  |

3、公园旅游开发利用条件评价分值（L）计算

公园旅游开发利用条件评价分值，按评价指标得分累加计算，得分值为6.0分。详见表2-8。

表2-8森林公园旅游开发利用条件评价分值（9.5分）

| 评价项目 |  | 评价指标 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公园面积 |  | 森林公园规划面积大于500hm² | 1.0 |
| 旅游适游期 |  | 大于或等于240天/年 |  |
|  |  | 在150天/年至240天/年之间 | 1.0 |
|  |  | 小于150天/年 |  |
| 区位条件 |  | 距省会城市（含省级市）小于100km，或以公园为中心、半径100km内有100万人口规模的城市，或100km内有著名的旅游区（点） |  |
|  |  | 距省会城市（含省级市）或著名旅游区（点）100～200km |  |
|  |  | 距省会城市（含省级市）或著名旅游区（点）超过200km | 0.5 |
| 外部交通 | 铁路 | 50km内通铁路，在铁路干线上，中等或大站，客流量大 |  |
|  |  | 50km内通铁路，不在铁路干线上，客流量小 |  |
|  | 公路 | 国道或省道，有交通车随时可达，客流量大 |  |
|  |  | 省道或县级道路，交通车较多，有一定客流量 | 0.5 |
|  | 水路 | 水路较方便，客运量大，在当地交通中占有重要地位 |  |
|  |  | 水路较方便，有客运 |  |
|  | 航空 | 100km内有国内空港或150km内有国际空港 | 1.0 |
| 内部交通 |  | 区域内有多种交通方式可供选择，具备游览的通达性 |  |
|  |  | 区域内交通方式较为单一 | 0.5 |
| 基础设施条件 |  | 自有水源或各区通自来水，有充足变压电供应，有较为完善的内外通讯条件，旅游接待服务设施较好 | 1.0 |
|  |  | 通水、电，有通讯和接待能力，但各类基础设施条件一般 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 6.0 |
| 注：各单项指标评分值累加得出风景旅游开发利用的评价值，满分为10分。 |  |  |  |

4、公园风景资源质量等级评定

（1）评定标准

公园风景资源质量等级评定分值，满分为50分。按评价分值为一级。

一级——分值为40～50分。符合一级的森林公园风景资源，多为资源价值和旅游价值高，难以人工再造，应加强保护，制定保全、保存和发展的具体措施。

二级——分值为30～39分。符合二级的森林公园风景资源，其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。

三级——分值为20～29分。符合三级的森林公园风景资源，在开展风景旅游活动的同时进行风景资源质量和生态环境质量的改造、改善和提高。

三级以下的森林公园风景资源，应首先进行资源的质量和环境的改善。

（2）评定分值计算公式

公园风景资源质量等级评定分值，按下式计算：

N=M+H+L

式中：N——森林公园风景资源质量等级评定分值；

M——森林风景资源质量评价分值；

H——森林公园区域环境质量评价分值；

L——森林公园旅游开发利用条件评价分值。

（3）评价结果

公园风景资源质量等级评定分值为：N=29.45+9.50+6.0=44.95（分）

根据分级标准，将本公园风景资源质量等级评定为一级。

第3章森林公园发展条件分析

四川沙鲁里山国家森林公园的发展条件主要是自然生态环境和人文社会环境。公园发展条件分析的目的是为公园的整体形象规划、生态文化建设规划和市场营销策划等提供科学依据。采用通用的“优势、劣势、机遇、挑战”分析法进行分析。

## 3.1优势（Strength）

3.1.1区位条件优越

3.1.1.1自然地理区位重要

公园位于四川省甘孜州西北部、“地球第三极”青藏高原东南缘、横断山脉北段、沙鲁里山西麓、长江上游金沙江流域，北与甘孜州德格、甘孜两县毗邻，南与巴塘、理塘二县接壤，西与西藏江达县相依，东与新龙县相连，地处北纬30°～31°、东经98°～99°区间。区系独特、生态区位重要，是世界主要裸子植物自然地理大本营、高山植物基因库。

3.1.1.2陆空交通区位良好

（1）公路交通区位

从公路交通区位看，公园位于东西向的G317与G318之间，南北向位于G214与G248之间，甘白线贯穿园境。公园外部公路交通主要靠G317、G318、XV06（巴白线）、X037、XV04联通周边省、州、县而到达成都、西藏、喀什、兰州、从而进入四川省和跨省公路交通网络。详见图3-1。

（2）航空交通区位

从航空交通区位看，公园可通过内部主干公路和外部的G317、G318、G350与康定机场、亚丁机场、格萨尔机场和邦达机场连通而进入航空交通网络。

3.1.1.3生态旅游区位优良

四川沙鲁里山国家森林公园地处中国香格里拉生态旅游区核心区、环贡嘎生态旅游区、亚丁香格里拉旅游区、川西生态文化旅游区，同时也在四川5条旅游环线的西环线、西南环线上，四川省旅游发展规划为四川沙鲁里山国家森林公园的建设发展提供了战略策略保障。

公园位于甘孜州中部地区，州内众多著名旅游资源是公园进入大区旅游网络的重要背景条件。

甘孜州境内有1个国家级风景名胜区（贡嘎山国家级风景名胜区）、1处世界遗产地（四川大熊猫栖息地三金汤-孔玉-岚安）、列入中国世界遗产名录预备名单的景区5处（贡嘎山地区、稻城亚丁及康南地区、丹巴古碉、藏寨、德格印经院）、世界“人与生物圈保护网络”成员1个（稻城亚丁）、国家级自然保护区4个（贡嘎山、亚丁、察青松多、海子山）、省级自然保护区12个、州级自然保护区7个、国家森林公园4个（海螺沟、措普、荷花海、鲜水河）、省级森林公园4个、全国重点文物保护单位6个（泸定铁索桥、德格印经院、丹巴古碉群、新龙波日桥、石渠松格玛尼石经城-巴格玛尼墙、白玉嘎托寺）、国家级非物质文化遗产22处（居全省第一）。

3.1.2风景资源条件优越

公园独特的自然地理环境孕育了森林风景资源的“5多7最”特色——植被类型多样性景观天成最完整的垂直带谱、植物动物多样性景观天成最宝贵的生物基因库、地文多样性景观天成最典型的地质博物馆、水文多样性景观天成最具灵气的河湖瀑泉、森林生态多样性成为最完整的生态系统垂直带谱、占绝对优势的天然林呈现最原始的森林景观、四界范围广阔成为中国最大规模的国家森林公园。在质量优良的生态环境中，风景资源种类多样、构成丰富、分布广泛、品位很高。

3.1.3公园发展基础条件优越

作为公园直属管理单位的四川省甘孜藏族自治州白玉国有林保护管理局，是四川乃至中国西部国有林区改革创新的一面旗帜。

实施天保工程以来，公园内落实森林管护责任面积400752.40hm2，累计调减商品材产量72万m3，相当于少采伐天然林面积12000.00hm2；共实施公益林建设29027.10hm2，其中人工造林7160.87hm2、封山育林20480.23hm2、飞播造林1386.00hm2；培育出圃云杉种苗1000万株，满足了天保工程建设种苗需求；森林总蓄积达到2997万m3，森林覆盖率提高到38.49%。宜林荒山荒地、火烧迹地和其他无林地的森林植被得到大面积恢复，净增森林面积27641.09hm2，确保森林资源安全发展。

## 3.2劣势（Weakness）

3.2.1距周边大中城市较远客源市场环境较差

由于公园位于川藏交界的金沙江东岸，距甘孜州府康定595km，距四川省会成都922km，距西藏拉萨1503km，距青海西宁1237km，据甘肃兰州1378km，距云南昆明1488km，外地游客进入公园的线路长，因此，客源市场环境相对较差，客源量将受到一定限制。

3.2.2资源区域同质性偏高缺乏核心卖点景观

公园“五多七最”特色资源在国内、国际上科研科教科普价值十分突出，但对所处青藏高原地区而言，资源区域同质性偏高、唯一性减弱。公园景观资源多样、景点众多，但对大众化旅游市场而言，缺乏具有强大吸引力、市场轰动性、能形成公园核心卖点的景观景点。

3.2.3生态环境脆弱建设资金缺乏

公园及其所在区域属青藏高原“歹”字形构造体系，经历长期地槽发育阶段，形成强烈的褶皱和冲断，曾经发生过地震、干旱、冰雹、雪灾寒潮、雷电、霜冻等自然灾害，生态环境十分脆弱，保护恢复投入量大。

公园及其所在区域属青藏高原气候区，气候寒冷，四季不分明，高寒地区面积大，气候垂直分带明显，小气候复杂多样。既有气象、季相景观多样的优势，又有影响适游期、潜在气候灾害的劣势。监测预报、防灾、救灾投入量大。

森林公园建设是一项投入大，周期长的产业。作为沙鲁里山国家森林公园管理主体的白玉国有林保护管理局，在天然林禁伐的转轨变型中，虽然成效卓著、成就显著，但要支撑保护恢复大投入、防灾救灾大投入、公园多元产业大投入，仍然面临建设资金严重缺乏的劣势。

3.2.4专业人才缺乏人才引进较难

公园生态旅游事业还处于起步阶段，旅游管理人才和专业技术人才缺乏，尤其缺乏既懂管理又懂专业技术的森林旅游专门人才。且因公园地处偏远、高寒、贫困地区，人才引进、留住比较困难。只有采取各种有效措施，培训或引进旅游专门人才，使人才资源与森林公园建设和发展相适应。

3.2.5近期客源基数较小市场拓展难度较大

公园正处于旅游发展初级阶段，客源零散，基数较小。据公园现有旅游开发状况分析，近期内还难于取得稳定的较为理想的客源市场竞争优势，急待通过推出特色旅游产品、宣传促销、强力开拓客源市场、增加市场竞争力等有效营销措施，才能逐步实现由劣势到优势的转化。

## 3.3机遇（Opportunity）

3.3.1国内外旅游业迅猛发展与国内旅游需求的急剧增长带来机遇

上世纪50年代以来，旅游业的迅猛发展已成为全球化的大趋势，旅游业在世界范围内而非局部区域的惊人大发展，已成为不争的现实。当前很多西方国家已将旅游业划入被称为“康乐理论产业”的第五产业。我国改革开放以来，随着国民经济持续稳定的不断增长，旅游业也迅猛崛起。令人普遍关注的是，我国拥有全球最大规模的国内旅游客源市场。1995年以来，我国居民出游率在50%以上，城镇居民出游率在90%以上，旅游已成为我国城乡居民的日常消费项目。按世界上国际旅游收入与国内旅游收入1:9的比列，我国国内市场目前才仅仅开发了1/4。随着经济不断增长，国内旅游的规模将进一步扩大，旅游消费水平将大大提高，旅游经济发展的潜力非常巨大。近年来，双休日、“黄金周”，使国内假日经济空前活跃，尤其是自驾车游的兴起和短程休闲旅游度假的迅猛发展为开发建设森林公园创造了良好的外部条件。

3.3.2休闲度假康养旅游和养老疗养勃兴带来机遇

在目前的世界旅游构成中，休闲旅游占了62%。我国正处于休闲度假的起步阶段，并将很快进入“黄金时代”。人们已逐渐认识到旅游的真正本质，越来越多的城市居民选择了休闲为主题的景区，并将生态休闲康养旅游作为预防亚健康的一种重要方式。

随着中国老龄化社会的快速到来和“空巢”现象的日益严重，养老疗养将倍受社会关注，老龄群体养老疗养的社会需求必将日益巨增。

四川沙鲁里山国家森林公园具有良好的生态休闲、避暑度假、养老疗养的资源优势，是生态环境好、范围面积大的休闲避暑度假胜地。公园的开发建设，一则将为生态旅游市场提供一个高品味的休闲避暑度假康养和养老疗养场所，二则周边地区休闲度假和养老疗养市场将为公园的发展带来难得的机遇。

3.3.3西部大开发为森林旅游带来机遇

我国在实施西部大开发战略中，将旅游业作为西部大开发的主要内容之一。“加快基础设施建设、加强生态环境保护和建设、发展特色优势环境”等六个推进西部大开发的内容，几乎都与发展旅游业相关。对于公园的发展建设而言，一方面有利于直接得到国家对西部地区旅游业发展的政策倾斜与资金支持，另一方面国家对西部地区基础设施建设的大力投入，可给公园及其所在地区旅游业发展带来前所未有的环境条件和市场机遇。

3.3.4有关政策指导扶持带来机遇

国家林业局制定发布了《森林公园管理办法》（林业部令第3号）、《国家级森林公园设立、撤销、合并、改变经营范围或者变更隶属关系审批管理办法》（国家林业局令第16号）、《拟设立国家级森林公园可行研究报告格式及要求》（2014年修订版）、《国家林业局关于加快森林公园发展的意见》、《国家林业局、国家旅游局关于加快发展森林旅游的意见》，为四川沙鲁里山国家森林公园的设立申报和建设发展提供了有力的法律法规和政策保障。

四川省人民政府和林业主管部门制定发布了《四川省森林公园管理条例》（四川省第九届人大常委会第二十次会议通过）、《四川省林业厅关于加强建设管理加快森林公园发展的通知》和关于国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金、省级森林公园建设补助政策等文件，为四川沙鲁里山国家森林公园的建设发展提供了地方法律法规和政策保障。

甘孜州委、州政府主持制订了全域旅游发展战略，将全域旅游定位为促进对外开放、增进民族团结、实现藏区稳定的政治模式，将生态旅游业定位为全州国民经济战略性支柱产业。州政府主要领导在调研基础上，指示白玉国有林保护管理局尽建好涉林国家级森林公园，指示州县级有关部门积极支持配合，为全域旅游战略实施作出示范。

## 3.4挑战（Threat）

认清面临的挑战，可以更好地发挥自身优势，抓住一切机遇，加快发展步伐。沙鲁里山国家森林公园发展面临的挑战主要表现在可进入性和可代替性两个方面。

3.4.1地理位置偏僻对公园构成可进入性缺陷

公园的地理位置比较偏僻，较为固定的第一、二级客源市场如康定、雅安、泸定、石棉、马尔康等地距公园均在500km以上，远程客源市场如成都、绵阳、西昌、拉萨重庆等大城市距公园均在900km以上，游客进入公园的交通条件在短期内又难以得到根本改善，而公园旅游的发展必将依赖外部交通条件的不断改善。因此，进入性缺陷将严重影响公园的游客量。

3.4.2同类旅游产品对公园形成替代性激烈竞争

面对国内森林旅游业的蓬勃发展，公园与川、藏、青、滇等省的森林公园和风景名胜区必将存在激烈的替代性竞争。就甘孜州而言，公园必将面临相距公园200km以上地区的贡嘎山国家级自然保护区、亚丁国家级自然保护区、海螺沟国家森林公园、荷花海国家森林公园、措普国家森林公园、鲜水河国家森林公园、世界非物质文化遗产德格印经院等早已蜚声海内外的著名同类景区的激烈竞争和可替代性挑战。

公园只有充分发挥自身优势，开发出有自身特色的旅游产品，才能从容应对这些来自外部的压力。

第4章规划总则

## 4.1规划指导思想

习近平同志指出，建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。他强调，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任，真正下决心把环境污染治理好、把生态环境建设好。这些重要论断，深刻阐释了推进生态文明建设的重大意义，表明了我们党加强生态文明建设的坚定意志和坚强决心。生态文明建设是经济持续健康发展的关键保障。生态文明建设是民意所在民心所向。生态文明建设是党提高执政能力的重要体现。

习近平强调指出，生态文明建设功在当代、利在千秋。我们要牢固树立社会主义生态文明观，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，为保护生态环境作出我们这代人的努力。

以国家法律、法规和森林公园建设与管理的有关方针政策为依据，以生态文化和生态经济理论为指导，以市场需求为导向，坚持“严格保护、合理利用、协调发展”的方针，按照“科学发展观”的要求和“以人为本”的规划理念，充分发挥公园现有的旅游资源优势，科学规划、合理布局，综合开发具有特色的旅游产品，把公园建成所在区域的绿色生态屏障和重要的生态旅游目的地。

## 4.2规划原则

4.2.1生态优先合理利用互补双赢

在保持现有自然生态环境景观资源的完整性及地域特色、保护生物多样性、维护生态系统的平衡和稳定的前提下，采取积极保护、合理利用方针和保护与开发相互促进、建设与保护同步进行的策略，实现资源环境保护和开发利用互补双赢的目标。

4.2.2整体优化容量控制持续发展

以可持续发展理论和整体优化理念为指导，正确处理局部与整体、近期与远期的关系。以环境可持续为基础，以经济可持续为重心，以文化可持续为导向，科学控制游客容量，创建景观优美、设施方便、环境优良、景观形象和游赏魅力独特、人与自然协调发展的生态旅游示范区。

4.2.3以人为本天人合一益智养生

公园内所有建设项目和配套设施的规划，都应坚持“以人为本、天人合一”理念，以满足游人自由舒畅、舒适安全、益智养生为目标。适度开发和配置与自然环境相协调的游憩项目、建筑设施，突出森林旅游的知识性、趣味性和可参与性。同时注意旅游消费个性化特点，以景观资源多样性为依托，创造多元化的旅游空间和旅游产品，满足不同的旅游消费需求。

4.2.4重在自然贵在和谐精在特色

以自然景观的展示为主，以与自然景观和谐统一的人文景观为辅，以精心打造公园特色旅游品牌为目的，突出公园的自然野趣和返朴归真的特点，防止人工化、城市化，做到自然环境与文化氛围相协调，人工美和自然美完美结合。

4.2.5统筹兼顾关联拉动增效多益

公园建设项目的规划，必须注重发挥森林旅游产业的关联作用和拉动作用，引导当地居民发展为旅游业服务的相关产业，要有利于地方经济的发展，有利于当地居民加快脱贫致富的步伐，有利于农村和林场富余劳动力向旅游服务业的转移，有利于林业产业结构的调整，实现增效多益的目标。

## 4.3规划依据

4.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国森林法》

（2）《中华人民共和国草原法》

（3）《中华人民共和国森林法实施条例》

（4）《中华人民共和国野生动物保护法》

（5）《中华人民共和国环境保护法》

（6）《中华人民共和国水资源保护法》

（7）《中华人民共和国文物保护法》

（8）《中华人民共和国旅游法》

（9）《森林公园管理办法》

（10）《国家级森林公园管理办法》

（11）《国家级森林公园总体规划审批管理办法》

（12）《四川省森林公园管理条例》

（13）《四川省天然林保护条例》

4.3.2规程规范规章及办法

（1）《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GB/T18005-1999）

（2）《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T2005-2012）

（3）《环境空气质量标准》（GB/T3095-2003）

（4）《地面水环境质量标准》（GB/T3838-2003）

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（6）《森林防火工程技术标准》（LYJ127-91）

（7）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）

（9）《四川省天然林保护修复制度实施方案》

（10）《国家级公益林管理办法》

（11）《公益林生态建设技术标准》

4.3.3政策性文件

（1）《国务院关于加快发展旅游业的意见》

（2）《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》

（3）《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》

（4）《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》

（5）《国家林业局森林公园管理办公室关于进一步做好森林公园管理工作的通知》（林园园字[2013]6号）

（6）《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号，2003年6月25日）

（7）《全国主体功能区规划》

（8）《全国林地保护利用规划纲要（2010－2020年）》

（9）《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）

（10）国家计委《1996～2050年全国生态环境建设规划》（1995年）

（11）《四川省旅游发展规划》（2012年）

（12）《四川林业发展纲要》（2005年）

（13）《四川省生态旅游业发展规划》（2003年）

（14）《甘孜藏族自治州旅游发展总体规划》（2011～2030）

（15）《甘孜藏族自治州乡村旅游总体规划》（2014～2025）

（16）《白玉县旅游发展总体规划》（2013～2025）

（17）《白玉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）

4.3.4其他相关依据

（1）《国家林业局关于准予设立四川沙鲁里山国家森林公园的行政许可决定》（林场许准[2017]24号）

（2）《国家林业和草原局关于准予四川沙鲁里山国家森林公园改变经营范围的行政许可决定》（林场许准[2020]878号)。

（3）《白玉县志》

（4）《白玉县2020年统计年鉴》

（5）《四川沙鲁里山国家森林公园可行性研究报告》（2016年）

（6）白玉县2019年度森林资源管理“一张图”,

（7）其他有关资料

## 4.4规划分期与目标

4.4.1规划分期

森林公园建设是一项周期较长、投资较大的系统工程，应采取统一规划、分期实施、先易后难、逐步完善的方针和策略。同时还应考虑国家五年计划因素。因此，确定公园规划总期限为10年，规划建设内容分两期完成。

近期：2021年～2025年（5年）

中远期：2026年～2030年（5年）

以上建设时间为本期公园建设的最长期限，在实际建设过程中，建设方可根据旅游形势发展和资金筹措情况提前实现公园的建设目标。

4.4.2规划目标

4.4.2.1总体目标

根据公园的资源特质和规划的指导思想与原则，结合公园的发展现状和规划预期，确定其规划总体目标为：在规划期内，把公园建成森林资源保护典范、生态文化普及乐园、森林生态康养旅游胜地。

力争在规划期末，建成完善高效的公园组织管理体系、景观资源保护体系、景观建设展示体系、旅游服务设施体系、市场开拓营销体系、社区调控发展体系，形成保护利用双赢的良性循环机制，创造显著的生态、社会、经济效益，提高公园及社区居民的精神文明和物质文明水平，为公园所在区域的林业、旅游业和国民经济可持续发展作出应有的贡献。

4.4.2.2分期目标

（1）近期（2021～2025年）目标

全面贯彻落实国家和地方“十三五”生态旅游发展规划精神，实施“全域旅游的战略、特色小镇战略、绿色发展战略”，结合“商、养、学、闲、情、奇”旅游新要素，开发森林康养、红色旅游、乡村旅游、山地休闲、科普研学、特色营地等类旅游产品，将公园建成国家生态旅游示范基地。

建立公园组织管理服务体系、基础设施体系，旅游服务设施体系、旅游产品设施体系、社区协调发展体系。重点建设公园管理服务区、基础设施、四川沙鲁里山国家森林公园4个景区（拉龙景区、赠科景区、麻绒景区、盖玉景区）的主要旅游产品设施。完善基础设施，进行景点建设，开发旅游产品，优化服务设施，注重景林改造。

（2）中期（2026～2030年）目标

在前期建设基础上，完成所有规划建设工程项目，提升完善管理服务体系、基础设施体系，旅游服务设施体系、旅游产品设施体系、社区协调发展体系。重点建设公园管理服务区、基础设施以及四川沙鲁里山国家森林公园拉龙景区、赠科景区、麻绒景区、盖玉景区等4个景区的主要旅游产品设施。以公园为单位完成新建和优化基础设施、服务设施、景林建设任务，将公园建成AAAAA级旅游景区和国家级旅游度假区。

第5章总体布局与发展战略

## 5.1森林公园性质与范围

5.1.1性质论证

5.1.1.1景观特征

（1）林公园自然地理条件独特，宜于林木生长。公园森林面积大，覆盖率高，林相复杂，物种多样，原始森林壮阔，高原草甸广袤，季相丰富多彩，奇花异草、古树名木众多，珍禽异兽出没，林草景观原始古朴。

（2）山公园属沙鲁里山系，地层古老，山体雄浑，峻岭云迷，峰峦奇异，洞穴幽深，峡谷险峻，山景地貌奇奥、雄险。

（3）水公园内金沙江及其支流秀美如画，溪瀑跌水玲珑秀雅，暗河神迷，泉池多姿，水景动静皆美。

（4）传统文化公园内有红色文化遗址、森工文化遗迹、淳朴的民风民俗、藏区农牧文化和最后的父系部落文化，构成了公园厚重的传统文化资源。

5.1.1.2公园类型

综上所述，公园以广袤壮阔的森林景观为主题，以高山峡谷、山原河谷、丘状高原地貌为依托，以自然景观多样化为特色，兼有丰富的红色文化、森工文化、藏区宗教民俗文化、父系帕措文化，是景观资源丰富多样、开发利用价值很高的复合型森林公园。

5.1.1.3主要功能

公园以保护森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、开展森林生态旅游为主要功能。

5.1.1.4等级

沙鲁里山森林公园于2017年1月19日获国家林业局批准设立，经国家林业局林场许准［2017］24号文件批准设立为国家级森林公园（2020年12月11日获国家林业和草原局批准改变经营范围，林场许准[2020]878号）。

5.1.1.5公园性质

沙鲁里山国家森林公园是以广袤的森林景观为主体，以逶迤磅礴的高山峡谷-丘状高原为依托，以原始古朴、多样奇异的自然景观为特色，具森林公园三大功能的复合型自然-人文生态旅游目的地。

5.1.2公园范围

根据国家林业和草原局林场许准［2020］878号核准，沙鲁里山国家森林公园面积为534624.18hm2。

公园范围包括白玉国有林保护管理局国有拉龙林场、赠科林场全部和麻绒林场、盖玉林场部分国有土地，详见表5-1。

表5-1公园范围与林场关系一览表

| 名称 | 总面积（hm2） | 属公园范围面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉龙林场 | 103060.44 | 85641.40 |  |
| 赠科林场 | 354755.52 | 306889.83 | 部分属察青松多保护区 |
| 麻绒林场 | 96610.18 | 70559.80 | 部分属察青松多保护区 |
| 盖玉林场 | 154630.73 | 71533.15 | 部分属火龙沟保护区 |
| 合计 | 709056.87 | 534624.18 |  |

公园拐点坐标（东北片区），详见表5-2。

表5-2公园范围拐点公里网格坐标一览表（东北片区）

| 拐点号 | 拐点坐标 |  | 拐点号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| G1 | 505182 | 3501983 | G19 | 547235 | 3384328 |
| G2 | 519304 | 3497624 | G20 | 560083 | 3395222 |
| G3 | 527487 | 3502587 | G21 | 563826 | 3406236 |
| G4 | 540865 | 3496662 | G22 | 552925 | 3410975 |
| G5 | 549863 | 3488338 | G23 | 551780 | 3423911 |
| G6 | 560422 | 3478569 | G24 | 545475 | 3433662 |
| G7 | 570441 | 3471726 | G25 | 546610 | 3441042 |
| G8 | 570488 | 3461591 | G26 | 535978 | 3436175 |
| G9 | 583654 | 3457192 | G27 | 526653 | 3431359 |
| G10 | 573721 | 3448273 | G28 | 513826 | 3425698 |
| G11 | 571843 | 3439342 | G29 | 506305 | 3436010 |
| G12 | 581207 | 3432811 | G30 | 497603 | 3444438 |
| G13 | 572433 | 3421621 | G31 | 493983 | 3452784 |
| G14 | 570005 | 3412550 | G32 | 478921 | 3458559 |
| G15 | 571606 | 3403108 | G33 | 489135 | 3473090 |
| G16 | 570382 | 3387771 | G34 | 495069 | 3481282 |
| G17 | 563305 | 3386553 | G35 | 509001 | 3480310 |
| G18 | 554442 | 3380481 | G36 | 504981 | 3487380 |

附：公园调减地块1坐标表

| 四川沙鲁里山国家森林公园调减区域坐标表(地块1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 东经 | 北纬 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| 1 | 98°59′50.214″ | 31°12′44.366″ | 24 | 98°59′15.883″ | 31°10′38.892″ |
| 2 | 98°59′48.749″ | 31°12′43.667″ | 25 | 98°59′08.448″ | 31°10′40.541″ |
| 3 | 98°59′42.400″ | 31°12′45.066″ | 26 | 98°59′09.406″ | 31°10′52.706″ |
| 4 | 98°59′40.284″ | 31°12′41.708″ | 27 | 98°58′51.597″ | 31°11′05.393″ |
| 5 | 98°59′18.635″ | 31°12′21.279″ | 28 | 98°58′48.455″ | 31°11′01.499″ |
| 6 | 98°59′24.495″ | 31°12′19.180″ | 29 | 98°58′44.826″ | 31°11′01.664″ |
| 7 | 98°59′25.105″ | 31°12′17.286″ | 30 | 98°58′29.421″ | 31°11′17.697″ |
| 8 | 98°59′24.041″ | 31°11′57.815″ | 31 | 98°58′37.791″ | 31°11′13.725″ |
| 9 | 98°59′27.692″ | 31°11′55.747″ | 32 | 98°58′42.537″ | 31°11′15.336″ |
| 10 | 98°59′36.641″ | 31°11′54.940″ | 33 | 98°58′49.727″ | 31°11′14.935″ |
| 11 | 98°59′45.820″ | 31°11′57.215″ | 34 | 98°58′30.545″ | 31°11′20.704″ |
| 12 | 99°0′02.911″ | 31°12′05.610″ | 35 | 98°58′11.551″ | 31°11′42.176″ |
| 13 | 99°0′03.018″ | 31°12′15.810″ | 36 | 98°58′33.789″ | 31°11′32.302″ |
| 14 | 99°0′05.260″ | 31°11′42.059″ | 37 | 98°58′28.967″ | 31°11′50.300″ |
| 15 | 99°0′31.005″ | 31°11′22.810″ | 38 | 98°58′44.677″ | 31°12′07.351″ |
| 16 | 99°0′33.600″ | 31°10′52.227″ | 39 | 98°59′04.960″ | 31°12′31.193″ |
| 17 | 99°0′21.007″ | 31°10′43.961″ | 40 | 98°59′08.336″ | 31°12′24.350″ |
| 18 | 99°0′51.039″ | 31°10′09.125″ | 41 | 98°59′08.381″ | 31°12′24.457″ |
| 19 | 99°0′03.613″ | 31°9′48.683″ | 42 | 98°59′10.170″ | 31°12′24.776″ |
| 20 | 98°59′43.695″ | 31°9′50.370″ | 43 | 98°59′15.703″ | 31°12′34.570″ |
| 21 | 98°59′44.422″ | 31°9′49.822″ | 44 | 98°59′17.493″ | 31°12′39.887″ |
| 22 | 98°59′39.387″ | 31°9′49.822″ | 45 | 98°59′24.656″ | 31°12′42.966″ |
| 23 | 98°59′21.881″ | 31°10′10.233″ | 46 | 98°59′49.237″ | 31°12′54.440″ |

（2）附：公园调减地块2坐标表

| 四川沙鲁里山国家森林公园调减区域坐标表（地块2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 东经 | 北纬 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| 47 | 99°30′29.837″ | 31°19′27.548″ | 189 | 99°28′00.368″ | 31°7′11.859″ |
| 48 | 99°31′04.336″ | 31°19′10.440″ | 190 | 99°27′02.919″ | 31°6′33.096″ |
| 49 | 99°31′17.739″ | 31°19′45.693″ | 191 | 99°26′34.237″ | 31°6′29.212″ |
| 50 | 99°31′12.839″ | 31°19′49.471″ | 192 | 99°26′45.866″ | 31°6′36.385″ |
| 51 | 99°31′19.335″ | 31°19′49.103″ | 193 | 99°26′11.506″ | 31°6′24.694″ |
| 52 | 99°31′53.551″ | 31°20′09.778″ | 194 | 99°25′26.442″ | 31°6′19.618″ |
| 53 | 99°32′18.850″ | 31°19′56.510″ | 195 | 99°25′13.624″ | 31°7′06.453″ |
| 54 | 99°32′19.767″ | 31°19′53.568″ | 196 | 99°25′05.629″ | 31°7′05.105″ |
| 55 | 99°32′57.214″ | 31°19′48.435″ | 197 | 99°25′02.063″ | 31°7′11.474″ |
| 56 | 99°32′58.665″ | 31°19′32.178″ | 198 | 99°25′07.191″ | 31°7′19.704″ |
| 57 | 99°33′37.344″ | 31°19′39.970″ | 199 | 99°24′54.715″ | 31°7′21.033″ |
| 58 | 99°33′47.241″ | 31°19′36.802″ | 200 | 99°25′00.127″ | 31°7′25.569″ |
| 59 | 99°33′42.353″ | 31°19′13.540″ | 201 | 99°23′01.186″ | 31°8′22.558″ |
| 60 | 99°33′04.843″ | 31°19′19.605″ | 202 | 99°22′01.908″ | 31°7′39.156″ |
| 61 | 99°32′58.772″ | 31°19′12.636″ | 203 | 99°21′59.049″ | 31°7′46.315″ |
| 62 | 99°33′26.637″ | 31°19′11.956″ | 204 | 99°21′43.085″ | 31°7′22.091″ |
| 63 | 99°33′24.737″ | 31°18′53.776″ | 205 | 99°21′46.484″ | 31°7′18.353″ |
| 64 | 99°33′11.870″ | 31°18′54.951″ | 206 | 99°21′58.938″ | 31°7′31.771″ |
| 65 | 99°33′05.966″ | 31°18′48.540″ | 207 | 99°21′59.007″ | 31°7′34.091″ |
| 66 | 99°33′20.644″ | 31°18′50.576″ | 208 | 99°22′01.223″ | 31°7′33.827″ |
| 67 | 99°33′21.444″ | 31°18′47.914″ | 209 | 99°22′02.495″ | 31°7′30.702″ |
| 68 | 99°33′15.395″ | 31°18′44.722″ | 210 | 99°22′01.280″ | 31°7′29.391″ |
| 69 | 99°33′31.972″ | 31°18′37.095″ | 211 | 99°22′01.744″ | 31°7′28.021″ |
| 70 | 99°33′14.799″ | 31°18′26.396″ | 212 | 99°22′03.179″ | 31°7′28.432″ |
| 71 | 99°33′09.907″ | 31°18′25.858″ | 213 | 99°22′06.489″ | 31°7′18.415″ |
| 72 | 99°33′07.679″ | 31°18′34.961″ | 214 | 99°21′18.211″ | 31°6′48.923″ |
| 73 | 99°33′06.616″ | 31°18′20.275″ | 215 | 99°19′04.017″ | 31°8′08.033″ |
| 74 | 99°32′41.529″ | 31°18′21.642″ | 216 | 99°18′49.418″ | 31°8′09.398″ |
| 75 | 99°32′51.080″ | 31°18′38.810″ | 217 | 99°18′29.148″ | 31°8′03.767″ |
| 76 | 99°32′45.877″ | 31°18′40.931″ | 218 | 99°18′08.476″ | 31°8′14.686″ |
| 77 | 99°32′35.838″ | 31°18′23.764″ | 219 | 99°17′19.983″ | 31°8′04.451″ |
| 78 | 99°32′30.136″ | 31°18′23.928″ | 220 | 99°17′20.817″ | 31°7′37.028″ |
| 79 | 99°32′29.843″ | 31°18′29.806″ | 221 | 99°17′23.077″ | 31°7′29.207″ |
| 80 | 99°32′07.662″ | 31°18′55.223″ | 222 | 99°17′05.762″ | 31°7′14.531″ |
| 81 | 99°32′17.784″ | 31°18′58.399″ | 223 | 99°17′06.312″ | 31°7′10.799″ |
| 82 | 99°32′15.072″ | 31°19′08.623″ | 224 | 99°16′49.426″ | 31°6′58.276″ |
| 83 | 99°32′03.997″ | 31°19′09.929″ | 225 | 99°16′07.446″ | 31°7′06.283″ |
| 84 | 99°32′02.011″ | 31°19′04.621″ | 226 | 99°15′48.915″ | 31°6′52.177″ |
| 85 | 99°31′55.503″ | 31°19′06.466″ | 227 | 99°15′27.866″ | 31°7′04.945″ |
| 86 | 99°31′53.039″ | 31°19′03.119″ | 228 | 99°15′27.865″ | 31°7′04.970″ |
| 87 | 99°31′47.988″ | 31°19′03.280″ | 229 | 99°15′27.830″ | 31°7′04.971″ |
| 88 | 99°31′47.646″ | 31°19′00.343″ | 230 | 99°15′27.829″ | 31°7′04.971″ |
| 89 | 99°31′56.429″ | 31°18′57.228″ | 231 | 99°15′20.891″ | 31°7′07.594″ |
| 90 | 99°32′03.679″ | 31°18′42.508″ | 232 | 99°15′20.891″ | 31°7′07.745″ |
| 91 | 99°31′38.642″ | 31°18′39.003″ | 233 | 99°15′20.724″ | 31°7′07.782″ |
| 92 | 99°31′37.610″ | 31°18′33.208″ | 234 | 99°15′20.677″ | 31°7′07.888″ |
| 93 | 99°31′23.256″ | 31°18′38.421″ | 235 | 99°15′20.361″ | 31°7′07.897″ |
| 94 | 99°31′22.938″ | 31°18′26.289″ | 236 | 99°15′20.333″ | 31°7′07.783″ |
| 95 | 99°31′25.299″ | 31°18′23.380″ | 237 | 99°15′20.514″ | 31°7′07.684″ |
| 96 | 99°31′32.449″ | 31°18′27.216″ | 238 | 99°15′19.948″ | 31°7′07.819″ |
| 97 | 99°32′00.114″ | 31°18′09.599″ | 239 | 99°15′19.939″ | 31°7′07.902″ |
| 98 | 99°32′12.562″ | 31°18′21.466″ | 240 | 99°15′19.569″ | 31°7′07.910″ |
| 99 | 99°32′05.754″ | 31°18′11.723″ | 241 | 99°15′19.382″ | 31°7′07.955″ |
| 100 | 99°32′21.719″ | 31°18′08.934″ | 242 | 99°15′19.378″ | 31°7′08.062″ |
| 101 | 99°32′23.460″ | 31°17′39.197″ | 243 | 99°15′19.207″ | 31°7′08.070″ |
| 102 | 99°31′58.929″ | 31°17′31.809″ | 244 | 99°15′19.194″ | 31°7′08.000″ |
| 103 | 99°32′13.101″ | 31°17′24.494″ | 245 | 99°15′18.817″ | 31°7′08.090″ |
| 104 | 99°31′22.432″ | 31°16′35.242″ | 246 | 99°15′18.807″ | 31°7′08.228″ |
| 105 | 99°31′49.450″ | 31°16′51.865″ | 247 | 99°15′18.440″ | 31°7′08.240″ |
| 106 | 99°32′04.183″ | 31°16′34.461″ | 248 | 99°15′18.434″ | 31°7′08.385″ |
| 107 | 99°31′59.152″ | 31°16′20.308″ | 249 | 99°15′18.063″ | 31°7′08.391″ |
| 108 | 99°32′31.620″ | 31°16′05.096″ | 250 | 99°15′12.975″ | 31°7′11.155″ |
| 109 | 99°32′36.790″ | 31°16′17.187″ | 251 | 99°15′12.967″ | 31°7′11.325″ |
| 110 | 99°32′56.677″ | 31°16′02.967″ | 252 | 99°15′12.733″ | 31°7′11.333″ |
| 111 | 99°32′06.143″ | 31°15′23.962″ | 253 | 99°15′07.891″ | 31°7′15.448″ |
| 112 | 99°32′35.104″ | 31°15′32.807″ | 254 | 99°15′07.887″ | 31°7′15.560″ |
| 113 | 99°32′46.587″ | 31°15′30.031″ | 255 | 99°15′07.797″ | 31°7′15.564″ |
| 114 | 99°32′42.290″ | 31°15′45.901″ | 256 | 99°15′07.703″ | 31°7′15.679″ |
| 115 | 99°33′04.355″ | 31°15′37.672″ | 257 | 99°15′07.701″ | 31°7′15.725″ |
| 116 | 99°33′30.190″ | 31°15′51.937″ | 258 | 99°15′07.664″ | 31°7′15.726″ |
| 117 | 99°33′42.716″ | 31°15′47.772″ | 259 | 99°15′06.107″ | 31°7′17.608″ |
| 118 | 99°33′53.131″ | 31°15′50.303″ | 260 | 99°14′49.084″ | 31°7′34.622″ |
| 119 | 99°33′53.088″ | 31°15′43.044″ | 261 | 99°14′40.147″ | 31°7′49.473″ |
| 120 | 99°34′03.903″ | 31°15′29.195″ | 262 | 99°14′30.666″ | 31°7′56.250″ |
| 121 | 99°34′16.780″ | 31°15′28.794″ | 263 | 99°13′50.798″ | 31°8′03.295″ |
| 122 | 99°34′32.961″ | 31°15′22.042″ | 264 | 99°13′36.884″ | 31°8′10.605″ |
| 123 | 99°34′35.621″ | 31°15′15.357″ | 265 | 99°13′36.884″ | 31°8′10.607″ |
| 124 | 99°34′35.267″ | 31°15′13.803″ | 266 | 99°13′20.037″ | 31°8′44.242″ |
| 125 | 99°34′35.194″ | 31°15′13.450″ | 267 | 99°13′04.903″ | 31°8′52.549″ |
| 126 | 99°34′13.037″ | 31°14′51.631″ | 268 | 99°12′57.802″ | 31°8′57.776″ |
| 127 | 99°34′17.072″ | 31°14′44.191″ | 269 | 99°12′55.132″ | 31°8′57.736″ |
| 128 | 99°34′15.878″ | 31°14′02.984″ | 270 | 99°12′35.575″ | 31°9′09.931″ |
| 129 | 99°34′05.007″ | 31°13′33.141″ | 271 | 99°12′35.426″ | 31°9′25.974″ |
| 130 | 99°33′47.893″ | 31°13′56.565″ | 272 | 99°12′54.148″ | 31°9′45.138″ |
| 131 | 99°33′54.986″ | 31°13′48.982″ | 273 | 99°13′04.841″ | 31°9′48.028″ |
| 132 | 99°33′46.325″ | 31°13′40.626″ | 274 | 99°13′31.043″ | 31°10′08.789″ |
| 133 | 99°33′57.792″ | 31°13′36.754″ | 275 | 99°13′33.928″ | 31°10′16.998″ |
| 134 | 99°33′45.385″ | 31°13′33.201″ | 276 | 99°13′29.604″ | 31°10′28.981″ |
| 135 | 99°33′39.071″ | 31°13′25.471″ | 277 | 99°13′31.152″ | 31°10′35.453″ |
| 136 | 99°33′17.409″ | 31°13′23.709″ | 278 | 99°13′26.504″ | 31°10′48.349″ |
| 137 | 99°33′10.563″ | 31°13′32.553″ | 279 | 99°13′26.320″ | 31°10′55.715″ |
| 138 | 99°33′05.279″ | 31°13′18.574″ | 280 | 99°13′22.061″ | 31°11′04.353″ |
| 139 | 99°33′05.466″ | 31°13′13.350″ | 281 | 99°13′18.718″ | 31°11′10.783″ |
| 140 | 99°33′09.982″ | 31°13′11.273″ | 282 | 99°13′21.417″ | 31°11′25.733″ |
| 141 | 99°33′19.511″ | 31°13′14.010″ | 283 | 99°13′13.874″ | 31°11′43.872″ |
| 142 | 99°33′25.372″ | 31°13′11.047″ | 284 | 99°13′14.077″ | 31°11′44.935″ |
| 143 | 99°33′37.378″ | 31°13′11.446″ | 285 | 99°13′09.716″ | 31°11′55.452″ |
| 144 | 99°33′27.127″ | 31°12′57.236″ | 286 | 99°13′07.581″ | 31°12′18.119″ |
| 145 | 99°33′21.883″ | 31°12′59.661″ | 287 | 99°13′09.160″ | 31°12′43.197″ |
| 146 | 99°33′15.129″ | 31°12′35.391″ | 288 | 99°13′11.097″ | 31°12′45.389″ |
| 147 | 99°33′01.036″ | 31°12′35.430″ | 289 | 99°14′48.636″ | 31°13′20.002″ |
| 148 | 99°33′22.516″ | 31°12′22.284″ | 290 | 99°15′57.227″ | 31°14′02.201″ |
| 149 | 99°33′08.690″ | 31°12′22.485″ | 291 | 99°16′11.837″ | 31°14′02.807″ |
| 150 | 99°33′16.368″ | 31°12′18.105″ | 292 | 99°16′17.152″ | 31°13′58.197″ |
| 151 | 99°32′53.516″ | 31°12′13.179″ | 293 | 99°17′39.474″ | 31°13′57.092″ |
| 152 | 99°32′54.502″ | 31°12′10.110″ | 294 | 99°17′48.157″ | 31°14′29.244″ |
| 153 | 99°33′02.482″ | 31°11′55.220″ | 295 | 99°17′53.537″ | 31°14′56.427″ |
| 154 | 99°33′31.230″ | 31°12′03.911″ | 296 | 99°17′55.744″ | 31°15′40.876″ |
| 155 | 99°33′29.511″ | 31°12′17.491″ | 297 | 99°19′14.190″ | 31°16′03.722″ |
| 156 | 99°33′50.956″ | 31°12′27.191″ | 298 | 99°19′45.382″ | 31°16′22.786″ |
| 157 | 99°33′54.684″ | 31°12′15.320″ | 299 | 99°19′41.808″ | 31°16′15.906″ |
| 158 | 99°33′51.235″ | 31°12′06.744″ | 300 | 99°20′21.216″ | 31°16′17.789″ |
| 159 | 99°34′15.224″ | 31°11′17.075″ | 301 | 99°20′19.374″ | 31°15′52.477″ |
| 160 | 99°34′19.347″ | 31°10′32.316″ | 302 | 99°20′25.064″ | 31°15′49.369″ |
| 161 | 99°34′26.037″ | 31°10′33.712″ | 303 | 99°20′47.778″ | 31°16′16.776″ |
| 162 | 99°34′31.855″ | 31°10′29.073″ | 304 | 99°21′24.371″ | 31°15′29.862″ |
| 163 | 99°34′30.815″ | 31°10′29.184″ | 305 | 99°21′33.936″ | 31°16′33.509″ |
| 164 | 99°34′30.866″ | 31°10′27.336″ | 306 | 99°22′09.526″ | 31°15′38.600″ |
| 165 | 99°34′32.449″ | 31°10′27.899″ | 307 | 99°22′17.691″ | 31°15′39.814″ |
| 166 | 99°34′26.259″ | 31°10′11.139″ | 308 | 99°22′38.393″ | 31°15′55.216″ |
| 167 | 99°34′53.923″ | 31°9′15.168″ | 309 | 99°22′18.071″ | 31°16′15.481″ |
| 168 | 99°30′14.143″ | 31°8′03.181″ | 310 | 99°22′44.975″ | 31°16′20.556″ |
| 169 | 99°30′16.858″ | 31°8′13.148″ | 311 | 99°22′15.941″ | 31°16′23.321″ |
| 170 | 99°30′19.496″ | 31°8′19.854″ | 312 | 99°22′30.448″ | 31°16′58.862″ |
| 171 | 99°29′42.607″ | 31°8′46.297″ | 313 | 99°22′52.920″ | 31°16′54.627″ |
| 172 | 99°29′32.227″ | 31°8′28.554″ | 314 | 99°22′53.850″ | 31°16′57.581″ |
| 173 | 99°29′26.290″ | 31°8′38.358″ | 315 | 99°22′06.839″ | 31°17′23.058″ |
| 174 | 99°29′22.225″ | 31°7′46.927″ | 316 | 99°22′00.692″ | 31°17′46.189″ |
| 175 | 99°29′29.789″ | 31°8′20.574″ | 317 | 99°24′48.638″ | 31°17′37.711″ |
| 176 | 99°29′34.593″ | 31°8′24.821″ | 318 | 99°24′44.309″ | 31°18′32.004″ |
| 177 | 99°29′38.868″ | 31°8′13.907″ | 319 | 99°25′53.870″ | 31°18′25.594″ |
| 178 | 99°29′41.312″ | 31°8′27.918″ | 320 | 99°25′55.003″ | 31°18′27.983″ |
| 179 | 99°29′51.205″ | 31°8′09.753″ | 321 | 99°26′01.974″ | 31°18′29.337″ |
| 180 | 99°30′04.759″ | 31°8′01.396″ | 322 | 99°26′08.278″ | 31°18′25.055″ |
| 181 | 99°29′39.725″ | 31°7′55.603″ | 323 | 99°26′38.415″ | 31°19′12.093″ |
| 182 | 99°29′34.616″ | 31°7′43.250″ | 324 | 99°27′24.358″ | 31°18′41.209″ |
| 183 | 99°29′59.806″ | 31°7′35.242″ | 325 | 99°27′33.309″ | 31°18′46.293″ |
| 184 | 99°29′47.907″ | 31°7′07.107″ | 326 | 99°27′41.960″ | 31°18′39.565″ |
| 185 | 99°29′46.400″ | 31°7′12.678″ | 327 | 99°28′16.792″ | 31°19′15.789″ |
| 186 | 99°28′23.233″ | 31°7′22.662″ | 328 | 99°27′57.558″ | 31°20′14.151″ |
| 187 | 99°28′25.701″ | 31°7′14.930″ | 329 | 99°27′57.678″ | 31°20′13.828″ |
| 188 | 99°28′01.290″ | 31°7′08.833″ |  |  |  |

公园拐点坐标（西南片区），详见表5-3。

表5-3公园范围拐点公里网格坐标一览表（西南片区）

| 拐点号 | 拐点坐标 |  | 拐点号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| G37 | 489618 | 3425515 | G49 | 499133 | 3385496 |
| G38 | 498776 | 3428658 | G50 | 498372 | 3377808 |
| G39 | 502074 | 3421116 | G51 | 502167 | 3371789 |
| G40 | 508970 | 3412402 | G52 | 497050 | 3361484 |
| G41 | 515988 | 3405853 | G53 | 494969 | 3373047 |
| G42 | 510728 | 3400151 | G54 | 492855 | 3383308 |
| G43 | 512541 | 3393025 | G55 | 490839 | 3397652 |
| G44 | 520391 | 3391048 | G56 | 496417 | 3405386 |
| G45 | 522777 | 3383678 | G57 | 496508 | 3415757 |
| G46 | 518078 | 3379884 | G58 | 493294 | 3420131 |
| G47 | 512972 | 3387496 | G59 | 487970 | 3418202 |
| G48 | 505805 | 3389907 |  |  |  |

## 5.2森林公园主题定位

根据公园地处川、藏两省（区）交界地区，地质景观宏伟奇丽，生物景观多样丰富，多元文化内涵深厚，气候温凉适度，地理区位优越等发展条件，对公园进行主题定位。

5.2.1公园主题定位方案一

中国超级森林公园

国际最美康养胜地

中国最大规模的国家森林公园——公园规划总面积534624.18hm2，名列中国超大型国家级森林公园首位，天成雄阔壮美特色(公园排名顺序详见第2章表2-5全国国家森林公园面积前十排名表)。

国际避暑康养基地——公园境内有植被类型、植物动物、地文、水文、生态系统等多样性森林风景资源，天然原始森林占公园森林面积的96.52%。。公园大气质量达一级标准，主要景点负离子含量为1～5升/cm3，空气细菌含量为400个/m3以下，区域环境质量评价分值高达9.5分（满分为10分）。公园7月平均气温15.8℃，年均日照时数2133.6h，年均相对湿度59%。在124天无霜期内，公园不仅是四川、中国而且是世界最适宜、最美丽、最独特、最广阔的避暑度假游乐、益心健体康养胜地。

5.2.2公园主题定位方案二

中国森林第一园

青藏高原沙鲁里

中国森林第一园——与方案一之“中国超级森林公园”同义，意为四川沙鲁里山国家森林公园面积规模是我国排名第一的超大型国家级森林公园。

青藏高原沙鲁里——含意有二。一指“中国森林第一园”就是位于青藏高原东南缘的“四川沙鲁里山国家森林公园”。二指四川沙鲁里山国家森林公园是因处于青藏高原东南缘的横断山北段，故有“五多七最”资源特色，从而具有很高的自然、人文、科研、旅游等综合价值。

## 5.3森林公园功能分区

5.3.1功能分区原则

- 客观反映森林公园不同区域的资源特点、分布特征以及在保护、管理、游览、服务等方面的地域空间关系和需求。

- 有利于森林游憩活动的组织和开展。

- 为森林公园的长远发展留有一定余地。

5.3.2功能分区结构体系

根据公园总体布局的依据和原则，结合公园风景资源的空间分布和功能需要，参照生态保护红线划定有关政策文件、技术规范，采用“公园-功能区-景区（分区）”的功能分区结构体系和自然区划与人工区划相结合的区划方法，将公园划分为4类功能区和10个景区（分区）。公园功能分区结构体系，详见图5-1。

|  |  |  | 核心景观区 |  |  | 米拉山核心景观区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 拉龙景区 |
| 四川沙鲁里山国家森林公园 |  |  |  |  |  | 麻绒景区 |
|  |  |  | 一般游憩区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 赠科景区 |
|  |  |  |  |  |  | 盖玉景区 |
|  |  |  |  |  |  | 穆塔管理服务区 |
|  |  |  |  |  |  | 也康管理服务区 |
|  |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 约达管理服务区 |
|  |  |  |  |  |  | 盖玉管理服务区 |
|  |  |  |  |  |  | 公园入口管理服务区 |
|  |  |  | 生态保育区 |  |  | 卓达拉山生态保育区 |

图5-1公园功能分区结构体系

5.3.2.1核心景观区

公园的核心景观区为西南片区东北部的米拉山核心景观区，属四川火龙沟省级自然保护区的实验区，面积49690.26hm2。占公园总面积的8.4%。其中林地面积36224.12hm2，林地保护等级1级面积52.21hm2，林地保护等级2级面积34338.17hm2，林地保护等级3级面积154.83hm2，林地保护等级4级面积1678.91hm2。

公园核心景观区拐点坐标，详见表5-4。

表5-4公园核心景观区拐点公里网格坐标一览表

| 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |  | 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 盖玉核心景观区 | HG-1 | 489618 | 3425515 |  | 盖玉核心景观区 | HG-21 | 502167 | 3371789 |
| 盖玉核心景观区 | HG-2 | 498776 | 3428658 |  | 盖玉核心景观区 | HG-22 | 500957 | 3366793 |
| 盖玉核心景观区 | HG-3 | 502074 | 3421116 |  | 盖玉核心景观区 | HG-23 | 498952 | 3363181 |
| 盖玉核心景观区 | HG-4 | 505312 | 3416651 |  | 盖玉核心景观区 | HG-24 | 498545 | 3367938 |
| 盖玉核心景观区 | HG-5 | 508970 | 3412402 |  | 盖玉核心景观区 | HG-25 | 496961 | 3373505 |
| 盖玉核心景观区 | HG-6 | 510061 | 3408575 |  | 盖玉核心景观区 | HG-26 | 495068 | 3379765 |
| 盖玉核心景观区 | HG-7 | 515988 | 3405853 |  | 盖玉核心景观区 | HG-27 | 495433 | 3384599 |
| 盖玉核心景观区 | HG-8 | 512473 | 3401201 |  | 盖玉核心景观区 | HG-28 | 496730 | 3393856 |
| 盖玉核心景观区 | HG-9 | 510728 | 3400151 |  | 盖玉核心景观区 | HG-29 | 497529 | 3399255 |
| 盖玉核心景观区 | HG-10 | 510912 | 3396139 |  | 盖玉核心景观区 | HG-30 | 500639 | 3405687 |
| 盖玉核心景观区 | HG-11 | 512541 | 3393025 |  | 盖玉核心景观区 | HG-31 | 506651 | 3400565 |
| 盖玉核心景观区 | HG-12 | 518376 | 3391858 |  | 盖玉核心景观区 | HG-32 | 505053 | 3406487 |
| 盖玉核心景观区 | HG-13 | 522023 | 3388571 |  | 盖玉核心景观区 | HG-33 | 504304 | 3412100 |
| 盖玉核心景观区 | HG-14 | 522777 | 3383678 |  | 盖玉核心景观区 | HG-34 | 502228 | 3411023 |
| 盖玉核心景观区 | HG-15 | 518078 | 3379884 |  | 盖玉核心景观区 | HG-35 | 494900 | 3409828 |
| 盖玉核心景观区 | HG-16 | 512972 | 3387496 |  | 盖玉核心景观区 | HG-36 | 496508 | 3415757 |
| 盖玉核心景观区 | HG-17 | 509506 | 3393265 |  | 盖玉核心景观区 | HG-37 | 495147 | 3420289 |
| 盖玉核心景观区 | HG-18 | 505805 | 3389907 |  | 盖玉核心景观区 | HG-38 | 490562 | 3422333 |
| 盖玉核心景观区 | HG-19 | 499133 | 3385496 |  | 盖玉核心景观区 | HG-39 | 487244 | 3418899 |
| 盖玉核心景观区 | HG-20 | 498372 | 3377808 |  |  |  |  |  |

5.3.2.2一般游憩区

公园的一般游憩区包括东北片区的拉龙景区、麻绒景区、赠科景区和西南片区的盖玉景区，总面积461946.66hm2（拉龙景区面积85571.48hm2，赠科景区面积284071.79hm2，麻绒景区面积70510.95hm2，盖玉景区面积21792.44hm2）,占公园总面积的80.97%。其中，林地面积277455.04hm2，林地保护等级1级面积36689.25hm2，林地保护等级2级面积240750.17hm2，林地保护等级3级面积13.89hm2，林地保护等级3级面积1.73hm2。

公园一般游憩区各景区周界拐点坐标，详见表5-4。

表5-4公园一般游憩区各景区周界拐点公里网格坐标一览表

| 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |  | 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 赠科一般游憩区 | YZ-1 | 505182 | 3501983 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-2 | 496199 | 3453878 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-2 | 511929 | 3500790 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-3 | 501661 | 3457522 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-3 | 519304 | 3497624 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-4 | 504700 | 3455905 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-4 | 527487 | 3502587 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-5 | 507512 | 3456292 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-5 | 531421 | 3500681 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-6 | 511273 | 3453544 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-6 | 540865 | 3496662 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-7 | 515515 | 3450588 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-7 | 542096 | 3489635 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-8 | 521950 | 3445925 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-8 | 543298 | 3484031 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-9 | 526889 | 3444011 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-9 | 547035 | 3478080 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-10 | 528129 | 3451920 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-10 | 555144 | 3472933 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-11 | 534216 | 3455317 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-11 | 560054 | 3469377 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-12 | 541416 | 3460217 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-12 | 570045 | 3472969 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-13 | 542141 | 3463044 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-13 | 569270 | 3463354 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-14 | 546445 | 3458987 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-14 | 577823 | 3458361 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-15 | 549037 | 3454981 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-15 | 583074 | 3451751 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-16 | 547080 | 3450046 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-16 | 573721 | 3448273 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-17 | 545562 | 3446190 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-17 | 571843 | 3439342 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-18 | 548330 | 3442539 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-18 | 567288 | 3433318 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-19 | 544756 | 3439658 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-19 | 581207 | 3432811 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-20 | 539071 | 3438771 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-20 | 572433 | 3421621 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-21 | 535978 | 3436175 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-21 | 570005 | 3412550 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-22 | 531494 | 3433401 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-22 | 571606 | 3403108 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-23 | 526653 | 3431359 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-23 | 570382 | 3387771 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-24 | 524255 | 3428602 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-24 | 563305 | 3386553 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-25 | 527262 | 3420198 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-25 | 560439 | 3380502 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-26 | 523680 | 3424261 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-26 | 547235 | 3384328 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-27 | 522121 | 3431995 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-27 | 560083 | 3395222 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-28 | 518567 | 3427508 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-28 | 563826 | 3406236 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-29 | 513826 | 3425698 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-29 | 552925 | 3410975 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-30 | 509421 | 3432188 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-30 | 551780 | 3423911 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-31 | 506305 | 3436010 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-31 | 546610 | 3441042 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-32 | 500858 | 3440281 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-32 | 549037 | 3454981 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-33 | 495574 | 3445653 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-33 | 542141 | 3463044 |  | 麻绒一般游憩区 | YM-34 | 496816 | 3449038 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-34 | 531241 | 3460049 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-1 | 498571 | 3412036 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-35 | 524191 | 3468548 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-2 | 502228 | 3411023 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-36 | 515193 | 3472092 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-3 | 503426 | 3412469 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-37 | 510039 | 3475143 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-4 | 505711 | 3409719 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-38 | 507205 | 3483975 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-5 | 503845 | 3408646 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-39 | 504981 | 3487380 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-6 | 505053 | 3406487 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-40 | 508792 | 3491646 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-7 | 510865 | 3404110 |
| 赠科一般游憩区 | YZ-41 | 503685 | 3497316 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-8 | 507939 | 3401092 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-1 | 487296 | 3476528 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-9 | 504803 | 3400283 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-2 | 497950 | 3483070 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-10 | 502047 | 3404134 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-3 | 502532 | 3479419 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-11 | 499974 | 3406372 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-4 | 510315 | 3479151 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-12 | 499153 | 3403953 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-5 | 510039 | 3475143 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-13 | 498249 | 3402089 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-6 | 517961 | 3471347 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-14 | 500223 | 3398007 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-7 | 524191 | 3468548 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-15 | 497036 | 3396830 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-8 | 529292 | 3462180 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-16 | 493356 | 3396000 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-9 | 535519 | 3459867 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-17 | 496730 | 3393856 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-10 | 541353 | 3464351 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-18 | 497257 | 3391823 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-11 | 541416 | 3460217 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-19 | 499006 | 3387231 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-12 | 535970 | 3456041 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-20 | 497102 | 3384144 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-13 | 531387 | 3452644 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-21 | 496708 | 3381024 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-14 | 526495 | 3450413 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-22 | 497432 | 3376455 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-15 | 526889 | 3444011 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-23 | 499987 | 3371603 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-16 | 521950 | 3445925 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-24 | 499682 | 3364716 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-17 | 518130 | 3448532 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-25 | 497050 | 3361484 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-18 | 513883 | 3451343 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-26 | 496324 | 3367968 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-19 | 509239 | 3453251 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-27 | 494969 | 3373047 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-20 | 504700 | 3455905 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-28 | 492855 | 3383308 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-21 | 500254 | 3456440 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-29 | 492259 | 3388365 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-22 | 496199 | 3453878 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-30 | 492134 | 3393155 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-23 | 492243 | 3456891 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-31 | 490839 | 3397652 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-24 | 488444 | 3460500 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-32 | 493934 | 3400051 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-25 | 478921 | 3458559 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-33 | 496219 | 3402383 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-26 | 481746 | 3464904 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-34 | 496417 | 3405386 |
| 拉龙一般游憩区 | YL-27 | 487117 | 3470391 |  | 盖玉一般游憩区 | YG-35 | 496839 | 3408329 |
| 麻绒一般游憩区 | YM-1 | 493983 | 3452784 |  |  |  |  |  |

附：公园调减地块1坐标表

| 四川沙鲁里山国家森林公园调减区域坐标表(地块1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 东经 | 北纬 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| 1 | 98°59′50.214″ | 31°12′44.366″ | 24 | 98°59′15.883″ | 31°10′38.892″ |
| 2 | 98°59′48.749″ | 31°12′43.667″ | 25 | 98°59′08.448″ | 31°10′40.541″ |
| 3 | 98°59′42.400″ | 31°12′45.066″ | 26 | 98°59′09.406″ | 31°10′52.706″ |
| 4 | 98°59′40.284″ | 31°12′41.708″ | 27 | 98°58′51.597″ | 31°11′05.393″ |
| 5 | 98°59′18.635″ | 31°12′21.279″ | 28 | 98°58′48.455″ | 31°11′01.499″ |
| 6 | 98°59′24.495″ | 31°12′19.180″ | 29 | 98°58′44.826″ | 31°11′01.664″ |
| 7 | 98°59′25.105″ | 31°12′17.286″ | 30 | 98°58′29.421″ | 31°11′17.697″ |
| 8 | 98°59′24.041″ | 31°11′57.815″ | 31 | 98°58′37.791″ | 31°11′13.725″ |
| 9 | 98°59′27.692″ | 31°11′55.747″ | 32 | 98°58′42.537″ | 31°11′15.336″ |
| 10 | 98°59′36.641″ | 31°11′54.940″ | 33 | 98°58′49.727″ | 31°11′14.935″ |
| 11 | 98°59′45.820″ | 31°11′57.215″ | 34 | 98°58′30.545″ | 31°11′20.704″ |
| 12 | 99°0′02.911″ | 31°12′05.610″ | 35 | 98°58′11.551″ | 31°11′42.176″ |
| 13 | 99°0′03.018″ | 31°12′15.810″ | 36 | 98°58′33.789″ | 31°11′32.302″ |
| 14 | 99°0′05.260″ | 31°11′42.059″ | 37 | 98°58′28.967″ | 31°11′50.300″ |
| 15 | 99°0′31.005″ | 31°11′22.810″ | 38 | 98°58′44.677″ | 31°12′07.351″ |
| 16 | 99°0′33.600″ | 31°10′52.227″ | 39 | 98°59′04.960″ | 31°12′31.193″ |
| 17 | 99°0′21.007″ | 31°10′43.961″ | 40 | 98°59′08.336″ | 31°12′24.350″ |
| 18 | 99°0′51.039″ | 31°10′09.125″ | 41 | 98°59′08.381″ | 31°12′24.457″ |
| 19 | 99°0′03.613″ | 31°9′48.683″ | 42 | 98°59′10.170″ | 31°12′24.776″ |
| 20 | 98°59′43.695″ | 31°9′50.370″ | 43 | 98°59′15.703″ | 31°12′34.570″ |
| 21 | 98°59′44.422″ | 31°9′49.822″ | 44 | 98°59′17.493″ | 31°12′39.887″ |
| 22 | 98°59′39.387″ | 31°9′49.822″ | 45 | 98°59′24.656″ | 31°12′42.966″ |
| 23 | 98°59′21.881″ | 31°10′10.233″ | 46 | 98°59′49.237″ | 31°12′54.440″ |

（2）附：公园调减地块2坐标表

| 四川沙鲁里山国家森林公园调减区域坐标表（地块2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 东经 | 北纬 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| 47 | 99°30′29.837″ | 31°19′27.548″ | 189 | 99°28′00.368″ | 31°7′11.859″ |
| 48 | 99°31′04.336″ | 31°19′10.440″ | 190 | 99°27′02.919″ | 31°6′33.096″ |
| 49 | 99°31′17.739″ | 31°19′45.693″ | 191 | 99°26′34.237″ | 31°6′29.212″ |
| 50 | 99°31′12.839″ | 31°19′49.471″ | 192 | 99°26′45.866″ | 31°6′36.385″ |
| 51 | 99°31′19.335″ | 31°19′49.103″ | 193 | 99°26′11.506″ | 31°6′24.694″ |
| 52 | 99°31′53.551″ | 31°20′09.778″ | 194 | 99°25′26.442″ | 31°6′19.618″ |
| 53 | 99°32′18.850″ | 31°19′56.510″ | 195 | 99°25′13.624″ | 31°7′06.453″ |
| 54 | 99°32′19.767″ | 31°19′53.568″ | 196 | 99°25′05.629″ | 31°7′05.105″ |
| 55 | 99°32′57.214″ | 31°19′48.435″ | 197 | 99°25′02.063″ | 31°7′11.474″ |
| 56 | 99°32′58.665″ | 31°19′32.178″ | 198 | 99°25′07.191″ | 31°7′19.704″ |
| 57 | 99°33′37.344″ | 31°19′39.970″ | 199 | 99°24′54.715″ | 31°7′21.033″ |
| 58 | 99°33′47.241″ | 31°19′36.802″ | 200 | 99°25′00.127″ | 31°7′25.569″ |
| 59 | 99°33′42.353″ | 31°19′13.540″ | 201 | 99°23′01.186″ | 31°8′22.558″ |
| 60 | 99°33′04.843″ | 31°19′19.605″ | 202 | 99°22′01.908″ | 31°7′39.156″ |
| 61 | 99°32′58.772″ | 31°19′12.636″ | 203 | 99°21′59.049″ | 31°7′46.315″ |
| 62 | 99°33′26.637″ | 31°19′11.956″ | 204 | 99°21′43.085″ | 31°7′22.091″ |
| 63 | 99°33′24.737″ | 31°18′53.776″ | 205 | 99°21′46.484″ | 31°7′18.353″ |
| 64 | 99°33′11.870″ | 31°18′54.951″ | 206 | 99°21′58.938″ | 31°7′31.771″ |
| 65 | 99°33′05.966″ | 31°18′48.540″ | 207 | 99°21′59.007″ | 31°7′34.091″ |
| 66 | 99°33′20.644″ | 31°18′50.576″ | 208 | 99°22′01.223″ | 31°7′33.827″ |
| 67 | 99°33′21.444″ | 31°18′47.914″ | 209 | 99°22′02.495″ | 31°7′30.702″ |
| 68 | 99°33′15.395″ | 31°18′44.722″ | 210 | 99°22′01.280″ | 31°7′29.391″ |
| 69 | 99°33′31.972″ | 31°18′37.095″ | 211 | 99°22′01.744″ | 31°7′28.021″ |
| 70 | 99°33′14.799″ | 31°18′26.396″ | 212 | 99°22′03.179″ | 31°7′28.432″ |
| 71 | 99°33′09.907″ | 31°18′25.858″ | 213 | 99°22′06.489″ | 31°7′18.415″ |
| 72 | 99°33′07.679″ | 31°18′34.961″ | 214 | 99°21′18.211″ | 31°6′48.923″ |
| 73 | 99°33′06.616″ | 31°18′20.275″ | 215 | 99°19′04.017″ | 31°8′08.033″ |
| 74 | 99°32′41.529″ | 31°18′21.642″ | 216 | 99°18′49.418″ | 31°8′09.398″ |
| 75 | 99°32′51.080″ | 31°18′38.810″ | 217 | 99°18′29.148″ | 31°8′03.767″ |
| 76 | 99°32′45.877″ | 31°18′40.931″ | 218 | 99°18′08.476″ | 31°8′14.686″ |
| 77 | 99°32′35.838″ | 31°18′23.764″ | 219 | 99°17′19.983″ | 31°8′04.451″ |
| 78 | 99°32′30.136″ | 31°18′23.928″ | 220 | 99°17′20.817″ | 31°7′37.028″ |
| 79 | 99°32′29.843″ | 31°18′29.806″ | 221 | 99°17′23.077″ | 31°7′29.207″ |
| 80 | 99°32′07.662″ | 31°18′55.223″ | 222 | 99°17′05.762″ | 31°7′14.531″ |
| 81 | 99°32′17.784″ | 31°18′58.399″ | 223 | 99°17′06.312″ | 31°7′10.799″ |
| 82 | 99°32′15.072″ | 31°19′08.623″ | 224 | 99°16′49.426″ | 31°6′58.276″ |
| 83 | 99°32′03.997″ | 31°19′09.929″ | 225 | 99°16′07.446″ | 31°7′06.283″ |
| 84 | 99°32′02.011″ | 31°19′04.621″ | 226 | 99°15′48.915″ | 31°6′52.177″ |
| 85 | 99°31′55.503″ | 31°19′06.466″ | 227 | 99°15′27.866″ | 31°7′04.945″ |
| 86 | 99°31′53.039″ | 31°19′03.119″ | 228 | 99°15′27.865″ | 31°7′04.970″ |
| 87 | 99°31′47.988″ | 31°19′03.280″ | 229 | 99°15′27.830″ | 31°7′04.971″ |
| 88 | 99°31′47.646″ | 31°19′00.343″ | 230 | 99°15′27.829″ | 31°7′04.971″ |
| 89 | 99°31′56.429″ | 31°18′57.228″ | 231 | 99°15′20.891″ | 31°7′07.594″ |
| 90 | 99°32′03.679″ | 31°18′42.508″ | 232 | 99°15′20.891″ | 31°7′07.745″ |
| 91 | 99°31′38.642″ | 31°18′39.003″ | 233 | 99°15′20.724″ | 31°7′07.782″ |
| 92 | 99°31′37.610″ | 31°18′33.208″ | 234 | 99°15′20.677″ | 31°7′07.888″ |
| 93 | 99°31′23.256″ | 31°18′38.421″ | 235 | 99°15′20.361″ | 31°7′07.897″ |
| 94 | 99°31′22.938″ | 31°18′26.289″ | 236 | 99°15′20.333″ | 31°7′07.783″ |
| 95 | 99°31′25.299″ | 31°18′23.380″ | 237 | 99°15′20.514″ | 31°7′07.684″ |
| 96 | 99°31′32.449″ | 31°18′27.216″ | 238 | 99°15′19.948″ | 31°7′07.819″ |
| 97 | 99°32′00.114″ | 31°18′09.599″ | 239 | 99°15′19.939″ | 31°7′07.902″ |
| 98 | 99°32′12.562″ | 31°18′21.466″ | 240 | 99°15′19.569″ | 31°7′07.910″ |
| 99 | 99°32′05.754″ | 31°18′11.723″ | 241 | 99°15′19.382″ | 31°7′07.955″ |
| 100 | 99°32′21.719″ | 31°18′08.934″ | 242 | 99°15′19.378″ | 31°7′08.062″ |
| 101 | 99°32′23.460″ | 31°17′39.197″ | 243 | 99°15′19.207″ | 31°7′08.070″ |
| 102 | 99°31′58.929″ | 31°17′31.809″ | 244 | 99°15′19.194″ | 31°7′08.000″ |
| 103 | 99°32′13.101″ | 31°17′24.494″ | 245 | 99°15′18.817″ | 31°7′08.090″ |
| 104 | 99°31′22.432″ | 31°16′35.242″ | 246 | 99°15′18.807″ | 31°7′08.228″ |
| 105 | 99°31′49.450″ | 31°16′51.865″ | 247 | 99°15′18.440″ | 31°7′08.240″ |
| 106 | 99°32′04.183″ | 31°16′34.461″ | 248 | 99°15′18.434″ | 31°7′08.385″ |
| 107 | 99°31′59.152″ | 31°16′20.308″ | 249 | 99°15′18.063″ | 31°7′08.391″ |
| 108 | 99°32′31.620″ | 31°16′05.096″ | 250 | 99°15′12.975″ | 31°7′11.155″ |
| 109 | 99°32′36.790″ | 31°16′17.187″ | 251 | 99°15′12.967″ | 31°7′11.325″ |
| 110 | 99°32′56.677″ | 31°16′02.967″ | 252 | 99°15′12.733″ | 31°7′11.333″ |
| 111 | 99°32′06.143″ | 31°15′23.962″ | 253 | 99°15′07.891″ | 31°7′15.448″ |
| 112 | 99°32′35.104″ | 31°15′32.807″ | 254 | 99°15′07.887″ | 31°7′15.560″ |
| 113 | 99°32′46.587″ | 31°15′30.031″ | 255 | 99°15′07.797″ | 31°7′15.564″ |
| 114 | 99°32′42.290″ | 31°15′45.901″ | 256 | 99°15′07.703″ | 31°7′15.679″ |
| 115 | 99°33′04.355″ | 31°15′37.672″ | 257 | 99°15′07.701″ | 31°7′15.725″ |
| 116 | 99°33′30.190″ | 31°15′51.937″ | 258 | 99°15′07.664″ | 31°7′15.726″ |
| 117 | 99°33′42.716″ | 31°15′47.772″ | 259 | 99°15′06.107″ | 31°7′17.608″ |
| 118 | 99°33′53.131″ | 31°15′50.303″ | 260 | 99°14′49.084″ | 31°7′34.622″ |
| 119 | 99°33′53.088″ | 31°15′43.044″ | 261 | 99°14′40.147″ | 31°7′49.473″ |
| 120 | 99°34′03.903″ | 31°15′29.195″ | 262 | 99°14′30.666″ | 31°7′56.250″ |
| 121 | 99°34′16.780″ | 31°15′28.794″ | 263 | 99°13′50.798″ | 31°8′03.295″ |
| 122 | 99°34′32.961″ | 31°15′22.042″ | 264 | 99°13′36.884″ | 31°8′10.605″ |
| 123 | 99°34′35.621″ | 31°15′15.357″ | 265 | 99°13′36.884″ | 31°8′10.607″ |
| 124 | 99°34′35.267″ | 31°15′13.803″ | 266 | 99°13′20.037″ | 31°8′44.242″ |
| 125 | 99°34′35.194″ | 31°15′13.450″ | 267 | 99°13′04.903″ | 31°8′52.549″ |
| 126 | 99°34′13.037″ | 31°14′51.631″ | 268 | 99°12′57.802″ | 31°8′57.776″ |
| 127 | 99°34′17.072″ | 31°14′44.191″ | 269 | 99°12′55.132″ | 31°8′57.736″ |
| 128 | 99°34′15.878″ | 31°14′02.984″ | 270 | 99°12′35.575″ | 31°9′09.931″ |
| 129 | 99°34′05.007″ | 31°13′33.141″ | 271 | 99°12′35.426″ | 31°9′25.974″ |
| 130 | 99°33′47.893″ | 31°13′56.565″ | 272 | 99°12′54.148″ | 31°9′45.138″ |
| 131 | 99°33′54.986″ | 31°13′48.982″ | 273 | 99°13′04.841″ | 31°9′48.028″ |
| 132 | 99°33′46.325″ | 31°13′40.626″ | 274 | 99°13′31.043″ | 31°10′08.789″ |
| 133 | 99°33′57.792″ | 31°13′36.754″ | 275 | 99°13′33.928″ | 31°10′16.998″ |
| 134 | 99°33′45.385″ | 31°13′33.201″ | 276 | 99°13′29.604″ | 31°10′28.981″ |
| 135 | 99°33′39.071″ | 31°13′25.471″ | 277 | 99°13′31.152″ | 31°10′35.453″ |
| 136 | 99°33′17.409″ | 31°13′23.709″ | 278 | 99°13′26.504″ | 31°10′48.349″ |
| 137 | 99°33′10.563″ | 31°13′32.553″ | 279 | 99°13′26.320″ | 31°10′55.715″ |
| 138 | 99°33′05.279″ | 31°13′18.574″ | 280 | 99°13′22.061″ | 31°11′04.353″ |
| 139 | 99°33′05.466″ | 31°13′13.350″ | 281 | 99°13′18.718″ | 31°11′10.783″ |
| 140 | 99°33′09.982″ | 31°13′11.273″ | 282 | 99°13′21.417″ | 31°11′25.733″ |
| 141 | 99°33′19.511″ | 31°13′14.010″ | 283 | 99°13′13.874″ | 31°11′43.872″ |
| 142 | 99°33′25.372″ | 31°13′11.047″ | 284 | 99°13′14.077″ | 31°11′44.935″ |
| 143 | 99°33′37.378″ | 31°13′11.446″ | 285 | 99°13′09.716″ | 31°11′55.452″ |
| 144 | 99°33′27.127″ | 31°12′57.236″ | 286 | 99°13′07.581″ | 31°12′18.119″ |
| 145 | 99°33′21.883″ | 31°12′59.661″ | 287 | 99°13′09.160″ | 31°12′43.197″ |
| 146 | 99°33′15.129″ | 31°12′35.391″ | 288 | 99°13′11.097″ | 31°12′45.389″ |
| 147 | 99°33′01.036″ | 31°12′35.430″ | 289 | 99°14′48.636″ | 31°13′20.002″ |
| 148 | 99°33′22.516″ | 31°12′22.284″ | 290 | 99°15′57.227″ | 31°14′02.201″ |
| 149 | 99°33′08.690″ | 31°12′22.485″ | 291 | 99°16′11.837″ | 31°14′02.807″ |
| 150 | 99°33′16.368″ | 31°12′18.105″ | 292 | 99°16′17.152″ | 31°13′58.197″ |
| 151 | 99°32′53.516″ | 31°12′13.179″ | 293 | 99°17′39.474″ | 31°13′57.092″ |
| 152 | 99°32′54.502″ | 31°12′10.110″ | 294 | 99°17′48.157″ | 31°14′29.244″ |
| 153 | 99°33′02.482″ | 31°11′55.220″ | 295 | 99°17′53.537″ | 31°14′56.427″ |
| 154 | 99°33′31.230″ | 31°12′03.911″ | 296 | 99°17′55.744″ | 31°15′40.876″ |
| 155 | 99°33′29.511″ | 31°12′17.491″ | 297 | 99°19′14.190″ | 31°16′03.722″ |
| 156 | 99°33′50.956″ | 31°12′27.191″ | 298 | 99°19′45.382″ | 31°16′22.786″ |
| 157 | 99°33′54.684″ | 31°12′15.320″ | 299 | 99°19′41.808″ | 31°16′15.906″ |
| 158 | 99°33′51.235″ | 31°12′06.744″ | 300 | 99°20′21.216″ | 31°16′17.789″ |
| 159 | 99°34′15.224″ | 31°11′17.075″ | 301 | 99°20′19.374″ | 31°15′52.477″ |
| 160 | 99°34′19.347″ | 31°10′32.316″ | 302 | 99°20′25.064″ | 31°15′49.369″ |
| 161 | 99°34′26.037″ | 31°10′33.712″ | 303 | 99°20′47.778″ | 31°16′16.776″ |
| 162 | 99°34′31.855″ | 31°10′29.073″ | 304 | 99°21′24.371″ | 31°15′29.862″ |
| 163 | 99°34′30.815″ | 31°10′29.184″ | 305 | 99°21′33.936″ | 31°16′33.509″ |
| 164 | 99°34′30.866″ | 31°10′27.336″ | 306 | 99°22′09.526″ | 31°15′38.600″ |
| 165 | 99°34′32.449″ | 31°10′27.899″ | 307 | 99°22′17.691″ | 31°15′39.814″ |
| 166 | 99°34′26.259″ | 31°10′11.139″ | 308 | 99°22′38.393″ | 31°15′55.216″ |
| 167 | 99°34′53.923″ | 31°9′15.168″ | 309 | 99°22′18.071″ | 31°16′15.481″ |
| 168 | 99°30′14.143″ | 31°8′03.181″ | 310 | 99°22′44.975″ | 31°16′20.556″ |
| 169 | 99°30′16.858″ | 31°8′13.148″ | 311 | 99°22′15.941″ | 31°16′23.321″ |
| 170 | 99°30′19.496″ | 31°8′19.854″ | 312 | 99°22′30.448″ | 31°16′58.862″ |
| 171 | 99°29′42.607″ | 31°8′46.297″ | 313 | 99°22′52.920″ | 31°16′54.627″ |
| 172 | 99°29′32.227″ | 31°8′28.554″ | 314 | 99°22′53.850″ | 31°16′57.581″ |
| 173 | 99°29′26.290″ | 31°8′38.358″ | 315 | 99°22′06.839″ | 31°17′23.058″ |
| 174 | 99°29′22.225″ | 31°7′46.927″ | 316 | 99°22′00.692″ | 31°17′46.189″ |
| 175 | 99°29′29.789″ | 31°8′20.574″ | 317 | 99°24′48.638″ | 31°17′37.711″ |
| 176 | 99°29′34.593″ | 31°8′24.821″ | 318 | 99°24′44.309″ | 31°18′32.004″ |
| 177 | 99°29′38.868″ | 31°8′13.907″ | 319 | 99°25′53.870″ | 31°18′25.594″ |
| 178 | 99°29′41.312″ | 31°8′27.918″ | 320 | 99°25′55.003″ | 31°18′27.983″ |
| 179 | 99°29′51.205″ | 31°8′09.753″ | 321 | 99°26′01.974″ | 31°18′29.337″ |
| 180 | 99°30′04.759″ | 31°8′01.396″ | 322 | 99°26′08.278″ | 31°18′25.055″ |
| 181 | 99°29′39.725″ | 31°7′55.603″ | 323 | 99°26′38.415″ | 31°19′12.093″ |
| 182 | 99°29′34.616″ | 31°7′43.250″ | 324 | 99°27′24.358″ | 31°18′41.209″ |
| 183 | 99°29′59.806″ | 31°7′35.242″ | 325 | 99°27′33.309″ | 31°18′46.293″ |
| 184 | 99°29′47.907″ | 31°7′07.107″ | 326 | 99°27′41.960″ | 31°18′39.565″ |
| 185 | 99°29′46.400″ | 31°7′12.678″ | 327 | 99°28′16.792″ | 31°19′15.789″ |
| 186 | 99°28′23.233″ | 31°7′22.662″ | 328 | 99°27′57.558″ | 31°20′14.151″ |
| 187 | 99°28′25.701″ | 31°7′14.930″ | 329 | 99°27′57.678″ | 31°20′13.828″ |
| 188 | 99°28′01.290″ | 31°7′08.833″ |  |  |  |

5.3.2.3管理服务区

公园管理服务区包括管理局址管理服务区、景区管理服务区和入口管理服务区，用地总面积约400hm2（含公园境外面积80hm2在内），其中公园境内面积320.00hm2，占公园总面积的0.06%。其中林地面积171.54hm2，林地保护等级2级面积145.16hm2，林地保护等级3级面积21.39hm2，林地保护等级4级面积4.99hm2。

（1）公园管理局（白玉国有林保护管理）址管理服务区

公园管理局（白玉国有林保护管理）址管理服务区为穆塔管理服务区，位于公园境外白玉县穆塔镇的白玉国有林保护管理局局址所在地，用地面积80hm2。

（2）景区管理服务区

公园景区管理服务区包括4个景区的管理服务区，规划用地面积共约210.00hm2。其中林地面积160.75hm2，林地保护等级2级面积134.37hm2，林地保护等级3级面积21.39hm2，林地保护等级4级面积4.99hm2。

拉龙景区——也康管理服务区，用地面积60hm2。其中林地面积30.36hm2，林地保护等级2级面积30.32hm2，林地保护等级3级面积0.04hm2。

赠科景区——约达管理服务区，用地面积60hm2。其中林地面积53.40hm2，林地保护等级2级面积53.40hm2。

麻绒景区——麻绒管理服务区，用地面积50hm2。其中林地面积45.32hm2，林地保护等级2级面积41.84hm2，，林地保护等级4级面积3.48hm2。

盖玉景区——盖玉管理服务区，用地面积40hm2。其中林地面积31.67hm2，林地保护等级2级面积8.81hm2，林地保护等级3级面积21.35hm2，林地保护等级4级面积1.51hm2。

（3）入口管理服务区

公园入口管理服务区包括4个主入口的管理服务区，用地面积共约110hm2。其中林地面积10.79hm2，林地保护等级2级面积10.79hm2。

东大门管理服务区——位于公园东界通连G317国道的S455省道（甘白路）西侧，用地面积70hm2，无林地。

西大门管理服务区——位于公园西界通连G317国道的X037县道（岗白路）革学桥东北侧，用地面积10hm2。其中林地面积3.44hm2，林地保护等级2级面积3.44hm2。

南大门管理服务区——位于公园西南界通连G318国道的XV06县道（白巴路）东侧，用地面积10hm2。其中林地面积7.35hm2，林地保护等级2级面积7.35hm2。

北大门管理服务区——位于公园北界通连格萨尔机场的机场路（革学桥—格萨尔机场）南侧，用地面积20hm2，无林地。

公园管理服务区各分区周界拐点坐标，详见表5-5。

表5-5公园管理服务区各分区周界拐点公里网格坐标一览表

| 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |  | 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 北大门管理服务区 | GB-1 | 530402 | 3501195 |  | 麻绒管理服务区 | GM-8 | 526772 | 3437252 |
| 北大门管理服务区 | GB-2 | 530551 | 3501064 |  | 麻绒管理服务区 | GM-9 | 526624 | 3436918 |
| 北大门管理服务区 | GB-3 | 530597 | 3500838 |  | 麻绒管理服务区 | GM-10 | 526337 | 3436727 |
| 北大门管理服务区 | GB-4 | 530449 | 3500568 |  | 麻绒管理服务区 | GM-11 | 526040 | 3436583 |
| 北大门管理服务区 | GB-5 | 530212 | 3500594 |  | 麻绒管理服务区 | GM-12 | 525738 | 3436547 |
| 北大门管理服务区 | GB-6 | 530199 | 3500830 |  | 约达管理服务区 | GY-1 | 530700 | 3483838 |
| 北大门管理服务区 | GB-7 | 530244 | 3501032 |  | 约达管理服务区 | GY-2 | 531203 | 3483859 |
| 东大门管理服务区 | GD-1 | 580868 | 3458568 |  | 约达管理服务区 | GY-3 | 531206 | 3483529 |
| 东大门管理服务区 | GD-2 | 581765 | 3458652 |  | 约达管理服务区 | GY-4 | 531542 | 3483130 |
| 东大门管理服务区 | GD-3 | 581591 | 3458359 |  | 约达管理服务区 | GY-5 | 531686 | 3482766 |
| 东大门管理服务区 | GD-4 | 581176 | 3458007 |  | 约达管理服务区 | GY-6 | 531830 | 3482332 |
| 东大门管理服务区 | GD-5 | 580820 | 3457651 |  | 约达管理服务区 | GY-7 | 531545 | 3482552 |
| 东大门管理服务区 | GD-6 | 580489 | 3457790 |  | 约达管理服务区 | GY-8 | 531243 | 3483010 |
| 东大门管理服务区 | GD-7 | 580497 | 3458157 |  | 约达管理服务区 | GY-9 | 530862 | 3483436 |
| 南大门管理服务区 | GN-1 | 521318 | 3382134 |  | 也康管理服务区 | GY-1 | 511517 | 3473193 |
| 南大门管理服务区 | GN-2 | 521396 | 3381974 |  | 也康管理服务区 | GY-2 | 511768 | 3472983 |
| 南大门管理服务区 | GN-3 | 521421 | 3381810 |  | 也康管理服务区 | GY-3 | 512079 | 3472757 |
| 南大门管理服务区 | GN-4 | 521356 | 3381677 |  | 也康管理服务区 | GY-4 | 512255 | 3472497 |
| 南大门管理服务区 | GN-5 | 521166 | 3381725 |  | 也康管理服务区 | GY-5 | 512432 | 3472192 |
| 南大门管理服务区 | GN-6 | 521112 | 3381936 |  | 也康管理服务区 | GY-6 | 512643 | 3471873 |
| 南大门管理服务区 | GN-7 | 521195 | 3382063 |  | 也康管理服务区 | GY-7 | 512609 | 3471581 |
| 西大门管理服务区 | GX-1 | 488882 | 3473029 |  | 也康管理服务区 | GY-8 | 512378 | 3471743 |
| 西大门管理服务区 | GX-2 | 488936 | 3473147 |  | 也康管理服务区 | GY-9 | 512166 | 3472147 |
| 西大门管理服务区 | GX-3 | 489135 | 3473090 |  | 也康管理服务区 | GY-10 | 511853 | 3472426 |
| 西大门管理服务区 | GX-4 | 489266 | 3472944 |  | 也康管理服务区 | GY-11 | 511462 | 3472675 |
| 西大门管理服务区 | GX-5 | 489230 | 3472705 |  | 盖玉管理服务区 | GG-1 | 503705 | 3405949 |
| 西大门管理服务区 | GX-6 | 489043 | 3472690 |  | 盖玉管理服务区 | GG-2 | 503875 | 3405805 |
| 西大门管理服务区 | GX-7 | 489095 | 3472819 |  | 盖玉管理服务区 | GG-3 | 504090 | 3405516 |
| 西大门管理服务区 | GX-8 | 489026 | 3472934 |  | 盖玉管理服务区 | GG-4 | 504317 | 3405305 |
| 麻绒管理服务区 | GM-1 | 525534 | 3436642 |  | 盖玉管理服务区 | GG-5 | 504550 | 3405144 |
| 麻绒管理服务区 | GM-2 | 525839 | 3436827 |  | 盖玉管理服务区 | GG-6 | 504749 | 3404880 |
| 麻绒管理服务区 | GM-3 | 526211 | 3437036 |  | 盖玉管理服务区 | GG-7 | 504554 | 3404730 |
| 麻绒管理服务区 | GM-4 | 526522 | 3437315 |  | 盖玉管理服务区 | GG-8 | 504358 | 3404856 |
| 麻绒管理服务区 | GM-5 | 526866 | 3437667 |  | 盖玉管理服务区 | GG-9 | 504142 | 3405101 |
| 麻绒管理服务区 | GM-6 | 527177 | 3437668 |  | 盖玉管理服务区 | GG-10 | 503856 | 3405403 |
| 麻绒管理服务区 | GM-7 | 527012 | 3437485 |  | 盖玉管理服务区 | GG-11 | 503678 | 3405694 |

5.3.2.4生态保育区

生态保育区为位于公园东北片区的卓达拉山生态保育区，面积22667.26hm2，占公园总面积的3.83%。其中林地面积10703.90hm2，林地保护等级2级面积10117.00hm2，林地保护等级4级面积586.90hm2。该划定区域生态环境极其脆弱，符合国家规程规范划定标准，不涉及县内任何工程建设，包括矿山、公路、水利设施等。

公园林地保护等级分布情况详见图17：公园林地保护等级情况图

公园生态保育区各分区周界拐点坐标，详见表5-6。

表5-6公园生态保育区各分区周界拐点公里网格坐标一览表

| 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |  | 核心景观区各级代号 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 赠科生态保育区 | SZ-1 | 544177 | 3494825 |  | 赠科生态保育区 | SZ-10 | 560054 | 3469377 |
| 赠科生态保育区 | SZ-2 | 545365 | 3490518 |  | 赠科生态保育区 | SZ-11 | 555144 | 3472933 |
| 赠科生态保育区 | SZ-3 | 549863 | 3488338 |  | 赠科生态保育区 | SZ-12 | 550037 | 3474504 |
| 赠科生态保育区 | SZ-4 | 555433 | 3484084 |  | 赠科生态保育区 | SZ-13 | 547035 | 3478080 |
| 赠科生态保育区 | SZ-5 | 555003 | 3478335 |  | 赠科生态保育区 | SZ-14 | 545808 | 3482178 |
| 赠科生态保育区 | SZ-6 | 560422 | 3478569 |  | 赠科生态保育区 | SZ-15 | 543298 | 3484031 |
| 赠科生态保育区 | SZ-7 | 563974 | 3475130 |  | 赠科生态保育区 | SZ-16 | 540810 | 3486325 |
| 赠科生态保育区 | SZ-8 | 570045 | 3472969 |  | 赠科生态保育区 | SZ-17 | 542096 | 3489635 |
| 赠科生态保育区 | SZ-9 | 565600 | 3472171 |  |  |  |  |  |

## 5.4分区建设项目及景点规划

5.4.1核心景观区建设项目规划

核心景观区位于公园西南片区北部、东部。按《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T2005-2012）规定，只规划建设米拉山管护站、欧帕拉管护站防火瞭望楼（米拉楼、欧帕楼）、六龙观瀑廊、标志牌、警示牌、环境卫生等保护、解说、游览、休憩安全等设施。

5.4.2一般游憩区

一般游憩区包括公园东北片区的拉龙、赠科、麻绒景区和东南片区的盖玉景区等4个景区。

东北片区3个景区，重点建设全域低空飞行旅游、观光小火车旅游、偶曲漂流-滑冰游乐、草海特色度假游乐、树梢康养休闲游乐等4大品牌项目及有关配套组合项目。

西南片区1个景区，重点建设全域低空飞行旅游、山岩父系文化体验项目及有关配套组合项目。

5.4.3管理服务区

管理服务区建设项目包括位于公园管理局（白玉国有林保护管理）址的穆塔管理服务区、位于拉龙景区的也康管理服务区、位于赠科景区的约达管理服务区、位于麻绒景区的麻绒管理服务区、位于盖玉景区的盖玉管理服务区和公园东、西、南、北入口管理服务区等9个区域的建设项目。

5.4.3.1穆塔管理服务区

规划建设公园游客中心，沙鲁里山飞天梦游中心、停机坪、停车场、观光小火车站，改扩建察青松多酒店，增配购物中心、娱乐中心、生态餐厅等项目设施。

5.4.3.2四个景区管理服务区

通用建设项目——森林度假村、树屋游乐厅、森林避暑康养基地、生态餐厅、停车场、环卫设施、安全设施等。

特殊建设项目——在拉龙景区也康管理服务站建树梢康养休闲游乐中心、观光小火车站。在赠科景区约达和东大门管理服务区建空游停机坪、观光小火车站。在盖玉景区盖玉管理服务区建空游停机坪。

5.4.3.3入口管理服务区

分别在公园东入口（交玛措附近）、西入口（革学桥附近）、北入口（卓达拉山脊）、南入口（欧帕拉山北支）设东、西、南、北4个大门管理服务区，建设形象大门、入口管理设施、自助干粮饮水设施、环卫安保设施、公园标志和导览解说标识等设施。

5.4.4生态保育区

生态保育区为位于公园东北片区、沙鲁里山西坡的卓达拉生态保育区。

在本规划期内，该区不规划任何开发建设项目，只建一条兼具巡护道路和防火通道及隔离带功能的道路。

## 5.5公园发展战略与营销策划

5.5.1发展战略

公园旅游业发展战略是从宏观层面上为保护资源、发展旅游而制定的具有全局性、前瞻性的基本策略。根据公园资源特色、可持续发展特性，遵循绿色发展、市场主导、创新驱动、循序渐进原则，提出“保护优先-永续利用、政策导航-市场主导、品牌引领-创新突破、全域理念-关联发展、分片开发-滚动发展”发展战略思路。

5.5.1.1保护优先永续利用

森林旅游业是一个资源产业，一个依靠不可再生的自然遗赠而生存的产业。公园未来发展的基础是森林风景资源。因此，保护第一是公园未来发展的根本方针。必须坚持资源可持续利用理念，采取各种保护措施，尽可能把旅游开发产生的负面影响减至最小，确保其永续利用、绿色发展。

5.5.1.2政策导航市场主导

为了形成有利于公园旅游业发展的管理体系和社会氛围，必须贯彻落实国家、四川省、甘孜州“十三五”旅游发展方针政策、总体规划精神，加强政府对公园建设开发的全面引导与具体协调，必须充分发挥公园主管部门在总体规划设计、环境与资源保护、基础设施建设及整体促销方面的组织领导，必须形成“政府引导、行业管理、市场运作、企业经营、大众参与”的运行机制，将公园的建设发展与区域经济社会发展统筹协调，确保公园生态文化与森林康养产业的健康发展。

5.5.1.3品牌引领创新突破

公园初建，要开拓市场并得到市场的持久认可，必须高度重视公园与旅游产品的品牌引领形象塑造。只有针对不同时期、不同类别的客源市场需求，以公园资源的“五多七最”特色为基础，开发青藏高原地区目前尚无的特色生态旅游品牌产品，才能实现初启动、零市场的突破，才能有力地推进公园高水准启动、高标准建设、智慧化运转和创新性发展，才能适应和满足个性化、深度化、自助化的大众旅游时代的市场需求。

5.5.1.4全域理念关联发展

森林生态旅游是一项提高人们生活质量、寻求异域景观与文化差异体验的跨区域、跨国界的时尚活动，也是进行生态科普教育、提高公众生态保护意识、激发自觉保护行动和为生态保护筹集资金的社会事业。因此，必须树立全域旅游理念，贯彻2017年政府工作报告关于“大力发展全域旅游”的指示，将公园资源全域整合、产业全域融合、要素全域配套、服务全域提升，把公园旅游融入省市、区域旅游网络，并尽可能面向全国、推向世界，发展大旅游、开发大市场，实现资源共享、优势互补、利益均占、共同繁荣。

森林生态旅游业又是一项关联性很强的产业，具有多种社会功能，涉及社会经济的各个方面。公园的建设运营，除了坚持开发多元化、产品精品化、市场整体化、管理高效化的森林旅游发展道路和全面提高公园旅游业的产业地位和市场竞争力外，还必须充分发挥旅游业的关联带动功能，把公园的开发建设与区域生态文化建设、生态精准扶贫、城乡统筹发展相结合，推动促进林业和地方产业结构调整，带动农林、商贸、文化、交通和城乡建设等相关部门的共同发展，促进康巴藏区新农村建设及和谐社会构建，全面提高公园旅游业的经济效益、生态效益和社会效益。

5.5.1.5分片开发滚动发展

在有效保护森林资源的前提下，根据公园旅游资源的分布和交通条件现状，确定采用“分片开发、滚动发展”战略——先易后难，开发一片，开放一片。近期重点开发区位条件好、景观资源优的区域，如拉龙景区、赠科景区和麻绒景区，尽快形成公园的旅游主题产品，打开公园旅游市场、拓展深化空间、实现滚动发展。

5.5.2营销策划

5.5.2.1旅游市场价格策略

（1）建设开放初期价格策略

在公园建设开放初期，正确选择价格策略是关系市场开发和发展的关键。对公园内的特色旅游产品可采用撇脂定价（较高价格）策略，公园建设开放初期（2018－2022年），采用无门票（零价格）策略，公园服务项目可采用温和定价（中等价格）策略。

（2）稳定发展期价格策略

在公园旅游业的稳定发展时期，市场供求基本趋于平衡，应着眼于攻取可观的长远利益，以实现公园的营销目标。可选用旅游项目稳定价格策略，即以树立公园形象、获取旅游消费者信任为目的，使价格长期相对稳定的价格策略。其立足点为稳定老客户、吸引新客户，不断扩大旅游市场面、提高市场占有率，从而求得公园旅游业的长期稳定发展。旅游项目价格有升降，但其涨、跌幅度以不引起旅游者的心理猜疑为度。

（3）市场竞争价格策略

随着我国旅游市场的不断发展，营销者之间的竞争必然日趋激烈，市场价格将是竞争取胜的一个关键要素。面对这种形势，公园可根据现实状况，采用先发制人的价格策略——即以将竞争者排除在某类市场之外为目的，在营销初期把市场价格定得较低，甚至低于成本价格，使竞争者望而却步，退出市场。待公园在该市场中处于非常有利地位之后，再逐步提高价格，以弥补低价营销的损失。

（4）折让价格策略

该策略是一种对原有市场价格以折价或让价的方式进行调整，从而激发旅游者的旅游欲求和中间商积极性的价格策略。

折价、让价通常采用旅游人次折扣、季节折扣、包价折扣、预付款折扣、交易折扣等方式。

5.5.2.2旅游市场促销策略

（1）公关促销

- 编发新闻报道

公园公共关系人员将公园的政策背景、营销情况、发展历史、服务方式等撰成新闻稿件，由新闻媒介报道发布，以真实性、可信性、第三者的客观性赢得公众信任。

- 编发宣传资料

编辑制作反映公园资源特点、开发建设成绩、服务质量特色、旅游文化艺术等方面的宣传资料，使公众认识公园、了解公园，从而提高公园的知名度。

——拍摄制作以公园景观资源为主题的电视片、专题网页影像碟片。

——制作发行和赠送森林公园风光系列明信片、邮票、画册、挂历、台历等。

——有奖征集歌唱森林公园的优秀歌曲，唱响公园主题曲。

——编制公园导游丛书、文化丛书、摄影丛书。

- 召开媒体会议

举行记者招待会、新闻发布会，通过媒体宣传介绍公园，搞好公众关系。

- 举办旅游论坛

举办同行研讨会、交流会，达到传播公园营销信息和吸收专家意见的目的。

- 开展公益活动

弘扬社会主义价值观，进行社会捐助活动，提高公园的社会公益声望。

- 创造社会媒体效应

巧妙创用新闻事件，力求产生轰动效应，引起公众强烈反应，从而提高公园声誉。

在主要客源市场有关媒体刊发宣传文章，设立旅游办事处，组派促销团。近期优先开拓距公园100km内的市县，远期逐步扩展到省内其它城市以及相邻省份。

加强旅游管理、提高服务质量，使宣传与实地情况吻合，杜绝诸如旅客伤亡、公众投诉、法庭败诉等负面新闻的发生。

（2）营业推广促销

- 免费参观公园

在公园建设营运初期知名度不高的情况下，为尽快扩大影响，可选择一些有代表性的旅游者免费参观，并提供热情周到的服务，为迅速打开市场创造条件。例如：

——邀请新闻媒体记者免费参观采访

——邀请旅游批发商和零售商到公园考察

——邀请作家、画家、摄影艺术家免费采风、体验、创作

——邀请有关领导、专家、明星、社会名流免费观光

——免费组织大中小学生的踏青游、夏令营、冬令营、探险游、科普游等活动

——免费为电影、电视剧组提供外景拍摄场地发

- 行优惠券

发行优惠券是一种在特定游客群体中或限定时期内对游客实行让价旅游的营业促销方式。公园可发行老年游客优惠券、旅游淡季优惠券，对输送团队量大的旅行社提供优惠和年度奖励。

（3）广告宣传促销

- 广告类型

实施广告宣传促销，首先必须选适时对路的广告类型。根据不同的目的，推出不同类型的广告。

——以宣传公园营销项目或服务为目的的广告。包括开发性广告、发展性广告、稳定性广告等。

——以宣传公园形象、提高声誉为目的的广告。包括公园形象广告、征求建议广告、响应支持广告等。

——以诱导消费需求为目的的广告。包括介绍旅游消费广告、诱导旅游消费广告、指导旅游消费广告等。

- 广告宣传

——借助电视、广播、报刊等有影响的大众媒体刊播广告。

——在旅游专业媒体刊登广告或新闻报道、特写等。

——近期在甘孜县、雅安市及附近市县和川藏高速公路、G317、G318国道线上作广告，远期在成都、拉萨、重庆、西宁、昆明等其它城市作广告。广告内容既要反映森林公园单项旅游产品主题，又要注意反映公园以及白玉县旅游整体形象。

——在公共交通工具上作广告。

（4）网络促销

建四川沙鲁里山国家森林公园网站，全面介绍公园景点、旅游产品、旅游管理、旅游交通、旅游线路等情况，力争与各主要网络平台和热闹网站（如新浪、搜狐、网易等）建立“友情链接”，实现旅游促销网络信息化。

第6章公园容量估算与客源分析

## 6.1公园容量估算

6.1.1估算原则

（1）保护第一原则：公园容量估算应以维护风景资源价值和保护风景环境质量为前提，公园容量不能对风景资源保存和风景环境质量产生负面影响。

（2）满足性原则：公园容量估算必须有利于保持游客游兴，使游客对公园内景物能获得最佳观赏效果，使其心理欲求得到充分满足。

（3）安全性原则：公园容量估算必须充分考虑保证游人安全旅游观光的合理空间要求，避免拥挤造成安全事故。

6.1.2估算对象

根据《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T2005-2012），国家级森林公园容量估算对象为公园生态容量、游客容量和人口容量。

6.1.3生态容量估算

生态容量是在保证森林风景资源质量和生态环境稳定条件下，一定空间和时间范围内所能容纳的最大游客量。公园生态容量根据公园可游览范围面积、参照我国游憩用地生态容量标准估算。

6.1.3.1估算指标

公园可游览范围为一般游憩区，面积为461946.66hm2。

公园游憩用地生态容量标准，采用用地指标为10人/hm2。

6.1.3.2生态容量估算结果

经估算，公园生态容量为4619.5万人。

6.1.4环境容量估算

6.1.4.1公园日环境容量

日环境容量的估算，普遍采用线路法、卡口法、面积法、综合平衡法等方法。根据公园各景区景点分布现状和规划内容，采用线路法进行环境容量估算。

（1）估算公式（线路法）

C=（M/m）·D

式中：C—日环境容量（人次）；

M—游道全长（m）；

m—每位游客占用的合理游道长度（m）；

D—周转率=日开放时间/游完所需时间。

（2）估算指标

·M—游道全长。公园现有、规划的各类游道总长度为1160.01km。

·m—每位游客占用的合理游道长度10m。

·D—周转率。日开放时间为8h，游完所需时间16h，平均周转率为0.5。

（2）估算结果

经测算，公园日环境容量为5.8万人次。

6.1.4.2公园年环境容量估算

（1）估算公式

Tn=T1·Do

式中：Tn——公园年环境容量（人次）；

T1——公园日环境容量（万人次）；

Do——全年可游天数（天）。

（2）估算结果

根据公园的地理位置、景观资源、气候条件和主要功能等因素，确定各景区的适游天数为240天。经估算，公园年环境容量为1392万人次。

6.1.5游客容量估算

公园游客容量是依据测算的环境容量，结合旅游设施、接待条件、服务水平等因素，测算实际应控制的游人规模。

6.1.5.1公园日游客容量估算

（1）估算公式

G日=（t/T）∙C日

式中G日—日游客容量（人次）；

C日—日环境容量（人次）；

t—连续游完各景区需要的时间（h）；

T—游完各景区最舒适合理的时间，包括餐饮、休息等非游览时间（h）。

（2）估算指标

公园日环境容量（G日）为5.8万人次、连续游完各景区需要的时间（t）为64h、游完各景区最舒适合理的时间为76h。

（3）估算结果

经计算，公园日游客容量为4.9万人次。

6.1.5.2公园年游客容量估算

（1）估算公式：

G季=G日·N·KG年=G旺+G平+G淡

式中：G日—日游客容量（万人次）；

G季—公园旺、平、淡季游客容量（万人次）；

G年—全年游客容量（万人次）；

N—淡、旺、平季适游天数（天）；

K—淡、旺、平季旅游系数。

（2）估算结果

根据上式，结合公园各景区旺、平、淡季游客容量特点和日游客容量进行年游客容量测算。

经估算，公园年游客容量为235.2万人次。详见表6-1。

表6-1公园年游客容量估算表

| 旅游季节 | 旅游天数（天） | 旅游系数(%) | 游客容量(万人次) |
| --- | --- | --- | --- |
| 旺季 | 80 | 30 | 117.6 |
| 平季 | 80 | 20 | 78.4 |
| 淡季 | 80 | 10 | 39.2 |
| 合计 | 240 |  | 235.2 |

6.1.6人口容量估算

公园人口由游人、员工和社区居民组成。

6.1.6.1游人容量估算

公园游人容量按日游客容量估算，计为4.9万人。

6.1.6.2员工容量估算

公园员工人口按以下公式估算：

员工人口=末尾数x直接服务人员与床位数比例

式中：

| 床位数= | 年游客规模x游客平均住宿率x平均住宿天数 |
| --- | --- |
|  | 年可游天数x床位利用率 |

员工与床位数比例——取值为10%

根据公园游客容量预测，公园规划期末游客规模为235.2万人次，游客平均住宿率为20%，游客平均住宿率为20%，平均住宿天数为2天，年可游天数240天，床位利用率近期80%、远期75%。由此估算，近期床位数4900床、远期床位数5227床。

由此估算，公司近期末员工人数为490人，远期末员工人数为523人。

6.1.6.3社区居民容量估算

公园周边社区居民以现状（2020年）人口数量为基数、按5‰增长率估算，近期末为45375人、远期末为47672人。详见表6-2。

6.1.6.4公园人口容量估算结果

公园人口容量为游人客量、职工人数和周边社区居民人数之和。近期人口容量94865人，远期人口容量97195人。详见表6-3。

表6-3公园人口容量估算结果一览表

| 近期（2021～2025年）人口容量（人） |  |  |  | 远期（2026～2030年）人口容量（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 游人客量 | 员工容量 | 社区居民容量 | 合计 | 游人容量 | 员工容量 | 社区居民容量 |
| 94865 | 49000 | 490 | 45375 | 97195 | 49000 | 523 | 47672 |

表6-2公园周边社区居民容量估算一览表

| 乡（镇） | 现状人口基数（人） | 年增长率（‰） | 近期末人口（人） | 中远期末人口（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河婆镇 | 4009 | 5 | 4109 | 4212 |  |
| 热加乡 | 5039 | 5 | 5165 | 5294 |  |
| 赠科乡 | 4371 | 5 | 4480 | 4592 |  |
| 登龙乡 | 2271 | 5 | 2328 | 2386 |  |
| 辽西乡 | 1717 | 5 | 1760 | 1804 |  |
| 麻邛乡 | 3399 | 5 | 3484 | 3571 |  |
| 阿察镇 | 3516 | 5 | 3604 | 3694 |  |
| 纳塔乡 | 4441 | 5 | 4552 | 4666 |  |
| 章都乡 | 2754 | 5 | 2823 | 2894 |  |
| 麻绒乡 | 1995 | 5 | 2045 | 2096 |  |
| 安孜乡 | 3088 | 5 | 3165 | 3244 |  |
| 盖玉镇 | 4326 | 5 | 4434 | 4545 |  |
| 沙马乡 | 1430 | 5 | 1466 | 1503 |  |
| 山岩乡 | 3019 | 5 | 3094 | 3171 |  |
| 合计 | 45375 |  | 46509 | 47672 |  |

## 6.2客源市场分析与预测

6.2.1客源市场背景

6.2.1.1国家优化旅游空间布局

国家《“十三五”旅游业发展规划》提出，按照分类指导、分区推进、重点突破原则，全面推进区域资源要素整合，加快旅游产业集聚发展，构筑新型旅游功能区，构建旅游业发展新格局，充分发挥长江上游核心城市作用，依托川渝独特的生态和文化资源，建设自然与文化遗产精品旅游区，打造西部旅游辐射中心，建设全球知名的生态旅游目的地。

6.2.1.2四川确定旅游业“511”战略布局

《四川省“十三五”旅游业发展规划》确定了“511”重大战略布局。其中包括公园所在的“5大区域”之“巩固突破川西北旅游区（阿坝、甘孜）”、“10大旅游目的地”之“国道318/317川藏世界旅游目的地”和“10大精品旅游线路”之“国道国道318/317川藏最美景观旅游线”。

6.2.1.3旅游业上升为战略性支柱产业

在“十二五”期间，中国旅游充分发挥其综合带动作用，逐步走向国民经济建设前沿，对国民经济的综合贡献率达10.8%，对社会就业综合贡献率达10.2%，全面融入国家战略体系，成功上升为国民经济战略性支柱产业。中国国内旅游人次、出境旅游人次和国外旅游消费额均列世界第一。

6.2.2客源市场分析

6.2.2.1大众化旅游新时代已经到来

《中国旅游发展报告2016》显示，中国国民人均出游从1984年的0.2次增加到2015年的3次，增长了14倍。国内游客数量从1984年的2亿人次扩大到2015年的40亿人次，增长了19倍。国内旅游从小众化、个别化向大众化、常态化转变，已拥有世界最大的国内旅游消费市场。旅游已成人民群众日常生活方式，公园客源市场将因此而根基牢固。

6.2.2.2中国已为全球国际游客到访量最大之国

中国旅游业起步虽比西方发达国家晚了几十年，但发展很快。从入境市场看，中国已是世界第4大旅游入境接待国。入境旅游人数从1978年的180.92万人次增加到2015年的1.33亿人次，增长72.5倍；旅游外汇收入从1978年的2.63亿元增加到2015年的1136.5亿美元，增长431倍。公园将因此而可能吸纳更多国际游客。

6.2.2.3公园生态资源丰富旅游市场广阔

公园拥有地球第4极青藏高原东南缘-横断山北段独具的植被类型多样化景观、动植物物种多样性景观、水文多样性景观、科研价值多样性景观、季相多样性景观资源。

在公园规划期内，只要坚持创新理念——着力提升旅游产业发展能力、坚持协调理念——着力提升旅游产业发展质量、坚持绿色理念——着力提升旅游业生态文明价值、坚持开放理念——着力构建旅游开放合作新格局、坚持共享理念——着力推动旅游普惠民生，公园生态旅游必定兴兴向荣、声名远扬，吸引甘孜州内外、四川省内外、中国海内外的游客，形成广阔的旅游市场。

## 6.3游客规模预测

游客规模是指公园内不同时期的游人数量，一般以全年旅游人次来表示。根据公园客源市场分析和白玉县旅游发展趋势以及公园年游客容量。建设期限与目标，按游客增长规律，合理进行游客规模预测。

根据白玉县和白玉国有林保护管理局有关统计资料，公园2020年游客规模约为50万人次，随着公园景点的建设和服务设施的改善以及公园知名度的提高和游客来源的增加，2021年游客量按5%递增，2022年游客量按10%递增，2023年游客量按15%递增，2024年游客量按20%递增，2025年游客量按25%递增，2026年游客量按20%递增，2027年游客量按15%递增，2028年游客量按15%递增，2029年游客量按10%递增，2030年游客量按5%递增，到2030年游客量达到134.99万人次，为本规划期终极规模。公园游客规模测算结果，详见表6-4。

表6-4公园游客规模预测表

| 规划期 | 年份 | 递增率（%） | 年增加人数（万人次） | 年游客人数（万人次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基期 | 2020 |  |  | 50.0 |  |
| 近期 | 2021 | 5 | 2.5 | 52.5 |  |
|  | 2022 | 10 | 5.25 | 57.75 |  |
|  | 2023 | 15 | 8.66 | 66.41 |  |
|  | 2024 | 20 | 13.28 | 79.70 |  |
|  | 2025 | 25 | 19.92 | 99.62 |  |
| 中远期 | 2026 | 20 | 19.92 | 119.54 |  |
|  | 2027 | 15 | 17.93 | 137.47 |  |
|  | 2028 | 15 | 20.62 | 158.09 |  |
|  | 2029 | 10 | 15.81 | 173.9 |  |
|  | 2030 | 5 | 8.7 | 182.60 |  |

## 6.4客源市场定位

6.4.1客源市场定位原则

（1）大众化市场与个性化市场相结合。在保持现有大众化市场的同时，积极发展个性化市场。

（2）近中程市场与远程市场结合。近中程市场以川、藏、青、滇为重点，以大众化市场为主，个性化高端市场为辅。

（3）现实市场与潜在市场结合。在现实市场的开发达到一定程度后，启动对潜在市场的开发和培育，包括重点市场和机会市场。

6.4.2目标客源市场确定

（1）国内市场

- 近程客源市场：甘孜、阿坝州。

- 中程市场：涵盖四川、西藏、青海、云南四省交界区域。

- 远程市场：

远程一级市场——长三角地区、珠三角地区与京津唐地区。

远程二级市场——已与四川开通水、陆、空交通线的东部城市及旅游热点城市地区。

远程三级市场——已与四川开通水、陆、空交通线的西部城市地区。

- 潜在市场：国内其他省市区。

（2）海外市场

- 近程市场：港、澳、台及日本、东南亚地区。

- 远程市场：欧美地区。

第7章植被与森林景观规划

## 7.1规划原则

7.1.1生态优先宏观协调

以维护公园和区域生态平衡为宗旨，以保护现有森林植被、森林生态环境和自然森林景观为前提，遵循生态学、生物学、景观学理论，统筹规划植被和森林景观，使其与公园宏观环境和其他景观对比陪衬、协调和谐。

7.1.2因地制宜适地适树

根据公园原生性森林群落和现有植被分布现状，适时适地的对公园现有人工针叶林分进行林相改造，采取人工辅助措施，按照“以林造景、以林配景”的要求，选择树体端庄、树形优美、季相艳丽、审美价值高的乡土树种，避免森林景观纯林化、造林树种外来化、森林景观园林化的弊端，提高公园植被和森林景观的美学价值和观赏价值。

7.1.3循序渐进强化功能

公园植被和森林景观的优化营造是一个较为漫长的演化过程，必须以强化植被、森林的防御火警火险、有害生物侵害、提升科学美学价值等功能为目标，做到近期远期结合、多元功能兼顾、循序渐进实施，实现森林景观-生态效益-经济效益-社会效益链条科学有序运转、可持续发展的目的。

## 7.2植被保护规划

7.2.1植被现状

森林公园面积534624.18hm2。

按要类分：林地面积277455.04hm2（乔木林113722.13hm2，疏林地1539.80hm2，国家特别规定的灌木林地131506.17hm2，其他灌木林地27680.26hm2，未成林造林地669.04hm2，未成林封育地1322.55hm2，苗圃地24.77hm2，火烧迹地5.10hm2，宜林荒山荒地770.85hm2，宜林沼泽地214.37hm2），非林地257169.14hm2（耕地5660.58hm2，25度以上坡耕地2452.20hm2，牧草地213734.38hm2，水域1642.74hm2，未利用地32346.97hm2，建设用地1332.27hm2）。

按森林类别分：国家公益林277441.77hm2，一般商品林1.73hm2，重点商品林2.79hm2，其他257177.89hm2。

按土地利用分：林地277446.29hm2，牧地213740.92hm2，耕地（含25度以上坡耕地）8112.78hm2，建设用地1334.48hm2，其他33989.71hm2。

公园境内的森林面积为245228.30hm2，森林覆盖45.88%，植被类型包括针叶林、阔叶林、针阔混交林、灌木林、草甸等6个植被型、8个群系纲、19个群系组、31个群系，是公园最重要的而保护对象和可持续发展资源。

7.2.2植被保护规划

### 7.2.2.1林业重点工程

（1）公益林建设(人工造林、封山育林)

人工造林：对象为无立木林地、宜林荒山荒地造林.

封山育林：提高森林质量的一项重要技术措施。包括对郁闭度小于0.4的乔木林地、疏林地，覆盖度小于0.5的灌木林地、无立木林地、实施封禁。封育方式一般采用全封与半封两种方式，边远山区、江河上游、水土流失严重地区，以及恢复植被较困难的封育区，宜实行全封；有一定目的树种、生长良好、林木覆盖度较大的封育区，可采用半封。乔灌型封育年限为5年，灌草型3年。通过封山育林，保护植物的自然繁殖生长，充分利用生态系统的自我修复能力提高林分质量。

（2）苗圃建设

为全面促进白玉造林绿化林木种苗的发展，大力夯实林业生产力发展的基础性、战略性资源，培育优良绿化树种，进一步提高造林苗木的质量，规范种苗市场，结合现有苗圃实际情况，新建花卉苗木苗圃300亩，高山花卉园艺苗圃4000m2。改建骨干苗圃：改土143.5亩及完善配套设施。

（3）森林培育

幼林抚育:提高造林成活率和保存率，促进苗木生长，提前郁闭成林的重要营林措施，是造林后到郁闭成林的重要森林培育工作。幼林抚育不及时很容易产生幼林生长迟缓，甚至不能郁闭成林而报废，导致前功尽弃，因此，必须重视幼林抚育投资，高标准，严要求，按时、高质量完成幼林抚育任务。幼林抚育对象为人工造林未成林地，幼林抚育规模为1216.26hm2。

抚育间伐:林分郁闭成林至采伐利用前的重要森林培育措施。通过抚育间伐及时调整林分密度和调整树种组成，改善光照条件和林分结构，促进林木生长并成材，主要方式包括透光抚育、生态疏伐、景观疏伐。

抚育间伐对象：郁闭度≥0.9的人工幼龄林和郁闭度≥0.7的天然幼龄林；郁闭度≥0.8以上的人工中龄林和郁闭度≥0.7的天然中龄防护林；郁闭度≥0.8以上的人工中龄林和郁闭度≥0.7的天然中龄风景林。

抚育间伐规模：透光抚育面积1116.77hm2；生态疏伐面积364.94hm2；景观疏伐面积为566.09hm2。

割灌除草:为了保护与扩大生物多样性，给下层的植被提供生长空间，在下木生长旺盛、与林木生长争水争肥、严重影响林木生长的林分中，根据林地、林分实际情况采取人工割灌除草的方式，清除妨碍树木生长的灌木和杂草。在林分中，下木生长旺盛、与林木生长争水争肥、严重影响林木生长需清除妨碍树木生长的灌木、藤蔓和杂草的林分。割灌除草规模为11275.68hm2。

人工促进天然更新:为保证森林天然更新获得良好效果而采取的人工辅助措施。在近成过熟林中，目的树种天然更新等级为中等以下、幼苗幼树株数占林分幼苗幼树总株数的50%以下，且依靠其自然生长发育难以达到成林标准的，可采用人工促进天然更新对于林下更新幼苗较多、或者母树下种能力较强的林分，可以采用人工促进天然更新。人工促进天然更新就是要创造良好的条件来保证种子和幼树的生长。在种子年种子成熟飞散前进行整地松土，以保证种子落地后发芽成苗；割灌除草减少灌草等对更新幼苗在生长空间和养分利用上的竞争；在些易于受到人为干扰的林下设置警示牌或用围栏保护有培育前途的天然更新幼苗幼树；对一些萌发能力强的更新苗木，采用平茬复壮，同时对苗木进行施肥浇水等措施。人工促进天然更新规模为6466.70hm2。

低效林改造：低效林即防护林中龄林及以上郁闭度小于0.4的乔木林、疏林地和覆盖度灌木林地。

采用乡土树种，通过补植形成混交林，选择能与现有树种互利、相容生长，且具备从林下到主林层生长的基本耐阴能力的目的树种。

低效林改造设计规模为8333.24hm2。

对密度过大、人工林初植密度过大的中幼龄林，分别林种采取相应的科学合理的抚育措施，确保森林质量和林地生产力稳步提高。

（4）进行反哺式开发

在规划区内，依法遵规地发展生态种养殖业、从事药果采集业、兴办森林旅游业。在多种经营的收入中，按适当比例提取一定经费作为森林保护基金，反哺森林保护事业。

### 7.2.2.2森林管护

根据《国家级公益林管理办法》和《四川省林地保护管理办法》的相关规定，需要加强森林生态保护，大力宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等相关法律法规，提高当地群众和外来者的保护意识，使其自觉保护区域内的野生动物和植物。同时建立严格的规章制度，提高管理水平，建立起一批有知识，懂管理的高素管理人员队伍，进行科学的规划，制定出保护珍稀野生动植物的切实可行的措施。全局要增加巡护人员，加强区域内巡护，严禁盗伐、偷猎、捕杀野生动物行为。

(1)森林管护体系

森林管护面积277441.77hm2，规模大、分散，森林管护难度大，为此，森林管护体系按照局-场-管护点三级管理模式。全局现有正式职工186人，共安排森林管护人员116人（其中：管理人员43人，直接从事专职管护职工73人（拉龙林场13人、赠科林场22人、麻绒林场12人、盖玉林场9人、察青松多自然保护区17人））；共安排新增重点公益林从事专职管护职工41人（拉龙林场10人、赠科林场14人、麻绒林场10人、盖玉林场4人、察青松多自然保护区3人）），聘请生态护林员35人，保证了森林管护人员的相对固定。

（2）公益林管护

按照国家林业局、财政部《重点公益林管护办法》（林资发〔2013〕71 号）落实国有林区国家级、省级公益林森林管护规划，包括保护管理、经营管理、监测与检查、资源档案、责任追究等。签订公益林管护责任书，明确管护范围、面积，并与绩效工资挂钩，确保公益林管护成效。

（3）管护模式

远山区管护模式：对管护地块相对集中连片，交通不便、人烟稀少、牲畜活动较少的偏远地区森林采用远山区管护模式。对远山区森林管护实行设卡为主，定期巡护。

近山区管护模式：对人口相对稠密、交通方便、人畜活动频繁、农林牧交错的近山区森林，采用近山区管护模式。对近山区森林管护实行目标管理责任制，采取人工日常巡护为主，设卡为辅的管护形式，将管护责任落实到山头地块和班组（个人），组织专职管护队伍，加强巡山护林。

（4）管护点建设

盖玉管护点、赠科管护点、拉龙管护点、林间管护点、麻绒管护点、章都管护点、197管护点、沙马管护点、山岩管护点（其中雅管局新建沙马管护点、山岩管护点）。9个管护点共新建房屋5317m2、房屋改造3232.84m2、蓄水池108m3、排水沟1930m、化粪池189m3、围墙2600m、无动力污水处理系统9套、供水管网8200m、供电线路3900m；购置GPS定位仪196台、变压器9台、电视机196台、电视信号接收器196台、双筒望远镜196个、太阳能热水器196台、巡护服196套等。

### 7.2.2.3森林防火体系建设

根据《四川省森林防火规划(2016-2025年)》，白玉局属于I级火险等级区，即森林火灾高风险区。白玉局森林防火机构下设森林防火火办公室，麻绒林场森林防火管护站，拉龙林场森林防火管护站，盖玉林场管护站，赠科林场管护站。森林防火办公室设主任和副主任、办事人员共计3人，各森林防火管护站由各林场场长兼任共4人，现有森林防火人员121人，其中半专业扑火人员50人。

白玉局在防火体系建设上认真贯彻“预防为主、积极消灭”的防火工作方针，牢固树立“九分抓预防、一分抓扑火”，“防范胜于扑救”的思想，加强森林防火宣传、隐患排查工作，进入学校、社区、村社、寺庙、施工单位开展防火、法律知识的宣传，通过宣传标语、车辆语音宣传，做到森林防火家喻户晓。同时，完善防火目标管理制度，防火值班制度和巡山制度，购买必要防火物资及设备。局机关设置1个防火物资储备库。

在白玉县森林防火指挥部统一领导下，加强宣传教育，提高职工居民防火意识和预防、扑救森林火灾的综合能力。

坚决贯彻执行《森林防火条例》和《四川省野外用火管理办法》，建立健全护林防火规章制度，制定护林防火紧急预案，做好火源管理、火情监测、巡逻监控，及时发现和消除火灾隐患。

利用原有防火了望台和规划建设的景观楼阁，设置防火了望设施，结合公园交通道路建设修建防火隔离带、灭火交通网，建设森林防火远程视频监控系统，提高森林火灾的预防、控制和应付能力。

建立护林防火组织，培养训练有素的防火队伍。在国有林区组建专业灭火队，在周边社区乡（镇）以基干民兵为骨干分别组建义务扑火队，将各林业站的工作人员训练成专职防火员。对专兼职护林防火人员必须定期进行防火知识和扑火技能培训，提高其防护林防火业务素质。

在植树造林时，根据具体情况，主要栽植有利于阻燃、防害的树种。

### 7.2.2.4有害生物防治

认真抓好森林病虫害防控工作，加强森林病虫害监测力度，加强检疫力度，依法实施监管，制定并落实防控预案。与周边单位召开重大林业有害生物区间联防联治专项联席工作会议实现信息互通、联防联治，确保防治成效。

掌握害情。做好调查研究，查清主要森林病虫、有害生物的种类、发生规律、危害程度等基本情况，建立县域森林病虫害档案。

预测预报。配置GIS系统设施，进行定点、定位、定时监测。对主要病虫害的习性、生活史、生物学特征及发生、发展规律进行观察研究，为灾情预测预报综合管理提供信息。

综合防治。有针对性地引进国内外先进技术，配备仿制药品器具，培训专兼职防治技术队伍，提高综合防治能力。

### 7.2.2.5生物多样性保护

经营区内察青松多自然保护区、火龙沟自然保护区的成立为实现生物多样性保护的提供了一个重要实施场所，但由于资金渠道、保护与发展的矛盾及科技支撑体系的欠缺等限制了生物多样性保护工作的高效运行。

（1）珍稀野生动植物

白玉局分布有境内高等植物共计有67科、185属、324种。菌类108种，植物资源十分丰富。拉龙林场阿仁沟有成片的密枝圆柏林，是目前国内已发现的此树种海拔最高的大面积分布区域，具有较高的科研价值。白玉林区中药材资源丰富，主要有：贝母、红景天、三七、虎耳草、西藏龙胆、刺五加、马先蒿、脉花党参、尖被白合、西南手参、黄芪、绵参、灵芝、线叶雪莲、羌活、冬虫夏草等。珍稀食用菌有：青杠菌、猴头菌、灵芝菌等。

白玉林区动物资源十分丰富，共有脊椎动物近200种，昆虫213种。主要种类如下：国家Ⅰ级保护动物有：白唇鹿、金钱豹、雪豹、黑颈鹤、黑鹳、金雕、玉带海雕、胡兀鹫、雉鸡、绿尾虹雉；国家Ⅱ级保护动物有：盘羊、岩羊、斑羚、山驴、藏原羚、水鹿、白臀鹿、林麝、马麝、黑熊、棕熊、水獭、天鹅、草原雕、血雉、藏马鸡等。其他还有赤狐、野猪、藏狐、草兔、斑鸠、岩鸽、旱獭等。

（2）自然生态系统

白玉局在生态安全战略格局中，位于“青藏高原生态屏障”，在国家重点生态功能区中，位于“川滇森林及生物多样性功能区”内，是川西北水源涵养与生物多样性保护重要区域。

白玉局保存了最完好的天然状态的原生生态系统，以川西云杉、粗枝云杉、鳞皮冷杉等为主的暗针叶林是该区域森林植被的典型代表，其独特的森林生态系统在世界范围内都具有典型性和代表性，是重要的物种基因库，是各类珍稀野生动植物栖息、繁衍的集中区域，生物多样性丰富。

生物多样性保护工作要做好以下几方面的工作。

（1）通过电视、宣传标牌、宣传画册等载体，向公众宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《环境保护法》、《野生植物保护条例》等法律法规和生物多样性保护的价值及意义等，使人们深知相关法律法规的有关规定，自觉保护野生动植物资源，自觉维护生态安全。

（2）完善野生动植物保护管理实施方案，将保护管理范围分区划片，明确各片区的保护管理目标和责任，并将其保护管理责任层层落实到个人。

（3）指导和监督管护点和护林员开展野生动植物资源保护工作。

（4）通过开展系统的、有针对性的监测活动，掌握珍稀野生动物及其栖息地以及自然生态系统的动态变化，为有效保护珍稀野生动物种群及自然生态系统提供科学依据。

（5）加强野生动物疫源疫病监测。通过监测，依靠科学，全面加强野生动物疫源疫病监测防控，尽快构建符合当地实际并与国家接轨的野生动物疫源疫病防控体系，增强重大野生动物疫情应急反应能力，提高野生动物疫病防控整体水平，确保野生动物种群健康发展和公共卫生安全。

（6）开展野生动物救护工作。发现有受伤的野生动物时，及时联系相关部门，积极组织营救。

### 7.2.2.6林业产业

2007年白玉局成立了甘孜州白玉察青松多生态旅游开发有限责任公司，并相继成立白玉察青松多酒店有限责任公司、高原农产品开发分公司、畜禽产品开发分公司，全面开展酒店经营服务、森林生态旅游、中藏药材种植、有机藏香猪藏鸡养殖、冷链物流配送、野生菌类采收加工、生猪定点屠宰、城区康贝药房销售、双流贾家驻外公司经营等数个产业项目。2016年至2019年底，实现产值6400万元，利润670万元。近五年的建设，已基本形成“公司+院校+基地+农户”的发展模式，并已逐步向规模化、产业化、效益化的方向发展，充分发挥了州级农业产业龙头企业和省级林业产业龙头企业的带动引领和示范辐射作用，助力贫困农牧民群众增收致富。

本经理期内，白玉局在非木质资源方面经营性规划：

新建白玉“察青松多”有机藏香猪集约养殖基地（基地占地10亩；新建设圈舍4栋；放养场2处；职工宿舍；兽医室；拌料间；仓库；污水处理系统；饮水系统；在养殖过程中，始终如一的坚持标准化有机养殖，注重绿色无污染有机产品，突出高原特色农产品的优良品质。切实按照州、县非洲猪瘟防疫防控领导小组办公室的安排、部署和工作指导，充分认识疫情防控的严峻性，严密把控各个环节，切实加强两个养殖场的消毒、记录和监测等各项工作。预计年出栏育肥猪1000头以上）；安排在后期完成。

新建白玉“察青松多”中藏药材种植基地（流转土地300亩；塑料阳光大棚5-8座；围栏；喷灌设施；引水工程；机械设备；田间管理）；主要品种有大黄、羌活、秦艽、藏木香、云木香、断续、雪山一枝蒿。继续坚持实施“公司+基地+院校+农户”的发展模式，切实按照规范化、产业化和效益化的发展路径。合理确定产品价格，实行最低保护价收购，充分发挥示范辐射作用。投产后目标实现年销售收入200万元。安排在后期完成。

新建白玉县A级牲畜集中屠宰场（厂址占地10亩；房屋500m2，屠宰设备一套，待宰间60 m2，污水处理场1座、焚化无害化处理、检验室及设备，场地平整、绿化1500 m2，120 m2冷库、冷冻运输车、抽水塔1座等；日生猪屠宰量50头）；安排在后期完成。

高原野生菌类采、收是白玉县地区的优势和传统产业，也是农牧民经济来源的主要通道。新建白玉“察青松多”高原农特产品加工产业园区（菌类加工车间；中藏药材加工车间（初级）；腌腊肉制品加工车间；其他土副特产品综合加工车间；野生菌类加工生产线一套，年加工生产野生菌60吨以上规模）。安排在后期完成。

2012年6月雅江局独资注册成立了雅江县天路生态资源开发有限公司。公司成立以来，始终坚持以市场为导向，利用雅砻江流域独特的自然地理和气候条件，收集林下优质的原材料资源，种植香菇、羊肚菌、黑木耳、滑子菇等，加工以松茸为主的高端食用菌，以“公司+基地+农户”的发展模式，辐射带动周边农牧民积极参与，增收致富，让广大老百姓共享生态文明建设成果，取得了一定的经济效益和社会效益。本经理期加大“雅江天路生态休闲庄”基础设施建设，绿化3000m2；购置设施设备100套，打造成雅江人民休闲娱乐的后花园和318线靓丽的名片。

### 7.2.2.7生态敏感区

白玉县涉及生态敏感区有察青松多白唇鹿国家级自然保护区、四川火龙沟省级自然保护区、阿仁沟密枝圆柏县级自然保护区、四川白玉拉龙措国家湿地公园、四川沙鲁里山国家森林公园。四川沙鲁里山国家森林公园面积534624.18hm2；沙鲁里山国家森林公园与火龙沟保护区、白玉拉龙措国家湿地公园、阿仁沟密枝圆柏县级自然保护区存在交集。

## 7.3森林景观规划

7.3.1森林景观现状

公园境域地处“中国-喜马拉雅植物亚区”“北横断山脉亚地区，具有特别丰富的高山植物景观、最完整的垂直带谱景观、生态多样性景观、最原始的天然林景观”，天然林占森林面积的95.5%。

公园人工林面积仅占森林面积的4.5%，其建群树种主要是云杉、高山杨、冷杉，且多为纯林，林相单一——林冠层次简单、树种组成简单，生物多样性较低，抗病抗灾能力较弱，生态功能不够强，景观类型单调、审美价值不高。

此外，公园已有的交通道路、服务设施、景观设施等存在缺乏景林或品质较低等缺陷。

7.3.2公园景林规划

根据公园森林景观现状，遵循前述规划原则，按照美化、香化要求，按道路景林、设施景林、专类园圃、林分改造类别进行景林培育规划。

7.3.2.1道路景林规划

（1）公路景林规划

- S314省道——杨桦景观路

规划沿S314省道公园段，长度121.95km的公路两侧植造以山杨、桦木、樱桃、花楸、杜鹃、格桑花（菊科紫菀属植物）等植物，形成乔-灌-草结合、花色叶色搭配的景观林带，营造浩瀚森林中、偶尔绿水畔的多彩带状植物景观氛围。

- S455省道——多彩景观路

规划沿S455省道公园段，长度42.41km两侧植造高山杨、高山柳、色木槭、陕甘花楸、格桑花、青山杜鹃等植物，形成乔-灌-草搭配、季相色丰富的多彩景观林带。

- S458省道——杉柏景观路

S458省道为贯穿公园西北部、联接G215-G317国道、通连甘孜县格萨尔机场。其公园段包括金沙江群白玉县城-革学桥段路-河坡-赠科-公园北大门公路长度69.58km。

规划沿公路两侧地带种植云杉、冷杉、圆柏、杜鹃、花楸、格桑花等植物，形成针叶-花灌-花草特色景观。

- G215国道——多彩景观路

G215国道为南起巴塘县色冈、纵贯公园西部、北至德格县岗托、连接G317与G318国道的公路。公园段包括南、北两段，总长83.74km（北段自金沙江第一湾至丁都桥段24.24km，南段自米拉山垭口至南大门段59.50km）。

规划沿公路两侧营造以山杨、桦木、花楸、色木槭等艳丽秋叶树种为主的彩林景观带。林下配植杜鹃、格桑花等草灌花卉。

（2）游步道景林规划

规划对公园境内新建的3条长92.60km的游步道，采用清理道侧安全隐患，配植杜鹃、金露梅、绣线菊、野樱桃等乡土花灌花草，营造多彩锦途、回归自然的景观成效。

（3）县道13条公园公路景林规划

规划对公园境内13条县道长394.548km，采用清理道侧安全隐患，植造高山杨、高山柳、色木槭、陕甘花楸、格桑花、青山杜鹃等物，形成乔-灌-草搭配、季相色彩丰富的多彩景观林带。

| 赠呷路 | km | 39.184 |  | 巴尼路 | km | 30.137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赠来路 | km | 34.895 |  | 赠来路 | km | 13.815 |
| 纳曲路 | km | 20.686 |  | 热安路 | km | 13.548 |
| 热安路 | km | 44.323 |  | 丁麦路 | km | 32.18 |
| 章盖路 | km | 73.301 |  | 纳曲路 | km | 7.076 |
| 登赠路 | km | 21.373 |  | 赠呷路 | km | 3.152 |
| 阿拉路 | km | 60.878 |  |  |  |  |

7.3.2.2景观设施景林规划

（1）公园主入口景林规划

公园主入口为东大门（艾玛措）、西大门（革学桥）、北大门（卓达拉）、南大门（欧帕拉）各4hm2的景林。

规划根据各出入口的自然地理条件、遵照适地适树原则，精心设计景林空间布局和结构层次，选植乔-灌-花草乡土植物，营造“花团锦簇”的景林主体，烘托“公园第一印象区”的景林艺术氛围。

（2）管理服务区景林规划

公园管理服务区的景林规划范围指除主入口管理服务区之外的穆塔、也康、约达、麻绒、盖玉管理服务区各4hm2的景林。

规划根据各管理服务区的自然地理情况和功能性质特点，优选乡土植物、按照乔、灌、草结合，精心设计实施，营造区内游人集散场地、停车场与建筑绿地景观林园。

（3）专类园圃景林规划

在麻绒景区西部有一个苗圃——197苗圃。

规划在苗圃现状基础上，以培植青藏高原东南缘-横断山北段濒危珍稀、中国特有植物为主，按种类分片栽植，建成世界第四极独特的沙鲁里植物园，既可展示公园之物资源额色，又可打造科研科教特色旅游产品。

7.3.2.3人工纯林林相改造

在公园分布有6118.93hm2以云杉、冷杉为优势树种的人工针叶纯林，林相单一，景观单调，且易受病虫害危害。按照景观生态学、森林美学原理，采取卫生抚育、透视抚育等技术措施，在人工针叶纯林中选择林相较差的进行林相改造，面积1000hm2，增植速生阔叶树如山杨、高山栎、桦木、杜鹃等，以改变单一林相，增加植物种类，形成丰富多彩的森林景观，并提高其抗病虫害的能力。

第8章资源与环境保护规划

四川沙鲁里山国家森林公园地貌类型特殊，生物特种丰富，生物多样性比较突出，一旦遭到破坏将难以恢复。永久性保护好公园的生态系统、生态环境和景观资源，是公园建设的首要目标，必须在环境影响评价的基础上，按照国家有关法律、法规、条例和标准，编制公园的资源与环境保护规划。

## 8.1规划原则

8.1.1整体保护原则

将公园534624.18hm2范围内的自然生态资源、人文生态资源和生态环境，作为一个整体加以全面保护。在整体保护原则指导下，对保护范围进行科学区划，采取针对性的保护措施。

8.1.2分类保护原则

根据公园的性质和特点，按照资源的类别差异，将保护对象分为重点森林风景资源、生物资源（森林植被和野生动物资源）和生态环境三类，分别制定不同的保护措施，使保护工作更有针对性和可操作性。

8.1.3展示性保护原则

展示性保护属主动保护范畴，是一种保护与开发相互结合、相互促进、相得益彰的保护理念。公园应在保护的前提下，适度开发展示性旅游产品，规划“寓教于游、寓教于乐、参与性强”的游赏游乐项目。使公园区域内的自然生态资源和人文生态资源能被广大民众所亲近、所认识，激发其保护环境的自觉意识，使资源在发挥更大的社会和经济效益的同时，得到更有效的保护。

## 8.2重点森林风景资源保护

在对公园风景资源进行综合评价的基础上，针对资源现状，制定相应措施。

8.2.1地文资源保护措施

（1）严禁开山采石企业入驻（因国家重大项目建设需要采砂石、战略资源矿种需要勘查开发除外），尽量保持地质、地貌原生状态，防止人为破坏。

（2）对公园内珍贵、脆弱、环境容量小的景观，采取限制游客流量、高峰季节分流等措施，减轻环境压力，维护景观安全。

8.2.2水文资源保护措施

公园境内水文资源包括金沙江公园段及其一、二级支流，必须精心保护、合理利用。

（1）生态补水。严格保护溪河流域森林植被，将流域中的针叶纯林逐步改造为针阔混交林，提高植被涵养水源功能，给溪河以生态补水。

（2）辅助储水。在公园境内常年有水的山溪上，修建仿天然的人工水体，蓄积地面水流，既增加水资源储量和森林风景资源灵气，又为生态旅游创造优美灵秀的水体景观。

（3）能力建设。配备水文专业人才，监测设施设备，开展水文、水质科学监测工作，绘制公园水资源电子地图，为水资源保护决策和可持续利用提供科学依据。

8.2.3生物资源保护措施

（1）森林植被保护

以公园的维管束植物为重点保护目标，以天然林保护工程为依托，以森林管护、抚育为手段，使森林植物得到有效保护，使森林植物的生态功能持续稳定和不断增强。

- 保护技术措施

认真做好和精心实施森林管护实施方案，明确管护任务方式、组建专业管护队伍、落实管护责任、进行管护技术培训，确保管护技术质量，提高管护技术成效。

认真做好森林抚育作业设计，针对抚育对象情况，选择科学抚育方式、设计抚育技术工艺，为森林抚育保护提供技术保障。

对公园生态保育区实行封山育林和林相改造工程。对人工林、天然林中幼龄森林抚育，面积3000hm2。

在公园境内禁止盲目开垦改造、禁止开山采矿。在公园内建设的各种人工设施数量、位置、规模、风格，必须符合总体规划要求、与自然环境协调。在总规范围之外，需新增的建设项目，必须组织专家论证，提出具体方案，报请主管部门批准。

- 保护管理措施

在公园内建立健全森林管护、抚育组织管理机构，履行组建队伍、划分责任、技术实施、检查监督等职能。

由公园管理机构建立健全森林管护、抚育的组织管理制度、信息管理制度、技术培训制度、经费管理制度、监督检查制度、技术档案制度，为森林植物保护提供组织管理保障。

重点保护物种—挂牌、建档。

（2）野生动物保护

- 保护、优化生态环境，给野生动物创造良好的栖息繁衍条件。

- 保护、培植食源环链，维护公园生态平衡，给野生动物提供充足的食源。

- 建立巡护、监测制度，弄清野生动物资源状况、演化规律和危害因素，采取有效、适当的措施，维护种群的良性繁衍。

- 严禁非法狩猎，严厉打击犯罪活动。

- 加强宣传教育，提高保护意识，使保护野生动物成为广大群众的自觉活动。

（3）野生动植物科研宣教

- 科学研究

在调查、监测基础上，针对公园野生动植物资源现状，应用生态学、生物学、管理学等理论，有针对性地开展山地森林生态系统、重点生物物种、生物资源保护与利用、保护管理与运行机制等课题研究，为公园的自然保护、科学管理、规划设计提供科学依据，为公园建设目标的实现提供科学支撑。

- 宣传教育

明确宣教任务——进行生态科学普及宣传、生态保护法制宣传、重点保护对象及其他自然资源的科普宣传。

精选宣教方式——树立宣教标牌，进行巡回宣讲，举办宣教展览，通过新闻媒介、利用现代网络技术开展远程宣教。

实施宣教工程——在公园内建立宣教基地，在公园出入口建宣教标牌，编发野生动植物宣教资料、建立宣教信息系统。

## 8.3森林植物和野生动物保护

8.3.1森林植物保护

公园的天然植被区系多样、种类众多、特色鲜明，具有很高的生态价值、观赏价值和科学价值，必须严格执行国家关于天然林保护的有关政策措施，严禁采伐、破坏公园内的森林，维护公园天然植被生态系统的自然状态，使之免遭人为破坏。

在公园的天然植被中，有不少珍稀、濒危物种，十分珍贵，应采取特殊的保护措施。如编号挂牌，建立档案，定员保护，定期检查，适时养护等。

公园内的珍贵药用植物资源十分丰富，既具有直接经济价值，也有很高的观赏价值，是公园的重要景观资源。因此，必须严格保护、限制采挖。

8.3.2野生动物保护

公园的野生动物保护，必须贯彻“强化保护措施，促进种群繁衍，合理开发利用”的方针，坚持生态伦理原则，创造“天人合一”的境界，提高野生动物景观资源的旅游价值。

保护、优化生态环境，给野生动物创造良好的栖息繁衍条件。

（1）保护、培植食源环链，维护公园生态平衡，给野生动物提供充足的食源。

（2）对濒危、珍稀物种，可在科学考察、论证的前提下，谨慎地采用积极驯养繁殖、放归自然的措施。

（3）建立监视、监测制度，弄清野生动物资源状况、演化规律和危害因素，采取有效防治措施，维护种群的良性繁衍。

（4）严禁狩猎、垂钓、毒鱼、炸鱼，严厉打击犯罪活动，大力奖励有功人员。

（5）加强宣传教育，提高保护意识，促成保护野生动物的公众舆论和自觉行动。

## 8.4环境保护

8.4.1公园建设环境影响评估

公园建设是一项以保护第一、永续利用为前提的主动性环境保护工程，必须在国家有关法律法规允许范围内、在科学控制环境容量基础上，以合理开发旅游资源、积极保护生态环境、满足人类返朴归真需求、提高资源综合效益为目的。但交通道路等基础设施的修建，山庄、度假村等管理服务设施的建设，园林建筑、景林培育等景点项目的实施，都可能对生态环境、景观资源产生不同性质和不同程度的影响。对这些影响进行实事求是地评估，是公园环境保护规划的必要前提和客观依据。

8.4.1.1公园建设对环境的正面影响

（1）风景林建设有利于提高环境的整体质量

公园的风景林建设包括人工纯林优化改造、专类景园营造和旅游道路、服务管理区、水体景观区、职工居住区的绿化和美化等内容。

风景林建设项目的实施，将会扩大有林地面积，提高森林覆盖率，保护、优化现有植被，因而有利于提高森林自身的病虫害防护能力；有利于最大限度地降低旅游设施建设给环境带来的负面影响；有利于提高环境的审美价值、吸引更多的游客，让他们在优美的生态环境中陶冶情操、增强环保意识、自觉保护环境。总之有利于提高公园区域环境的整体质量和保护力度。

（2）旅游道路建设有利于森林灾害的监测防治

公园的旅游道路包括旅游公路和步游道。公园旅游道路建设几乎全以原有林区公路、小路为基础。

因此，公园旅游道路系统就是公园的森林防火隔离网络体系，也是森林防火巡逻、病虫害监测和火灾扑救、病虫害防治的交通系统。园内道路将有利于公园森林生态资源的保护。譬如，一旦发生森林火灾，便利的交通有利于扑救人员和设备迅速到达事发地点，迅速扑灭火灾。

8.4.1.2公园建设对环境的负面影响

公园建设对环境的负面影响，主要表现为旅游活动服务的人工设施对环境的破坏和旅游活动对环境的污染等两个方面，在规划中必须采取切实可行的措施加以弥补，将负面影响控制在最小范围内，降低到最小程度。

（1）人工设施对环境的影响

公园内必不可少的人工设施，如道路交通等基础设施、度假村等管理服务设施、园林建筑等景观设施，均需占用一定的林地，从而改变原有的地表和植被现状，造成一定程度的破坏。

因此，首先必须严格控制人工设施的数量和规模。其次选址、选线尽量避开生态脆弱地段，选用荒地或林中空地或疏林地。第三，采取必要的工程措施避免产生山体滑坡等地质隐患。第四，加强绿化、美化工作，尽快恢复植被，优化环境。第五，精心选择人工设施的风格样式、结构色彩、布局方式，使之与自然环境和谐统一，为自然增色，使环境更美。

（2）旅游活动对环境的污染

随着公园的对外开放，进入园区的人流量必然增大，旅游垃圾、生活污水等对环境造成负面影响的可能性必然加大，森林防火任务艰巨。

因此，必须采取防范治理措施。第一，控制游赏游乐活动范围，游人活动只在规划区域内进行。第二，控制公园游客规模。第三，强化公园景观资源保护、生物资源和生态环境的保护措施，采取多种方式，保护和优化公园环境，将人为活动的负面影响降至最低程度。

8.4.2环保目标

8.4.2.1总体目标

保证森林公园在旅游开发建设过程中森林等生态资源不被破坏、生态环境质量不得下降，同时促进区域环境质量的改善提高，保持区域生态系统的稳定平衡。

8.4.2.2具体目标

（1）生物景观资源、地文景观资源、水体景观资源和人文景观资源得到有效保护和优化。

（2）对旅游污水、垃圾实行无害化处理，使大气质量达到并保持为国家《环境空气质量标准》（GB3095－1996）一级、水环境质量达到并保持为国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类、土壤环境质量达到并保持为国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）Ⅰ级、声环境质量达到国家《声环境质量标准》（GB3096-1993）O类水平，公园环境卫生达到《公共场所卫生标准》（GB16153-1996）的一类水平。

（3）采取组织管理、宣传教育等措施使公园的旅游人文社会环境和旅游气氛环境质量不断提高和优化。

8.4.3环保措施

8.4.3.1环境卫生保护

（1）加强组织领导。公园环保工作由公园管理单位全权负责，建立专门机构，配备专职人员，明确职责任务，统一领导实施。在各景观区、服务区设立环境保护点，形成完整的环境保护管理体系。

（2）建立规章制度。根据《环境保护法》和各景观游憩区、服务区的环境特点，建立简明扼要、便于操作、具有实效的环保管理制度，做到有法可依、有章可循、奖惩兑现、落到实处。

（3）加强宣传教育。制定宣教计划，开展宣教活动，采用多种方式方法，提高游人和本地居民的环保意识，增强环境保护的责任感和自觉性。

（4）建立环境维护组织。在各景观游憩区分别建立一支环卫队伍，分段专人负责清除垃圾和其他污染隐患。

（5）来公园投资经营的外来单位和企业，必须遵从公园管理单位对环境质量保护的统一要求，并承担相应的环保建设和维护资金。

（6）禁止在公园核心景观区、生态保育区内新建对环境有污染的工矿企业，已有的这类企业就一律关闭。

（7）在各景观游憩区主要景点、停车场、服务点、游人集中处等地，设置造型美观并与环境协调的垃圾箱和警示牌；要求游人将生活垃圾、废弃物品自觉装入统一发放或自备的专用袋内，丢入垃圾箱中。公园垃圾集中转运至白玉县垃圾处理场统一处理。建垃圾转运站4个，垃圾收集点500个，各景区建分类垃圾箱1000个，垃圾清运车4辆。

（8）在主要景点附近和游人集中地域，选择合适地点，修建与环境协调和谐、样式别致、清洁卫生的公共厕所。厕所内的人体排泄物必须经化粪池处理后用于浇灌树木。在公园主游线上，建设适量的环保公厕。除度假村、服务点的公厕外，在规划期内共建厕所座。

（9）公园内一律使用清洁能源，保护森林植被和大气环境不被污染。

（10）公园内一律使用无公害的生态肥料和农药，以保护生态环境不受污染。

8.4.3.2水质量保护

（1）严格保护好公园内的自然水体和人工水体，加强水质监测。公园的山溪、山泉作为公园的生活水源，必须严防任何污染。金沙江及其支流、乃隆巴湖泊群、通坎多湖泊群、然皮沟湖泊群和阿色湖、呷金湖是公园重要的观赏水体，必须严格保护。湖中的观赏鱼类、鸟类应使其自然生长，禁止投放可能污染水体的饲料；湖周的生活污水应采取生化处理措施，达标后排到湖外。

（2）公园内的山庄、度假村、服务点、餐厅、客房、游乐场地等产生的生活废水，均应建设污水处理设施，通过净化后，排放到远离水源的林地或山沟。

8.4.3.3声环境质量与空气质量保护

（1）声环境质量保护

在公园内，不得使用大功率的高音喇叭和广播宣传车。公园游乐场所应采取有效措施，消除或减轻噪音对周围环境的污染。

（2）空气质量保护

- 改善能源结构。公园内禁止使用木柴、煤炭，必须使用电能、液化气、太阳能等清洁能源，以减少废气对公园环境的污染。

- 公园境内及附近地区禁止修建污染空气的工厂。

- 停车场和园区公路两侧尽量栽培能净化空气的树种，如杨柳科、柏科树种等。

第9章生态文化建设规划

## 9.1规划原则

9.1.1系统性与独特性结合

在深入调查公园的资源情况、区位特点、文化背景的基础上，确定生态文化主题。在生态文化建设内容上，突出其系统性和独特性。

9.1.2统筹性与协调性结合

统筹规划公园生态文化硬件、软件建设内容，注重生态文化建设与公园其他各项规划的衔接、协调，使其互为支撑、相辅相成、相得益彰。

9.1.3科学性、趣味性与参与性结合

生态文化是不同民族在其特殊生态环境中形成的多样化生存方式。现代生态文化是由人统治自然过渡到人与自然和谐的新型生存方式。生态文化建设不只是少数社会精英追求的理想，而是人民大众的共同事业。因此，公园生态文化建设规划，必须将科学性、趣味性与公众参与性结合，使人民大众在充满情趣的参与性活动中，获得生态科学知识，提高生态文化教养。

## 9.2生态文化建设重点和布局

9.2.1建设重点

现代生态文化的创建，源于工业文明造成的日益加深的全球性生态危机。生态科学、环境科学知识的普及和人类活动诱发的各种自然灾害、生态灾害的教训，使人们越来越清醒的认识到——人类如果不彻底改变征服自然的态度，不改变以牺牲生态环境为代价去换取经济社会发展的黄色农业文明和黑色工业文明，从而建设绿色生态文明，则不可能长期有效地阻止地球生物圈的加速退化，人类最终也会因不适应恶劣的生态环境而在地球上消失。

因此，人类创建绿色生态文明的生态文化，具有基本的生态文化素养，参与人与自然和谐共处的生态文化旅游等体验活动，才能积极有效地推动生态文明建设的发展，才能使生态文化建设落到实处、做出实绩、见到实效。

因此，将公园生态文化建设重点确定为：

开展生态文化旅游活动

提高公众生态文化教养

9.2.2建设布局

围绕“生态文化教养”主题，按照体现中华传统生态价值观的“真、善、美、行”4个维度，进行公园生态文化建设布局规划。详见图9-1。

四维度布局思路

生态伦理教养

提倡尊重生命爱护万物

养成现代生态道德观

善

生态审美教养

提高大众生态审美能力

养成诗意人生价值观

美

生态行为教养

宏扬“天人合一”生存态度

养成良好行为习惯

行

生态知识教养

普及森林生态学知识

养成整体生态世界观

真

益智

励行

审美

积德

四教养旅游项目

图9-1公园生态文化建设布局规划图示

## 9.3生态文化设施规划

遵照规划原则，突出建设重点，按照四维度布局思路，围绕四教养旅游项目，对公园生态文化建设内容进行总体布局规划。

9.3.1生态知识教养设施

9.3.1.1生态文化宣教中心

规划在公园管理局（白玉国有林保护管理）址——穆塔管理服务区内，设生态文化宣教中心，采用图、文、影像、网络等媒体，宣传生态文化基本理论、历史发展、基本构成、教化价值、生态文明等科普知识。

（1）森林生态文化陈列馆

规划在公园生态文化宣教中心内，设森林生态文化陈列馆，采用图、文、影像、网络等媒体，展示宣传森林、森林植物资源、森林生态环境、森林风景资源、野生动植物保护、森林生态功能、森林生态环境保护等科学知识，提供公众森林生态文化教养课堂。

（2）横断山地理文化陈列馆

公园地处世界年轻山群之一，中国最长最宽最典型的南北向山群——横断山脉北段中心地带，具有典型的横断山脉地理文化底蕴。

规划在公园生态文化宣教中心内，设横断山地理文化陈列馆，采用图、文、影像、网络等媒体，展示宣传横断山的地理、地质、生物、水文等自然科学知识，提供公众地理生态文化教养课堂。

9.3.1.2沙鲁里山珍稀植物园

规划在麻绒景区，原197苗圃基础上，建“沙鲁里山植物园”，搜集培育包含世界第四极青藏高原东南缘-横断山脉北段的珍稀植物种类的珍稀植物，挂牌标示，提供特种生态文化知识教养场所。

9.3.2生态伦理教养设施

遵循党的十九大报告关于“人与自然是生命共同体”的理念和建设“人与自然和谐共生的现代化”目标，采取让社会公众参与体验的方式，规划在公园生态伦理教养设施。

9.3.2.1温泉康养文化体验

针对公园境域有20处温泉的资源现状，规划在赠曲、盖玉景区，因地制宜的修建以下3个温泉康养营地，提供温泉康养文化体验服务，让游客回归温暖的自然怀抱、感受大自然的无私馈赠，激发感恩生态保护情怀。

- 定戈温泉营地

定戈温泉位于赠科景区西北登龙地区，水温53℃，出水量1.0L/S，沉积物为铁、钙、钙化沉淀。规划在此建定戈温泉营地。

- 拉龙温泉营地

拉龙温泉位于赠科景区东南、S455省道线旁。水温60℃，出水量12.0L/S，含黑淤泥、钙化沉积物。规划在此建拉龙温泉营地。

- 降曲温泉营地

降曲温泉位于盖玉景区降曲河畔。水温50℃，出水量3.0L/S，含钙化淀积物。规划在此建降曲温泉营地。

9.3.2.2“世界花园”文化体验

公园所在的横断山脉地区盛产花形美丽、花色鲜艳的花木、花草。自十九世纪中叶开始，西方传教士和植物学家层将其引进黄家林园，极受宠爱，因而享有“世界花园”的美誉。

规划依托公园广阔境域之中的花木、花草景观资源，在高原春季举办森林花海、草甸花海观赏、节庆、婚纱摄影、花海婚庆等“世界花园”文化体验活动。

9.3.2.3“民族走廊”文化体验

公园所在的横断山脉区域是世界上罕见的多民族、多语言、多种宗教信仰和风俗习惯的地区，是人类发源地之一，是原住居民最密集的地区，是通过宗教活动、舞蹈、音乐、绘画、雕刻、服饰、手工艺品和生活细节记载历史、传承文化的“民族走廊”。

故规划在公园生态文化中心建“民族走廊”文化体验馆、广场、艺术剧院，提供人与自然和谐共生共荣共乐的生态伦理教养课堂。

9.3.3生态审美教养实施

9.3.3.1森林生态艺术陈列馆

规划在麻绒管理服务区建森林艺术陈列馆（简称“森艺馆”），陈列展示古今中外森林题材的文学、戏剧、影视、音乐、绘画、摄影、书法及木竹工艺品等生态艺术成果，全方位展示森林生态艺术内涵，通过艺术鉴赏，提高公众生态审美教养水平。

9.3.3.2森林生态文艺创作院

规划在麻绒管理服务区建森林生态文艺创作院（简称“创作院”）。为文艺专业人士和文艺爱好者提供创造活动基地，提供居所、设施和艺术交流、指导服务，通过艺术创作实践活动，提高公众生态审美教养水平。

9.3.3.3昂通沟栎文化长廊

规划在盖玉景区北部昂通沟川滇高山栎林中，沿公路和步道线路，配建栎牌楼、栎景壁、栎林道、栎石雕、栎趣园、栎林管护站。

9.3.4生态行为教养设施

通过生态资源观览体验、生态行为警示引导设施，弘扬“天人合一”生存态度，引导大众养成良好生态行为习惯。

9.3.4.1生态景观览体验设施

通过公园各景区规划的旅游项目和相应设施，采用低空飞行、小火车观光、步行临景等方式开展生态资源观览体验旅游活动，从空中、地面接近自然、探秘自然，切身感受公园“五多七最”生态资源的无穷魅力，激发热爱自然的情怀，进而转化为保护自然的生态行为。

9.3.4.2生态行为引导警示设施

通过公园的解说系统规划的引导禁止设施，为游客和公众提供公园基本服务信息、传播生态文化知识、进行潜移默化的生态保护意识教育，使游客在接触和享受自然风景资源的同时，切实做到对资源设施的自觉爱护、对可能的破坏、损毁行为作斗争，从而逐渐克服不良行为、养成良好的行为习惯。

## 9.4解说系统规划

公园生态文化解说系统是运用相关媒体和表达方式，将公园基本信息传播给旅游者并实现其服务和宣教基本功能的生态文化建设内容。

遵循真实性、人性化、景观化、协调性、适应性原则，按照向导式和自导式两种形式，规划公园生态文化旅游解说系统。其框架结构详见图9-2。

导游解说

向导式解说系统

交通网络引导解说系统

便携式解说系统

公园解说系统

自导式解说系统

游客中心解说系统

公园景区解说系统

图9-2公园解说系统结构规划图示

9.4.1向导式解说系统规划

按照《旅游区质量等级的划分与评定》的要求，选拔或引进导游，组建公园导游队伍，持证上岗。导游词设计、编撰、表达要科学、准确、生动。导游服务要人性化、个性化。

面对国际市场，还应配备外语导游。

9.4.2自导式解说系统规划

9.4.2.1规划总则

公园自导式解说系统为由文字图片、书面材料、标准图形符号、语音设施设备组成的多语种信息服务群体。

几乎用标牌形式的自导式解说设施，均按《中国国家森林公园专用标志使用暂行办法》有关规定制作。

凡涉及到文字形式的自导式解说设施，一般用中、英文书写，重要景观景点解说牌等应用中、英、日、韩4种文字书写。

解说文字资料（如导游词、标牌解说词、多媒体解说词、广告词、警示词等）的编号必须科学合理、简介明了、生动形象、感染力强。

解说系统设施原材料选择，应遵循因地制宜、绿色环保、经久耐用、融入自然原则，符合生态保护和可持续发展要求。

9.4.2.2规划内容

（1）交通引导解说系统规划

- 入园公路交通节点标牌

规划在成雅高速-雅康高速经新都桥-道孚-炉霍-甘孜-白玉和成灌高速-都汶高速经马尔康-炉霍-甘孜-德格-白玉及白玉-巴塘-芒康3条连同公园的交通干线上，在高速公路出口附近醒目处和G317、G318国道与公园相通的交通节点上，设大型引导标牌10个。

在公园范围内的道路交通重要节点——连通周边新龙、巴塘、理塘、雅江、乡城、稻城、西藏江达、贡觉、芒康等县的公路交叉点，设中型引导标牌9个。

- 周边机场交通节点标牌

规划在公园周边的康定机场、格萨尔机场、亚丁机场、邦达机场重要节点——连通公园的公路交叉点，设大型引导牌4个。

- 公园内部交通节点标牌

在公园内部道路交通主要节点——连通公园各景区、各重要景点的旅游交叉点，设景区、景点方向、位置的引导标牌100个。

（2）游客中心解说系统规划

规划在公园游客中心引入云计算、大数据、遥感技术、地理信息等技术，搭“数字沙鲁里”平台，建立公园旅游资源、旅游服务、旅游管理、旅游营销数据库，凭借“数字沙鲁里”平台，配置多媒体用户体验设备，实现接待设施解说系统智能化目标。

（3）公园景区解说系统规划

规划在公园4大景区主入口和重要旅游节点处，设置景区景点解说牌、旅游导引牌、环保警示牌共160个。

（4）便携性解说系统规划

- 电子语音解说

在公园及其4大景区建立并不断完善电子语音讲解系统，向游客提供便携式手持机500部，用真人语音导游并提供公园景区导航、旅游攻略（如最美景点、最佳游记、旅游资讯、旅游须知等实用资讯）、旅游辅助（涵盖公园-景区及周边吃、住、行、游、娱等实用信息）。

- 导游图解说

精心设计编制公园-景区导游图。在图上清晰表明旅游线路、重要设施（如厕所、电话厅等公用设施）、服务项目、景点位置、对外交通等信息，公园-景区导游图5000张。

- 主题画册解说

精心设计编制介绍公园-景区特色的精美画册、挂历、明信片。还可拍摄最具魅力的景区景点、配置适当的解说词和旅游宣传彩页，向游客发放，公园-景区特色的精美画册、挂历、明信片20000张。

- 主题书籍解说

精心编制反映公园-景区自然人文景观资源的历史演变、现存状况、特色特点、综合价值、游赏指南等内容的图文并茂的“沙鲁里探秘丛书”，向游客和旅游市场发行。主题书籍解说(沙鲁里探秘丛书)20000本。

- 主题影像解说

精心编制能精美反映公园“5多7最”特色和精准显示旅游指南的影响光盘——“神奇沙鲁里”，向游客和旅游市场发行。主题影像解说（“神奇沙鲁里”光盘）20000张。

公园解说系统规划内容，详见表9-1。

表9-1公园解说系统规划内容一览表

| 森林公园解说系统类型 |  |  | 解说设施设备 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| 向导式解说系统 | 导游员引领式解说系统 |  | 导游员设备 | 套 | 100 | 按需配置 |
| 自导式解说系统 | 交通引导解说系统 |  | 大型引导标牌 | 块 | 10 | 按需配置 |
|  |  |  | 中型引导标牌 |  | 4 |  |
|  |  |  | 游线引导标牌 |  | 100 |  |
|  | 游客中心解说系统 |  | “数字沙鲁里”平台 | 套 | 1 |  |
|  | 景区景点解说系统 |  | 导引-警示牌 | 块 | 160 |  |
|  | 便携性解说系统 | 电子语音解说 | 手持解说机 | 部 | 500 | 按需配置 |
|  |  | 导游图示解说 | 公园导游图 | 张 | 5000 |  |
|  |  | 主题画册解说 | 画册、图片、挂历、明信片等 | 张 | 20000 |  |
|  |  | 主题书籍解说 | 沙鲁里探秘丛书 | 本 | 20000 |  |
|  |  | 主题影像解说 | “神奇沙鲁里”光盘 | 个 | 20000 |  |

第10章森林生态旅游与服务设施规划

## 10.1森林生态旅游产品定位

10.1.1定位思路

10.1.1.1着力寻求核心吸引力——发挥优势找准卖点

根据公园所具有的景观类型多样、生态环境优美、气候温润宜人、地理区位优越、发展机遇良好等综合优势和自然‐文化生态森林公园性质，确定其核心吸引力产品是多元文化体验、森林游赏游乐、避暑休闲健身。

10.1.1.2重点打造品牌产品——深度发掘提炼升华

遵循以人为本原则，围绕主打卖点，深度发掘地脉、文脉、人脉内涵，运用科学、艺术思维方法，采用情境化、体验化、娱乐化手法，注入创新主题，释放资源的本我特质——历史价值、艺术价值、文化价值、科学价值和品质特色，重点打造具有互动体验、亲和吸引、情境感悟、个性娱乐功能的旅游系列产品。

10.1.1.3全面满足市场需求——配套整合多元开发

充分考虑目前国内大众游客仍然热衷于传统观光游览的现实状况和森林旅游产品配套整合的需要，采取多元开发策略，围绕主题产品综合开发野外游憩、审美欣赏、科普教育、大众娱乐、体育保健、养老疗养、会务商务等产品，力求较为全面地满足市场的多元化需求。

10.1.2产品定位

川西北森林避暑康养大世界

沙鲁里山地生态旅游伊甸园

## 10.2游憩项目策划

10.2.1游憩项目结构策划

根据公园森林风景资源特色和现代化、多样化、深度化、个性化旅游市场需求，确定建构公园旅游项目建设结构为公园品牌旅游项目、景区主题为特色旅游项目组成的结构体系。详见图10-1。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全域直升机梦天遨游 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公园品牌游憩项目 |  |  |  |  | 全域小火车畅行漫游 |
| 公公园游憩项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国际科研科教科普 |
|  |  |  |  |  |  | 拉龙景区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主题游憩项目 |
|  |  |  |  |  |  | 赠科憩区 |  |  |  |
|  |  |  | 景区游憩项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 麻绒景区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特色游憩项目 |
|  |  |  |  |  |  | 盖玉景区 |  |  |  |

图10-1公园游憩项目结构体系图示

10.2.2公园品牌游憩项目策划

10.2.2.1品牌项目策划理念——创新、协调、绿色、开放、共享

习主席在中国共产党第十九次全国代表大会的报告中强调“发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必需是科学发展，必需坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念”。

公园品牌项目策划坚持“创新”“协调”“绿色”理念，突破公园交通传统观念，引进现代交通的科学成果，使其森林巡护、防火通道、防火隔离、物资运输、旅游观光等设施现代化、功能多元化。

公园品牌项目策划坚持“开放”“共享”理念，突破地域、国界局限，使其充分发挥资源优势，促进海内外生态文化交流和生态文明建设。

10.2.2.2品牌项目规划

（1）全域直升机梦天遨游——感受公园的宏阔壮丽

根据公园全域森林风景资源“5多7最”特色、周边借景资源丰富、东有康定机场、北有格萨尔机场、南有邦达机场等区位优势，遵照国务院关于“积极发展游轮游艇旅游、低空飞行旅游”（国发[2014]31号《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》）精神，规划开发青藏高原首个“全域直升机梦天遨游”品牌项目。为游客提供感受公园宏阔壮丽的特色视角——梦天遨游。

在公园管理局（白玉国有林保护管理）址设置沙鲁里低空飞行旅游中心（以下简称“飞旅中心”），分别在飞旅中心、赠科、交玛措、盖玉各设置1个共4个停机坪。

（2）全域小火车行地漫游——感受公园的多样神奇

根据公园地域广阔、资源丰富、全景游耗时长的客观现实和大众游客一般游程较短的市场特点，遵照国家《“十三五”旅游业发展规划》关于“适应大众化旅游发展，优化旅游产品结构，创新旅游产品体系”，“扩大旅游新供给”精神，规划开发青藏高原首个全域观光小火车畅行漫游项目。为游客提供感受公园多样神奇的特色视角——行地漫游。

- 修建观光小火车道

规划在公园境内修建“一干两支”观光小火车道，总长204.22km。其中：东西干道——东大门-阿察-昌台山-嚷隆山-结松姆沟口，全长146.96km；约达支线——昌台山-约达沟-约达管理服务区，长34.09km；也康支线——嚷隆山-当比柯-阿仁沟-也康管理服务区，长23.17km。

- 修建观光小火车站

规划在“一干两支”观光小火车线路上修建9个观光小火车站。

（3）国际科研科教科普游——感受公园的巨大价值

依托公园独特的自然区位优势和具有显著多样性、典型性、自然性的自然资源，面向国内外有关科研机构、大专院校、中小学校和联合国科教文组织，在公园管理处址设立建筑面积1000m2的国际自然科学研究中心，开发国际科研科教科普旅游品牌项目。

10.2.2.3品牌价值

（1）特色观光项目——快速高效区域首创

公园“全域直升机”“全域小火车”观光品牌项目，基于解决公园5900多km2广阔境域、“5多7最”特色与大众游客游程较短、难以全游全览的矛盾与遗憾，因而开发的具有区域首创、快速高效品牌价值的游憩项目。

（2）现代交通方式——绿色环保功能多样

公观光园小火车、观光直升机现代交通方式，采用电力驱动绿色环保；既是快捷生态旅游特色交通方式，又是分别兼具防火通道、防火隔离带、灾情监测、防灾救灾人民物资运输的多种功能和区域首创特点的现代设施。

（3）生态科学项目——面向全球惠及人类

公园“国际科研科教科普游”品牌项目，基于所在横断山区域的人类生物资源宝库、多民族多文化融合熔炉特色而规划开发。

公园所在的横断山系地区，气候兼具热带、温带、寒带特征，不仅有世界上独一无二的山川景观，而且是全球景观类型、生态系统类型和生物物种最为丰富的地区。不仅保存有大量古老的生物类群，而且深化了众多的新生物种，是中国原生生态系统保留最完好、自然垂直带最完整、全球温带生态系统最具代表性的地区，既是生物多样性宝库，又是生态安全的重要保障，已被中国和多个国际组织列为全国和全球的生物多样性优先重点保护地区。同时，自1978年费孝通正式提出“藏彝走廊”定位以来，30多年的科考研究表明，横断山区既是一条天然的民族迁移通道，也是一条民族文化交流长廊。从19世纪中叶开始，欧美先行者纷纷涌向中国，各自从专业角度展开了针对横断山区生物学、民俗学、建筑学等方面的调查研究。横断山区既是人类生物资源宝库，也是人类多元文化交流和多民族融合的熔炉。

但迄今为止，在横断山区尚无国际科研科教科普机构。公园品牌产品——“国际科研科教科普游”的开发，无疑是具有填补空白、开拓创新，有益世界、惠及人类的品牌价值。

10.2.3景区游憩产品策划

根据旅游产品规划思路和旅游产品定位，以公园一般游憩区内各景点及其地理分布为基础，确定景区游憩结果习题由景区特色产品和配套产品构成。详见图10-2。

景区游憩项目

盖玉景区

赠科景区

拉龙景区

麻绒景区

主题产品

特色产品

主题产品

特色产品

主题产品

特色产品

主题产品

特色产品

冰碛湖泊观光  亚青寺问佛游览

古树名木观赏 冰川地貌探秘

裸岩绿韵观赏 景观河段观赏

草甸花海避暑游乐

树梢避暑康养游乐

特色文化之乡体验  嘎拖寺游览

古树名木观赏 红色文化体验

地文景观观赏 水文景观观赏

偶曲全域漂流、滑冰游乐

霜林烟霞观赏 安孜草甸游牧体验

奇岩断崖观赏 瀑溪湖滩游赏

山岩原始父系部落文化探秘

米拉山雾海观赏  六龙滚瀑游赏

欧帕拉睡佛瞻仰 叶巴村桃花源游赏

降曲温泉康养游乐

降曲峡谷彩林揽胜

图10-2     公园景区游憩项目策划图示

10.2.3.1拉龙景区

（1）范围面积

拉龙景区位于公园东北片区西北部，西部金沙江，东接赠科景区，北连德格县，南接麻绒景区。拉龙景区面积85641.40hm2。

（2）现状特色

拉龙景区位于公园东北片区中西部、金沙江东岸、金沙江一级支流赠曲下游段两岸坡面地区。区内天然常绿暗针叶林全域分布，峰岭峡谷险峻，人文底蕴深厚，森林风景资源丰富，海拔高度2700m～4600m。景区内共有各类景观景点32个，其特色是最宜森林康养，是公园森林避暑康养游乐主题产品重点景区。

- 地文景观景点

金沙江大峡谷尕多拉峰林赠曲断崖阿仁彩路梦天少女

金雕展翅冲天神印也康魔洞仙皇洞

- 水文景观景点

金沙江金沙江第一湾赠曲清浊合流二迭崖瀑

- 森林-草甸景观景点

冷杉林海密枝圆柏林山杨巨林枯木梦春生命之歌

六子同胞杨姊妹山杨迎客栎

- 天象景观景点——达科岭晚霞

- 人文景观景点

红军道嘎拖寺-红军驻地遗址阿尼巴加宫殿遗址丁都桥

革学桥河坡民族手工艺古城改造（特色文化）河坡古碉拉龙瞭望塔

（3）产品规划

- 主题产品——树梢避暑康养游乐

规划景区北部、赠曲南岸的也康管理服务区内，建沙鲁里森林康养中心，占地50hm2。

产品建设项目包括树梢酒店－建筑面积1500m2（含树屋仙居、树屋茶楼、树屋餐厅、树屋商场），森林康养馆－建筑面积1000m2，森林运动场1000m2，树梢游乐场1000m2。

- 特色产品

规划在景区32个景点所在地竖立32个景点解说牌，开发如下6个配套产品。

地文景观观赏——依托现有和新建的公路与游步道、观光直升机航线、观光小火车道等交通设施，从不同角度观赏景区内的金沙江大峡谷、尕多拉峰林、赠曲断崖、梦天少女、金雕展翅、冲天神、也康魔洞、仙皇洞等地文景观景点。

水文景观观赏——依托现有交通道路设施，导引游赏景区内的金沙江（景区段）、金沙江第一湾、赠曲（下游段）、清浊合流（金沙江与赠曲交汇奇观）、二迭崖瀑等地文景观景点。

古树名木观赏——依托景区现有和新建的道路交通设施，设置古树名木标牌，导引游赏原始冷杉林海、密枝圆柏林、山杨巨林、枯木逢春、生命之歌、六字同胞杨、姊妹山杨、迎客松等古树名木景观景点。

红色文化体验——1936年6月14日，中国工农红军红二军团主力翻越原欧帕拉山进入公园西南片区的沙马，17日到盖玉，19日到白玉县城（现建设镇）；红五师、六师于23日到县城。1936年6月25日，红军从县城出发进公园拉龙景区，住多尼山腰嘎拖寺。6月30日到达甘孜，与红四方面军会师，在公园境内留下了珍贵红色文化景观资源红军路。规划依托保存最好的拉龙景区红军路遗迹修复重建达科岭-嘎拖寺-河坡长18.45km的红军路，在达科峰顶建红龙楼（兼防火瞭望功能），开发红色文化体验游产品。

特色文化之乡体验——在景区西北部、赠曲北岸的河乡有唐代兴起的格萨尔兵器生产基地、蜚声中外的“白玉藏刀”发源地。2006年评为“省级民间艺术（特色文化）之乡”，2008年晋升为“国家级民间艺术（特色文化）之乡”。规划依托河坡国家级非物质遗产资源，开发特色文化之乡体验旅游产品。

嘎拖寺游览——位于景区中部、白龙沟尾多尼山腰的嘎拖寺，为藏传佛教宁玛派（红教）六大寺院之一，是康区红教最大的朝拜圣地，有“小布达拉宫”之誉。同时，也是当年红军驻地遗址。规划依托该寺佛教文化资源，开发嘎拖寺游览旅游产品。

10.2.3.2赠科景区

（1）范围面积

赠科景区位于公园东北片区北、东部，西邻德格县、察青松多国家级自然保护区、麻绒景区，东接新龙、理塘县，北连甘孜县，南接拉龙景区。赠科景区面积306888.83hm2，为公园最大景区。

（2）现状特色

赠科景区位于公园东北片区东北部，沙鲁里山逶迤景区东界，赠曲中上游贯穿景区中部，高原草海、冰川地貌、湖沼湿地广布东部、北部，海拔高度2700m～4600m。景区内共有各类景观景点54个。其特色是高原草甸资源丰富多彩、广阔无垠，是公园草海特色游乐主题产品重点景区。

- 地文景观景点

卓达拉山雀儿山八垭山昌台山麻贡嘎山海子山冰川地貌

熊爪山冰川地貌冰刻槽碉堡石仙岩洞觉姆洞神象岩

金花玉石格德峰赠曲大峡谷

- 水文景观景点

赠曲观光河谷赠曲第一湾交玛措乃隆巴湖泊群通坎多湖泊群

呷金湖海子山湿地麻贡嘎现代冰川其夏温泉定戈温泉热土温泉

- 森林-草甸景观景点

云杉林川滇高山栎林落叶阔叶灌木林奇杨景群千枝樱桃

U型樱桃剖心樱桃双胞圆柏裸岩绿韵三子连根柏

密枝圆柏林鹃草花海昌台五花草甸霜林烟霞

- 天象景观景点

海子山日出交玛措皓月麻贡嘎冰雪

- 人文景观景点

登龙烽火台五佛摩崖石刻打莫寺壁画辽西八角雕遗址达依寺

愤怒金刚壁画安章寺亚青寺传统藏式民居亚青寺觉姆聚居区

阿察普玛风情村赠科扎马村文旅驿站

（3）产品规划

- 主题产品——草甸花海避暑游乐

规划设置草甸花海避暑游客中心，建设沙鲁里星海营地，建昌台生态草地帐篷营房、草甸运动游乐场，提供星级旅游服务，开展青藏高原草甸避暑度假旅游活动。

- 特色产品

规划在景区54个景点所在地竖立54个景点解说牌，开发如下6个特色产品。

裸岩绿韵观赏——在景区西北部、赠曲东西向段两岸、相对高差1000～2000m的悬崖峭壁上生长着树龄百年以上、郁闭0.7左右的冷杉或云杉原始森林。规划依托这种奇迹般的森林资源，开发裸岩绿韵瞻仰旅游产品，使游人在观赏幅幅枝繁叶茂的裸岩绿韵画卷之时，感悟生命的伟大动能。

景观河段观赏——金沙江一级支流赠曲，源于景区东南端、公园第一山麻贡嘎山北麓冰川地带，由南向北、再由东而西、贯穿景区全域。在景区西部热加-达郎多、长43.1km的赠曲东北-西南向河段，既有相对高度km以上的高山峡谷，又有宽缓开阔的阶地、河湾、半岛；既有谱写生命之歌的裸岩针阔森林、又有阶地灌木草地。规划在该景观河段的河岸设观景廊台10个、在河岸设亲水游乐码头5个，配备游艇10只，提供导游、摄影等服务，开发景观河段观赏旅游产品。

古林奇木景观——依托景区特色原始森林、奇异林木资源，规划开发古林奇木观赏旅游产品，让游客适时观赏古地中海遗留植物川滇高山栎原始林、原始云杉林、密枝圆柏原始林和奇杨景群、千枝樱桃、剖心樱桃、双胞圆柏、三子连根柏等奇异古木，感受大自然的奇特伟大和公园的生态文化价值。

冰川地貌探秘——在景区东南部、海子山西坡、麻贡嘎山北坡地区，分布有面积约167.5km2古冰川作用形成的由大冰帽、古冰斗、冰碛谷、冰碛垄、冰漂砾、冰川湖等冰川遗迹形成的冰川地貌。规划开发冰川地貌探秘科普旅游产品。

冰碛湖泊观光——在景区东北部、沙鲁里山支脉-卓达拉山西坡、海子山西坡、海拔4000m以上地区，分布有近50个、总面积200多hm2的高山冰碛湖泊。规划除主牌标识外，修建旅游步道200km、观景台200m2、冰碛湖泊观光旅游产品商店100m2等设施，开发冰碛湖泊观光旅游产品。

亚青寺问佛游览——在景区东南部、昌台山东坡赠曲上游段-昌曲东岸、四面环山的草甸湿地区域，有一座始建于1985年、藏区最大的宁玛派修行场所亚青寺，传为嘎拖寺布波三兄弟的大师青珠巴向秋创建。该寺现有登记在册的僧尼9336人（扎巴2280人、觉姆7056人）、信众万人，现有“圆满光明殿”（亚青寺大经堂）等寺庙建筑群和数千间分布于亚前柯河两岸的信徒小木屋。规划据此开发亚青寺问佛游览佛教文化旅游项目。

阿察主题牧场——在景区阿察以西北地带分布着大片高山草甸、春季杜鹃草花怒放、秋季金黄满目、冬季银装素裹。规划在此建设安孜主题牧场，践行“牧业、旅游、生态保护一体化”理念，设置生态围栏优良牦牛、藏马喂养区，搭建藏式高档牧房，开展牛马喂养、认养、品位等互动式体验活动，开发游牧体验产品。

麻邛滑草/滑雪游乐——在景区麻邛以西南草甸区域建设麻邛滑草/滑雪场，开发高原雪域特色旅游产品。每年春秋两季开展草甸花海观赏和草甸滑草板、卡丁车、充气撞撞球、休闲悠波球等多样化特色滑草活动；每年冬季开展滑雪板、狗拉雪橇、雪地蹦极等草甸雪域体验活动；定期或不定期的举办沙鲁里草甸花海文化节、冬雪狂欢节、国际儿童滑雪赛、自由版滑雪赛、高原草甸摄影赛等节庆赛事活动。

10.2.3.3麻绒景区

（1）范围面积

麻绒景区位于公园东北片区南部，东邻赠科景区，西接白玉县绒盖林场，北连拉龙景区，南接察青松多国家级自然保护区。麻绒景区面积70559.80hm2。

（2）现状特色

麻绒景区是公园偶曲全域漂流特色产品重点景区。嚷隆山横贯景区北部，偶曲-S455省道横贯景区中部，昌台山纵列景区东界，阴坡针叶林海壮阔，阳坡川滇高山栎林覆盖，以偶曲春秋清澈见底、冬季冰河跑马为最大特色。景区内有各类景观景点35个。

- 地文景观景点

嚷隆山昌台山双峰断岩阿色断崖象鼻岩格萨尔城墙岩

龙舟石卧狮山虎王岩猴头岩天女晒羞水墨灵岩腾龙纹岩

刀背梁岩格塔岩林偶曲大峡谷海狮啸天

- 水文景观景点

偶曲河阿色湖偶曲冰河银水绿岛九龙跌溪然皮沟湖泊群

安孜柯湿地丹岩冰瀑通天飞瀑茶卡跌潭

- 森林-草甸景观景点

常绿针叶林川滇高山栎林常绿阔叶灌木林桦木林旱柳盆景

- 人文景观景点

麻绒特色小镇戈德新村麻绒瞭望塔

（3）产品规划

- 主题产品——偶曲全域漂流

偶曲横贯景区中部，为金沙江一级支流。偶曲公园景区段总长55.2km，包括其上游麻曲景区段18.6km和其下游景区段（麻绒至阿色）36.6km。偶曲景区段相对高差250m、比降0.11%，全域水面宽30～80m，流水缓急有致，岸林四季多彩，是漂流游乐的水上伊甸园；其阿色-用先段位阿色电站的水库蓄水去，每到11月～次年4月的长冬季节，库区长达7km的河段呈现天空“万里雪飘”、河面“十里冰封”的景象。冰冻的河面即可跑马赶车，又可摩托奔驰，被誉为“偶曲冰河”。

据此开发偶曲全域漂流/滑冰游乐旅游产品，开展漂流、滑冰水上游乐活动。规划以下配套旅游设施设备，提供相应旅游服务。

偶曲漂流中心——在景区东部、白玉国有林保护管理局章都苗圃处建偶曲漂流游乐中心，在麻绒管理服务区设偶曲漂流服务站，配建管理、培训、餐饮、住宿设施，配置漂流工具、装备、器材、在相应时节开展漂流游乐活动，提供星级服务。

偶曲漂流码头——分别在麻绒、扎秋沟口、察哈沟、游乐中心的偶曲北岸各建1个共4个漂流码头。

- 特色产品

规划在景区35个景观景点处，竖立35个景点解说牌，开发如下4个特色产品。

奇岩断崖观赏——景区偶曲流域地区的高山峡谷地貌天然发育了很多陡峻矗天的断崖，形态各异、传说神秘的奇岩，充分展示出景区地质变迁遗址，具有较高的科普、审美价值。据此，规划开发奇岩断崖观赏旅游产品，导引游客享受馆首阿色断崖、双峰断岩、象鼻岩、猴头岩、虎王岩、龙舟岩、腾龙文岩、珠姆神岩、水墨灵岩、格萨尔城墙岩、海狮啸天、天女晒羞等景点的文景观审美盛宴。建设观景台12个。

溪瀑湖潭游赏——在景区15.63km2的区域内，分布着包括偶曲及其一、二级支流的山溪河流20余条，形成东西横贯、南北交汇的天然水网，造就了种类多样的水体景观。据此，规划开发溪瀑湖潭游赏产品。导引游客体验偶曲冰河（冬景）、九龙跌溪、银水绿岛、丹岩冰瀑、通天飞瀑、阿色湖、茶卡跌潭、然皮沟湖泊群等水文景观的绿韵灵美。建设观景台8个。

霜林烟霞观赏——在景区阳坡、半阳坡地带分布有大面积的落叶阔叶林（桦木林、山杨林、高山栎类林等）、落叶灌木林（沙棘、蔷薇、忍冬、栒子、绣线菊灌木林），每到秋季红叶欲燃、层林尽染、满目烟霞、七彩迷人，季相景观特别绚丽。据此，规划开发霜林烟霞观赏旅游产品。建设霜林烟霞观景台10个。

10.2.3.4盖玉景区

（1）范围面积

盖玉景区位于公园西南片区西部，东、北邻公园核心景观区（火龙沟省级自然保护区实验区），西界金沙金河段，南接巴塘县。盖玉景区面积71533.15hm2，是公园最小的景区。

（2）现状特色

盖玉景区是公园山岩戈巴——“最后的原始父系部落”文化主题产品景区。金沙江南北纵贯景区西界，西藏自治区隔河相望，火龙山纵列景区东侧，盖玉古镇栖居景区北部、G215国道（白巴路）为通连G318-G317国道的重要交通节点，中国“最后的原始父系部落”覆盖景区山岩全境。景区内有各类景观景点26个。

- 地文景观景点

米拉山火龙山叶巴滩大峡谷降曲大峡谷天门石求子石

欧帕拉睡佛

- 水文景观景点

金沙江（景区段）降曲欧青哈湖泊群六龙滚瀑降曲温泉

通绒瀑布

- 森林景观景点

高山松林高山栎林云杉林高山栎王叶巴村桃花源

- 天象景观景点——米拉山雾海

- 人文景观景点

红色文化——红军道山岩父系文化盖玉森林小镇萨玛王朝遗址白狼左国遗址康翁寺

（3）产品规划

- 主题产品——山岩原始父系部落文化探秘

在景区西南部、火龙山西坡、金沙江东岸的山岩地区，完好的保存有源于公园七世纪与西藏吐蕃王朝共存的阿里“枭雄部落”、以父系血缘为纽带组成且传承至今的古代藏族原始部落社会组织——山岩戈巴和由此而生的山岩父系文化——帕措文化。

据现地调查，现存有属山岩乡色麦、德来、格塔、玉桑4村的山岩戈巴10个部落（70多户、300余人）的碉楼式戈巴村落，夏锅部落头人千真多吉家居碉楼，众多树葬遗存，两座神山（色麦山、山）祭祀场景等山岩帕措文化景观资源。

因此，将盖玉景区的生态旅游主题产品规划为“山岩帕措文化探秘”，开发山岩帕措文化博物馆、戈巴道德法规探秘、戈巴图腾-生殖崇拜探秘、戈巴婚俗-丧葬探秘等旅游产品。

- 特色产品

叶巴滩大峡谷观赏——叶巴滩大峡谷为公园境内、金沙江大峡谷西南端，位于盖玉景区西界。谷长51.27km，峡谷西岸为西藏贡觉县境。规划沿峡谷东南修建从降曲河口至巴巴沟兼有巡护、通村、防火、旅游等功能的四级公路，开发叶巴滩大峡谷观赏旅游产品。修建1个观景台。

降曲峡谷彩林揽胜——降曲为金沙江一级支流。降曲大峡谷东岸的米拉山西坡和火龙山东坡，均分布有大面积的桦木林、山杨林和沙棘、蔷薇、忍冬、栒子、绣线菊等落叶灌木。每到浓秋季节，坡面沟谷五彩缤纷，令人心醉神迷。规划建设4个观景台，开发降曲大峡谷彩林揽胜旅游产品。

欧帕拉睡佛瞻仰——在景区东南缘、欧帕拉山北坡、甘白路西有一道天际轮廓酷似头枕大地、双手叠交、玉履竖翘、身躯仰卧的大佛，被当地居民奉为神山的山梁，故名欧帕拉睡佛。规划在景区东南端、公园南大门管理服务区，选择最佳观赏点建兼具防火瞭望、登高观景功能的仿古建筑欧帕楼，配置瞭望观景设备，规划建设1观景台，开发欧帕拉睡佛瞻仰旅游产品。

叶巴村桃花源游赏——在景区西北部、叶巴滩大峡谷东岸的盖玉乡叶巴村境内，分布有桃花林，每到4～5月，山坡、草坪、沟谷、溪畔、村舍，桃花怒放，如诗如画，素有青藏高原桃花源之美誉。规划依托叶巴村珍贵的桃花资源，开发提供桃源观光、花景摄影、婚纱拍照、绘画创作服务，开发叶巴村桃花源游赏旅游产品。

斋如沟六龙滚瀑观赏——在景区东南部、瓦俄西南侧约4500m处的降曲西岸斋如沟口的临河坡面之上，有相互毗邻的六股岩溶泉水分别从高15～100m的泉眼涌出，形成6条瀑流，顺陡坡滚泻而下，冲入降曲河中，犹如6条滚地银龙，故名六龙滚瀑。规划在瀑西甘白路旁修建观瀑廊台，开发斋如沟六龙滚瀑观赏旅游产品。

降曲温泉康养游乐——降曲温泉位于降曲下游河段，为一眼水温50℃、出水量3.0L/S的钙化沉积物温泉。规划在盖玉管理服务区修建降曲温泉康养苑，开发温泉康养游乐旅游产品。

米拉山雾海观赏——米拉山为偶曲与降曲分水岭，位于景区东界，山脊多有海拔4500m以上的高山，主峰麦拉峰海拔5350m，坡面、沟谷原始植被茂盛。每当清晨或雨后，雾气从谷底生成聚集，在林中穿越升腾，笼罩沟谷，穿绕山峦，形成景物依稀、万象神秘的雾海仙境。规划在景区北段米拉山垭口修建兼具防火瞭望、监测观景功能的米拉楼，开发雾海观赏旅游产品。

叶巴滩观景台——观赏叶巴滩电站全景。

## 10.3旅游服务设施规划

公园旅游服务设施包括具有住宿、餐饮、康乐、购物、医疗救护、保健疗养、公共卫生等功能的服务机构、住宿设施、餐饮设施、导游设施、医疗保健、旅游厕所等设施。

10.3.1旅游服务机构规划

10.3.1.1机构体系

公园旅游服务接待体系建设，采用“游客中心—服务站—服务点”三级结构规划。详见表10-1。

表10-1公园旅游服务接待三级结构体系一览表

| 结构层级 | 名称 | 设置地点 | 面积（hm2） | 服务功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 公园游客中心 | 穆塔管理服务区 |  | 提供咨询、导游、观光交通、酒店入住等综合性服务 | 公园境外 |
| 二级 | 拉龙景区服务站 | 也康管理服务区 | 5 | 提供景区票务、观光交通票务、休憩、餐饮、购物、换乘、洗手间等综合服务 |  |
|  | 赠科景区服务站 | 约达管理服务区 | 5 |  |  |
|  | 麻绒景区服务站 | 麻绒管理服务区 | 5 |  |  |
|  | 盖玉景区服务站 | 盖玉管理服务区 | 5 |  |  |
| 三级 | 公园出入口、两种以上交通方式交汇站点 | 公园出入口管理服务区、特色交通站点 | 25 | 提供观光交通票务、休憩、餐饮、换乘、洗手间等服务 |  |
| 合计 |  |  | 45 |  |  |

10.3.1.2机构设施

（1）游客中心

游客中心设在公园东北片区西南境外白玉国有林保护管理局局址处的公园穆塔管理服务区，与公园管理局（白玉国有林保护管理）址设施合建，集中式布局，仿古三层楼房样式，木或仿木结构。

在游客服务中心设公园管理处、导游中心、购物中心、医疗保健中心、住宿接待、餐饮娱乐等设施。

（2）景区服务站

- 拉龙景区服务站

拉龙景区服务站设在景区中部的也康管理服务区内。改造白玉国有林保护管理局拉龙林场场部办公楼为景区服务站，为景区旅游活动提供培训、引导和后勤保障等服务。集中式布局，仿古三层楼房样式，木或仿木结构。占地面积5hm2。

- 赠科景区服务站

在景区西北部的约达管理服务区内，设赠科服务站，为景区旅游活动提供培训、引导和后勤保障服务。与白玉国有林保护管理局赠科林场场址合建，集中式布局，仿古三层楼房样式，木或仿木结构。合建用地面积5hm2。

- 麻绒景区服务站

在景区东南部的麻绒管理服务区内，设麻绒景区服务站，为景区旅游活动提供培训、引导和后勤保障等服务。与白玉国有林保护管理局麻绒林场场址合建，集中式布局，仿古三层楼房样式，木或仿木结构。合建用地5hm2。

- 盖玉景区服务站

在景区中部的盖玉管理服务区内，设盖玉景区服务站，为进入景区的游客提供培训、引导、后勤保障服务。与白玉国有林保护管理局盖玉林场场址合建，集中式布局，仿古三层楼房样式，木或仿木结构。合建用地5hm2。

（3）公园出入口、交通站点

在公园出入口——东、西、南、北大门服务点各1个，公路与观光小火车交汇站点，设服务点10个，提供观光交通票务、休憩、换乘、餐饮、洗手间等服务。

10.3.2住宿设施规划

10.3.2.1住宿设施规模预测

（1）住宿床位预测

- 测算公式

C=R•H•N/(Y•K)

式中：C——预测床位数，

R——全年旅客预测数，

H——平均住宿天数，

N——游人住宿率，

Y——年宜旅游天数，

K——床位利用率。

- 测算指标

根据公园游客客量预测，公园规划期末游客规模为235.2万人次，游客平均住宿率为20%，平均住宿天数为2天，年可游天数240天，床位利用率近期80%、远期75%。

- 测算结果

运用测算公式和测算指标，测算得出公园床位数到2022年为4900床，2027年为5227床。

根据公园独特的自然地理条件，按照既尽可能减少固定资产投资又满足避暑度假、养老疗养和旅游高峰期游人住宿需要的原则，规划公园内的住宿设施以固定床位为主，设固定床位3660床，野营床位1567床。

- 固定床位档次

公园新规划的固定床位档次，可按以下标准考虑：普通床位：8～10m2/床；中档床位：15～20m2/床；高档床位：25～35m2/床。

公园规划的固定床位3660床，其中近期3430床，远期新增230床。床位档次规划如下：

普通床位：1090床（10m2/床），占固定床位数的30%；中档床位：1830床（15m2/床），占固定床位数的50%；高档床位：740床（25m2/床），占固定床位数的20%。

（2）餐位数预测

- 测算公式

C=N·P/T

式中：C——需要餐位数（座），

N——年平均游客人数（人次），

P——就餐率，

T——平均每个餐位可接待人数（人次/日），

D——餐位周转率。

- 测算结果

经测算，公园所需餐位数近期约为1790座，远期约为3280座。公园内的餐饮建筑与接待设施配套建设。

10.3.2.2住宿设施规划

公园规划住宿设施包括游客中心、酒店-公寓-营地和景区服务站的住宿设施，固定床位3660床。详见表10-2。

表10-2公园住宿设施规划一览表

| 住宿设施名称 | 合计 |  | 床位设施建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 床位（床） | 面积（m2） | 固定床位 |  |  |  |  |  |  |  | 其他设施建筑面积（m2） |
|  |  |  | 普通 |  | 中档 |  | 高档 |  | 小计 |  |  |
|  |  |  | 床位（个） | 面积（m2） | 床位（个） | 面积（m2） | 床位（个） | 面积（m2） | 床位（个） | 面积（m2） |  |
| 公园游客中心 | 500 | 9800 | 130 | 1300 | 240 | 3600 | 130 | 3250 | 500 | 8150 | 1650 |
| 也康服务站 | 400 | 7800 | 100 | 1000 | 200 | 3000 | 100 | 2500 | 400 | 6500 | 1300 |
| 约达服务站 | 400 | 7800 | 100 | 1000 | 200 | 3000 | 100 | 2500 | 400 | 6500 | 1300 |
| 麻绒服务站 | 400 | 7800 | 100 | 1000 | 200 | 3000 | 100 | 2500 | 400 | 6500 | 1300 |
| 盖玉服务站 | 300 | 5880 | 80 | 800 | 140 | 2100 | 80 | 2000 | 300 | 4900 | 980 |
| 星海营地 | 260 | 5100 | 70 | 700 | 120 | 1800 | 70 | 1750 | 260 | 4250 | 850 |
| 也康森林康养中心 | 400 | 7800 | 100 | 1000 | 200 | 3000 | 100 | 2500 | 400 | 6500 | 1300 |
| 约达森林度假村 | 300 | 5880 | 80 | 800 | 140 | 2100 | 80 | 2000 | 300 | 4900 | 980 |
| 麻绒森林度假村 | 300 | 5880 | 80 | 800 | 140 | 2100 | 80 | 2000 | 300 | 4900 | 980 |
| 降曲温泉康养苑 | 400 | 7800 | 100 | 1000 | 200 | 3000 | 100 | 2500 | 400 | 6500 | 1300 |
| 合计 | 3660 | 71540 | 940 | 9400 | 1780 | 26700 | 940 | 23500 | 3660 | 59600 | 11940 |

10.3.2.3餐饮设施规划

根据公园规划目标，整体提升餐饮设施，以提供有机食品、中药膳食、满足各类游客需要为宗旨，规划以中高档为主、各档次配套的餐饮设施。详见表10-3。

表10-3公园餐饮设施规划一览表

| 餐饮类型 | 餐饮设施 | 服务特点 |
| --- | --- | --- |
| 酒店餐饮 | 察青松多酒店 | 设有高端中西餐等多功能餐厅和茶饮厅，提供定制菜单，满足游客高品质的餐饮需求。 |
|  | 也康森林康养中心 | 提供中西餐等功能的餐厅，部分设宴会厅 |
|  | 约达森林度假村 |  |
|  | 盖玉温泉养生馆 |  |
|  | 麻绒森林度假村 |  |
| 大众餐饮 | 星海露营地餐厅 | 结合本地饮食特色，主打有机菜品。 |
|  | 降曲温泉康养苑餐厅 |  |
|  | 河坡古场餐厅 |  |
| 特色餐饮 | 苗圃餐厅 | 在田间取材、就餐。 |
|  | 药膳坊 | 提供以藏药为原料的药膳 |
|  | 树屋咖啡厅 | 咖啡厅与书吧结合 |
| 风味餐 | 藏家乐、民宿餐厅 | 提供当地特色菜品 |
| 简餐 | 各个景区服务站便利店 | 提供快捷、便利的简餐及饮品，满足游客非正餐需要。 |

10.3.2.4旅游购物设施规划

公园旅游购物设施为公园游客中心、酒店购物商店、麻绒旅游商品街和旅游服务站购物点，主要提供旅游日用品，旅游纪念品和公园生态土特产品。

公园旅游购物设施规划，详见表10-4。

表10-4公园旅游购物设施规划一览表

| 重点购物类型 | 购物设施 | 购物服务产品 |
| --- | --- | --- |
| 白玉土特产品 | 公园游客中心 景区服务站 | 白玉有机藏香猪制品白玉有机藏香鸡制品 白玉虫草牦牛肉品藏绵阳制品 白玉蕨麻（人参果）康巴奶制品俄色茶 民族工艺品公园野生食用菌等 |
| 白玉旅游纪念品 | 公园游客中心 景区服务站 酒店购物商品 河坡古场 | 公园景观画册公园科普画册公园明信片 公园康养指南Q版T恤公园生态纪念章等 |

10.3.2.5旅游娱乐设施规划

依托相关旅游项目，遵循健康生态、动静结合、悦心益智原则，规划旅游娱乐设施，提供表演类、游戏类、体验类、休闲类等娱乐服务。

公园旅游娱乐设施规划，详见表10-5。

表10-5公园旅游娱乐设施规划一览表

| 主要娱乐类型 | 娱乐设施场所 | 娱乐服务产品 |
| --- | --- | --- |
| 表演类 | 宠物乐园、高原主题牧场 | 马戏动物表演 |
| 游戏类 | 三套车农耕主题乐园 | 欢乐卡丁车趣味狗拉船 |
|  | 森林运动场 | 丛林勇士山地网球山地保龄球射击娱乐射箭娱乐飞镖娱乐 |
| 体验类 | 麻绒景区 | 草地滑雪/滑草悬崖攀岩悬崖蹦极 低空飞行 |
|  | 赠科景区 | 麻贡嘎冰川体验 |
|  | 河坡国家级民间艺术之乡 | 白玉藏刀工艺基地格萨尔兵器生产基地 |
| 休闲类 | 公园酒店、河坡古场 | 品茗棋牌娱乐 |

10.3.2.6旅游厕所规划

根据国家旅游局印发的《旅游厕所建设管理指南》相关标准和公园游客容量预测、景区地理空间分布、主要交通游线、管理服务水平等条件，遵循简约、实用、卫生、环保理念，合理规划不同等级的旅游厕所。详见表10-6。

表10-6公园旅游厕所规划一览表

| 功能区 | 规划数量 | 旅游厕所等级与旅游厕所位置 |
| --- | --- | --- |
| 公园游客中心 | 5 | 新建AAA级旅游厕所：游客中心1座、房车营地1座、低空旅游基地1座、科研科教中心1座； 整改AAA级旅游厕所：察青松多酒店1座。 |
| 拉龙景区 | 7 | 新建AA级旅游厕所：也康森林康养中心1座、白龙站1座、嚷隆站1座、西门管理服务站1座、河坡古场1座；整改AA级旅游厕所：拉龙服务站1座、观光小火车松姆站1座。 |
| 赠科景区 | 10 | 新建AA级旅游厕所：赠科服务站1座、约达森林度假村1座、东门管理服务站1座、北门管理服务站1座、观光小火车艾玛站1座、昌台站1座、阿察站1座、约达站1座、押金湖水上游乐中心1座、昌海营地1座。 |
| 麻绒景区 | 6 | 新建AA级旅游厕所：麻绒服务站1座、麻绒森林度假村1座、偶曲漂流中心1座、昌龙滑草/滑雪场1座、观光小火车昌龙站1座、然皮站1座。 |
| 盖玉景区 | 5 | 新建AA级旅游厕所：盖玉服务站1座、降曲温泉康养苑1座、南门管理服务站1座、山岩帕措文化博物馆1座。 |
| 合计 | 33 |  |

10.3.2.7医疗保健规划

（1）加强卫生保健、防疫工作，严格防止传染性疫病的传播。

（2）将公园所在白玉县人民医院为三甲医院，作为公园医疗保健服务的区域性保障条件。

（3）依托白玉县人民医院，在公园境外的穆塔管理服务区内设立公园医疗救护中心，配置相应设备和医护技术人员，确保对旅游过程中实发的伤病事件和人员进行及时有效的救护。

（4）在各大住宿设施和景区服务站设置医疗保健室，并配备相应的医疗药具和保健设备。

10.3.4导游设施规划

10.3.4.1导游设施规划项目

（1）解说系统

规划在公园游客中心内配置公园旅游解说系统1套，用图文并茂的电子视频等媒体，对公园游客提供导游服务。

（2）导游标牌

- 公园导览牌

规划在公园4大景区进入口，各设1块共4块公园导览牌，用图解方式提供景区导游服务。

- 全景导览牌

规划在公园4大景区进入口，各设1块共4块全景导览牌，用图解方式提供景区导游服务。

- 景点解说牌

规划在公园各景区主要景点所在地，各设1块共150块景点解说牌，用图解方式提供景点导游服务。

- 珍稀物种解说牌

规划在主要珍稀动物、植物和古树名木分布地各设1块共90块解说牌，采用图文结合方式提供珍稀物种、古树名木导游服务。

- 旅游警示牌

规划在公园出入口、主要景点景物、服务设施、危险游道所在地，各设1块共500块防火、安全、环保等旅游行为警示牌。

- 交通引导牌

在公园主要交通节点，按简明醒目、协调自然要求，各设立1块共80块交通引导牌，提供指路导向服务。

10.3.4.2导游设施制作要求

（1）设施材质绿色环保

公园所有导游设施均以木材、仿木材或石材为主要材料。

（2）设施文字中外结合

为方便中外游客，所有标志、导游设施用中、英两种文字书写导游内容。

公园导游设施规划概况，详见表10-7。

表10-7公园导游设施概览表

| 导游设施类型 |  | 设施规划数量 |  | 设施位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 解说系统 |  | 套 | 1 | 公园游客中心 |
| 导游标牌 | 公园导览牌 | 个 | 4 |  |
|  | 景区导览牌 | 个 | 4 |  |
|  | 景点解说牌 | 个 | 150 |  |
|  | 珍稀物种解说牌 | 个 | 90 |  |
|  | 旅游警示牌 | 个 | 500 |  |
|  | 交通引导牌 | 个 | 80 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

10.3.5公园旅游服务设施功能配置

公园主要旅游服务设施的功能配置规划，详见表10-8。

表10-3公园旅游服务接待设施建设规模一览表

| 服务设施名称 | 度 假 | 餐 饮 | 住 宿 | 厕 所 | 小 卖 | 休 息 | 摄 影 | 保 健 | 通 讯 | 邮 政 | 治 安 | 医 疗 | 导 游 | 咨 询 | 停 车 | 娱 乐 | 储 蓄 | 车 站 | 茶 室 | 商 店 | 集 市 | 森 林 浴 | 野 营 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游客中心 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 酒店度假村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |
| 藏家乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 拉龙景区服务站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |
| 赠科景区服务站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |
| 麻绒景区服务站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 盖玉景区服务站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 公园东大门 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 公园西大门 |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |
| 公园北大门 |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公园南大门 |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |

注：“●”表示规划设置

## 10.4游线组织规划

10.4.1公园旅游线路设计图

根据公园功能区和景点规划内容及内部道路现状，进行旅游线路布局。

10.4.1.1公园游客流向

公园游客的流向多以康定市、雅安市、成都市、南充市、达州市、重庆市、西宁市、拉萨市、昆明市为起点，以白玉县城为枢纽。

其主流方向如下：

（1）成都市→雅安市→康定市→道孚县→甘孜县→白玉县→公园

（2）重庆市→遂宁市→成都市→康定市→甘孜县→白玉县→公园

（3）西宁市→共和县→玉树州→石渠县→德格县→白玉县→公园

（4）昆明市→丽江市→香格里拉→得荣县→乡城县→巴塘县→白玉县→公园

（5）拉萨市→林芝市→八宿县→芒康县→巴塘县→白玉县→公园

（6）其他省（市）及海外→成都市→康定市→白玉县→公园

10.4.1.2旅游线路分类

公园的旅游线路分为旅线、游线、旅游线三类。

旅线（代号I）——以旅行为主要功能的旅游线路。一般要求方便、舒适、快捷。

游线（代号Y）——以游览为主要功能的旅游线路。一般要求人车分流，便于步行、驻足，提供最佳视点、视域。

旅‐游线（代号IY）——兼具旅行、游览功能的旅游路线。一般要求采用特色交通工具（如游船、快车、观光车等）、提供相应服务。

10.4.1.3旅游转换节点（游线枢纽）规划

旅游转换节点指不同类别的旅游线路的连接之处。它是游客旅游方式的切换点，也是不同游客群的游线分岔点。要求节点分布要相对集中，节点地带一般要设置停车场、交通换乘中心、适当级别的服务设施。

公园旅游转换节点规划为中心节点、节点两类5节点。

- 公园的中心节点——白玉县城公园游客中心

- 拉龙景区节点——结松姆（小火车站）

- 赠曲景区节点——约达服务站

- 麻绒景区节点——麻绒服务站

- 盖玉景区节点——盖玉服务站

10.4.2旅游线路结构规划

10.4.2.1旅游线路空间结构规划

旅游线路的空间结构形态千变万化，但主要有辐射型、环型和线（带）型等三种结构原型。在具体规划时，可视不同条件进行组合。

公园旅游线路的空间结构规划为线型-环型结合的“三线（一横一纵）-五环”结构。详见图10-3。

- 二线

西线——丁都桥-革学桥-游客中心-米拉山-盖玉-红军道-南大门，纵向旅游西干线。

东-西线——游客中心-阿色湖-丹岩冰瀑-麻绒-阿察-东大门，横向旅游（东-西向）旅游干线。

- 五环

一环——东大门-阿察-麻绒-丹岩冰瀑-偶曲-游客中心-丁都桥-八垭山-北大门-乃聋巴湖群-东大门环线

二环——游客中心-革学桥-河坡-也康-赠科-觉姆洞-呷金湖-阿察-麻绒-偶曲-游客中心环线

三环——公园管理局（白玉国有林保护管理）-结松姆-达科山-嚷隆山-昌龙楼-嚷隆草甸-麻绒-阿色湖-偶曲-公园管理局（白玉国有林保护管理）环线

四环——盖玉-降曲大峡谷-红军道-六龙滚瀑-叶巴村-戈巴部落-叶巴滩大峡谷-盖玉环线

五环——盖玉-降曲大峡谷-火龙山-山岩-戈巴部落-叶巴滩大峡谷-盖玉环线

10.4.2.2旅游线路时间结构规划

旅游线路的时间结构指根据旅游区所能吸引游客逗留的客观条件和完成一定旅游活动所需时间而确定的不同旅游线路类型。如一日游、二日游、三日游、休闲度假游等旅游线路结构体系。

针对大众游客和公园情况，将公园的旅游线路时间结构规划为由一日游、二日游、三日游、休闲度假养老游组成的大众结构体系。在公园经营过程中，可根据市场需求合理调整，设计出其他类型的结构体系。

（1）一日旅游线路

- 拉龙景区一日游

按拉龙景区旅游线路布局，一天游览景区。可在公园游客中心（察青松多酒店）或也康森林康养中心提供食宿等服务。

- 赠科景区一日游

按赠科景区旅游线路布局，一天游完景区。规划在约达森林度假村或公园游客中心提供食宿等服务。

- 麻绒景区一日游

按麻绒景区旅游线路布局，一天游完景区。可在麻绒森林度假村提供食宿等服务。

- 盖玉景区一日游

按盖玉景区旅游线路布局，一天游完景区。可在降曲温泉康养苑提供食宿等服务。

（2）二日游旅游线路

第一天：游览拉龙景区，住也康森林康养中心。

第二天：游览赠科景区。

（3）三日游旅游线路

按公园旅游线路布局，三天游览拉龙、赠科、麻绒等三个景区。

第一天：游览拉龙景区，住也康哥森林康养中心。

第二天：游览赠科景区，住麻绒森林度假村。

第三天：游览麻绒景区。

（4）四日游线路

按公园旅游线路布局，四天依次游完拉龙、赠科、麻绒、盖玉等4个景区。

（5）休闲度假康养游

根据游人的不同需求，公园内的森林康养中心、森林度假村、察青松多酒店、温泉康养一绝、森林文学艺术创作苑可为游人提供不同档次的休闲度假、避暑康养服务。

10.4.3区域旅游联网线路规划

10.4.3.1甘孜州域旅游联网线路

（1）东南线

公园→甘孜→炉霍→道孚→康定→泸定

（2）西南线

公园→巴塘→得荣→乡城→稻城

10.4.3.2川藏青毗邻区域联网线路

- 成都市→雅安市→康定市→甘孜县→公园

- 拉萨市→林芝市→八宿市→昌都→德格→公园

- 西宁市→共和县→玉树州→石渠县→德格县→公园

Y

IY

丁都桥

八垭山

登龙楼

北大门

Y

乃隆巴湖群

卓达拉山

IY

IY

IY

IY

Y

Y

约达

IY

IY

赠曲

革学桥

河坡

也康

赠科

东北片区

IY

IY

IY

IY

IY

嘎拖寺

辽西  觉姆洞

IY

结松姆

IY

IY

IY

IY

达科山

嚷隆山

然皮沟湖群

昌龙楼

呷金湖

IY

IY

IY

IY

IY

IY

IY

IY

IY

偶曲

阿色湖

白玉县城

嚷隆草原

安章寺

丹岩水瀑

麻绒

山岩

图10-3        公园旅游线路空间结构图示

IY

IY

IY

IY

IY

IY

IY

I

Y

Y

IY

游客中心

盖玉

象鼻岩

阿察

东大门

米拉山垭口

云杉林

高山栎林

叶巴滩大峡谷

降曲大峡谷

红军道

戈巴部落

火龙山

叶巴村

六龙滚瀑

欧帕拉睡佛

南大门

亚青寺

娟花草海

冰川地貌

现代冰川

麻贡嘎山

IY

IY

IY

IY

IY

I

西南片区

第11章基础工程规划

四川沙鲁里山国家森林公园的基础工程规划包括道路交通规划，给、排水规划，供电规划，供热规划，通信、网络、广播电视工程规划等内容。

## 11.1道路交通规划

11.1.1规划原则

- 外部交通便捷舒适、提高可进入性原则。

- 内部交通以主要景点为节点并形成闭合环路网络原则。

- 便于景区开发建设和旅游组织管理的原则。

- 景观资源保护与道路建设合理结合的原则。

- 满足现实需要与兼顾长远发展的原则。

- 因地制宜就地取材的原则。

11.1.2国道、省道交通规划

（1）、国道215线白玉至巴塘公路改建工程起于白玉县城北（建设镇），接国道215线岗托至白玉段，经绒盖、盖玉、沙马、松多、莫多、止于巴塘县城南，接国道215线巴塘至竹巴笼段。该项目已纳入准建设项目，《四川省发展和改革委员会关于国道215线白玉至巴塘段改建工程可行性研究报告的批复》（川发改基础〔2019〕208号）；近期依托国道工程将G215公园内南段（巴白路）原碎石公路改建为山岭重丘三级水泥路，长83.74km。该项目由地方州、县政府相关项目投资承建。

（2）、机场路S458省道，近期改-新建革学桥至格萨尔机场的S458省道公园段，长69.58km，山岭重丘三级油路，使公园最近的航空港联为一体。该项目已纳入准建设项目，《甘孜州发展和改革委员会关于省道458线白玉县城经赠科至甘孜机场段公路改建工程可行性研究报告的批复》（甘发改〔2018〕485号），该项目由地方州、县政府相关项目投资承建。

（3）、新白路S314省道，近期改建新龙皮擦至白玉阿察段公路改建工程，本项目路线全长114.086km（包括主线和阿察镇支线，其中主线其余新龙县县城以南约20km处朱倭大桥北侧桥头与国道227线顺接，路线沿既有县道037线改建，依次经皮擦乡、通宵乡、友谊乡、纳塔乡后，再利用既有路从亚青寺西侧改建约1.5km，新建大桥跨越昌曲河，随后向北新建2.3km后沿县道037线改建跨越扎拉和，主线止于白玉县阿察镇境内与甘白路顺接，主线全长112.581km；阿擦镇支线起点与甘白路顺接，沿老甘白路至阿察镇，止于昌台大桥桥头，支线全长1.505km；），山岭重丘三级油路，使公园最近的航空港联为一体。该项目由地方州、县政府相关项目投资承建。

（4）、甘白路（S455省道）近期改建，省道455线与省道314线交汇处至公园东大门公路改建工程，42.41km，山岭重丘三级油路，使公园最近的航空港联为一体，该项目由地方州、县政府相关项目投资承建。

11.1.3公园内部交通规划

内部交通含园内兼具防火通道、防火隔离、物资运输和生态旅游功能的公路、林区步道和特色交通方式。公路为公园内对外转换游客与物资的主要通道，步道为游客通往各景点或沿途游览观光的步行通道，特殊交通方式为观光小火车和观光直升机。

11.1.3.1公园内部公路规划

（1）主要技术要求

公园内拟建和改建的内部公路大多规划为油路，部分路面为砼石路；平曲线半径最小15m，一般30m，竖曲线半径最小200m，线形一般取半挖半填，避免反坡；路基压实度不小于90%，20cm大渣底层，10cm碎石垫层；路面宽6～8m，横坡1.5%，两边各设路肩0.5m，靠山一侧设0.5m宽排水沟，三面浆砌块石保护路基；挖方侧边坡高浆砌块石护坡或挡土墙。

（2）规划内容

①林区公路（县道）规划路网建设

全县共规划县道6条，242.6公里，以三级公路标准为主，并分近远期实施建设规划。规划至2035年，乡级人民政府所在地以及重要交通节点、重要文化旅游节点、重要经济节点至少有1条县道及以上公路连接，县际主要通道、重要乡镇间实现县道及以上公路连接。

| 县道规划布局方案表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线编码 | 路线名称 | 规划里程 km | 路线功能 |
| 1 | X100513331 | 热安路 | 57.993 | 重要经济节点连接线 |
| 2 | X101513331 | 赠呷路 | 42.375 | 重要经济节点连接线 |
| 3 | X102513331 | 阿辽路 | 35.387 | 乡际间公路 |
| 4 | X103513331 | 纳曲路 | 28.249 | 县际间公路 |
| 5 | X104513331 | 巴尼路 | 29.764 | 县际间公路 |
| 6 | X105513331 | 赠来路 | 48.832 | 县际间公路 |

②林区公路（乡村道）规划路网建设

全县共规划乡道100条，904.963公里，以小交通量四级公路Ⅰ类标准为主，并分近远期实施建设规划，（其中，公园内规划乡道90条，838.944公里，）规划至2035年，100%的建制村以及一般交通节点、文化旅游节点、经济节点有1条乡道及以上公路连接，具备条件的乡镇间实现乡道及以上公路连接。

| 乡村道规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线编码 | 路线名称 | 规划里程(km) | 路线功能 |
| 1 | Y001513331 | 麻通村-日西村公路 | 26.315 | 乡至村公路 |
| 2 | Y002513331 | 亚通村-达柯村公路 | 6.626 | 乡至村公路 |
| 3 | Y004513331 | 麻通村-扎盘村公路 | 8.344 | 乡至村公路 |
| 4 | Y006513331 | 沙丁麦村-卡岗村公路 | 30.244 | 乡至村公路 |
| 5 | Y012513331 | 多来村-哈巴村公路 | 3.775 | 乡至村公路 |
| 6 | Y013513331 | 八吉村-多来村公路 | 6.674 | 乡至村公路 |
| 7 | Y015513331 | 俄巴村-则巴村公路 | 18.606 | 乡至村公路 |
| 8 | Y016513331 | 八学民居-山岩乡公路 | 49.429 | 文旅节点连接线 |
| 9 | Y017513331 | 绒盖乡-俄它村公路 | 6.348 | 乡至村公路 |
| 10 | Y018513331 | 绒盖乡-协唐村公路 | 21.09 | 乡至村公路 |
| 11 | Y019513331 | 俄巴村-优巴村公路 | 5.745 | 乡至村公路 |
| 12 | Y020513331 | 绒盖村-俄巴村公路 | 5.764 | 乡至村公路 |
| 13 | Y021513331 | 绒盖乡-沟沟村公路 | 6.934 | 乡至村公路 |
| 14 | Y022513331 | 绒盖乡-边布村公路 | 4.175 | 乡至村公路 |
| 15 | Y023513331 | 麻绒乡-阿察村公路 | 44.435 | 乡至村公路 |
| 16 | Y024513331 | 麻绒乡-麻绒村公路 | 28.09 | 乡至村公路 |
| 17 | Y025513331 | 河坡乡-仁白村公路 | 0.541 | 乡至村公路 |
| 18 | Y026513331 | 章都乡-东拖村公路 | 5.112 | 乡至村公路 |
| 19 | Y027513331 | 章都乡-茶卡村公路 | 9.253 | 乡至村公路 |
| 20 | Y028513331 | 章都乡-金龙村公路 | 6.705 | 乡至村公路 |
| 21 | Y029513331 | 章都乡-玉桑村公路 | 3.688 | 乡至村公路 |
| 22 | Y030513331 | 章都乡-格德村公路 | 3.152 | 乡至村公路 |
| 23 | Y031513331 | 赠科乡-热卡村公路 | 0.41 | 乡至村公路 |
| 24 | Y032513331 | 根呷村-生戈村公路 | 6.049 | 乡至村公路 |
| 25 | Y033513331 | 先锋村-德来村公路 | 6.192 | 乡至村公路 |
| 26 | Y034513331 | 河坡乡-村多村公路 | 4.838 | 乡至村公路 |
| 27 | Y035513331 | 河坡乡-小吾村公路 | 10.807 | 乡至村公路 |
| 28 | Y036513331 | 河坡乡-下达村公路 | 6.978 | 乡至村公路 |
| 29 | Y037513331 | 小吾村--定欧村公路 | 4.697 | 乡至村公路 |
| 30 | Y038513331 | 河坡乡-则吾村公路 | 6.455 | 乡至村公路 |
| 31 | Y039513331 | 公布村-普马村公路 | 4.363 | 乡至村公路 |
| 32 | Y040513331 | 河坡乡-麦达村公路 | 10.367 | 乡至村公路 |
| 33 | Y041513331 | 河坡乡-公布村公路 | 16.698 | 乡至村公路 |
| 34 | Y042513331 | 登龙乡-帮帮村公路 | 1.462 | 乡至村公路 |
| 35 | Y043513331 | 龚巴村-康通村公路 | 2.92 | 乡至村公路 |
| 36 | Y044513331 | 河坡乡-埃西村公路 | 4.707 | 乡至村公路 |
| 37 | Y045513331 | 热加乡-拉巴村公路 | 5.101 | 乡至村公路 |
| 38 | Y046513331 | 藏东村-帕美村公路 | 7.327 | 乡至村公路 |
| 39 | Y047513331 | 呷沙村-也康村公路 | 7.931 | 乡至村公路 |
| 40 | Y048513331 | 热加乡-白坝村公路 | 3.787 | 乡至村公路 |
| 41 | Y049513331 | 下牛沙村-孜巴村公路 | 4.182 | 乡至村公路 |
| 42 | Y050513331 | 热加乡-拉龙村公路 | 3.628 | 乡至村公路 |
| 43 | Y051513331 | 当多村-盖公村公路 | 6.973 | 乡至村公路 |
| 44 | Y052513331 | 白坝村-呷沙村公路 | 6.738 | 乡至村公路 |
| 45 | Y053513331 | 热加乡-上牛沙村公路 | 7.119 | 乡至村公路 |
| 46 | Y054513331 | 热加乡-下牛沙村公路 | 5.755 | 乡至村公路 |
| 47 | Y055513331 | 热加乡-卡龙村公路 | 5.367 | 乡至村公路 |
| 48 | Y056513331 | 勒学村-奶沙村公路 | 6.491 | 乡至村公路 |
| 49 | Y057513331 | 热加乡-学多村公路 | 4.83 | 乡至村公路 |
| 50 | Y058513331 | 热加乡-然章村公路 | 3.838 | 乡至村公路 |
| 51 | Y059513331 | 热加乡-也娘村公路 | 5.799 | 乡至村公路 |
| 52 | Y060513331 | 格沙村-安卡村公路 | 5.875 | 乡至村公路 |
| 53 | Y061513331 | 赠科乡-定布沙村公路 | 3.041 | 乡至村公路 |
| 54 | Y062513331 | 赠科乡-上比沙村公路 | 7.552 | 乡至村公路 |
| 55 | Y063513331 | 格沙村-尼龙村公路 | 9.851 | 乡至村公路 |
| 56 | Y064513331 | 班充村-阿察村公路 | 7.441 | 乡至村公路 |
| 57 | Y065513331 | 阿察镇-昌拖村公路 | 1.532 | 乡至村公路 |
| 58 | Y066513331 | 阿察镇-甲旭村公路 | 8.668 | 乡至村公路 |
| 59 | Y067513331 | 班充村-昌拖村公路 | 3.017 | 乡至村公路 |
| 60 | Y068513331 | 阿察镇-班充村公路 | 17.832 | 乡至村公路 |
| 61 | Y069513331 | 纳塔乡-纳邛村公路 | 2.98 | 乡至村公路 |
| 62 | Y070513331 | 纳塔乡-卡塔村公路 | 40.462 | 乡至村公路 |
| 63 | Y071513331 | 辽西乡-达科村公路 | 1.821 | 乡至村公路 |
| 64 | Y072513331 | 门马一村-门马二村公路 | 7.727 | 乡至村公路 |
| 65 | Y073513331 | 门马一村-如须村公路 | 12.244 | 乡至村公路 |
| 66 | Y074513331 | 安孜乡-昌戈村公路 | 3.43 | 乡至村公路 |
| 67 | Y075513331 | 盖玉镇-洛格村公路 | 37 | 乡至村公路 |
| 68 | Y076513331 | 盖玉镇-打一西村公路 | 2.549 | 乡至村公路 |
| 69 | Y077513331 | 盖玉镇-亚达村公路 | 3.302 | 乡至村公路 |
| 70 | Y078513331 | 亚达村-洞中村公路 | 10.602 | 乡至村公路 |
| 71 | Y079513331 | 盖玉镇-协巴村公路 | 4.53 | 乡至村公路 |
| 72 | Y080513331 | 盖玉镇-郎帮村公路 | 13.657 | 乡至村公路 |
| 73 | Y081513331 | 火把村-瓦岗村公路 | 9.982 | 乡至村公路 |
| 74 | Y082513331 | 沙马乡-德托村公路 | 2.112 | 乡至村公路 |
| 75 | Y083513331 | 沙马乡-门呷村公路 | 4.194 | 乡至村公路 |
| 76 | Y084513331 | 沙马乡-布格村公路 | 5.426 | 乡至村公路 |
| 77 | Y085513331 | 盖玉乡-帮果村公路 | 1.407 | 乡至村公路 |
| 78 | Y088513331 | 热加乡-麻通村公路 | 1.096 | 乡至村公路 |
| 79 | Y090513331 | 德来村-火龙村公路 | 0.527 | 乡至村公路 |
| 80 | Y091513331 | 章都乡-阿色村公路 | 3.215 | 乡至村公路 |
| 81 | Y092513331 | 章都乡-马拉村公路 | 0.572 | 乡至村公路 |
| 82 | Y093513331 | 麻绒乡-德来村公路 | 1.088 | 乡至村公路 |
| 83 | Y094513331 | 河坡乡-根呷村公路 | 0.582 | 乡至村公路 |
| 84 | Y095513331 | 麻绒乡-格塔村公路 | 2.58 | 乡至村公路 |
| 85 | Y096513331 | 麻邛乡-更日村公路 | 1.167 | 乡至村公路 |
| 86 | Y097513331 | 麻邛乡-安章村公路 | 4.211 | 乡至村公路 |
| 87 | Y098513331 | 河坡乡-格学村公路 | 2.214 | 乡至村公路 |
| 88 | Y099513331 | 登龙乡-赠科乡公路 | 21.32 | 乡至村公路 |
| 89 | Y100513331 | 辽西乡-拉龙错公路 | 25.796 | 乡至村公路 |
| 90 | Y101513331 | 章都乡-盖玉镇公路 | 73.488 | 乡至村公路 |
| 计 |  |  | 838.944 |  |

11.1.3.2林区步道规划

规划修建兼具管护巡护、防火通道、物资运输和生态旅游功能的条林区步道，规格均为宽1.5m环保透水颗粒生态路面、陡峻处为梯步并设防护栏的石板或条石小道，长93.63km。详见下表。

| 游步道规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路类型 | 长度 | 建设内容 |
| 1 | 北大门—八垭岒丁曲步道 | 游步道 | 50.90 | 新建 |
| 2 | 通砍多柯沟口—通坎多柯西岸—卓达亭步道 | 游步道 | 14.57 | 新建 |
| 3 | 然章沟口—然章沟—昌龙楼步道 | 游步道 | 28.16 | 新建 |
| 计 |  |  | 93.63 | 新建 |

11.1.3.3特色交通方式规划

（1）观光小火车

为给公园品牌游憩项目——全域小火车漫游提供交通基础设施，规划在公园的主体区域的东北片区草甸、山脊、疏林地带修建一条观光小火车主道和两条支道。总长204.22km。

- 观光小火车主干道

东大门—昌台山草甸—嚷隆山草甸—达科岭—结松姆沟—结松姆沟口—金沙江东岸，长146.96km。

- 观光小火车支道

约达沟支线—昌龙站—约达沟口，长34.09km。

当比柯支线—嚷龙站——也康站，长23.17km。

（2）观光直升机

规划给公园品牌游憩项目――全域直升机梦天傲游提供如下基础设施。

- 沙鲁里低空飞行旅游中心

理局址――穆塔管理服务区内，修建沙鲁里低空飞行旅游中心（简称“沙鲁里飞旅中心”），建筑面积1000m2。

- 直升机停机坪

沙鲁里飞旅中心、东大门管理服务区、约达管理服务区、也康管理服务区、盖玉管理服务区等修建直升机停机坪。沙鲁里飞旅中心直升机停机坪500m2，东大门管理服务区直升机停机坪300m2，约达管理服务区直升机停机坪300m2，也康管理服务区直升机停机坪300m2，盖玉管理服务区修建直升机停机坪直升机停机坪300m2，共1700m2。

11.1.3.4生态停车场规划

公园生态停车场规划总面积为13400m2。

（1）拉龙景区生态停车场3000m2，其中：西大门管理服务站600m2，拉龙景区服务站600m2，也康森林康养中心1000m2，河坡古场800m2。

（2）赠科景区生态停车场4800m2，其中：东大门管理服务站1000m2，北大门管理服务站600m2，赠科景区服务站600m2，约达森林度假村1000m2，格桑星海营地800m2，呷金湖水上游乐中心800m2。

（3）麻绒景区生态停车场2800m2，其中：麻绒景区服务站400m2，麻绒森林度假村800m2，昌龙滑草/滑雪场800m2，偶曲漂流/滑冰中心800m2。

（4）盖玉景区生态停车场2800m2，其中：盖玉景区服务站600m2，南大门管理服务站600m2，盖玉温泉养身馆800m2，山岩帕措文化博物馆800m2。

## 11.2给、排水工程规划

11.2.1规划原则

- 遵循国家有关规定、规范和标准。

- 近期与远期相结合、集中与分散供水相结合。

- 安全、卫生、经济与因地制宜的原则。

（4）由于四川沙鲁里山景区为喀斯特地貌区，景区居民长期以来生活用水十分困难，特别是干旱季节更甚，因此公园供水规划既要保证旅游和消防需要，也要将居民生活用水纳入统一规划中。

（5）美观与环保并重的原则。

11.2.2规划依据

- 《建筑设计给排水设计规范》（GBJ15-88）

- 《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）

- 《建筑设计防火规范》（GBJ16-2001）

11.2.3供水工程规划

11.2.3.1用水量标准

（1）住宿游客：250L/人·日

（2）非住宿游客：30L/人•日

（3）公园员工：200L/人•日

（4）消防用水：按生活用水量的10%计算

（5）不可预见用水：按生活用水量与消防用水量之和的15%计算

11.2.3.2用水量预测

经预测，公园最大日用水量为658875l。详见表11-1。

表11-1公园主要用水点用水量预测一览表

| 用水对象类型 |  | 用水 人数 （人） | 用水定额 (L/人·日) | 用水量 （L/日） | 小计（L） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 住宿游客 | 1125 | 250 | 281250 | 520850 | 572935 |  |
|  | 非住宿游客 | 4500 | 30 | 135000 |  |  |  |
|  | 公园员工 | 523 | 200 | 104600 |  |  |  |
| 消防用水 |  |  |  | 52085 | 52085 |  | 生活用水量的10% |
| 不可预见用水 |  |  |  | 85940 | 85940 | 85940 | 生活、消防用水量之和的15% |
| 合计 |  | 6148 |  |  |  | 658875 |  |

11.2.3.3供水工程

（1）水源规划

公园游客中心、麻绒服务站、盖玉服务站、麻绒度假村以接续白玉县城、麻绒乡场、盖玉乡场供水管网为供水水源，森林度假村、康养服务设施和其他服务站采用开挖深井、修建电力泵和蓄水池为供水水源。

（2）供水工程规划

根据各用水点位置和水源特点，公园给水采用区域集中供水和用水点独立供水的方式组成供水系统，其供水工程规划如下：

- 在能接续白玉县城、乡（镇）供水管网的游客中心和有关度假村、服务站，由水源点布设供水管网输配水管网供水。

- 在以深井水为水源的也康森林康养中心、约达森林度假村、也康服务站、约达服务站、星海营地各建深水井各1座，共5座，蓄水池各1个、共5个，设置供水管网输配水管网供水5套。

11.2.4排水工程规划

排水规划包括污水排放规划和雨水排泄规划，各排水点的排水工程均自成体系。

11.2.4.1污水排放工程

根据各用水点的实际情况，公园污水采用集中收集处理和分点单独处理的方式。游客中心、度假村、服务站等集中连片区域，采用集中收集处理；大门服务点、藏家乐等采用单独处理方式，设沼气池进行污水处理。

（1）污水处理量预测

污水处理量按用水量的80%预测。污水处理设施（如化粪池）容量按2天污水量计算。公园各类用水的污水处理量为458348L/日，各类污水处理设施容量为916696L。详见表11-2。

（2）污水处理排放

公园内的游人中心、度假村、服务站、康养设施的生活污水，均采用污水调节池-处理池-排污管排放的处理流程，经净化处理达标后排放。

公园内的游客中心的生活污水采用地埋式污水处理系统处理，度假村、服务站及公厕的生活污水采用沼气净化池处理。

经处理后的污水污泥，在不影响环境的前提下，可作为绿化或农田基肥。

表11-2公园主要用水点污水处理量计算表（按用水量80%计）

| 用水对象类型 | 用水量 (L/日) | 污水处理量 （L/日） | 污水处理设施容量（L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宿游客 | 281250 | 225000 | 450000 |  |
| 非住宿游客 | 135000 | 108000 | 216000 |  |
| 公园员工 | 104600 | 83680 | 167360 |  |
| 消防用水 | 52085 | 41668 | 83336 |  |
| 合计 | 572935 | 458348 | 916696 |  |

11.2.4.2雨水排泄工程

根据公园地形地势特点，雨水一般采用自然排泄方式。

在游客中心、度假村、服务站、康养设施等相对平缓的地段设明沟或暗沟，必要的地段设涵洞、水管等，汇集雨水集中排入山沟，排水口的位置选在不影响景观的地方。公园其它地方的雨水均采用自然排放方式。

雨水和污水处理及排放管网及污水处理池配套设施各5套。

11.2.5水务建设工程

依据白玉县水务局规划，水务建设项目如下表。

| 水务建设项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线名称 | 单位 | 投资 |
| 1 | 白玉县赠科水利工程 | km | 34.83 |
| 2 | 白玉县赠科水利工程（渠系配套） | hm2 | 2113.33 |
| 3 | 白玉县欧曲河波柯段防洪治理工程 | km | 1.481 |
| 4 | 麻绒乡德来村麻曲河防洪治理工程 | km | 4.13 |
| 5 | 白玉县欧曲河中小河流综合治理工程（若它村段） | km | 0.57 |
| 6 | 白玉县仲学桥至仲学村中小河流治理工程 | km | 2 |
| 7 | 白玉县热加乡亚麻通村中小河流治理工程 | km | 2.5 |
| 8 | 白玉县欧曲河治理工程（麻通电站大坝至播欧段） | km | 3.14 |
| 9 | 白玉县河坡镇先锋村堤防工程 | km | 1.14 |
| 10 | 白玉县格曲河麻绒乡格塔村段河道治理工程 | km | 2.05 |
| 11 | 白玉县阿察镇中小河流治理工程 | km | 2.86 |
| 12 | 白玉县河坡乡仁白村中小河流治理工程 | km | 2 |
| 13 | 白玉县格曲河麻绒乡麻绒村段河道治理工程 | km | 2.23 |
| 14 | 白玉县灯龙乡登曲河帮帮段堤防工程 | km | 2.03 |
| 15 | 白玉县盖玉镇降曲河防洪治理工程 | km | 6 |
| 16 | 白玉县辽西乡卡扣沟山洪沟治理工程 | hm2 | 1020 |
| 17 | 白玉县热加乡也康沟山洪沟治理工程 | hm2 | 1020 |
| 18 | 白玉县赠科冰多沟山洪沟治理工程 | hm2 | 1600 |
| 19 | 白玉县麻绒乡格它村山洪沟治理工程 | hm2 | 590 |
| 20 | 白玉县沙马乡德托村山洪沟治理工程 | hm2 | 1070 |
| 21 | 白玉县绒盖村协曲沟山洪沟治理工程 | hm2 | 1100 |
| 22 | 白玉县绒盖乡仲学村山洪沟治理工程 | hm2 | 1300 |
| 23 | 白玉县热加乡卡龙沟小流域综合治理工程 | hm2 | 1400 |
| 24 | 白玉县热加乡拉巴沟小流域综合治理工程 | hm2 | 2000 |
| 25 | 白玉县河坡乡白龙沟小流域综合治理工程 | hm2 | 2500 |
| 26 | 白玉县章都乡边坝沟小流域综合治理工程 | hm2 | 1800 |
| 27 | 白玉县赠科乡冰多沟小流域综合治理工程 | hm2 | 2500 |
| 28 | 白玉县灯龙乡曲夏沟小流域综合治理工程 | hm2 | 1000 |
| 29 | 白玉县赠科乡岳达沟小流域综合治理工程 | hm2 | 2000 |
| 30 | 白玉县热加乡拉吉村太阳能泵站工程 | kw | 125 |
| 31 | 白玉县纳塔乡金都、卡塔、措拉太阳能泵站工程 | kw | 1625 |
| 32 | 白玉县牧区饲草料地（阿察村、纳塔村、甲旭村、种蓄场）灌溉项目 | kw | 3250 |
| 33 | 白玉县饮水安全巩固提升工程涉及16乡130村 | 人 | 35000 |
| 34 | 白玉县饮水安全巩固提升工程计划解决四片区乡镇集中供水工程 | 人 | 60000 |

## 11.3供电规划

11.3.1规划原则

- 供电设施不破坏生态环境自然人文景观效果。

- 技术先进、安全可靠。

- 输、配电系统负载能力既满足需要又留有余地。

- 低能耗，高性能，便于施工，节省投资。

- 输电线路短，接近中心。

- 便于电压质量的提高和线路的引入、引出。

11.3.2用电负荷量测算

11.3.2.1用电标准

（1）公园员工：300w/人，用电时间12h/d。

（2）住宿游客：500w/人，用电时间8h/d。

（3）非住宿游客：50w/人，用电时间8h/d。

11.3.2.2用电负荷总量

公园各用户负荷量8188kwh，详见表11-3。

表11-3公园生活用电负荷量一览表

| 用户名称 | 用电人数 （人） | 人均耗电量 （w/人） | 每小时用电负荷 （kwh） | 日用电时间 （h） | 日用电负荷量 （kwh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宿游客 | 1125 | 500 | 563 | 8 | 4504 |  |
| 非住宿游客 | 4500 | 50 | 225 | 8 | 1800 |  |
| 公园员工 | 523 | 300 | 157 | 12 | 1884 |  |
| 合计 | 6148 |  | 945 |  | 8188 |  |

11.3.3供电工程规划

11.3.3.1供电现状

公园内所有管理服务区点用电设施均以接入国家电网，形成以110kv变电站为枢纽、35kv线路为骨架、10kv配电线路辐射的输变电网络。

11.3.3.2电源规划

1、甘孜白玉叶巴滩至白玉110千伏线路新建工程电源考虑利用当地叶巴滩水电站，叶巴滩水电站新建110千伏线路至110千伏白玉变电站，将供电白玉片区负荷供电，能够缓解新孜超限电网；线路型号为JL/G1A-240/40钢芯铝绞线，接入系统示意图如下：

现状图

规划图

该项目新（扩）建变电容量0万千伏安，线路75km，投资为9000万元。改造时间2021年。

2、甘孜白玉35千伏安孜变电站改造工程

该项目改造35千伏变电站1座（新增变压器一台，容量6300千伏安;改造10千伏间隔3个，35千伏间隔2个及其他附属设施），投资为200万元。改造时间2023年。

3、甘孜白玉35千伏河坡变电站改造工程

该项目改造35千伏变电站1座（新增变压器一台，容量6300千伏安;改造10千伏间隔3个，35千伏间隔2个及其他附属设施），投资为120万元。改造时间2021年。

4、甘孜白玉10千伏改造规划项目

规划公园内白玉县乡村10千伏改造规划项目35个，详见下表。

| 序号 | 行政区划 | 工程名称 | 电压等级（千伏） | 总投资（万元） | 投运时间（年） | 工程属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡东拖村改造工程 | 10 | 267.16 | 2021 | 解决低电压台区 |
| 2 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡冷通村改造工程 | 10 | 172.2 | 2021 | 消除设备安全隐患 |
| 3 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡戈德村改造工程 | 10 | 325.4 | 2021 | 消除设备安全隐患 |
| 4 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉河坡乡德来村改造工程 | 10 | 137.44 | 2021 | 消除设备安全隐患 |
| 5 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉河坡乡村多村改造工程 | 10 | 140.72 | 2021 | 解决低电压台区 |
| 6 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉阿察镇昌托村改造工程 | 10 | 200.56 | 2021 | 消除设备安全隐患 |
| 7 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉热加乡学多村改造工程 | 10 | 110.4 | 2021 | 解决低电压台区 |
| 8 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉热加乡奶沙村改造工程 | 10 | 130.52 | 2021 | 解决低电压台区 |
| 9 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡金龙村改造工程 | 10 | 77.8 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 10 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡玉桑村改造工程 | 10 | 130.32 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 11 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡边坝村改造工程 | 10 | 404.28 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 12 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡金沙村上组改造工程 | 10 | 120.2 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 13 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉章都乡阿色村改造工程 | 10 | 305.24 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 14 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉河坡乡下达村改造工程 | 10 | 111.68 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 15 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉河坡乡侧吾村改造工程 | 10 | 99.8 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 16 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉阿察镇查科村改造工程 | 10 | 211.04 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 17 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉热加乡盖公村改造工程 | 10 | 151.4 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 18 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉热加乡拉巴村改造工程 | 10 | 119.56 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 19 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉安孜乡门马一村德黑组改造工程 | 10 | 305 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 20 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉安孜乡麻绒村改造工程 | 10 | 142.32 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 21 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉赠科乡则达村改造工程 | 10 | 86.24 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 22 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉赠科乡热亚村改造工程 | 10 | 110.84 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 23 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉盖玉乡集镇改造工程 | 10 | 495.2 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 24 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉盖玉乡打一西村改造工程 | 10 | 142.92 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 25 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉盖玉乡德沙孔村改造工程 | 10 | 84.8 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 26 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉山岩乡色德村改造工程 | 10 | 408.92 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 27 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉登龙乡龚巴村改造工程 | 10 | 163.08 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 28 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉纳塔乡金都村金都上组改造工程 | 10 | 215.52 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 29 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉纳塔乡纳塔村措拉组改造工程 | 10 | 206.6 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 30 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉沙马乡瓦岗村改造工程 | 10 | 159.96 | 2022 | 消除设备安全隐患 |
| 31 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉麻绒乡然本村改造工程 | 10 | 140.76 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 32 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉麻绒乡马门村改造工程 | 10 | 115.2 | 2022 | 解决低电压台区 |
| 33 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉河坡乡先锋村改造工程 | 10 | 219.52 | 2023 | 解决低电压台区 |
| 34 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉赠科乡安卡村改造工程 | 10 | 161.56 | 2023 | 解决低电压台区 |
| 35 | 甘孜州白玉县 | 甘孜白玉登龙乡伍沙村改造工程 | 10 | 161.64 | 2023 | 解决低电压台区 |

11.3.3.3供电工程

输电路线应短捷顺直，避免或减少与道路、河流交叉，避免跨越建筑物、主要景点和人员密集活动区。当输电线路必须经过主要景点时，应利用地下电缆保护景观。

架空线电杆采用窄基钢筋混凝土杆，为了确保其与树木的垂直间距不小于3m，并不伤害树木，应适当增加高度和缩小档距。

根据公园供电现状，规划公园各用电设施均依托现有输变电网络，以国家电网为供电电源。从乡镇引入10kV供电电缆，架高10kV输电线路于服务接待中心旁设变配站；以10kV电缆向各景区供电；分别在普生岗和泥巴沟设10kV/0.4kV降压配电站各1座。景区内10kV和其它低压供电线要求采用电缆，配电站采用室内型，以保证景观的良好视觉效果。

新建购10kV电力变压器5个，变压站5个，输电线（LGJ50）15km、电缆线（LGJ35）15km。

11.3.3.4防雷

电气安全采用TN-S接地保护系统，建筑物防雷采用避雷针，接地电阻小于20欧姆。规划购TN-S接地避雷针300个，建TN-S接地保护系统5套。

## 11.4供热规划

11.4.1规划原则

公园供热规划坚持环保优先-绿色能源、节能经济-方便实用、依托供电设施-统筹协调安排原则。

11.4.2供热规划

（1）供热能源

根据公园自然地理和供电条件，规划公园供热采用清洁能源。一则依托公园供电设施，以国家电网为供热主能源。同时充分利用公园日照丰富（平均日照率48%）、热量充足（多年平均光合有效辐射量65.524千卡/cm）的资源优势，以太阳能为供热辅能源。

（2）供热方式

根据公园保护管理、旅游服务设施分散布局客观实际，将公园的供热方式规划为以供热点为单位，采用具有节约能源和减少污染优点的集中供热方式。

（3）供热设备

根据我国供热产业产品现状，结合公园供热环境条件实际，规划公园供热主要采用各种类型的空调、电暖器等设备。

## 11.5通信、网络、广播电视工程规划

11.5.1规划原则

（1）设施先进，形成网络。

（2）统一规划、分期建设。

（3）满足需要，留有余地。

（4）合理布设通信广电线路，不影响自然人文景观。

11.5.2通信工程规划

公园的通信网络工程包括电信、邮政和互联网三大类。

11.5.2.1电信工程规划

公园电信工程按照现有电信工程状况、遵循固定电话和无线网络——移动电话结合原则进行规划。

（1）规定电话

- 建构固定电话线路网络

依托白玉县各乡（镇）固定电话线路网络，将公园现有程控电话扩容至2000门，敷设连接各管理服务区和邻近乡（镇）固定电话线路网络的电信线路20km。电信线沿公路和主干步道布设，在不影响景观的地段采用架空敷设，在景观集中区域架空影响景观处采用埋地敷设。

- 布设固定电话装机配置

公园管理办公设施——按需配置程控固定电话。

公园住宿服务设施——每个房间配置1部程控固定电话。

公园各服务站点——根据人流量大小配置1～2部程控固定电话。

在本规划期末，公园共配置2000门程控交换机一台、程控固定淡化1200台。

（2）无线网络——移动电话

- 建设无线通讯基站

在公园主要区域现已有无线网络信号覆盖的基础上，规划在比较偏远的麻贡嘎山、卓达拉岭、昌台山岭、嚷隆岭、米拉山岭等地区选择最佳地点各建1个，共5个无线通讯基站，逐步实现无线通信网络信号全覆盖。

- 配置无线电台-对讲机

按公园保护管理需要，在森林防火管理、监测、扑救部门，配置固定和车载无线电台5台、对讲机30台。

11.5.2.2邮政工程规划

遵循方便职工生活、满足游客需求、便于邮递传送原则，规划依托白玉县及有关乡（镇）邮政局、所系统，分在公园4个景区管理服务站各设1个共4个邮政代办点，提供信函、快递、报刊等基本邮政服务和公园及其所在区域的旅游商品、纪念品等项邮政服务。

11.5.2.3互联网工程规划

互联网又称因特网（Internet），是由一些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的网络，即广域网、局域网及单机按照一定通讯协议组成的国际计算机网络。互联网始于1969年的美国，而今在现实生活应用非常广泛。截至2011年12月底，公园所在白玉县域网民达1.9524万户，互联网普及率达29.08%。

因此，规划公园采用宽带接入方式，从邻近乡（镇）宽带网络系统引入，使公园游客中心和所有住宿设施、生态文化设施都能提供互联网服务。

11.5.3广播工程

在公园游客中心、景区管理服务站共设置5个埋地线路广播站，主要播送音乐或自办节目，作为娱乐、宣传、管理工具。

11.5.4电视工程

11.5.4.1构建闭路电视网络

规划在公园景区挂历服务站和所有住宿服务接待设施安装电视卫星接收装置，构建相应的闭路电视网络。

11.5.5.2配置彩色电视机

规划在公园保护管理机构办公室、住宿服务接待设施的每个客房内，各配置1台彩色电视机。

11.5.5白玉县文旅广电规划

11.5.5.1白玉县广播电视基础设施和运行维护项目

1、白玉县州县广播电视节目覆盖运行维护项目

为保障州县节目覆盖到村，租用铁塔公司机房、铁塔，电力等资源保障设备正常运行；租用部分通信企业传输链路确保信号从县平台传送到基站；每年对设备进行常规维护，对线路进行巡检维护，确保设备正常运转。

2、白玉县级应急广播村村响运行维护

为确保广播村村响正常运行，需每年对行政村135个点，景区80个点，乡镇中心校17个点进行维护。

3、白玉县广播电视村村通运行维护

为确保广播电视村村通的正常运行，需每年对156个行政村的村村通进行维护。

4、白玉县级应急广播建设延伸项目

建设拉龙措景区30个点、察青松多景区15个点、播麦山景区18个点，乡镇中心校17个共计80个点位应急广播系统。

5、广播影视节目创作生产

挖掘传统、历史、民族和红色文化资源，推动藏区电视剧、纪录片、对外宣传片、动画片以及广播电视剧和网络视听节目等创作生产。

6、白玉县乡镇广播电视业务用房建设

建设17个乡镇广播电视业务用房，每个业务用房面积200平方米，合计3400平方米，并配置相应的设施设备。

7、白玉县级机动应急广播系统建设

建设县级机动应急广播系统（机动供电系统、机动制作播出系统、机动应急广播信号发生系统、现场扩音系统、机动传输和发射系统、应急通信系统）等。

8、白玉县城镇5G覆盖工程

待州至县广电光纤网络建设完成后，实施推广广播电视城镇5G覆盖工程。

9、白玉县“高清白玉，智慧广电”建设

依托广电光纤网络工程实施前端机房平台打造广电网络数据中心、云平台和配套基础设施建设；建设智慧菜市场、智慧社区、智慧旅游、智慧党建等，根据各部门的业务需求，建立解决业务的大数据分析平析中心，完成县至乡镇广电光纤网络建设。

11.5.5.2白玉县旅游基础设施

1、省级文化旅游特色小镇建设项目

建设游客服务中心、停车场、旅游标识标牌、内部道路改造提升（对麻通村、亚通村的内部道路进行优化提升，达到特色小镇的相关要求），对麻通村、亚通村民房进行特色民居打造。

2、白玉县瓦须昌台游牧部落帐篷城建设

建设游客接待中心（3900㎡）、公共厕所（120㎡）、帐篷营地（3765㎡）、汽车营地(920764㎡)、停车场(15800㎡)、标识系统（道路标识：3组、建筑标识：10组、草原景点标识：10组）、道路植被(2098㎡)、建筑周边植被(55380㎡)、景观构筑物(2000㎡)、草场修复(455198㎡)、中心湖及水系（35000㎡）、新修市政道路（557m)、原有道路提升（1541m)、给水（2498m)、排污（2865m）、强电（2897m)、弱电（2897m)。

3、白玉县传统工艺振兴—河坡手工艺古城建设项目

新建演艺中心（3460㎡）、康养中心（1780㎡）、手工艺体验馆（2190㎡）、商铺作坊（970㎡）、原始民宿风貌改造、顶级藏餐（1430㎡）、游客接待（360㎡）、游客服务、医疗急救点、公厕（180㎡）、公共停车场（2300㎡）、地下停车场（12600㎡）、客栈、主题酒店（1880㎡）、餐饮等白玉县民族手工艺集聚基础设施。

4、白玉县普马藏族民俗文化旅游风情村建设

建设普马旅景区大门及门楼(165㎡)、停车场（室外停车场：260㎡、旅游大巴停车场：3900㎡）、民居接待提升改造(50943㎡)、道路修复改造及周边环境整治（普马文化小镇新修道路：1300m、现状需提升村道：22290m)，新建景区至景区核心区域旅游道路，完善给水、排污、消防、电力等基础设施。

5、白玉县旅游生态环保厕所建设提升工程

在国道215线、省道458线、省道314线建设生态旅游厕所5座（盖玉镇、赠科乡、热加乡、灯龙乡、金沙乡）；在景区景点建设与景区景点相适宜的厕所6座。

6、白玉县乡村振兴文旅产业示范项目

建设星级酒店1个、乡村酒店2个、文化主题酒店2个、星级民宿3个、家庭旅馆10个，完善村镇交通基础服务设施，配套建设服务区、购物中心、特色餐饮等服务设施。 开发藏族服饰、藏饰品、特色纪念品等旅游产品。 加强传统村落保护性开发，对区域内的村落格局、历史街巷、文物保护单位、历史建筑、传统民居建筑、历史环境要素等进行保护，优化公共服务设施。

7、国省干道旅游综合服务基础设施建设

在赠科乡、热加乡、沙马乡、章都乡建设4个2000㎡旅游服务点（包括停车场等），在河坡镇、盖玉镇、建设镇、阿察镇建设4个3000㎡旅游服务区（包括停车场等），在昌台、盖玉、河坡、建设镇、麻绒设置5个1.8㎡全域旅游全景图。

8、白玉县智慧旅游系统

建设景区监测管理系统、车辆运营管理系统、景区定位巡管系统、旅游营运管理系统、原住人口管理系统、旅游扶贫系统、景区网站、移动互联网应用、游客流量实时统计与发布、票务一体化系统、电子商务平台、景区微系统、骨干网络及实施、网络设备、服务器及存储、景区视频监控、景区Wi-Fi网络、触摸屏查询、停车场系统、、机房工程、综合布线、大屏、音响系统、呼叫中心、户外大屏、一键求助、应急广播、互联网接入、专线接入等。

11.5.5.3白玉县公共文化服务

1、白玉县乡镇文化旅游综合服务中心建设项目

建设17个乡镇文化旅游综合服务中心，功能集图书阅读、广播影视、体育活动、宣传教育、科技推广、科普培训、游客观光游览、文化广场、旅游咨询服务和停车等于一体，每个中心设面积400㎡。

2、白玉县文化阵地“两馆”提升建设项目

按照县级公共文化服务体系标准，对白玉县文化馆、图书馆进行提升建设，完善两馆公共文化服务功能，建设标准化的县级公共文化服务设施。

3、白玉县艺术中心建设项目

建设一个可供排练、演出及开展相关活动的艺术中心，主要建设观众席、前厅、舞台、后台、道具室、化妆间、后场室及相关配套附属设施建设，建设规模1000㎡。

11.5.5.4白玉县文物非遗保护项目

1、白玉县民间传统工艺就业工坊及研培基地

占地3000平方米，实施国省级非遗项目微博物馆建设；实施藏族金属锻造、唐卡绘画、藏绣、皮烫画、青稞酒酿制等民间传统工艺就业工坊。广泛吸纳就业；开展传统工艺技能培训；培育扶持非遗扶贫带头人；研发传统工艺产品。

2、白玉县格萨尔文化嘉察建筑遗址抢救保护工程

建设内容包括遗址展示、管理看护用房、安全防护设施、步行砂石路、对周边环境进行整治等。

3、白玉县打莫寺文物保护修缮工程

实施打莫寺壁画和泥塑本体保护，聘请专家进行考古论证研究，遵循“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性。实施文物勘察、研究与保护，制定科学的保护措施。

4、白玉县灯龙乡“甲瓦仁安”摩岩石刻唐蕃路网化研究保护修复工程

对灯龙乡加瓦仁安摩崖石刻文字和刻像进行清洗、加固，建成防雨、防风化措施；灯龙乡文成公主居住旧址千年藏寨文物本体进行加固保护。

5、白玉县乡村传统工艺振兴传习所

逐年实施金属锻造技艺、花色青铜锻造、门萨唐卡绘画、噶玛嘎孜唐卡绘画、藏香、藏纸制作、烫画、藏绣、经板雕刻、石刻、酿酒等不同非遗项目传统工艺振兴传习所，将其设于各手工艺大师的手工作坊内，并对现有作坊进行前店后坊式升级改造。

6、白玉县安章寺寺文物保护修缮工程

对寺庙大殿开裂墙体进行拉结加固，揭顶维修，对歪闪梁架进行牮正，对糟朽、开裂木构件进行更换或修补，对于脱榫、移位木构件进行归安，重做楼面层及屋面层，重做木构件表面彩绘。对寺庙进行消防及电网线路改造并对周边环境进行整治，实施安章寺可移动文物微型博物馆建设，陈列展示寺内可移动文物进行科学有效保护和管理。

7、白玉县嘎托寺文物保护修缮工程

对嘎托寺进行安防系统配备，安装入侵报警子系统、视频监控子系统、出入口控制子系统、应急广播系统、显示电子巡查系统、安全管理系统等安全保障措施。实施嘎托寺可移动文物微型博物馆建设，陈列展示寺内可移动文物进行科学有效保护和管理。

8、长征国家文化公园白玉县红色文化展示教育宣传基地建设项目

结合红军在白玉段长征历史，实施集实物陈列、沙盘展示和电子智慧数字化导览为一体的红色文化展示教育基地（微型博物馆）建设，面积1000平方米。保护修缮贺龙元帅居住旧址和红二军团建设镇白玉寺、河坡镇嘎托寺遗址。实施长征文化线路整体保护工程，打造贯通白玉全境“重走长征路”红色文化精品路线，并对沿线重要遗址进行修复和保护。

9、白玉县非遗数据库建设提升工程

将我县的国家、省、州、县级非遗项目和传承人以音频、视频、图片、文字的方式进行电子数字化建档记录保存。

附表：白玉县文广旅规划建设项目

|  | 白玉县文广旅规划建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 一 | 白玉县广播电视基础设施和运行维护项目 |  |  |  |  |
| 1 | 白玉县州县广播电视节目覆盖运行维护项目 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 2 | 白玉县级应急广播村村响运行维护 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 3 | 白玉县广播电视村村通运行维护 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 4 | 白玉县级应急广播建设延伸项目 | 新建 | 2021 | 2023 | 政府投资 |
| 5 | 广播影视节目创作生产 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 6 | 白玉县乡镇广播电视业务用房建设 | 新建 | 2021 | 2023 | 政府投资 |
| 7 | 白玉县级机动应急广播系统建设 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 8 | 白玉县城镇5G覆盖工程 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 9 | 白玉县“高清白玉，智慧广电”建设 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 二 | 白玉县旅游基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 省级文化旅游特色小镇建设项目 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 2 | 白玉县瓦须昌台游牧部落帐篷城建设 | 新建 | 2021 | 2023 | 政府投资 |
| 3 | 白玉县传统工艺振兴—河坡手工艺古城建设项目 | 续建 | 2021 | 2023 | 政府投资 |
| 4 | 白玉县普马藏族民俗文化旅游风情村建设 | 续建 | 2020 | 2025 | 政府投资 |
| 5 | 白玉县旅游生态环保厕所建设提升工程 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 6 | 白玉县乡村振兴文旅产业示范项目 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 7 | 国省干道旅游综合服务基础设施建设 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 8 | 白玉县智慧旅游系统 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 三 | 白玉县公共文化服务 |  |  |  |  |
| 1 | 白玉县乡镇文化旅游综合服务中心建设项目 | 新建 | 2020 | 2025 | 政府投资 |
| 2 | 白玉县文化阵地“两馆”提升建设项目 | 扩建 | 2020 | 2025 | 政府投资 |
| 3 | 白玉县艺术中心建设项目 | 新建 | 2020 | 2025 | 政府投资 |
| 四 | 白玉县文物非遗保护项目 |  |  |  |  |
| 1 | 白玉县民间传统工艺就业工坊及研培基地 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 2 | 白玉县格萨尔文化嘉察建筑遗址抢救保护工程 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 3 | 白玉县打莫寺文物保护修缮工程 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 4 | 白玉县灯龙乡“甲瓦仁安”摩岩石刻唐蕃路网化研究保护修复工程 |  | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 5 | 白玉县白玉寺文物保护修缮工程 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 6 | 白玉县安章寺寺文物保护修缮工程 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 7 | 白玉县嘎托寺文物保护修缮工程 | 新建 | 2021 | 2022 | 政府投资 |
| 8 | 长征国家文化公园白玉县红色文化展示教育宣传基地建设项目 | 新建 | 2021 | 2025 | 政府投资 |
| 9 | 白玉县非遗数据库建设提升工程 |  | 2021 | 2022 | 政府投资 |

## 11.6旅游安全保障规划

公园旅游安全保障规划主要内容是基本防治和安全防护。

11.6.1疾病救治规划

11.6.1.1一般疾病救治设施

规划在公园各景区管理服务站建立医疗救护点，为在公园旅游过程中突发一般疾病的游客提供救治服务。

11.6.1.2重危疾病救治设施

公园所在白玉县域现有医院、卫生院、卫生室等医疗机构170所、病床床位365床、医卫技术人员388人。

规划依托白玉县人民医院（二级乙等医院）和乡（镇）卫生院，为在旅游过程中突发重危疾病的游客提供救治服务。

11.6.2安全防护规划

11.6.2.1做好自然灾害监测救治

对公园的地质、气候等自然灾害易发地区，聘请有关专业机构进行调查研究，做好监测救治、应急预案规划。平时做好监测、预案，灾发做好紧急救治。

11.6.2.2建好旅游设施安全防护

对公园境内一切人工设施（如房建、景观、道路、基础等设施），特别是安全关键部位和安全防护设施，均要聘请有关专业机构设计施工，做好监理、验收，将此类安全事故消灭在发生之前。

11.6.2.3监理健全安全管理制度

规划由公园管理局（白玉国有林保护管理）一把手牵头，组织有关专业人士和技术力量，编写公园生态环境安全管理、防火防灾管理、旅游交通安全管理、旅游活动安全管理、旅游食宿餐饮安全管理等制度，并实行“公园管理局（白玉国有林保护管理）一把手-景区管理站一把手-相关第一负责人”三级安全管理责任制，负责公园安全工作。

11.6.2.4搞好安全宣传教育

依据公园生态文化建设规划的解说系统、旅游市场促销和广告宣传系统，恰如其分的融入旅游安全元素，潜移默化的警示游客注意安全、自觉确保安全。

3、文化保护传承利用

公园新建保护监测及生态旅游服务工程：人工纯林景观改造1500亩、生态知识教养设施、拉龙景区游憩中心（接待中心2000平方米、宣教馆200平方米、配套水、电、工程），拉龙景区动植物保护监测体系1套。

第12章防灾及应急管理规划

## 12.1灾害历史

多年来，公园所在白玉国有林保护管理局狠抓森林防火和病虫防治工作，在公园辖区内很少发生森林火灾和大的森林虫病灾害。

公园地貌属高山峡谷-山原河谷-丘状高原类型，公园境地侵蚀厉害，被230多条溪沟切割，少数沟谷曾发生山体滑坡、泥石流等地质灾害。

## 12.2森林防火及病虫害防治规划

12.2.1森林防火规划

随着公园的建设和对外开放，进入公园人员数量增加，森林防火的任务将更为艰巨。为保护公园的安全，杜绝火灾的发生，规划采取以下措施。

12.2.1.1加强领导建立防火组织

在白玉县护林防火指挥部统一的领导下，建立公园管理局（白玉国有林保护管理）护林防火领导小组，设置护林防火队和专职工作人员，落实护林防火岗位责任制。

12.2.1.2搞好宣传健全防火制度

有效利用广播、标牌、墙报、影视、展览等宣传形式，通过管理、导游、治安等工作环节，对公园居民和游客进行护林防火教育，增强护林防火意识，提高警惕，杜绝隐患。制定、健全护林防火规章制度，做到家喻户晓、责任到人、有章可循、奖惩分明。

12.2.1.3控制火源加强火灾防范

根据公园内各景观游憩区的具体情况，规定用火地点和用火方式，严禁违章野炊、烧荒、化纸、取暖。建立火线监测、用火申报、检查、记录制度，严格控制林区火源，有效监控林区火情。开辟防火隔离带，严格巡逻执勤制度，建立记录、预测、预报制度，尽量把森林火灾隐患消灭在发生之前。在新建的5个管理服务区建筑楼顶配建各1座多功能防火瞭望楼，瞭望观测各景观游憩区的具体情况。

12.2.1.4配置器具组织火灾扑救

在野营地和服务站、酒店度假村、旅游管理服务设施等地，有计划地配置消防车、灭火器、灭火弹、灭火枪、消防栓、消防水池等防火器材和设施，以备急需。一旦发生火警，迅速组织扑救，将灾害控制在尽可能小的范围内，将火灾损失尽可能降到最低程度内。

12.2.1.5加强监控掌握火情信息

（一）建设内容

在公园各景区山岭选址修建昌龙楼、海龙楼、嚷龙楼、登龙楼、米拉楼等5座防火瞭望楼，配置瞭望、通信设备，安排专（兼）职人员，进行火情监视、记录，为防火工作提供及时、准确的火情信息。

（二）数字林草天空地人一体化监测系统建设

1总体功能要求：

对林草火险进行天空地人一体化监测，支持视频信息实时回传、林火图像识别、火点定位、扑救指挥、视频会商、灾后评估等功能，发现火情及时向防火主管部门进行预警，从而降低森林火灾发生率，提升24 小时火灾扑灭率，实现“打早打小打了”。

针对林草生活的野生动物进行监测，特别是大熊猫、扭角羚、金丝猴等珍稀动物，从而提升珍稀动物的保护能力，保护整个林草的生态环境。

针对林草资源进行监测、调查和分析管理，利用卫星、无人机等监测手段，对林草资源的分布和数量进行调查、查询、比对分析、可视化展示。

对林草重点卡口设置视频监控系统，实现人员和车辆识别，支持人数统计、车流量统计、入侵监测、语音播报等功能，提高火源管控和防火宣传能力。

2系统总体架构：.

（1）系统逻辑架构：

系统逻辑架构分为六层，分别是：

感知层：包括卫星、无人机、摄像机、移动巡护终端、气象监测站、可燃物传感器以及配套建设的野外基础设施（如野外供电设施、野外监控塔等）。

网络层：包括运营商网络和林草传输网。

基础设施层：包括省级云基地和分数据中心，其中省级云基地提供的是云化的计算、存储、网络资源，分数据中心可根据当地情况选择物理或者云化的计算、存储、网络资源。

平台层：包含AI 平台、视频联网平台、卫星遥感服务、无人机服务、数据服务、应用与数据集成平台。其中数据服务包含数据接入、数据处理、数据组织、数据治理、数据开放服务等全流程的林草数据治理服务。

数据层：包括GIS 引擎、地理空间数据、基础数据、专题数据、遥感数据等。

应用层：包括森林防火预警监测系统、动物种群监测系统、安防监控系统、林草资源管理系统等。

（2）系统物理架构

森林公园林区需要建设一个小型的分数据中心，便于就近指挥和处理业务，主要建设感知端、动物种群监测系统、安防监控系统、本级林草资源管理系统、视频监控平台。感知端包括旋翼无人机（建议）、移动巡护终端、气象监测站、可燃物传感器、单兵移动终端、烟火识别摄像机、动物摄像机、人车卡口摄像机和及其对应的野外基础设施，其中烟火摄像机选址应根据视域分析、通视分析、风险区域分析，基于目前已建防火摄像机及铁塔分布图，合理选择点位，减少重复建设。分数据中心可建设动物监测摄像机和动物种群监测系统，也可建设动物识别摄像机，根据项目管理主体单位要求，将识别结果上传至省、市、县系统。分数据中心需要建设安防监控系统，以进行火源管控。分数据中心可通过客户端访问省级平台的森林防火监测系统。在无运营商网络的区域，林区可根据需要建设微波传输网。

12.2.2森林病虫害防治规划

公园森林病虫害防治，贯彻“预防为主，综合治理”方针，坚持以生物防治为主、化学防治为辅的原则。规划主要措施如下：

（1）建立预测预报、检疫检验和防治的组织机构。配置监测、检疫、防治等设施设备。

（2）加强林相改造，将公园内的针叶纯林逐步改造成针阔混交林，增强森林自身的免疫抗害能力。

（3）加强病虫检疫，防止新的病虫侵入。

（4）保护、培育森林病虫天敌，强化生物防治措施。严禁捕杀、毒害益鸟益虫，给它们创造生存繁衍的良好自然条件。人工培育的森林病虫天敌，应以本地区或附近地区的原生种类为主，需引进的必须经过试验论证。

（5）实施化学防治必须严格遵守有关规定，选用高效低害品种，严密组织，科学防治，最大限度地防止环境污染，减少对有益生物的危害，保证人畜的安全。

（6）制定防治计划，储备防治药具、器具、装备等防治物资。

## 12.3其他灾害防治

12.3.1室内火灾防治

在公园的管理、服务、景观建筑内，因人为活动频繁，存在室内火灾隐患，必须采取有效措施加强防治。

（1）加强室内防火宣传，提高火灾防范意思。在公园管理服务区设置包括室内防火等内容的宣传栏，在管理、服务、景观建筑内外设防火警示牌。

（2）配建配置防火设施，提供扑救物资保障。在所有人工建筑物集中区域建消防水池和管网系统。在所有人工建筑物内配防火栓、消防报警器、灭火器箱。

（3）建立健全防火组织，提高火灾扑救能力。在公园内组建包括室内防火在内的防火队。在管理、服务、景观建筑集中区配专（兼）职防火巡视员。定期或不定期地组织防火技术培训，提高火灾扑救能力。

12.3.2自然灾害防治

加强公园内山溪汛期水情、冬季冰雪灾害、沟谷地质灾害监测，编制防汛、防灾等自然灾害的监测方案和应急处置预案。

在各景区，加强自然灾害知识宣传，提高人民防范意识。设置包括自然灾害等内容的宣传栏，安排专（兼）职人员，进行灾情监视、记录，为防灾工作提供及时、准确的灾情信息。发现灾情立即上报公园管理局（白玉国有林保护管理）并组织救援。

水土流失综合治理规划：

河坡乡白龙沟小流域治理工程：综合治理水土流失27.6km2。

热加乡卡龙沟水土流失综合治理工程：计划综合治理水土流失13.76km2。

热加乡拉巴沟小流域治理工程：治理水土流失19.01km2。

灯龙乡曲夏沟小流域治理工程：综合治理水土流失9.04km2。

章都乡边坝村水土流失综合治理工程：计划综合治理水土流失24.2km2。

河坡乡先锋村小流域综合治理工程：综合治理水土流失24km2。

灯龙乡龚巴村小流域综合治理工程：综合治理水土流失30km2。

沙马乡措布沟水土流失综合治理工程：计划综合治理水土流失22.4km2。

赠科乡岳达沟小流域治理工程：综合治理水土流失29.4km2。

灯龙乡定戈村小流域治理工程：综合治理水土流失28km2。

阿察镇昌托村水土流失理工程：综合治理水土流失34km2。

章都乡边坝村曲夏沟水土流失综合治理工程：计划综合治理水土流失24.2km2。

章都乡用先沟水土流失综合治理工程：计划综合治理水土流失25km2。

章都乡曲色沟水土流失综合治理工程：治理水土流失20.28km2。

水土流失综合治理规划建设项目详见下表。

| 水土流失综合治理规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 坐标（东经、北纬） |  |  |  |
|  |  |  | 东经（起点） | 北纬（起点） | 东经（终点） | 北纬（终点） |
| 1 | 白玉县河坡乡白龙沟小流域治理工程 | 新建 | 98°58'40.09" | 31°15'51.68" | 98°58'22.37" | 31°18'18.73" |
| 2 | 白玉县热加乡卡龙沟水土流失综合治理工程 | 新建 | 99°07'25.77" | 31°24'32.16" | 99°06'48.69" | 31°22'35.35" |
| 3 | 白玉县热加乡拉巴沟小流域治理工程 | 新建 | 99°07'59.52" | 31°26'36.18" | 99°09'51.76" | 31°24'52.89" |
| 4 | 白玉县灯龙乡曲夏沟小流域治理工程 | 新建 | 99°06'22.27" | 31°35'49.58" | 99°07'22.06" | 31°34'43.52" |
| 5 | 白玉县章都乡边坝村水土流失综合治理工程 | 新建 | 99°02'36.16" | 31°01'01.49" | 99°01'07.18" | 31°03'48.68" |
| 6 | 白玉县河坡乡先锋村小流域综合治理工程 | 新建 | 98°56'25.01" | 31°23'05.37" | 98°56'17.19" | 31°22'54.24" |
| 7 | 白玉县灯龙乡龚巴村小流域综合治理工程 | 新建 | 99°11'22.45" | 31°30'50.93" | 99°09'52.84" | 31°31'07.53" |
| 8 | 白玉县沙马乡措布沟水土流失综合治理工程 | 新建 | 99°12'57.54" | 30°34'53.84" | 99°11'20.21" | 30°35'39.59" |
| 9 | 白玉县赠科乡岳达沟小流域治理工程 | 新建 | 99°19'54.53" | 31°27'47.08" | 99°19'16.98" | 31°28'28.07" |
| 10 | 白玉县灯龙乡定戈村小流域治理工程 | 新建 | 99°06'19.20" | 31°35'24.09" | 99°06'29.19" | 31°35'33.84" |
| 11 | 白玉县阿察镇昌托村水土流失理工程 | 新建 | 99°32'49.63" | 31°02'28.73" | 99°34'44.65" | 31°02'16.43" |
| 12 | 白玉县章都乡边坝村曲夏沟水土流失综合治理工程 | 新建 | 98°58'48.44" | 31°06'31.15" | 98°58'19.55" | 31°07'10.83" |
| 13 | 白玉县章都乡用先沟水土流失综合治理工程 | 新建 | 99°01'31.83" | 31°05'43.22" | 99°01'51.95" | 31°05'53.61" |
| 14 | 白玉县章都乡曲色沟水土流失综合治理工程 | 新建 | 99°06'35.94" | 31°02'49.65" | 99°06'25.43" | 31°04'51.14" |

## 12.4监测-应急预案

规划针对公园境内可能存在的地质、气候、森林火灾等突发事件，编制监测-应急预案。

12.4.1编案目的

建立健全公园防灾突发事件应急机制、规范程序、明确职责，提高应对处置能力，保障公园生态资源健康安全，促进公园森林资源可持续发展。

12.4.2编案依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《森林防火条例》

（3）《森林病虫害防治条例》

（4）《国家突发环境事件应急预案》

（5）《四川省突发环境事件应急预案》

12.4.3编案原则

（1）以人为本平战结合

把保障救灾、抗灾人员的生命安全和身体健康放在首要地位，最大限度减少人员危害和伤亡。平时加强灾源监测、监控和监督管理，做好思想、物质准备。“战时”进入应急状态，特事特办、急事急办、全力彻办。

（2）统一领导分级负责

在有关政府部门统一领导下，实行公园（林场）-景观游憩区管理所分级应急管理体制。各级管理机构、人员按各自职责，做好应急准备和处置工作。

（3）加强联动信息共享

以公园防灾领导小组办公室为协调机构，建立公园（林场）与市林业局、公园（工区）联动协调机制，充分发挥指挥部门、专业力量的作用，实现防灾信息共享。

（4）规范程序处置有效

充分发挥防灾专业技术人员的作用，采用先进的检测预防和应急处置技术及设备，形成科学规范的应急处置程序，确保防灾救灾反应快速、切实有效。

12.4.4组织体系及职责

- 公园防灾应急指挥部

指挥长为公园管理处主任，成员为公园下属各部门领导。职责为负责公园重大突发灾害事件应急处置工作的组织领导和指挥协调。

- 公园防灾应急指挥部办公室

该办公室设在公园保护部，由保护部部长任该办公室主任。职责为积极主动当好指挥部的参谋和助手，加强信息收集分析，制定处置措施，安排应急工作。

12.4.5监测预警

充分发挥各景观游憩区森林灾害瞭望设施和瞭望人员的监测作用，按照早发现、早报案、早处理的原则，做好日常监测、记录、上报工作。一旦发现重大灾情，必须第一时间上报预警信息。

12.4.6应急响应程序

- 复核确认灾情

公园防灾应急指挥部（以下简称“指挥部”）接到预警信息后，立即指示防灾应急指挥部办公室（以下简称“指挥办公室”），迅速组织应急队伍和有关人员开展应急处置、调查突发事件、进行复核确认。

- 制订应急措施

指挥办公室根据复核确认灾情，提出应急处理建议，指挥部发令采取应急措施，并及时向上级报告处置情况。

- 实施现场救灾

组织救灾人员奔赴现场，实施应急措施，开展救灾工作。同时，保证相关物资、专业工具、防护装备的供给，组织抢修损坏的基础设施，维护应急活动秩序，及时向指挥部报告应急处置工作情况。

- 作出应急终止决定

当灾害事件现场得到有效控制、产生灾害的条件已经消除、灾害造成的危害已经消除并无继发可能、事件现场各种专业应急处置行动已无继续的必要时，防灾应急指挥部便可做出应急终止的决定。

- 信息报告通报

- 信息报告

报告责任单位和责任人——为发生突发灾害事件的景观游憩区管理所及领导者。

报告时限和程序——突发灾害事件责任单位、责任人，在突发事件发现后半小时内必须向公园管理处报告。公园管理处接到报告后，必须马上向市林业主管部门报告。

报告类型——突发灾害事件报告分为初报、续报和处理结果报告3类。

初报：报告事件类型、发生时间、地点、危害状况、发展趋向等初步情况。

续报：报告事件有关确切数据，发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等情况

处理结果报告：报告事件处理措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况及有关意见建议。

- 事件通报

事件应急指挥部应及时向上级主管部门和事件临接地区有关部门通报事件情况。上级主管部门接到通报后，应向市人民政府通报情况。

12.4.7应急保障

应急保障包括经费保障、装备保障、通信保障、人力保障、宣传教育、应急培训、应急演练等项，有关责任单位必须有计划、有步骤地做好应急保障工作，提高应急处置能力，确保应急处理之需。

12.4.8责任与奖惩

在突发灾害事件应急处理工作结束后，应对在应急处置工作中作出贡献的人员给予表彰奖励，对违法违规、危害后果严重的人员给予处分处罚。

- 表彰奖励条件

——出色完成突发灾害事件应急处置任务，成绩显著者。

——防止事件发生、避免灾害损失，成绩显著者。

——对事件应急准备和响应提出重大建议，实施效果显著者。

——有其他特殊贡献者。

- 处分处罚条件

——违法违规，引发突发事件者。

——不按规定制订应急预案、拒绝承担应急义务者。

——不按规定报告、通报突发事件真相者。

——盗窃、贪污、挪用防灾事件应急工作资金、装备、物资者。

——阻碍应急工作人员依法履行职责或误导破坏者。

——散布谣言，扰乱社会秩序者。

——有其他危害应急工作行为者。

第13章土地利用规划

## 13.1土地分类

13.1.1土地分类依据

《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）采用一级、二级两个层次的分类体系，将土地分为12个一级类、73个二级类。

01耕地：主要包括水田、水浇地、旱地。

02园地：主要包括果园、茶园、橡胶园、其他园。

03林地：主要包括乔木林地、竹林地、红树林地、森林沼泽、灌木林地、灌丛林地、其他林地。

04草地：主要包括天然牧草地、沼泽草地、人工牧草地、其他草地。

05商服用地：主要包括零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地。

06工矿仓储用地：主要包括工业用地、采矿用地、盐田、仓储用地。

07住宅用地：主要包括城镇住宅用地、农村宅基地、

08公共管理与公共服务用地：主要包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、公用设施用地、公园与绿地。

09特殊用地：主要包括军事设施用地、使领馆用地、监教场所用地、宗教用地、殡葬用地、凤景名胜设施用地。

10交通运输用地：主要包括铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地、农村道路、机场用地、港口码头用地、管道运输用地。

11水域及水利设施用地：主要包括河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、沿海滩涂、内陆滩涂、沟渠、沼泽地、水工建筑用地、冰川及永久积雪。

12其他土地：主要包括空闲地、设施农用地、田坎、盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地。

13.1.2公园土地分类

综合遵照国家土地分类法律、标准，结合公园实际情况，将四川沙鲁里山国家森林公园的土地利用现状和土地利用规划分为以下7类。

01耕地：旱耕

03林地：乔木林地、灌木林地、灌丛林地、其他林地。

04草地：天然牧草地。

06工矿仓储用地：采矿用地。

09特殊用地：宗教用地、殡葬用地、凤景名胜设施用地。

11水域及水利设施用地：河流水面、湖泊水面、水库水面。

12其他土地：裸岩石砾地。

## 13.2土地利用现状

公园土地总面积为534624.18hm2。其中：

01耕地8125.74hm2（旱耕8125.74hm2）。

03林地290546.75hm2（乔木林地115472.58hm2、灌木林地170226.59hm2、其他林地4878.58hm2）。

04草地：天然牧草地255165.3hm2。

06工矿仓储用地：采矿用地1408.63hm2。

11水域及水利设施用地：河流水面及水库水面1792.96hm2。

12其他土地：裸岩石砾地34419.92hm2。

公园土地利用现状，详见表13-1森林公园地土地利用平衡表。

## 13.3土地利用规划

13.3.1规划原则

13.3.1.1依法规划立足保护

公园土地是不可再生的宝贵资源，必须以国家和地方有关法律法规为依据，以保护为前提，根据现代林业发展和生态文明建设的战略要求，遵法依规地进行土地利用规划。

严格控制占用林地，景林不占或少占林地。管理服务区和道路交通等用地，景林利用草地、草甸、灌木林地、数量林地。必须占用林地的，景林少采伐林木。

规划建设监测瞭望、防火通道、景观设施、多功能林区道路等项目时，景林利用山脊草地、林下空地。

13.3.1.2统筹协调合理布局

在严格保护林地的前提下，以科学合理利用、提高综合效益（生态、经济、社会效益）为目标，统筹处理林地保护与利用、林地保护与经济发展的关系，注重与上级有关规划衔接、与本地有关规划协调。遵循经济、社会和自然发展规律，以解决实际问题为着眼点，以调整结构、优化布局为手段，因地制宜确定林地利用方向和重点，合理配置林地资源。

13.3.1.3因地制宜优化结构

根据公园土地利用现状和长远发展目标，在保护森林风景资源及生态环境前提下，科学合理地调整优化土地利用方式与结构，规划生态文化建设、生态旅游发展和管理服务、基础设施建设用地，确定合适的用地规模。

13.3.2规划方案

根据公园土地分类成果和各类土地利用规模，规划公园林地、草地、水域及水利设施用地、建设用地和其他用地方案。

公园土地总面积为534624.18hm2。其中：

01耕地：旱耕8059.09hm2。

03林地：277122.53m2，其中：乔木林地113604.07hm2、灌木林地159035.46hm2、其他林地4483.00hm2。

04草地：天然牧草地213483.92hm2。

06工矿仓储用地：采矿用地1322.27hm2。

09特殊用地：凤景名胜设施用地634.06hm2。

11水域及水利设施用地：河流水面及水库水面1626.00hm2。

12其他土地：裸岩石砾地32376.31hm2。

详见表13-1森林公园地土地利用平衡表。

| 森林公园地土地利用平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级类 |  | 二级类 |  | 土地利用现状 |  | 土地利用规划 |  |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积（hm2） | 占公园总面积比例（%） | 面积（hm2） | 占公园总面积比例（%） |
| 1 | 耕地 | 103 | 旱地 | 8122.78 | 1.37 | 8059.09 | 1.36 |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 113722.13 | 19.52 | 113604.07 | 19.5 |
|  |  | 305 | 灌木林地 | 159186.43 | 28.78 | 159035.46 | 28.76 |
|  |  | 307 | 其他林地 | 4546.48 | 0.82 | 4483.00 | 0.81 |
| 4 | 草地 | 401 | 天然牧草地 | 213734.38 | 43.14 | 213483.92 | 43.1 |
| 6 | 工矿仓储用地 | 602 | 采矿用地 | 1322.27 | 0.24 | 1322.27 | 0.24 |
| 9 | 特殊用地 | 906 | 风景名胜设施用地 |  |  | 634.06 | 0.11 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 1642.74 | 0.3 | 1626 | 0.3 |
| 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 32346.97 | 5.82 | 32376.31 | 5.82 |
| 合计 |  |  |  | 534624.18 | 100 | 534624.18 | 100 |

第14章社区发展规划

## 14.1居民点分布现状分析

公园内社区居民，主要是白玉国有林保护管理局职工126人。公园周边社区居民45375人，其中：河婆镇4009人，热加乡5039人，赠科乡4371人，登龙乡2271人，辽西乡1717人，麻邛乡3399人，阿察镇3516人，纳塔乡4441人，章都乡2754人，麻绒乡1995人，安孜乡3088人，盖玉乡4326人，沙马乡1430人，山岩乡3019人。

## 14.2社区发展规划原则

  - 严格控制人口规模，建立适合森林公园特点的社会运转机制

  - 建立合理的居民点与居民点系统

  - 引导淘汰型产业的劳力合理转向

## 14.3社区发展规划

14.3.1社区现状对生态旅游开发的影响

社区民风淳朴，居民热情好客，对在该区域开发生态旅游普遍持支持态度，且热情很高。但社区居民收入较低，旅游产业意识不强；社区居民建筑布局较杂乱，居住区环境较差。

社区产业结构调整、创新发展及整体形象的塑造、提升，可能产生较大影响而成为开展生态旅游的某种促进因素或制约因素。

14.3.2社区发展模式构想

根据社区现状分析，规划采用既有利于生态旅游，又有利于社会主义新农村建设的“社区参与”、“旅游扶贫”发展模式。

14.3.3居民点调控

为了有利于公园的经营管理和居民的脱贫致富，有利于公园周边社区居民生产生活条件的改善、提高其现代化水平，规划采用集中居住模式对居民点进行调控。

14.3.3.1基础设施建设

社区基础设施建设工程包括道路交通、能源、供水、通讯等项目，应结合生态旅游服务区的建设工程一并规划建设。社区居民所用能源应尽可能使用清洁能源，大力推广太阳能和沼气池，做到家家用沼气、户户太阳能。

14.3.3.2民居建设风貌规划

公园外围区内现有的居民建筑风貌不规范，布局较零乱。为了适应生态旅游的需要，必须进行居民建筑风貌改造。根据当地的自然环境条件，充分应用景观生态学、环境心理学、景观美学和先进的建筑规划设计理念，合理规范村寨建筑，使其与自然-人文环境协调和谐。

14.3.3.3民居环境美化

对现有民居中与环境不协调、与规划风貌不一致、破坏整体景效的建筑进行风貌改造。

充分利用社区的自然地势条件和水资源条件，尽可能将溪水、泉水引入每一幢民居之中，环绕房前屋后，形成“小桥流水人家”的景观。民居周围种植具有观赏价值的适生花木，在庭院、阳台等处培植花卉植物，形成一寨一景、一户一景的景观效果。

14.3.4社区经济发展引导规划

遵循有利于对生态环境、土地资源的严格保护、统一管理、合理开发、永续利用，有利于发展与生态旅游配套的相关产业，有利于建立新型产业模式并与生态旅游环境相协调的经济体系的原则，进行社区经济发展引导规划。

14.3.4.1社区产业结构调整

采取分期分布转换生产经营方式的策略，大力调整社区产业结构，改变以农业为主的传统格局。大力发展生态农业加工业，将大多数劳动力实行产业转向，从事以旅游服务业为主的第三产业。

（1）土地向业主集中

公园周边社区的耕地等资源向生态旅游开发业主集中，业主根据公园“总规”要求统一建设和经营。社区各乡（镇）除旅游集镇建设外，应大力发展生态农业、蔬菜、养殖（禽畜）业，建成农副土特产品供应基地。

（2）农牧居民转换角色

周边社区内的土地等生产资料通过评估，采用出租或入股或成立专业合作社等方式用于发展生态旅游业、生态种养殖业，确保稳步脱贫、长久受益。生态旅游开发企业应优先吸收当地村民到企业上班，成为企业的员工，对他们进行技术培训后，使其成为生态旅游区的服务人员、管理人员和生态农业、观光农业的经营人员，促进由农民向第三产业人员的转换。

（3）做强旅游产业反哺社区居民

沙鲁里山国家森林公园的旅游业的发展，离不开社区居民的大力支持。公园管理机构和产业经营单位应设反哺社区基金，反馈当地居民，实现共同参与、共管互利的新局面，共同为藏区脱贫攻坚、社会维稳做出应有贡献。

14.3.4.2经济发展支撑措施

（1）政府指导——提供法律保障

社区经济发展是公园生态建设和生态旅游发展的重要基础，社区经济发展离不开政府指导和法律保障。政府有关部门要指导社区加强法制教育，提高法律意识。使社区居民既做遵纪守法、依法办事的模范，又运用法律武器保护自身的合法权益。

（2）社区农牧——融入旅游元素

大力发展观光休闲农牧业，采取“三化”发展策略，加快“农业+旅游”融合发展进程，推动社区经济发展。

- 农牧风貌景观化

周边社区充分利用现有田地、菜园、果林、牧场、中藏药种植基地等资源特色，引进景观作物，拓展可游空间，提升特色旅游体验，打造具有田园风格的景观产品。

- 农牧活动休闲化

在康巴传统的农牧活动中增添休闲体验元素，设置具有趣味性的活动内容，让游客参与到藏区种植、采摘、加工、畜牧、餐饮等农牧活动的环节之中，让游客在活动中体验与内地城市生活不一样的藏区乡村休闲乐趣，让藏区农牧活动产生旅游产业价值。

- 农牧特产商品化

将公园及其所在区域内的冬虫夏草、贝母、雪莲花等名贵中藏药材，松茸、灵芝、牛肝菌等名贵野生菌，以及特产使用野菜、干果水果、畜禽肉品、特色食品饮品等藏地农牧特产品进行二次加工，植入文创元素，创立自有品牌。在公园旅游交通节点设置旅游购物点，开发销售集市，创造商品化综合效益。

（3）社区康体产业——与旅游业融合

- 中藏药种植景观化

在公园社区规模化种植花型漂亮的中草药与能调节情绪的芳香作物，设置重点介绍药性药效的解说标识、中草药加工作坊，开发可观赏、可提神、可科普、可体验的社区中藏药康体产业旅游产品。

- 康体产品休闲化

遵循传统中医“治未病”和现代康养“休闲化”理念，结合公园周边社区独特的地形、气候条件，在社区开发饮食起居调整、情绪心智调整、运动药物调养结合的植物精气养生、负氧离子养生、中医中药养生、休闲运动养生等康体产品，设立藏家康体乐园，提供休闲康体养生服务。

（4）社区产业——与电商融合

社区多元产业产品销售，除在公园境内增加购物点外，必须充分利用现代网络科技，推动旅游商品线上交易。可与天猫、京东、1号店等各大电商平台联合，开设四川沙鲁里山旅游商品品牌旗舰店。完善物流体系建设，由单独的对点物流定期运输至物流中心统一发货往全国各地。

（4）社区民生项目——白玉县教体局乡村幼儿园建设

| 白玉县教体局建设项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 发改批复 | 投资金额 | 备注 | 选址 |
| 1 | 白玉县灯龙乡康通村幼儿园建设项目 | 白发改投资〔2020〕267号 | 120（万元） | 完成项目立项 | 未定点 |
| 2 | 白玉县沙马乡门呷村幼儿园建设项目 | 白发改投资〔2020〕266号 | 120（万元） | 完成项目立项 | 未定点 |

第15章环境影响评价

## 15.1环境质量现状

公园环境质量现状包括自然生态环境质量现状和人文生态环境质量现状。

15.1.1自然生态环境质量现状

森林公园地处青藏高原东南、横断山脉北段、沙鲁里山西坡、金沙江上游西岸；东邻新龙县，西连西藏自治林场，南邻巴塘县、理塘县，北接甘孜县、德格县。分为东北、西南两个片区。东北片区包括四川省甘孜藏族自治州白玉国有林保护管理局下属麻绒林场、拉龙林场、赠科林场（拉龙措湿地公园除外）的国有土地，东北片区面积为463134.29hm2；西南片区包括四川省甘孜藏族自治州白玉国有林保护管理局盖玉林场（四川火龙沟省级自然保护林场核心区、缓冲区除外）的国有土地，西南片区面积为71489.89hm2。地理坐标，东经98°46′30″～99°52′58″，北纬30°22′23″～31°40′15″。公园林地面积277455.04hm²，占公园总面积534624.18hm²的51.9%。森林面积245228.30hm²，森林覆盖率45.88%。大气质量达G133095一级标准，地表水质量达GB3838Ⅰ类标准，主要景点空气负离子含量1万个cm3左右，空气细菌含量小于400个/cm3以下，天然照射贯穿辐射剂量在国家规定安全范围之内。生态环境最宜森林生物生存繁衍，最宜人类养老疗养、避暑度假、康养健身。自然生态环境独特优良。

15.1.2人文生态环境质量现状

公园位于白玉县域，甘孜州白玉国有林保护管理局拉龙林场、赠科林场、麻绒林场、盖玉林场经营范围内，白玉国有林保护管理局职工126人，周边社区总人口45375人（河婆镇4009人，热加乡5039人，赠科乡4371人，登龙乡2271人，辽西乡1717人，麻邛乡3399人，阿察镇3516人，纳塔乡4441人，章都乡2754人，麻绒乡1995人，安孜乡3088人，盖玉乡4326人，沙马乡1430人，山岩乡3019人），公园人口密度为0.0785人/hm2。

公园境域为中国工农红军红二军团1936年到甘孜时迁徙、驻扎之地。源远流长的康巴藏族文化、格萨尔文化、山岩父系帕措文化、藏传佛教文化、民间工艺-民族艺术文化底蕴深厚。人文生态环境优良。

## 15.2建设项目对环境影响评估

15.2.1对自然生态环境的影响评估

（1）对大气环境的影响

公园各类建筑物、交通道理、旅游设施的施工及建成后的使用、交通工具的营运，均将因产生扬尘、排放废气对公园境域大气环境造成一定污染。

（2）对声环境的影响

公园建设项目施工所用大型机械、各类交通工具运营，均将产生较大噪音，从而对公园境域声环境造成一定影响。

（3）对地形地貌土壤的影响

公园建设项目实施必定在不同自然地区占用一定数量的各类土地，因而会在一定程度上改变原生地形地貌和土壤现状，从而造成一定程度的水土流失和地形地貌景观的破损。

（4）对水环境的影响

公园建设项目的施工和营运，将产生一定数量的施工废水和生活污水。如果处理不当，则会对公园地表水和溶洞水产生不同程度的污染。

15.2.2对生物因子的影响评估

（1）对植物植被的影响

公园建设项目的施工和营运，对植物植被的影响主要表现为两个方面。一是建设项目占用林地将在一定程度上改变原生植物、植物生态状况和相应景观形态。而是施工、营运引进大量流动人口，人为践踏、采集和废弃物污染，将在一定程度上干扰或打破植物植被的生态平衡。

（2）对野生动物的影响

公园建设项目的施工和营运，对野生动物的影响主要是两个方面。一是施工噪音、大量流动人员活动会在一定范围内对野生动物自然生活规律造成干扰。二是项目用地、道路建设、交通营运将可能在一定范围和程度上挤占野生动物栖息范围或影响动物迁徙路线。

15.2.3对人文生态环境的影响评估

公园建设项目的施工和营运对公园人文生态环境的影响，主要表现为正、负两个方面。

（1）正面影响

公园项目建设期间，将会为公园社区居民提供参与施工的机会，在一定程度上增加其经济收入，同时增加不同类型的人际交往、接触新生事物、接受新的理念，收获无形的人文熏陶价值。

公园项目营运期间，将会带动社区产业结构变革，实现传统农业与旅游业、康养产业、现代电商业、城镇化等多产业融合，拉动社区经济社会发展，实现革命老区扶贫攻坚的战略目标。

（2）负面影响

公园项目建设、营运对社区人文生态环境可能产生的负面影响，主要是乡土文化格局变化和精华遗失的潜在风险。

## 15.3采取对策措施

15.3.1遵守核心价值观念做好建设项目规划

建设项目对环境的影响程度取决于建设项目的规划。

因此，作为国家公民的公园管理局（白玉国有林保护管理）、有关林业主管部、规划设计单位员工必须遵循“爱国、敬业、诚信、友善”的价值观念，从国家“富强、民主、文明、和谐”、社会“自由、平等、公正、法治”的价值标准出发，分别从组织、监管、实作角度做好公园建设项目的规划工作，从源头抓起，确保公园的建设项目的规划合法、合规，确保建设项目的实施对自然和人文生态环境的影响最小、可控。

15.3.2加强项目建设管理将其影响降至最小

公园管理局（白玉国有林保护管理）必须从建设项目施工招标、哦共识队伍入场、项目施工、场地治理到人员离场，全程守法遵规、严格监管、保质增效，确保将项目建设施工对环境的负面影响降至最低程度、达到有关规程规范标准要求。

15.3.3狠抓项目营运管理尽量减少负面影响

公园管理部门在项目营运过程中，必须自始至终认真贯彻《森林法》《环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，建立健全项目营运、环境保护管理的规章制度，规范营运行为，制止破坏行为，查处违法事件，尽量减少项目营运的负面影响。

15.3.4强化宣传教育引导力求降低人为干扰

公园项目建设营运对环境影响的核心因素是参与建设营运活动的人。

因此，公园管理部门必须采取各种方式、运用各种媒体、面对项目建设施工人员、项目营运参与人员（如公园员工、社区居民，过往游客等），自始至终做好环境保护宣传教育工作，力求降低人为干扰对公园环境的负面影响。

15.3.5加强专业保护工作增强环境自保能力

公园管理部门必须组织专业技术队伍、运用专业技术方法和专业技术设备，从公园自然-人文生态环境监测-监控、环境资源培育-管护、外来有害因素严格管控、突发事件预测处理、有关科学研究等方面，加强专业保护工作，增强环境自保能力。

## 15.4环境影响评价结论与建议

四川沙鲁里山国家森林公园自然生态环境现状质量达国家优级标准、人文生态环境现状质量优良。

公园管理、上级主管和规划设计部门遵循中国社会主义核心价值观念，对公园建设项目作了合法、中规、科学的规划，把住源头关键环节，能确保建设项目对环境的影响最小、可控。

建议公园管理和上级主管部门，在公园建设项目施工、营运过程始终，加强项目建设管理、营运管理、宣传引导、专业保护工作，力求将其对环境的影响降至最小、将环境的自养能力不断加强。

第16章投资估算

## 16.1投资估算依据与说明

16.1.1投资估算依据

16.1.1.1工程建设费投资估算依据

（1）国家颁布的有关规程、规定要求的技术经济指标及文件。

（2）国家林业局颁布的《森林公园总体设计规范》的有关要求。

（3）《投资项目经济咨询评估指南》

（4）《建设项目经济评价方法与参数》

（5）《林业建筑安装工程预算定额》

（6）《最新税收政策详解与实务应用手册》

（7）《建设工程投资概算手册》

（8）《防护林造林工程投资估算指标》（林规发[2016]58号）

（9）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）

（10）《市政工程设计概算编制办法》（建标[2011]1号）

（11）建设单位提供的当地类似工程的结算指标

（12）甘孜洲和白玉县现行市场价格

16.1.1.2项目建设其他费用投资估算依据

（1）建设单位管理费：财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）

（2）工程勘察设计费、招标代理费、工程建设监理费：《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号

16.1.2投资估算说明

（1）四川沙鲁里山国家森林公园现有的基础设施未列入本次估算。

（2）投资估算内容包括公园的工程建设费（森林景观林工程、资源与环境监测保护建设工程、生态文化建设工程、生态旅游与服务设施建设工程、道路交通工程、给、排水工程、供电、供热工程、通信、网络、广播电视工程、防灾及应急系统工程）、项目建设其他费、预备费（基本预备费、涨价预备费）。

## 16.2投资估算

16.2.1建设项目投资估算

16.2.1.1工程建设费

包括森林景观建设工程；资源与环境保护工程；生态文化建设工程；旅游、管理、服务设施建设工程；道路交通设施工程；给、排水设施工程；供电设施工程；通信、网络、广播电视设施工程；防灾及应急系统与设施工程等，估算投资85613.63万元，占总投资的82.67%。详见表16-1。

16.2.1.2项目建设其他费

包括工程建设其他费（勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、招投标代理费），估算投资10273.64万元，占总投资的9.92%。详见表16-1。

16.2.1.3预备费

包括基本预备费、涨价预备费，估算投资7670.98万元，占总投资的7.41%。详见表16-1。

项目建设总投资为412046.62万元。详见表16-1。

| 四川沙鲁里山国家森林公园建设投资估算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表16-1 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 合价(万元) | 比例（%） |
|  | 总计 | 103558.25 | 100.00 |
| Ⅰ | 工程建设费 | 85613.63 | 82.67 |
| 一 | 森林景观工程 | 2022.03 | 1.95 |
| （一） | 道路景林营造 | 1290.03 | 1.25 |
| （二） | 景观设施景林规划 | 132.00 | 0.13 |
| （三） | 人工纯林林相改造 | 600.00 | 0.58 |
| 二 | 资源与环境保护规划 | 1392.00 | 1.34 |
| （一） | 水文资源保护 | 300.00 | 0.29 |
| （二） | 生物资源保护措施 | 152.00 | 0.15 |
| （三） | 环境保护 | 940.00 | 0.91 |
| 三 | 生态文化建设工程 | 2135.00 | 2.06 |
| (一) | 生态知识教养设施 | 180.00 | 0.17 |
| （二） | 生态文化伦理教养设施 | 500.00 | 0.48 |
| （三） | 生态审美教养实施 | 240.00 | 0.23 |
| （四） | 生态行为教养设施 | 160.00 | 0.15 |
| （五） | 解说系统 | 1055.00 | 1.02 |
| 四 | 生态旅游与服务设施建设工程 | 31097.10 | 30.03 |
| （一） | 公园品牌游憩项目 | 1012.70 | 0.98 |
| （二） | 拉龙景区游憩项目 | 5672.80 | 5.48 |
| （三） | 赠科景区游憩项目 | 1445.80 | 1.40 |
| （四） | 麻绒景区游憩项目 | 1719.00 | 1.66 |
| （五） | 盖玉景区游憩项目 | 930.00 | 0.90 |
| （六） | 旅游服务设施 | 20316.80 | 19.62 |
| 五 | 道路交通工程 | 43683.50 | 42.18 |
| （一） | 游览道路（宽1.5m，环保透水颗粒生态路面） | 936.30 | 0.90 |
| （二） | 特色交通方式 | 41675.20 | 40.24 |
| （三） | 停车场 | 1072.00 | 1.04 |
| 六 | 给、排水工程 | 1550.00 | 1.50 |
| （一） | 给水工程 | 1420.00 | 1.37 |
| （二） | 排水工程 | 130.00 | 0.13 |
| 七 | 供电、供热工程 | 836.00 | 0.81 |
| （一） | 供电工程 | 286.00 | 0.28 |
| （二） | 供热工程 | 550.00 | 0.53 |
| 八 | 通信、网络、广播电视工程 | 1506.00 | 1.45 |
| （一） | 通信工程 | 766.00 | 0.74 |
| （二） | 邮政工程（邮政代办点） | 40.00 | 0.04 |
| （三） | 网络工程（WIFI服务设施设备） | 50.00 | 0.05 |
| （四） | 广播工程（埋地线路广播站） | 10.00 | 0.01 |
| （五） | 电视工程 | 320.00 | 0.31 |
| （六） | 安全防护 | 320.00 | 0.31 |
| 九 | 防灾及应急系统工程 | 1392.00 | 1.34 |
| （一） | 数字林草天空地人一体化监测系统 | 500.00 | 0.48 |
| （二） | 森林病虫害防治系统 | 80.00 | 0.08 |
| （三） | 其他灾害防治 | 412.00 | 0.40 |
| （四） | 监测-应急预案 | 400.00 | 0.39 |
| Ⅱ | 项目建设其他费 | 10273.64 | 9.92 |
| 一 | 建设单位管理费（财建[2002]394号）(3%) | 2568.41 | 2.48 |
| 二 | 工程勘察设计费（发改价格〔2015〕299号）(5%) | 4280.68 | 4.13 |
| 三 | 工程监理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 | 1.65 |
| 四 | 招标代理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 | 1.65 |
| Ⅲ | 预备费（8%）（基本预备费、涨价预备费） | 7670.98 | 7.41 |

16.2.2分期投资计划

项目建设投资分10年进行，其中：近期5年（2021-2025年）重点投入在工程建设（森林景观工程，资源与环境保护规划，生态文化建设工程，生态旅游与服务设施建设工程，道路交通工程，给、排水工程，供电、供热工程，通信、网络、广播电视工程，防灾及应急系统工程）、项目建设其他费（建设单位管理费、工程勘察设计费、工程监理费、招标代理费）、预备费（基本预备费、涨价预备费）等项建设资金的筹措准备安排等，投入资金88500.85万元，占总投资的85.46%；中远期5年（2026-2030年），是各项建设工程全面开展的时期，重点是工程建设（森林景观工程，资源与环境保护规划，生态旅游与服务设施建设工程，道路交通工程，给、排水工程，供电、供热工程，通信、网络、广播电视工程，防灾及应急系统工程）、项目建设其他费（建设单位管理费、工程勘察设计费、工程监理费、招标代理费）、预备费（基本预备费、涨价预备费）等项建设资金的筹措准备安排等，投入资金15057.39万元，占总投资的14.54%。详见表16-2。

| 四川沙鲁里山国家森林公园建设分期投资估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16-2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 合价(万元) | 近期（2021-2025） | 近期比例（%） | 中远期（2026-2030） | 中远期比例（%） |
| 0 | 总计 | 103558.25 | 88500.85 | 85.46 | 15057.39 | 14.54 |
| Ⅰ | 工程建设费 | 85613.63 | 71671.60 | 69.21 | 13942.03 | 13.46 |
| 一 | 森林景观工程 | 2022.03 | 532.00 | 0.51 | 1490.03 | 1.44 |
| （一） | 道路景林营造 | 1290.03 |  |  | 1290.03 | 1.25 |
| （二） | 景观设施景林规划 | 132.00 | 132.00 | 0.13 |  |  |
| （三） | 人工纯林林相改造 | 600.00 | 400.00 | 0.39 | 200.00 | 0.19 |
| 二 | 资源与环境保护规划 | 1392.00 | 1010.00 | 0.98 | 382.00 | 0.37 |
| （一） | 水文资源保护 | 300.00 | 300.00 | 0.29 |  |  |
| （二） | 生物资源保护措施 | 152.00 |  |  | 152.00 | 0.15 |
| （三） | 环境保护 | 940.00 | 710.00 | 0.69 | 230.00 | 0.22 |
| 三 | 生态文化建设工程 | 2135.00 | 2135.00 | 2.06 |  |  |
| (一) | 生态知识教养设施 | 180.00 | 180.00 | 0.17 |  |  |
| （二） | 生态文化伦理教养设施 | 500.00 | 500.00 | 0.48 |  |  |
| （三） | 生态审美教养实施 | 240.00 | 240.00 | 0.23 |  |  |
| （四） | 生态行为教养设施 | 160.00 | 160.00 | 0.15 |  |  |
| （五） | 解说系统 | 1055.00 | 1055.00 | 1.02 |  |  |
| 四 | 生态旅游与服务设施建设工程 | 31097.10 | 26537.10 | 25.63 | 4560.00 | 4.40 |
| （一） | 公园品牌游憩项目 | 1012.70 | 2.70 | 0.00 | 1010.00 | 0.98 |
| （二） | 拉龙景区游憩项目 | 5672.80 | 2722.80 | 2.63 | 2950.00 | 2.85 |
| （三） | 赠科景区游憩项目 | 1445.80 | 845.80 | 0.82 | 600.00 | 0.58 |
| （四） | 麻绒景区游憩项目 | 1719.00 | 1719.00 | 1.66 |  |  |
| （五） | 盖玉景区游憩项目 | 930.00 | 930.00 | 0.90 |  |  |
| （六） | 旅游服务设施 | 20316.80 | 20316.80 | 19.62 |  |  |
| 五 | 道路交通工程 | 43683.50 | 37683.50 | 36.39 | 6000.00 | 5.79 |
| （一） | 游览道路（宽1.5m，环保透水颗粒生态路面） | 936.30 | 936.30 | 0.90 |  |  |
| （二） | 特色交通方式 | 41675.20 | 35675.20 | 34.45 | 6000.00 | 5.79 |
| （三） | 停车场 | 1072.00 | 1072.00 | 1.04 |  |  |
| 六 | 给、排水工程 | 1550.00 | 1350.00 | 1.30 | 200.00 | 0.19 |
| （一） | 给水工程 | 1420.00 | 1220.00 | 1.18 | 200.00 | 0.19 |
| （二） | 排水工程 | 130.00 | 130.00 | 0.13 |  |  |
| 七 | 供电、供热工程 | 836.00 | 536.00 | 0.52 | 300.00 | 0.29 |
| （一） | 供电工程 | 286.00 | 286.00 | 0.28 |  |  |
| （二） | 供热工程 | 550.00 | 250.00 | 0.24 | 300.00 | 0.29 |
| 八 | 通信、网络、广播电视工程 | 1506.00 | 896.00 | 0.87 | 610.00 | 0.59 |
| （一） | 通信工程 | 766.00 | 356.00 | 0.34 | 410.00 | 0.40 |
| （二） | 邮政工程（邮政代办点） | 40.00 | 40.00 | 0.04 |  |  |
| （三） | 网络工程（WIFI服务设施设备） | 50.00 | 50.00 | 0.05 |  |  |
| （四） | 广播工程（埋地线路广播站） | 10.00 | 10.00 | 0.01 |  |  |
| （五） | 电视工程 | 320.00 | 220.00 | 0.21 | 100.00 | 0.10 |
| （六） | 安全防护 | 320.00 | 220.00 | 0.21 | 100.00 | 0.10 |
| 九 | 防灾及应急系统工程 | 1392.00 | 992.00 | 0.96 | 400.00 | 0.39 |
| （一） | 数字林草天空地人一体化监测系统 | 500.00 | 500.00 | 0.48 |  |  |
| （二） | 森林病虫害防治系统 | 80.00 | 80.00 | 0.08 |  |  |
| （三） | 其他灾害防治 | 412.00 | 212.00 | 0.20 | 200.00 | 0.19 |
| （四） | 监测-应急预案 | 400.00 | 200.00 | 0.19 | 200.00 | 0.19 |
| Ⅱ | 项目建设其他费 | 10273.64 | 10273.64 | 9.92 |  |  |
| 一 | 建设单位管理费（财建[2002]394号）(3%) | 2568.41 | 2568.41 | 2.48 |  |  |
| 二 | 工程勘察设计费（发改价格〔2015〕299号）(5%) | 4280.68 | 4280.68 | 4.13 |  |  |
| 三 | 工程监理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 | 1712.27 | 1.65 |  |  |
| 四 | 招标代理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 | 1712.27 | 1.65 |  |  |
| Ⅲ | 预备费（8%）（基本预备费、涨价预备费） | 7670.98 | 6555.62 | 6.33 | 1115.36 | 1.08 |

## 16.3资金筹措

资金是将旅游项目变成旅游产品的斟本条件，如何广开渠道、多元化筹措旅游项目开发建设的关键。旅游项目存在投资不确定因素多，风险较大、客源市场波动对投资效益影响较敏感等问题，客观上增加了旅游项目建设资金筹措难度。为了有效筹措旅游项目建设资金，需要在营造良好环境基础上，开拓思想，有针对性地采取融资措施和借用好的融资技巧。

根据森林公园建设资金的可能来源，确定公园资金筹措方式以申请国家、省、市、县专项资金、建设单位自筹、招商引资、民间集资等方式解决。公园的基础设施、资源与环境保护等公益性项目的投资可申请国家、省、市、县专项资金；公园的景点建设、服务设施建设等经营性项目的投资可采用招商引资、建设单位自筹、民间集资或银行贷款等方式筹措资金。

第17章效益评估

## 17.1生态效益评估

17.1.1实施环保工程维护生物多样性

公园所在地区是中国东部季风区、西北干旱区和青藏高寒区等三大自然区的交接地带，具有生态系统、生物物种多样性特征，是重要的生物基因库。四川沙鲁里山国家森林公园建立之后，随着自然资源与环境保护规划工程的实施，必将使公园及其周边地区众多的生物资源特别是珍稀濒危物种及其生态环境将得到更有效的保护和发展。生物多样性保护所产生的效益十分巨大，无可估量。

17.1.2公园森林涵养水源有效净化园区水质

森林作为公园的主体而形成的特殊自然生态环境系统，具有降水截流、储蓄的强大功能，是自然界的天然水库。据有关资料介绍，每km林地蓄水量约为2000m3。若按1元/m3的替代价值计算，四川沙鲁里山国家森林公园建成后，每年可有效蓄水55491万m3。其替代经济效益为55491万元。

森林还有过滤澄清、灭菌消毒等净化水质的作用，从而大大提高水质优化水平。如果按每净化1t饮用水平均投资0.50元计算，每年净化水质的替代效益为27745.5万元。

17.1.3公园森林保护土壤减少园区水土流失

水土流失及其相应灾害的成因，最重要的是雨水和地表径流直接冲刷地面，大量携走泥土并进而造成泥石流祸患。森林浓密的树冠能拦截雨水，林木强大的根系可固持土体，其有效保持土壤、减少灾害的作用，是人力无法达到的。据有关资料表明，同强度降水时，每km荒地土壤流失量为75.6T，而林地仅为0.05T；在流失的每吨土壤中所含的氮、磷、钾等养分元素相当于20kg化肥。四川沙鲁里山国家森林公园每年可减少土壤流失的总量为2182万t，仅按减少土壤肥力损失计算，每年保土的替代价值为83840万元。

17.1.4净化空气减少噪音

森林净化空气的作用主要是吸附粉尘、杀灭有害细菌和优化空气成份。有关资料表明，郁闭度0.8以上的林分，每年每km可释放氧气2.025T、吸收二氧化碳2.805T，吸尘9.75T。公园每年仅释放氧气即为23.0万T，按每吨氧气3000元计算，其替代价值达69000万元。

此外，森林还有较强的消音功能，可以大大降低噪音强度，防止噪音污染。

17.1.5调节气候增加雨量

茂密的森林，可使林内太阳能辐射减少，空气湿度增大；林冠又能在夜间起保温作用，使林内昼夜及冬夏温差减小；林地地表蒸发量较无林荒地小，而蓄水量较多，林木又能从地下吸收大量地下水，致使森林上空水蒸气含量增高，容易成云致雨，增加季节性降水量。如此种种作用，便会造成森林及其附近地区特有的小气候，起到调节气候、增加降雨量的作用，加上森林涵养水源的作用，便可有效地减少通江及相邻地区旱涝灾害的发生。

综上所述，四川沙鲁里山国家森林公园可以量化的主要生态效益为替代性货币总值每年约23.6万亿以上。

## 17.2社会效益评估

17.2.1建设生态屏障提供充足水源

四川沙鲁里山国家森林公园是川东北、陕南地区最重要的绿色生态屏障和水源涵养地，是大通江河的重要源头。随着公园森林生态环境的不断连续和有效加强，不仅能为周边地区的居民提供优美的生活居住环境，而且能为大通江下游地区工农业生产和居民生活用水提供有力保障。

17.2.2发展生态旅游推动扶贫攻坚

白玉县是国家重点扶贫开发县，白玉县制定了充分发挥资源优势，大力发展绿色经济、民营经济和旅游经济、实施开发式扶贫的战略方针。四川沙鲁里山国家森林公园的建设、营运本身就是扶贫开发的重头项目。它能加速白玉县经济结构的调整，以生态旅游为龙头，带动一系列相关产业的发展，促进基础设施建设，创造良好的投资环境，加强对外开放，提高经济实力，从而推动山区的扶贫攻坚，实现革山区人民群众的脱贫致富。

17.2.3建设生态文化促进精神文明

公园优美奇异的自然生态景观和底蕴深厚的人文景观和生态文化建设工程，不但能使人们充分体验大自然的活力美、和谐美、创造美，感悟自然界的无穷魅力，获得巨大的审美享受，而且还能更深刻地人事自然对人类的创造价值、生存价值、经济价值和精神价值，从而陶冶情操、更新观念、热爱祖国河山、保护人类家园，促进中华民族的文明进步。

17.2.4提供就业机会维护社会稳定

就目前而言，我们国家的就业、再就业压力很大，贫困山区尤为突出。生态旅游业是一项综合性的服务行业，包括吃、住、行、游、购、娱等服务内容。据国内外资料表明，旅游业直接就业1人，将给相关行业提供4～5个就业岗位。四川沙鲁里山国家森林公园建成后，将至少向社会提供2000个直接就业机会和9000人以上的间接就业机会，对于保持社会稳定有着十分重要的意义和作用。

## 17.3经济效益评估

17.3.1项目财务评估

项目财务分析评估是项目经济评估的重要组成部分，是依据国家现行财务制度、现行价格体系和有关法规的前提下，从项目本身角度出发，鉴定、分析项目建设的投资、成本、收入、税金和利润等，考察项目建成经营后的盈利能力、清偿能力等财务状况，评价项目在财务上的可行性。

17.3.2评价指标

计算期：20年（2021年-2040年）

建设期：10年（2021年-2030年为完成全部建设投资所需时间）。

经营期：10年（2031年-2040年）。本项目2021-2025年为集中建设期，2026-2030年为中远期建设期，均没有接待能力。2030年开始，具备初步接待能力，采用滚动发展的方式边建设边经营，为后面建设筹集一定资金。

税率：按小规模纳税人发生的应税行为以及一般纳税人发生特定应税行为计税，增值税征收率为3%，所得税为25%。

盈余公积：本项目盈余公积按净利润的10%计提。

固定资产折旧：房屋建筑按30年、仪器设备按8年、电器设备按5年、交通工具按5年。递延资产推销按10年。

总成本及费用估算：总成本费用主要包括原材料的消耗、固定资产重置维修和折旧费、递延资产推销、管理费、员工工资及福利、流动资金利息等，其中，原材料的消耗、管理费、员工工资及福利、流动资金利息等为经营成本。

旅客消费水平及参与率预测：根据景区现行旅游接待标准，考虑建设期对游客产生的影响，并参照当地社会经济发展水平对各项旅客消费水平及参与率调整。各项指标详见游客平均消费水平及参与率估算表（表17-1）。

| 游客平均消费水平及参与率估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17-1 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 2021～2025 |  | 2026～2030 |  | 2031～2040 |  |
|  | 消费标准 | 参与率 | 消费标准 | 参与率 | 消费标准 | 参与率 |
| 门票 |  |  | 50 | 100.0% | 90 | 100.0% |
| 游客住宿 | 150 | 30.0% | 200 | 50.0% | 260 | 60.0% |
| 餐饮 | 50 | 100.0% | 100 | 100.0% | 150 | 100.0% |
| 游乐 | 60 | 30.0% | 150 | 50.0% | 280 | 60.0% |
| 购物 | 60 | 30.0% | 150 | 50.0% | 280 | 60.0% |
| 养老疗养 | 100 | 30.0% | 150 | 40.0% | 280 | 50.0% |
| 合计 | 420 |  | 800 |  | 1340 |  |

17.3.3经济效益评价结果

17.3.3.1静态效益指标测算

（1）营业收入

本项目全期营业收入总额2515128.52万元，建成后年均125756.43万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）经营收入估算表（附表2)。

（2）总成本费用

公园除去政府投资后，成本费用按费用项目结构分年度测算，本期总成本费用1269520.14万元，建成后年均63489.13万元，其中：经营成本1173996.46万元；建成后年均58699.82万元)。

详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）经营成本费用估算表（附表3)。

（3）营业税金及附加

全期营业税金附加138332.07万元，建成后年均6916.60万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表4）。

（4）利润总额

全期利润总额1096354.32万元，建成后年均54817.72万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表4）。

（5）所得税

全期预计所得税276819.08万元，建成后年均13840.95万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表04）。

（6）税后利润

全期税后利润830457.23万元，建成后年均41522.86万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表4）。

（7）盈余公积

全期盈余公积83045.72万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表4）。

（8）未分配利润

全期盈余公积747411.51万元。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表4）。

（9）投资利润率

本项目税后投资利润率40.10%，投资利税率60.14%。详见四川沙鲁里山国家森林公园总体规划（2021～2030年）盈利分析表(附表4）。

17.3.3.2动态效益指标测算

在静态分析的基础上，参照国家发展改革委与建设部标准编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），以12%的基数折现率（Ic），测算动态效益指标。

经测算，本项目税前动态效益指标，详见四川空间山国家森林公园总体规划（2021～2030年）现金流量表（附表5）。

（1）静态投资回去收期（Pt静态）为12年。

（2）动态投资回去收期（Pt动态）为12年。

（3）计算内部收益率（税后）FIRR=23%。

（4）财务净现值FNPV=62571.01万元。

综合前述动态与静态结合定量分析结果表明，本项目FIRR=23%>Ic（12%）、FNPV=62571.01>0。因此，本项目在财务上是可行的。

17.3.4风险性分析

17.3.4.1不确定性分析

采用盈亏平衡分析的生产能力利用率表示平衡点盈亏进行分析。生产能力利用率（BEP）计算公式如下：

BEP=年固定总成本/（年产品销售收入—年可变总成本—年销售税金及附加）*100%（=63489.13/（125756.43-58699.82-6916.60）*100%）。

经计算，本项目BEP为105.57%，盈亏平衡低于项目安全边际率58.5%，故适应市场变化能力较大，抗风险能力较强。

17.3.4.2敏感性分析

项目财务评价指标影响较大的最敏感因素，从财务敏感性角度进行敏感性分析。详见表17-2。

| 表17-2 财务敏感性分析一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化因素 | 变动幅度 | 财务净现值 | 内部收益率（%） | 静态投资回收期（年） | 动态投资回收期（年） |
| 基本方案 | 0 | 62571.01 | 21 | 19 | 21 |
| 经营收入 | 增加5% | 65699.56 | 22 | 20 | 22 |
|  | 增加10% | 72269.52 | 24 | 22 | 24 |
|  | 减少5% | 68656.04 | 23 | 21 | 23 |
|  | 减少10% | 61790.44 | 21 | 19 | 21 |
| 经营成本 | 增加5% | 64879.96 | 22 | 20 | 22 |
|  | 增加10% | 71367.95 | 24 | 22 | 24 |
|  | 减少5% | 67799.56 | 23 | 21 | 23 |
|  | 减少10% | 61019.60 | 20 | 19 | 20 |
| 总投资 | 增加5% | 64070.58 | 22 | 19 | 22 |
|  | 增加10% | 70477.64 | 24 | 21 | 24 |
|  | 减少5% | 66953.76 | 22 | 20 | 22 |
|  | 减少10% | 60258.38 | 20 | 18 | 20 |

本项目而言，对其财务评价指标影响较大的最敏感因素为经营收入和总投资变化。

本项目财务敏感性分析一览表表明，项目经营收入、总投资额在±5%～±10%范围内变化，均能使项目内部收益率FIRR>基准折算率Ic=12%、项目累计净现值FNPV>0。因此，本项目具有一定的抗敏感性风险能力。

17.3.5经济效益评价结论

本项目经济效益综合分析评价表明，公园在本规划期完成建设内容并投入营运后，具有显著的经济效益。主要表现在经下几个方面。

（1）计算期内累计经营收入2515128.52万元，为总投资103558.25万元（除去政府投资外）的24.29倍。

（2）累计上交各种税金415151.15万元。

（3）累计获取利润总额1096354.32万元。

（4）累计获取税后利润830457.32万元。

（5）财务内部收益率（税后）达23%。

（6）税后投资利润率达40.10%。

（7）投资利税率达60.14%。

（8）税后静态投资回收期为12年。

（9）税后动态投资回收期为12年。

17.3.6生态效益显著

四川沙鲁里山国家森林公园建成后，不仅可以给人们提供一个自然环境古朴优美的生态旅游胜地，而且具有物种保护、涵养水源、保持水土、优化水质、净化空气、调节气候等十分巨大的生态功能。经测算，公园建成后的生态效益货币值每年至少为47.21亿元。该项目具有生态效益可行性。

17.3.7社会效益良好

公园的开发建设，必将为白玉县旅游支柱产业的形成、旅游兴县战略目标的实现作出巨大贡献，从而加速地方经济的发展，加快革命老区群众脱贫致富的步伐，促进精神文明建设，提高公民的生态意识和综合素质，缓解就业压力，保持社区稳定繁荣。该项目具有社会效益可行性。

四川沙鲁里山森林公园具有古朴优美的自然风光和十分显著的生物多样性、景观多样性特征，是川陕两省交界处最灿烂的生态旅游瑰宝；公园生态效益和社会效益大、经济效益可观，希望有关各方按总规要求积极投资进行建设，以尽快发挥其效益。

17.3.8经济效益较大

公园建成后，可获得年均利润41522.86万元（净利润），年上缴税金20757.56万元(含所得税)，财务内部收益率为23%（税后），与基准收益率平衡。从建设第一年起，11.4年后即可收回全部投资，具有可观的经济效益和一定的抗风险能力。该项目在经济上是可行的。

第18章分期建设规划

## 18.1近期建设目标及重点建设工程

18.1.1近期建设目标（2021～2025年）

全面贯彻落实国家和地方“十三五”生态旅游发展规划精神，实施“全域旅游的战略、特色小镇战略、绿色发展战略”，结合“商、养、学、闲、情、奇”旅游新要素，开发森林康养、红色旅游、乡村旅游、山地休闲、科普研学、特色营地等类旅游产品，将公园建成国家康养旅游示范基地。

18.1.2近期重点建设工程

近期投入资金396051.90万元，占总投资的96.11%，重点建设公园管理服务区、基础设施、主要旅游产品设施。详见表18-1。

| 四川沙鲁里山国家森林公园建设分期投资估算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18-1 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 合价(万元) | 近期（2021-2025） | 近期比例（%） |
| 0 | 总计 | 103558.25 | 88500.85 | 85.46 |
| Ⅰ | 工程建设费 | 85613.63 | 71671.60 | 69.21 |
| 一 | 森林景观工程 | 2022.03 | 532.00 | 0.51 |
| （一） | 道路景林营造 | 1290.03 |  |  |
| （二） | 景观设施景林规划 | 132.00 | 132.00 | 0.13 |
| （三） | 人工纯林林相改造 | 600.00 | 400.00 | 0.39 |
| 二 | 资源与环境保护规划 | 1392.00 | 1010.00 | 0.98 |
| （一） | 水文资源保护 | 300.00 | 300.00 | 0.29 |
| （二） | 生物资源保护措施 | 152.00 |  |  |
| （三） | 环境保护 | 940.00 | 710.00 | 0.69 |
| 三 | 生态文化建设工程 | 2135.00 | 2135.00 | 2.06 |
| (一) | 生态知识教养设施 | 180.00 | 180.00 | 0.17 |
| （二） | 生态文化伦理教养设施 | 500.00 | 500.00 | 0.48 |
| （三） | 生态审美教养实施 | 240.00 | 240.00 | 0.23 |
| （四） | 生态行为教养设施 | 160.00 | 160.00 | 0.15 |
| （五） | 解说系统 | 1055.00 | 1055.00 | 1.02 |
| 四 | 生态旅游与服务设施建设工程 | 31097.10 | 26537.10 | 25.63 |
| （一） | 公园品牌游憩项目 | 1012.70 | 2.70 | 0.00 |
| （二） | 拉龙景区游憩项目 | 5672.80 | 2722.80 | 2.63 |
| （三） | 赠科景区游憩项目 | 1445.80 | 845.80 | 0.82 |
| （四） | 麻绒景区游憩项目 | 1719.00 | 1719.00 | 1.66 |
| （五） | 盖玉景区游憩项目 | 930.00 | 930.00 | 0.90 |
| （六） | 旅游服务设施 | 20316.80 | 20316.80 | 19.62 |
| 五 | 道路交通工程 | 43683.50 | 37683.50 | 36.39 |
| （一） | 游览道路（宽1.5m，环保透水颗粒生态路面） | 936.30 | 936.30 | 0.90 |
| （二） | 特色交通方式 | 41675.20 | 35675.20 | 34.45 |
| （三） | 停车场 | 1072.00 | 1072.00 | 1.04 |
| 六 | 给、排水工程 | 1550.00 | 1350.00 | 1.30 |
| （一） | 给水工程 | 1420.00 | 1220.00 | 1.18 |
| （二） | 排水工程 | 130.00 | 130.00 | 0.13 |
| 七 | 供电、供热工程 | 836.00 | 536.00 | 0.52 |
| （一） | 供电工程 | 286.00 | 286.00 | 0.28 |
| （二） | 供热工程 | 550.00 | 250.00 | 0.24 |
| 八 | 通信、网络、广播电视工程 | 1506.00 | 896.00 | 0.87 |
| （一） | 通信工程 | 766.00 | 356.00 | 0.34 |
| （二） | 邮政工程（邮政代办点） | 40.00 | 40.00 | 0.04 |
| （三） | 网络工程（WIFI服务设施设备） | 50.00 | 50.00 | 0.05 |
| （四） | 广播工程（埋地线路广播站） | 10.00 | 10.00 | 0.01 |
| （五） | 电视工程 | 320.00 | 220.00 | 0.21 |
| （六） | 安全防护 | 320.00 | 220.00 | 0.21 |
| 九 | 防灾及应急系统工程 | 1392.00 | 992.00 | 0.96 |
| （一） | 数字林草天空地人一体化监测系统 | 500.00 | 500.00 | 0.48 |
| （二） | 森林病虫害防治系统 | 80.00 | 80.00 | 0.08 |
| （三） | 其他灾害防治 | 412.00 | 212.00 | 0.20 |
| （四） | 监测-应急预案 | 400.00 | 200.00 | 0.19 |
| Ⅱ | 项目建设其他费 | 10273.64 | 10273.64 | 9.92 |
| 一 | 建设单位管理费（财建[2002]394号）(3%) | 2568.41 | 2568.41 | 2.48 |
| 二 | 工程勘察设计费（发改价格〔2015〕299号）(5%) | 4280.68 | 4280.68 | 4.13 |
| 三 | 工程监理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 | 1712.27 | 1.65 |
| 四 | 招标代理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 | 1712.27 | 1.65 |
| Ⅲ | 预备费（8%）（基本预备费、涨价预备费） | 7670.98 | 6555.62 | 6.33 |

## 18.2中远期建设目标及重点建设工程

18.2.1中远期建设目标（2026～2030年）

在前期建设基础上，完成所有规划建设工程项目，形成完善的管理服务体系、基础设施体系，旅游服务设施体系、旅游产品设施体系，将公园建成AAAAA级旅游景区和国家级旅游度假区。

18.2.2中远期重点建设工程

中远期投入资金16033.60万元，占公园总投资的3.89%，重点建设重点建设公园管理服务区、基础设施、主要旅游产品设施。详见表18-2。

| 四川沙鲁里山国家森林公园建设分期投资估算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16-2 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 合价(万元) | 中远期（2026-2030） | 中远期比例（%） |
| 0 | 总计 | 103558.25 | 15057.39 | 14.54 |
| Ⅰ | 工程建设费 | 85613.63 | 13942.03 | 13.46 |
| 一 | 森林景观工程 | 2022.03 | 1490.03 | 1.44 |
| （一） | 道路景林营造 | 1290.03 | 1290.03 | 1.25 |
| （二） | 景观设施景林规划 | 132.00 |  |  |
| （三） | 人工纯林林相改造 | 600.00 | 200.00 | 0.19 |
| 二 | 资源与环境保护规划 | 1392.00 | 382.00 | 0.37 |
| （一） | 水文资源保护 | 300.00 |  |  |
| （二） | 生物资源保护措施 | 152.00 | 152.00 | 0.15 |
| （三） | 环境保护 | 940.00 | 230.00 | 0.22 |
| 三 | 生态文化建设工程 | 2135.00 |  |  |
| (一) | 生态知识教养设施 | 180.00 |  |  |
| （二） | 生态文化伦理教养设施 | 500.00 |  |  |
| （三） | 生态审美教养实施 | 240.00 |  |  |
| （四） | 生态行为教养设施 | 160.00 |  |  |
| （五） | 解说系统 | 1055.00 |  |  |
| 四 | 生态旅游与服务设施建设工程 | 31097.10 | 4560.00 | 4.40 |
| （一） | 公园品牌游憩项目 | 1012.70 | 1010.00 | 0.98 |
| （二） | 拉龙景区游憩项目 | 5672.80 | 2950.00 | 2.85 |
| （三） | 赠科景区游憩项目 | 1445.80 | 600.00 | 0.58 |
| （四） | 麻绒景区游憩项目 | 1719.00 |  |  |
| （五） | 盖玉景区游憩项目 | 930.00 |  |  |
| （六） | 旅游服务设施 | 20316.80 |  |  |
| 五 | 道路交通工程 | 43683.50 | 6000.00 | 5.79 |
| （一） | 游览道路（宽1.5m，环保透水颗粒生态路面） | 936.30 |  |  |
| （二） | 特色交通方式 | 41675.20 | 6000.00 | 5.79 |
| （三） | 停车场 | 1072.00 |  |  |
| 六 | 给、排水工程 | 1550.00 | 200.00 | 0.19 |
| （一） | 给水工程 | 1420.00 | 200.00 | 0.19 |
| （二） | 排水工程 | 130.00 |  |  |
| 七 | 供电、供热工程 | 836.00 | 300.00 | 0.29 |
| （一） | 供电工程 | 286.00 |  |  |
| （二） | 供热工程 | 550.00 | 300.00 | 0.29 |
| 八 | 通信、网络、广播电视工程 | 1506.00 | 610.00 | 0.59 |
| （一） | 通信工程 | 766.00 | 410.00 | 0.40 |
| （二） | 邮政工程（邮政代办点） | 40.00 |  |  |
| （三） | 网络工程（WIFI服务设施设备） | 50.00 |  |  |
| （四） | 广播工程（埋地线路广播站） | 10.00 |  |  |
| （五） | 电视工程 | 320.00 | 100.00 | 0.10 |
| （六） | 安全防护 | 320.00 | 100.00 | 0.10 |
| 九 | 防灾及应急系统工程 | 1392.00 | 400.00 | 0.39 |
| （一） | 数字林草天空地人一体化监测系统 | 500.00 |  |  |
| （二） | 森林病虫害防治系统 | 80.00 |  |  |
| （三） | 其他灾害防治 | 412.00 | 200.00 | 0.19 |
| （四） | 监测-应急预案 | 400.00 | 200.00 | 0.19 |
| Ⅱ | 项目建设其他费 | 10273.64 |  |  |
| 一 | 建设单位管理费（财建[2002]394号）(3%) | 2568.41 |  |  |
| 二 | 工程勘察设计费（发改价格〔2015〕299号）(5%) | 4280.68 |  |  |
| 三 | 工程监理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 |  |  |
| 四 | 招标代理费（发改价格〔2015〕299号）(2%) | 1712.27 |  |  |
| Ⅲ | 预备费（8%）（基本预备费、涨价预备费） | 7670.98 | 1115.36 | 1.08 |

第19章实施保障措施

公园总规实施的保障主要是法律政策保障、建设资金保障、人力资源保障和科学技术保障。其保障措施，可从公园之外的社会保障措施和公园自身的内部保障措施等两个方面进行规划。

## 19.1社会保障措施

19.1.1法律保障

公园在开发建设和管理过程中，必须以相关法律法规作保障。一方面认真贯彻执行《森林法》、《环境保护法》、《野生动物保护法》、《土地管理法》、《水土保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《野生植物保护条例》、《森林公园管理办法》、《四川省森林公园管理条例》及国家和四川省有关森林旅游开发的法律法规。一方面公园的权益也受这些法律、法规、政策的保护。

19.1.2政府主导

19.1.2.1制定优惠政策促进招商引资

白玉县政府应把公园建设、总规实施纳入全县社会经济发展规划、乡镇建设和新农村建设议事日程，制定有利于招商引资、吸引投资者来公园投资的各种优惠政策。例如土地租赁、承包、流转等优惠政策，旅游项目改造、新建配套费、营业税、所得税减免优惠政策，公园保护工程、基础设施（水、电、路、通讯、电视等）工程建设投资的用地、税率、回报等优惠政策。营造优良投资环境，大力招商引资。对于公园的主要生产经营项目如旅游产业建设等，尤其要利用优惠政策，采用招商引资的方法吸引龙头企业投资经营。

19.1.2.2协调各方关系积极搭桥铺路

由白玉县政府牵头协调好公园管理局（白玉国有林保护管理）与公园周边的乡、镇等行政部门的管辖关系和有关业务主管部门的权属调配、综合利用关系，统筹安排位于公园之外的公园管理局（白玉国有林保护管理）以及景区管理服务区的建设用地，保证规划内容顺利实施，迅速产生综合效益。

19.1.2.3整合有关项目加大政府投入

白玉县政府充分发挥领导、主导、督导作用，在生态建设、开发扶贫的大前提下，动员相关职能部门，从各种可能渠道争取项目资金，按照相关政策，最大限度地整合有关项目资金，作为政府投入，支持公园建设。

19.1.3部门联动

白玉县政府各个职能部门和有关乡镇政府机构，在县委、县政府统一领导和主导下，按照县域社会经济发展一盘棋的指导思想，将公园建设、总规实施作为部门和乡镇工作的应有职责，从各自的相关职能职责方面统筹计划、狠抓落实、全力配合，形成联动机制和实施合力，有效推动公园建设。

（1）公园管理局（白玉国有林保护管理）加强领导责任，全面负责公园开发建设和营运管理。

（2）农业、蓄牧、农机等部门着重从农牧业政策、生产技术、项目资金等方面，加强指导和支持的力度，全面推动公园现代农牧业经济发展。

（3）旅游部门加强业务指导，争取旅游资金投入。

（4）交通部门统筹立项，建设公园内外交通设施。

（5）水务部门统筹立项，建设公园内河道的整治、灌溉、乡村给排水、水土保持和防洪工作。

（6）林业部门负责公园的森林保护、森林防火、退耕还林等林业工作。

（7）电力部门统筹立项，协调管理，解决公园电力供给事宜。

（8）环保部门统筹立项，负责水资源保护和环境保护方面的资金投入。

（9）国土资源部门统筹立项，协调解决公园建设用地事宜。

（10）教育、广电、体育、民宗等部门积极配合，主动参与，协调推动公园相关事业的发展和解决相关旅游项目的开发。

（11）财政、发改、商务部门积极配合，协调解决相关项目计划、立项、投资事宜。

（12）公安、司法、监察部门指导、支持公园法制建设，为公园健康发展保驾护航。

（13）其他部门各尽其能，想方设法支持公园总规建设实施。

19.1.4大众参与

政府和相关部门加强全民生态意识、环境意识教育，增强生态建设、开发扶贫责任感、积极性，搭建资本运作平台，建立国家、地方、部门、集体、个人关心公园建设、支持公园总规建设实施的多元化投资融资体系。

## 19.2内部保障措施

19.2.1组织管理保障

建立高度统一、办事效率高、具有行业管理、关系协调、监督控制作用的管理机构——公园管理局（白玉国有林保护管理）。通过公园管理局（白玉国有林保护管理）的强化管理，实现公园的协调发展。

公园管理局（白玉国有林保护管理）主要履行如下职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规的相关规定，研究制定具体的规章制度、管理办法并组织实施。

（2）根据有关法律、法规和文件的规定，进行公园的资源保护和经营管理工作，维护公园的生态平衡。

（3）组织编制公园的经营规划和建设规划，进行重点建设项目的立项、审批、引资和招标工作，引导和吸纳社会资金。

（4）合理利用旅游资源，组织旅游产品的开发、宣传、促销工作，进行客源市场的开发和培育。

（5）对种植、养殖业及以旅游为龙头的第三产业相关的景观、景点及宾馆、餐饮、商业网点等进行行业管理。

（6）组织和指导从业人员对旅游工作的专业知识、法律法规知识、职业技能的教育培训、资格考试和认证。

19.2.2抓好人力资源

19.2.2.1建立旅游人力资源体系

旅游人力资源体系一般有旅游服务业人才和旅游相关产业开发人才构成。建立旅游人才体系应着重转好一下几项基础工作。

（1）组建活力高效的服务团体

旅游及其产业开发是一种组织（团体）行为，规划在旅游开发公司基础上，逐步完善组织结构，加强职工队伍的建设，造就一支有较高思想素质、业务素质、管理水平和工作能力的职工队伍。

高素质的职工队伍是实现合理开发和科学管理的必要前提。对在岗的管理和服务人员应进行定期培训，提高业务能力，同时选派优秀人才到管理先进的部门或大专院校进行脱产、半脱产专业培训，对新录用人员要经过专业知识和法律法规知识的培训和考核，合格后方可上岗。引导和教育职工树立生态旅游经营观念，加强从业人员的业余文化教育，优化职工群体队伍的精神风貌。

（2）倡导学习观念

以市场需求为导向，建立多层次，高效率的常规教育、动态培训机构；将人才培训与教育纳入旅游工作计划，常抓不懈，使其正常化、规范化、系统化。

19.2.2.2狠抓旅游人力资源开发

人才主要是外部引进和内部培养，前者相对简单，但成本高，稳定性差，可选择范围小，在加强人才引进同时，注重人才培养是企业发展和规划实施的根本之计。

（1）根据产业规模确定人力资源需求

人力资源的开发与利用是公园持续发展的保障。应根据公园产业发展规模，科学预测各类专业人才和从业人员的数量、规格和结构，为人力资源和储备提供依据。例如，就旅游产业而言，按照一般经验，旅游业直接从业人员与游客量之比约为1:350，旅游业直接从业人数与间接从业人数比约为1：5。由此便可预测规划期内各阶段公园旅游人力资源需求数量。

（2）狠抓人才教育培训

公园相关产业人才教育与培训主要包括两个方面，一是管理人员的培训，二是从业人员的培训。

——管理人员的培训

为解决公园产业合格高级人才紧缺及其后备人才不足的问题，应通过在岗锻炼、脱产培训等方式，培养一批政治素质过硬、懂业务、富有工作经验和懂现代经营管理的中青年领导干部。

——从业人员的素质培训

每年对公园旅游从业人员进行两周的素质培训、聘请专家授课，使所有的从业人员都深刻领悟到服务质量对旅游业发展的重要性，培训结束后进行考试合格后方可上岗营业。

19.2.2.3加强对社区居民的培训

公园开发建设的成功，在很大程度上有待于周边社区居民的素质提高。公园管理部门应配合地方行政部门，加强对社区居民的技能培训、旅游知识的培训和法律知识的培训，努力提高社区居民的文化素质和技能水平。

19.2.3加强科技支撑

应用网络技术推广信息商务。积极学习和掌握旅游信息联网操作技术，把制度创新与手段创新结合起来，用高科技武装公园产业。通过高科技手段，利用网络，将政务上网、管理上网、最新的发展动态上网，全方位拓展公园的投资、融资、营销、管理模式。

19.2.3.1建立旅游信息网，引入先进信息技术

规划建立公园信息网，利用国际互联网的传递（输）方便、快捷的优势，在全国范围内进行宣传、营销。

引进先进信息技术，如GDS（全球预定系统）、TIS（旅游信息系统）、TDIS（旅游目的地信息系统）等，加强公园管理。

19.2.3.2引入高新科技增加项目吸引力

在特色产业项目的开发建设中，应当引进高新科技，从而大幅度地增加产业项目及产品科学技术含量、增加旅游产品的知识性、科普性、娱乐性及趣味性。

19.2.3.3引入高科技环保设备

引进高新科技、工艺以及环保设备，加强公园综合环境治理和保护。尽可能使用或逐步使用对环境无害、无污染及高科技方法生产的新能源，如太阳能、风能或生物能。推广公园设施节能技术，采用先进的废物处理设备和环境保护设施。

19.2.4做好资金筹措

19.2.4.1资金筹措原则

由于公园开发建设资金投入量很大，资金将是开发最大瓶颈，能否建立完善的资金融通体系，必将制约本规划实施进度。建立资金保障体系的基础是建立完善的政策保障体系。

搭建资金运作平台，使公园规划范围内的旅游产业能持续稳定发展，积极拓展资金来源渠道，组建多元化的投资融资体系，坚持国家、地方、部门、集体、个人多元并重，通过政府引导、政策保障、市场化运作建立多元化投资融资体系。

19.2.4.2社会资本融通

（1）争取国家扶助吸纳公有资金

积极争取国家环保、生态建设等相关资金投入，积极争取国家开发银行、农业开发银行对区域旅游发展扶持性贷款，积极争取各级政府及公园主管部门对旅游发展的投资。

（2）用活投资政策进行招商引资

在所有权和管理权不变的原则下，制定灵活开放的投资政策，广泛吸收各种私有资金，灵活运用合资、独资等多种资金融入形式。坚持国家、集体、个体、私营一齐上的方针，谁投资、谁受益原则，调动社会各方面的积极性，尽快形成多渠道投资、多元化发展、互相竞争、互相促进的发展格局。

## 附件

- 四川沙鲁里山国家森林公园内属国家重点保护的野生植物名录

| 蕨类植物门PTERIDOPHYTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、水韭科 | ISOETACEAE |  |
| 1.高寒水韭 | IsoeteshypsophilaHand.-Mazz. | Ⅰ |
| 被子植物门ANGIOSPERMAE |  |  |
| 二、毛茛科 | RANUNCULACEAE |  |
| 2.独叶草 | KingdoniaunifloraBalf.f.etW.W.Sm | Ⅰ |
| 三、芒苞草科 | ACANTHOCHLAMYDACEAE |  |
| 3.芒苞草 | AcanthochlamysbracteataP.C.Kao |  |
| 四、罂粟科 | PAPAVERACEAE |  |
| 4.红花绿绒蒿 | MeconopsispuniceaMaxim. | Ⅱ |
| 五、报春花科 | PRIMULACEAE |  |
| 5.羽叶点地梅 | PomatosacefiliculaMaxim. | Ⅱ |
| 真菌门EUMYCOPHYTA |  |  |
| 六、麦角菌科 | CLAVICIPITACEAE |  |
| 6.虫草（冬虫夏草） | Cordycepssinensis | Ⅱ |
| 七、口蘑科 | TRICHOLOMATACEAE |  |
| 7.松口蘑（松茸） | Tricholomamatsutake | Ⅱ |

2、四川沙鲁里山国家森林公园内属国家重点保护的野生动物名录

| 中文名称 | 拉丁学名 | 保护等级 | 中文名称 | 拉丁学名 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳纲MAMMALIA |  |  | 二、偶蹄目 | ARTIODACTYLA |  |
| 一、食肉目 | CARNIVORA |  | （七）麝科 | MOSCHIDAE |  |
| （一）猫科 | FELIDAE |  | 24.林麝 | Moschusberezovskii | Ⅰ |
| 1.雪豹 | Pantherauncia | Ⅰ | 25.马麝 | Moschuschrysogaster | Ⅰ |
| 2.云豹 | Neofelisnebulosa | Ⅰ | 三、灵长目 | PRIMATES |  |
| 3.金钱豹 | Pantherapardus | Ⅰ | （八）猴科 | CERCOPITHECIDAE |  |
| 4.猞猁 | Felislynx | Ⅱ | 26.藏酋猴 | Macacathibetana | Ⅱ |
| 5.兔狲 | Felismanul | Ⅱ | 27.猕猴 | Macacamulatta | Ⅱ |
| 6.金猫 | Felistemmincki | Ⅱ | 鸟纲AVES |  |  |
| 7.荒漠猫 | Felisbieti | Ⅱ | 四、鸡形目 | GALLIFORMES |  |
| 8.丛林猫 | Felischaus | Ⅱ | （九）松鸡科 | TETRAONIDAE |  |
| （二）鼬科 | MUSTELIDAE |  | 28.斑尾榛鸡 | Tetrastessewerzowi | Ⅰ |
| 9.石貂 | Martesfoina | Ⅱ | （十）雉科 | PHASIANIDAE |  |
| 10.黄喉貂 | Martesflavigula | Ⅱ | 29.雉鹑 | Tetraophasisobscurus | Ⅰ |
| 11.水獭 | Lutralutra | Ⅱ | 30.绿尾虹雉 | Lophophoruslhuysii | Ⅰ |
| （三）犬科 | CANIDAE |  | 31.藏马鸡 | Crossoptilonharmani | Ⅱ |
| 12.豺 | Cuonalpinus | Ⅱ | 32.藏雪鸡 | Tetraogallustibetanus | Ⅱ |
| （四）熊科 | URSIDAE |  | 33.血雉 | Ithaginiscruentus | Ⅱ |
| 13.棕熊 | Ursusarctos | Ⅱ | （十一）鹳科 | CICONIIDAE |  |
| 14.黑熊 | Selenarctosthibetanus | Ⅱ | 34.黑鹳 | Ciconianigra | Ⅰ |
| 二、偶蹄目 | ARTIODACTYLA |  | 五、隼形目 | FALCONIFORMES |  |
| （五）鹿科 | CERVIDAE |  | （十二）鹰科 | ACCIPITRIDAE |  |
| 15.白唇鹿 | Cervusalbirostris | Ⅰ | 35.金雕 | Aquilachrysaetos | Ⅰ |
| 16.水鹿 | Cervusunicolor | Ⅱ | 36.秃鹫 | Aegypiusmonachus | Ⅰ |
| 17.白臀鹿 | Cervuselaphus | Ⅱ | 37.高山兀鹫 | Gypshimalayensis | Ⅱ |
| （六）牛科 | BOVIDAE |  | 38.黑耳鸢 | Milvusmigrans | Ⅱ |
| 18.藏羚 | Pantholopshodgsoni | Ⅰ | （十三）隼科 | FALCONIDAE |  |
| 19.扭角羚 | Budorcastaxicolor | Ⅰ | 39.红隼 | Falcotinnunculus | Ⅱ |
| 20.鬣羚 | Capricornissumatraensis | Ⅱ | 六、鹤形目 | GRUIFORMES |  |
| 21.盘羊 | Ovisammon | Ⅱ | （十四）鹤科 | GRUIDAE |  |
| 22.斑羚 | Naemorhedusgoral | Ⅱ | 40.黑颈鹤 | Grusnigricollis | Ⅰ |
| 23.岩羊 | Pseudoisnayaur | Ⅱ |  |  |  |