|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡城县2018年度扶贫资金项目计划完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 | | | | | | 年末项目完成情况 | | | 未完成项目调剂结转情况 |
| 建设周期 | 建设任务 | **资金来源及规模** | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
| 1 | 白依乡青打路 | 基础设施 | 青打村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 道路硬化15公里 | 中央资金 300 | 整合资金 | 32 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 2 | 正斗桥（普隆、勒斗村） | 基础设施 | 勒斗村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 跨径3\*20 | 中央资金325.87 | 整合资金 | 56 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 3 | 沙贡日英村道路 | 基础设施 | 日英村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 1.1公里路基路面 | 中央资金162.06 | 整合资金 | 5 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 4 | 水洼乡雨洼道路 | 基础设施 | 雨洼村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 3.3公里路基路面 | 中央资金149.2 | 整合资金 | 22 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 5 | 尼斯乡边边稍村道路 | 基础设施 | 边边稍村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 4.6公里路基路面 | 中央资金335.64 | 整合资金 | 16 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 6 | 青麦木差、仁堆村道路 | 基础设施 | 木差、仁堆村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 3.9公里路基及沥青路面 | 中央资金562.84 | 整合资金 | 13 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 7 | 乡城县白依乡纳力村日珠宫公路 | 基础设施 | 白依乡纳力村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 3.8公里公路路基工程 | 中央资金76.8 | 整合资金 | 85 | 7 | 已完工 | 7 | 有 | 无 |
| 8 | 洞松乡卡心村道路 | 基础设施 | 卡心村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 4.5公里路基路面 | 中央资金110 | 整合资金 | 30 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 9 | 香巴拉镇东宫村道路 | 基础设施 | 东宫村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 1.0公里路基路面 | 中央资金88.2 | 整合资金 | 57 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 10 | 定波乡开村道路 | 基础设施 | 开村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 1.1公里路基路面 | 中央资金148.37 | 整合资金 | 15 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 11 | 热乌乡克麦村道路 | 基础设施 | 克麦村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 8.7公里路基、桥涵工程 | 中央资金1469.33 | 整合资金 | 11 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 12 | 乡城县水洼乡那拉岗村道路建设 | 基础设施 | 拉拉岗 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 拉拉岗村公路建设 | 省级资金150 | 整合资金 | 7 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 13 | 沙贡乡仲估村等村内及入户路 | 基础设施 | 仲古村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 4.2公里路基及硬化 | 中央资金192 | 整合资金 | 11 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 14 | 青德镇斗改村等村内及入户路 | 基础设施 | 斗改村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 7.5公里路基及沥青路面 | 中央资金454 | 整合资金 | 56 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 15 | 香巴拉镇奶奶仲村入户路 | 基础设施 | 奶奶仲村 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 1.4公里路基路面 | 中央资金94.35 | 整合资金 | 12 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 16 | 登仲村道路及广场工程 | 基础设施 | 登仲村 | 新建 | 县住建局 | 12个月 | 堡坎及路面治理 | 中央资金30 | 整合资金 | 7 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 17 | 乡城县农村公路畅返不畅整治项目白依乡通乡油路整治工程 | 基础设施 | 乡城县白依乡 | 新建 | 县交通局 | 12个月 | 32公里公路挡墙恢复及路面整治 | 中央资金1289.34 | 整合资金 | 85 | 7 | 已完工 | 7 | 有 | 无 |
| 18 | 热打东均桥 | 基础设施 | 热打乡东均村 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 热打东均桥建设 | 中央资金74 | 整合资金 | 29 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 19 | 防洪提建设 | 基础设施 | 正斗乡正斗坝子 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 3.68公里 | 中央资金200 | 整合资金 | 56 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 20 | 乡城县正斗村光伏离网系统 | 基础设施 | 正斗村 | 新建 | 县水务局 | 12个月 | 安装正斗村机电设施及防冻设施设备。 | 省级资金17.985 | 整合资金 | 56 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 21 | 乡城县白依乡要卡村太阳能提灌站 | 基础设施 | 要卡村 | 新建 | 县水务局 | 12个月 | 安装太阳能提灌站相关配套机电设备及土建 | 省级资金93 | 整合资金 | 7 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 22 | 乡城县固松村等3个村2018年水利发展资金项目高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 乡城县洞松乡 | 新建 | 县水务局 | 12个月 | 高效节水灌溉面积2400亩，新建蓄水池3口，加固2口，埋设p1管道7000米，新建光伏太阳能提灌站1座。 | 中央资金800 | 整合资金 | 55 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 23 | 乡城县仲德村2018年水利发展资金项目高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 乡城县青德镇 | 新建 | 县水务局 | 12个月 | 高效节水灌溉面积2146亩，新建光伏太阳能提灌站1座。 | 中央资金800 | 整合资金 | 100 | 4 | 已完工 | 4 | 有 | 无 |
| 24 | 乡城县干热河谷深度贫困地区光伏提灌试点工程 | 基础设施 | 乡城县香巴拉镇 | 新建 | 县水务局 | 12个月 | 建设信沟村、才郎村、久鲁村3座光伏提灌站及3项节水灌溉工程共灌溉910亩。 | 省级资金1200 | 整合资金 | 120 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 25 | 饮水工程 | 基础设施 | 12个乡镇 | 新建 | 县水务局 | 12个月 | 维修及改善 | 省级资金229.0503 | 整合资金 | 1270 | 24 | 已完工 | 24 | 有 | 无 |
| 中央资金291 |
| 26 | 青打村示范工程 | 基础设施 | 白依乡青打村 | 新建 | 县扶贫移民局 | 18个月 | 新建排水沟855\*2\*1.8米，涵洞9个、2.4\*2.5、挡墙1070\*1.5、蓄水池一个、200立方、便道700米\*3.5米\*10厘米等项目 | 中央资金500 | 整合资金 | 32 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 27 | 精准扶贫基础设施建设水泥 | 基础设施 | 沙贡乡，水洼乡，尼斯镇，青德镇，青麦乡，洞松乡，然乌乡，香巴拉镇，白依乡，热打乡，定波乡 ，正斗乡 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 2018年精准扶贫建设用水泥 | 省级资金516.7447 | 整合资金 | 1270 | 42 | 已完工 | 42 | 有 | 无 |
| 中央资金59.2553 |
| 28 | 果园内作业道建设 | 产业发展 | 布机村 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 产业道建设 | 省级资金65 | 整合资金 | 19 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 29 | 亚金村苹果采摘园建设（青麦） | 产业发展 | 亚金村 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 产业道建设 | 省级资金72 | 整合资金 | 5 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 30 | 热斗村采摘园建设（洞松） | 产业发展 | 热斗村 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 园区配套建设 | 省级资金243 | 整合资金 | 10 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 中央资金120 |
| 31 | 果园围墙改造 | 产业发展 | 固松村 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 维修 | 省级资金12 | 整合资金 | 25 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 32 | 郎冲特色水果采摘园 | 产业发展 | 浪冲村 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 园区配套建设 | 省级资金80 | 整合资金 | 7 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 33 | 登仲村水果采摘园建设（香巴拉） | 产业发展 | 登仲村 | 新建 | 县发改局 | 12个月 | 园区配套建设 | 省级资金150 | 整合资金 | 33 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 34 | 毛桃种植建设（白依） | 产业发展 | 白依乡全境 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 种苗及基础 | 中央资金12 | 整合资金 | 69 | 7 | 已完工 | 7 | 有 | 无 |
| 35 | 中藏药基地建设 | 产业发展 | 巴麦村 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 藏青兰黄芪种植基地 | 省级资金200 | 整合资金 | 19 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 36 | 花椒基地建设 | 产业发展 | 洞松乡、香巴拉镇 | 新建 | 县农科技牧局 | 12个月 | 种苗补助 | 省级资金5 | 整合资金 | 50 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 37 | 深度贫困县产业基地建设 | 产业发展 | 沙贡乡，水洼乡，尼斯镇，青德镇，青麦乡，洞松乡，然乌乡，香巴拉镇，白依乡，热打乡，定波乡 ，正斗乡 | 新建 | 县环林局 | 12个月 | 主要建设内容：1、新建核桃基地250亩，2、改建核桃基地1050亩，3、新建毛桃300亩，4、新建花椒基地100亩。 | 省级资金100 | 整合资金 | 1270 | 42 | 已完工 | 42 | 有 | 无 |
| 38 | 藏鸡保种基地建设 | 产业发展 | 通麦村 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 基地基础设施建设 | 中央资金600 | 整合资金 | 110 | 7 | 已完工 | 7 | 有 | 无 |
| 39 | 藏猪保种基地基础建设 | 产业发展 | 白依乡（青打村） | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 藏猪保种基地基础建设 | 中央资金951.46 | 整合资金 | 1270 | 42 | 已完工 | 42 | 有 | 无 |
| 省级资金248.54 |
| 40 | 暖棚建设 | 产业发展 | 东均、仲古、同颠 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 40座 | 中央资金192 | 整合资金 | 37 | 2 | 已完工 | 2 | 有 | 无 |
| 41 | 藏梨果茶生产车间扩建（青麦） | 产业发展 | 巴麦村 | 新建 | 县发改局 | 12个月 | 改扩建 | 省级资金100 | 整合资金 | 792 | 27 | 已完工 | 27 | 有 | 无 |
| 42 | 藏香味道加工园（洞松） | 产业发展 | 木信村 | 新建 | 洞松乡政府 | 12个月 | 基础设施 | 中央资金1392.03 | 整合资金 | 1270 | 42 | 已完工 | 42 | 有 | 无 |
| 43 | 精品民宿打造（青德、尼斯、热乌、青麦） | 产业发展 | 仲德等 | 新建 | 县文广局 | 12个月 | 旅游新村景观打造及民宿建设 | 中央资金500 | 整合资金 | 80 | 5 | 已完工 | 5 | 有 | 无 |
| 44 | 正斗光伏扶贫项目 | 产业发展 | 正斗乡正斗坝子 | 新建 | 县国资公司 | 12个月 | 工程总装机容量1005.95KW | 中央资金800 | 整合资金 | 65 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 45 | 农村危房改造 | 人居环境改善 | 11个乡镇 | 新建 | 县住建局 | 12个月 | 160户 | 省级资金256 | 整合资金 | 160 | 11 | 已完工 | 11 | 有 | 无 |
| 中央资金224 |
| 46 | 乡城县幸福美丽新村建设 | 人居环境改善 | 新村、东均等 | 新建 | 县委农办 | 12个月 | 绒研村、泽郎村、新村、东均村、普通村、卡心村、固松村、黑达村、东尔村、热麦村、木鱼村、郎冲新村、普龙村、勒斗村、纳木村 | 省级资金251 | 整合资金 | 246 | 15 | 已完工 | 15 | 有 | 无 |
| 47 | 牛农、鲁洼等 | 新建 | 县委组织部、县政法委 | 12个月 | 牛农村、鲁洼村、阿都村、下洼村、小洼村、冷龙村、仁额村、白坝村、章吉村、日英村、边边哨村、奶奶仲村、阿央仲村、色尔村 | 中央资金118.228 | 整合资金 | 156 | 10 | 已完工 | 10 | 有 | 无 |
| 省级资金480 |
| 48 | 扎古、永德等 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 扎古村、永德村、白格村、尼木顶村、仲牛村、木差村、呷乃卡村等 | 中央资金400 | 整合资金 | 104 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 州级资金300 |
| 49 | 太阳能路灯建设 | 人居环境改善 | 24个贫困村 | 新建 | 县委农办 | 12个月 | 路灯建设 | 中央资金654 | 整合资金 | 377 | 24 | 已完工 | 24 | 有 | 无 |
| 县扶贫移民局 |
| 50 | 白依跃卡村基础设施建设项目 | 基础设施 | 跃卡村 | 新建 | 县住建局 | 12个月 | 砖混结构，建筑面积130㎡及附属 | 中央资金38.6567 | 整合资金 | 7 |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 51 | 乡城县水洼乡浪充村民族新村建设项目 | 基础设施 | 浪充村 | 新建 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 浪充村道路建设3公里，产业建设100亩，同时配套建设村内环境综合治理项目 | 县级资金300 | 整合资金 | 1270 | 42 | 已完工 | 42 | 有 | 无 |
| 52 | 卫生间改造\小庭院建设 | 人居环境改善 | 5个乡镇 | 新建 | 县委农办 | 12个月 | 卫生间改造 | 省级资金530 | 整合资金 | 377 | 24 | 已完工 | 24 | 有 | 无 |
| 6个乡镇 | 县扶贫移民局 | 12个月 | 卫生间改造 | 中央资金1205 | 整合资金 |  |  | 已完工 |  | 有 | 无 |
| 省级资金57.6 |
| 53 | 猪圈建设 | 人居环境改善 | 12个乡镇 | 新建 | 县农牧科技局 | 12个月 | 改建猪圈 | 省级资金381.6 | 整合资金 | 377 | 24 | 已完工 | 24 | 有 | 无 |
|
| 54 | 农村环境整治 | 人居环境改善 | 热打乡东均村 | 新建 | 县环林局 | 12个月 | 1.新增饮用水保护区标志：界标4个、交通警示牌1个和宣传牌1个； 2.对饮用水水源地进行隔离保护，新建约1200m防护装置（网围栏）； 3.增设居民户用垃圾桶115个，垃圾清运桶10个，垃圾中转箱3个，垃圾转运车2辆，垃圾池2座。 | 中央资金50 | 整合资金 | 115 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 55 | 热打乡下洼村 | 新建 | 县环林局 | 12个月 | 1.新增饮用水保护区标志：界标4个、交通警示牌1个和宣传牌1个； 2.疏浚清淤295m³ 3.对饮用水水源地进行隔离保护，新建约2200m防护装置（网围栏）； 4.增设居民户用垃圾桶65个，垃圾清运桶10个，垃圾中转箱2个，垃圾转运车1辆，垃圾池2座。 | 中央资金50 | 整合资金 | 65 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 56 | 香巴拉镇阿央仲村 | 新建 | 县环林局 | 12个月 | 1.新增饮用水水源地界标8个，饮用水水源保护区交通警示牌1个，饮用水水源保护区宣传牌1个；2.对饮用水水源地进行隔离保护，新建约2500m防护装置（网围栏）；3.取水枢纽（含金属结构）、引水渠工程、沉砂池、管道工程、围墙工程和临时工程；4.对饮用水源地饮水输送管网600米进行改造；5.每户配置垃圾收集桶1个共计54个； | 中央资金100 | 整合资金 | 54 | 1 | 已完工 | 1 | 有 | 无 |
| 57 | 贫困村围墙、堡坎、坝子等基础设施建设 | 基础设施 | 香巴拉镇 | 新建 | 县民政局 | 12个月 | 新建坝子50平方米，修建堡坎、围墙350米，安装饮水管道500米 | 中央资金68 | 整合资金 | 74 | 4 | 已完工 | 4 | 有 | 无 |
| 定波乡、热打等 | 县委组织部 | 新建围墙500米，修建排水渠500米。 | 中央资金10 | 202 | 4 | 4 |
| 24个贫困村 | 县文广局 | 新建围墙2400米。 | 中央资金25 | 377 | 24 | 24 |
| 仲古村、那拉岗村、郎冲村、仁堆村、亚机村、通麦村、色坝村、东均村、木渔村、泽郎村、普通村、研绒村、布机村、热麦村、新村、固松村等 | 县卫计局 | 新建贫困村坝子800平方米，修建堡坎、围墙3200米 | 中央资金420 | 1270 | 42 | 42 |
| 省级资金17 |
|  | 备注：受益对象为覆盖贫困户户数；绩效目标为受益贫困村数 | | | | | | | | | | | | | | |