石扶贫移民发〔2016〕96号

石渠县扶贫和移民工作局

2016年工作总结

2016年，是“十三五”开局之年也是脱贫攻坚首战之年，为认真落实《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020）》、“两学一做”专题学习教育及脱贫攻坚工作会议精神，我局在上级主管业务部门和县委、县政府的大力支持下、在县人大、政协的监督指导下，完善机制，强化措施，继续把精准扶贫精准脱贫工作做好做扎实不断推进我县脱贫攻坚工作迈上新台阶，同全州一道同步实现小康社会。现将一年来的扶贫移民工作开展情况汇报如下：

一、各类项目推进实施情况

2016年下达我县各类资金18281.56万元，其中以工代赈16308.34万元，财政扶贫资金1295.42万元，两项资金617.8万元，社会扶贫60万元，其余为结余资金及整合资金。

（一）正在实施的项目：

1.尼呷镇菊母村易地扶贫搬迁集中安置点项目：新建安置房85套，区域硬化路3.3公里，水井4口，建设电网5.13公里及附属设施，完成项目总工程量的75%。

2.呷依乡尼达村易地扶贫搬迁集中安置点项目：新建安置房36套，区域硬化路741.5米，水井2口，建设电网2.5公里及附属设施，完成项目总工程量的75%。

3.温波镇阿加村易地扶贫集中安置点项目：新建安置房36套，区域硬化路990.2米，水井1口，建设电网2.5公里及附属设施，完成项目总工程量的75%。

4.起坞乡易地扶贫搬迁集中安置点项目：新建安置房20套，区域硬化路732.5米，水井1口，建设电网2公里及附属设施，完成项目总工程量的75%。

5.俄多马乡日扎村易地扶贫搬迁集中点项目：新建安置房34套，区域硬化路794.3米，水井2口，建设电网2.5公里及附属设施，完成项目总工程量的75%。

6.尼呷镇易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房75套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

7.真达乡、奔达乡易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房70套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

8.呷依乡易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房48套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

9.长沙贡玛乡易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房48套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

10.温波镇日影村易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房29套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

11.起坞乡易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房36套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

12.正科乡易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房39套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

13.俄多玛乡赤瓦村易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房25套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

14.洛须镇易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房66套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

15.瓦须乡易地扶贫搬迁分散点项目：新建安置住房65套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

16.虾扎镇易地扶贫搬迁分散安置点项目：新建安置住房18套及附属设施，完成项目总工程量的75%。

17.温波镇阿加村便民桥梁项目，投资规模90万元，完成项目总工程量的50%。

18.长须贡玛乡哈伟村下拉沟便民桥项目，投资规模50万元，完成项目总工程量的80%。

19.起坞乡觉悟村便民桥梁项目，投资规模45万元，完成项目总工程量的80%。

20.虾扎镇冻日村便民桥梁项目，投资规模90万元，完成项目总工程量的50%。

21.呷依乡八若二村基础社会建设及阳光暖房项目	，投资规模300万元，完成项目总工程量的80%。

（二）已实施完成的项目：

1.蒙宜乡科龙村整村推进桥梁项目，投资规模92.56万元，已完成总工程量的100%。

2.奔达乡奔达村水渠工程	，投资规模94.8081万元，已完成总工程量的100%。

3.新荣乡新荣三村民族新村暖房项目，投资规模159.6万元，已完成总工程量的100%。

4.新荣乡新荣三村民族新村暖棚项目，投资规模118.15万元，已完成总工程量的100%。

5.新荣乡新荣三村民族新村公路项目，投资规模107.88万元，已完成总工程量的100%。

6.新荣乡新荣三村民族新村桥梁项目，投资规模51.5万元，已完成总工程量的100%。

7.新荣乡新荣三村民族新村路灯项目，投资规模28.9万元，已完成总工程量的100%。

8.阿日扎乡恰冲村便民桥梁项目，投资规模41.9万元，已完成总工程量的100%。

9.长沙贡玛乡查格村桥梁项目，投资规模92

万元，已完成总工程量的100%。

10.长沙贡玛乡绕瓦村公路项目，投资规模50万元，已完成总工程量的100%。

- 长沙贡玛乡挺进村通村公路项目，投资规模188.5万元，已完成总工程量的100%。

- 幸福美丽新村便民服务中心项目，投资规模18万元，已完成总工程量的100%。

- 德荣玛乡龙仁村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

- 温波镇阿加村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

- 阿日扎乡邦充村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

- 幸福美丽新村住房解困项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

17.瓦须乡夺树村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

18长沙贡玛乡绕瓦村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

19.格孟乡扎母村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

20.长须干玛乡地香村村民活动中心项目，投资规模27万元，已完成总工程量的100%。

二、其他中心工作开展情况

（一）自开展“两学一做”专题学习教育以来，我局班子着力于学和做问题，总结运用学习成果，坚持问题导向，坚持教育与实践并重，坚持边学边查边改，通过开展“两学一做”专题学习教育，立正作风之冠，顺谋发展之策，在学习教育中认真撰写学习笔记和心得体会及讨论稿共31份，报送简报12期、情况报告18份、小结2次。召开专题学习会议19次，民主生活会议2次，整改问题3条，确保了“两学一做”专题学习教育深入开展取得实效。

（二）群众工作今年共派出7个工作小分队，共计45人次开展工作，开展活动工作42天,较好的完成了今年群众工作各项任务，同时也提高了全局干部职工的群众工作能力，转变了工作作风。

（三）党建工作坚持每周五支部学习21次，参会党员共计达到112人次，上报简报19份；开展“党员义工日”3次， “双报到”活动4次，发展本支部入党积极分子1名，撰写个人心得体会5次。以上开展的各项活动对维护稳定、促进发展、化解矛盾纠纷、教育引导群众、宣传政策法规、依法加强基层堡垒建设，能力提升等方面起到了一定的作用。

三、2017年工作初步打算

2017年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。我们将紧紧围绕减贫增收这个核心，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委、县政府的工作部署，以产业扶贫为总抓手，大力实施扶贫开发“三步走”发展战略，扎实推进“精准扶贫·减贫摘帽”第一民生工程，全面完成“十二五”扶贫开发规划目标任务。

石渠县扶贫和移民工作局

2016年10月18日