附表

四川省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 四川省住房和城乡建设厅 |  | 资金使用单位 | 各地住房城乡建设部门 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 207141.7 | 167063.6 |  | 81% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 165752 | 129555 |  | 78% |
|  |  |  | 地方资金 | 41389.7 | 37508.6 |  | 91% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支持符合条件的保障对象实施农村危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全。下达农村危房改造任务74921户，农房抗震改造任务5902户，下达任务须在2021年底全面开工，年底基本竣工，2022年3月底前全面竣工。 |  |  |  | 2021年全省农村危房改造开工74925户、开工率100%，竣工65690户，竣工率87.68%；抗震改造开工5902户、开工率100%，竣工5207户、竣工率88.22%。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 符合条件对象危房改造任务 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 农房抗震改造 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 农房设计 |  | 有基本设计 | 有基本设计 |  |
|  |  | 时效指标 | 拟改造危房当年开工率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 拟改造危房次年竣工率 |  | 100% | 98.93% |  |
|  |  |  | 拟抗震改造当年开工率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 拟改造危房当年开工率 |  | 100% | 100% |  |
| 绩效指标 |  | 成本指标 | 执行分类分级补助标准 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 科学选择改造方式减轻农户负担 |  | 因地制宜 | 因地制宜 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 |  | 无严重损毁 | 无严重损毁 |  |
|  |  |  | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  | 基本保障 | 基本保障 |  |
|  |  |  | 钢结构装配式农房等新型建造技术应用 |  | 根据实际推广 | 根据实际推广 |  |
|  |  |  | 脱贫县可按照统筹整合使用财政涉农资金的相关要求，将资金统筹安排使用 |  | 统筹使用资金 | 统筹使用资金 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 |  | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 危房改造户满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |