项目名称：乡城县香巴拉七湖风景名胜区总体规划（2022-2035年）

组织编制单位：乡城县人民政府

承担编制单位：中社科（北京）城乡规划设计研究院

城乡规划编制资质证书等级：甲级

城乡规划编制资质证书编号：自资规甲字21110014

院        长：        朱光辉       教授级高级工程师   注册城乡规划师

分管领导：        陈    果      高级工程师   注册城乡规划师

项目负责人：    朱    磊      高级工程师   注册城乡规划师

技术负责人：    杨金山       注册建造师

徐    玲       注册城乡规划师

参加编制人员：屈    伸       高级工程师

杨颖坤       高级工程师

唐永洪       高级工程师

欧    杨       高级工程师

赵    娟       工程师

唐    权       工程师

杨贵龙       助理工程师

参与人员名单：

尼玛西日   乡城县人民政府县长

陈文铭       乡城县人民政府副县长

丁    泉       乡城县林业和草原局局长

钟    娟       乡城县林业和草原局野保股工作人员

卓玛拉西   乡城县林业和草原局工作人员

目   录

第一章  关于规划总则的说明	1

一、风景名胜区概况	1

二、相关规划解读	5

三、规划依据	8

四、规划范围与面积	10

五、风景名胜区的性质与资源特色	15

六、规划期限	24

七、规划目标	24

八、功能分区	25

九、规划布局	26

第二章  关于保护培育规划的说明	29

一、资源分级保护	29

二、资源分类保护	31

三、建设控制管理	36

四、生态环境保护	40

五、保护规划实施建议	42

第三章  关于游赏规划的说明	44

一、游客容量	44

二、景区规划	45

三、典型景观规划	48

四、解说展示场所与方式	49

第四章  关于设施规划的说明	51

一、旅游服务设施规划	51

二、道路交通规划	57

三、综合防灾避险规划	61

四、基础工程规划	66

第五章  关于居民社会调控与经济发展引导规划的说明	71

一、居民社会现状	71

二、居民点调控规划	71

三、经济发展引导措施	72

第六章  关于相关规划协调的说明	74

一、土地利用协调规划	74

二、规划环境影响评价	79

三、其他相关规划和管理规定协调	85

第七章  关于分期规划实施的说明	89

一、近期规划	89

二、近期建设内容	89

三、远期规划	92

说明书图纸	94

# 第一章  关于规划总则的说明

## 一、风景名胜区概况

### （一）地理位置

乡城县香巴拉七湖风景名胜区（以下简称“风景名胜区”）位于四川省甘孜藏族自治州乡城县水洼乡境内。南距乡城18.5公里，距云南香格里拉市240公里，西距得荣县186公里，东距稻城县94公里，距康定452公里，距成都715公里。地理坐标：介于东经99°52′3.42″-100°2′33.00″，北纬28°50′39.89″-29°2′45.35″之间，面积172.24平方公里。

### （二）社会经济

截至2021年，风景名胜区内那拉岗村（天村）居民人口为161人，村民的主要生产生活方式以农业和放牧为主，仅有极少数居民从事旅游服务行业，村庄电力、通信、公共服务等基础服务设施基本完善，污水收集、处理设施欠缺，水环境和空气环境质量优良。

### （三）自然条件

1、地质地貌

地质构造：风景名胜区位于增科—稻城反“S”型构造带内，该构造带总体展布方向为北西向，风景名胜区位于该构造带向北东转折的尾部，故风景名胜区内所有褶皱、断裂以及岩体的展布又作北东向。地层区划属巴颜喀拉地层区玉树—中甸分区稻城小区，主要出露地层为三叠系义墩群砂、板岩。此外，在风景名胜区范围的中部还出露有大量燕山期花岗岩。第四系冲洪积物主要沿山麓沟谷分布，成因类型分为冰川堆积、冲积、洪积、坡积、沼泽堆积等。

地势地貌：风景名胜区在自然地理上位于四川省西南缘，横断山系内，沙鲁里山脉南端，是云贵高原与青藏高原过渡地带，地貌变化复杂。地势地貌总体上南东高北西低，表现为：（1）地势高亢，属极高山高原地貌；（2）山地地貌垂直分异明显；（3）高山鼎立，宽谷为界，冰川地貌广布。

2、气候

风景名胜区属大陆性季风高原型气候。雨量少而集中，干湿季分明、日照充足、春秋相连、雨热同季、全年无夏。风景名胜区内年平均气温9.6℃，最冷月平均气温-15℃，最热月平均气温13.5℃，月均气温低于0℃时间长达4个月，冬季近6个月。海拔4200米以上为高寒气候带，年平均气温约0℃。气候受地貌垂直变化的影响，海拔每升高100米，气温下降约0.98℃，立体气候独特。

风景名胜区内年降水量在300-600毫米之间，多年平均降水为472毫米，降水多集中在6-9月，占年降水量的65%。风景名胜区内年日照时间长，可达2066小时，日照率为46%，辐射热量达120-150千卡/平方厘米，故年蒸发量较大，年均相对湿度为65%，并随海拔升高而增大，林区可达85%以上。冬季风大，尤以2-5月为甚，月平均最大风速达3.8米/秒，日极限风速可达18米/秒。

3、水文

风景名胜区内河流均属金沙江支流硕曲河流域，主要河流为热勒拥河及其支流溪沟。热勒拥河发源于风景名胜区西南端海拔4500米以上的冰蚀湖群，水源补给方式以大气降水为主，多由融雪补给湖泊后汇入热勒拥河，向西流进硕曲河，最终汇入金沙江。

热勒拥河全长约27公里，河谷狭窄、河床平均宽约12米，从东南向西北纵贯风景名胜区，于水洼乡汇入硕曲河。因受气候、降雨、冰雪融水的影响，径流量年际变化明显，5-9月径流量最大，占全年的70%左右，年平均流量为3.85立方米/秒。河水水质优良，矿化度低，清澈透明。

4、动植物资源

（1）植被

风景名胜区内植被属川西高山山原峡谷针叶林地带，川西山原针叶林、灌丛、草甸亚带，川西山原植被地区，沙鲁里山南部植被小区。区内植被高山或亚高山灌丛以川滇高山栎、矮高山栎、长穗高山栎为主；亮针叶林多为高山松纯林，暗针叶林以丽江云杉、长苞冷杉为优势，并与川西云杉、鳞皮冷杉等组成群落。森林分布不同海拔及不同坡向之间差异较大，阴坡宜于暗针叶林生长，阳坡宜于旱生植被高山栎生长。

（2）植物

风景名胜区内目前已知植物99科571种，其中蕨类植物11科17种，裸子植物4科35种，被子植物84科519种。

风景名胜区内植物中有中国特有物种213种，分布有四川的特有物种7种。属中国特有物种有丽江云杉（Picea likiangensis(Fr)Pritz.）、林芝云杉（P.linzhiensis(Cheng et L K Fu)Cheng et L.K.Fu）、红杉（Larix potaninii Batalin）、 大果红杉（L.potaninii Batalin uar.macrocarpa Law）、高山松（Pinus densata Mast）、华山松（P.armandi Franch.）、鳞皮冷杉（Abies squamata Mast）、急尖长苞冷杉（A.georgei Orr uar.smithii (Viguie et Gaussen)Cheng et L.K.Fu）、黄果冷杉（A.ernestii Rehd.）、长苞冷杉（A.georgei Orr）、丽江铁杉（Tsuga forrestii Downie）、垂枝香柏（Juniperus pingii W. C. Cheng ex Ferré）、白刺花（Sophora uiciifolia Hance）、乡城杨（Populus xiangchengensis C Wang et Tung）等213种。

四川的特有物种有异株矮麻黄（Ephedra minuta Florin uar.dioeca C.Y.Cheng）、三脉青杨（P.trineruis C.Wang et Tung）、光亮杜鹃（Rhododendron nitidulum Rehd.et Wils）、白碗杜鹃（R.souliei Franch）、马尔康桑（Morus markamensis S.S.Chang）、疏花槭（Acer  laxiflorum Pax）、五小叶槭（A.pentaphyllum Diels）等7种。

表1-1风景名胜区内四川特有植物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 | 保护级别 | IUCN（红色名录濒危等级） | 植物类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异株矮麻黄 | Ephedra minuta Florin uar.dioeca C.Y.Cheng | 无 | LC | 矮小灌木 |
| 2 | 三脉青杨 | P.trineruis C.Wang et Tung | 无 | LC | 乔木 |
| 3 | 光亮杜鹃 | Rhododendron nitidulum Rehd.et Wils | 无 | LC | 常绿小灌木 |
| 4 | 白碗杜鹃 | R.souliei Franch | 无 | VU | 常绿灌木 |
| 5 | 马尔康桑 | Morus markamensis S.S.Chang | 无 | LC | 乔木或灌木状 |
| 6 | 疏花槭 | Acer laxiflorum Pax | 无 | NT | 落叶乔木 |
| 7 | 五小叶槭 | A.pentaphyllum Diels | 国家二级保护 | CR | 落叶乔木 |

（3）动物

根据现地调查，结合对照《四川省乡城县香巴拉七湖风景胜区调查评估报告》（2005年），区内已知的野生脊椎动物有6纲27目54科181种，动物种类十分丰富，其中兽类有5目16科54种；鸟类有17目27科109种；爬行类有1目4科8种；两栖类有2目5科8种；鱼类1目1科1种；昆虫类有1目1科1种。

据调查，按照《国家重点保护野生动物名录（第二批）》（2021年修订）区内有国家一级重点保护野生动物如白唇鹿（Przewalskium albirostris ）、林麝（Moschus berezovskii）、马麝（Mosschus sifanicus）、豹（Panthera pardus）、云豹（Neofelis nebulosa）、雪豹（Panthera uncia）、黑颈鹤（Grus nigricollis）、野牦牛（Bos mutus）、藏羚（Pantholops hodgsoni）、斑尾榛鸡（Bonasa sewerzowi）、草原雕（Aquila rapax）、金雕（Aguila chrysaetos）、玉带海雕（iaeetus Leucoryphus）、胡兀鹫（Gyaetus barbatus）等14种；属国家二级重点保护野生动物有狼（Cuon lupus）、黑熊（Selenarctos thibetanus）、棕熊（Ursus arctos）、小熊猫（Ailurus fulgens）、岩羊（Pseudois nayauri）、鹅喉羚（Cazella subgutturosa）、藏雪鸡（Fetraogallas trbetanus）、血雉（Ithaginsi cruentus）、灰鹤（Grus grus）、游隼（Falco peregrinus）、红隼（Falco tinnunculus）、高山兀鹫（Gyps nimalayensis）等65种。

表1-2风景名胜区内国家重点保护野生动物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 | 保护级别 | IUCN（红色名录濒危等级） | 活动海拔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白唇鹿 | Przewalskium albirostris | 国家I级重点保护野生动物 | EN | 3500-5000m |
| 2 | 林麝 | Moschus berezovskii | 国家I级重点保护野生动物 | CR | 2000-3800m |
| 3 | 马麝 | Mosschus sifanicus | 国家I级重点保护野生动物 | CR | 2000-5000m |
| 4 | 豹 | Panthera pardus | 国家I级重点保护野生动物 | CR | 0-5200m |
| 5 | 云豹 | Neofelis nebulosa | 国家I级重点保护野生动物 | CR | 1600-3000m |
| 6 | 雪豹 | Panthera uncia | 国家I级重点保护野生动物 | EN | 3000-6000m |
| 7 | 黑颈鹤 | Grus nigricollis | 国家I级重点保护野生动物 | VU | 2100-4900m |
| 8 | 野牦牛 | Bos mutus | 国家I级重点保护野生动物 | VU | 3000-4000m |
| 9 | 藏羚 | Pantholops hodgsoni | 国家I级重点保护野生动物 | NT | 4000-5000m |
| 10 | 斑尾榛鸡 | Bonasa sewerzowi | 国家I级重点保护野生动物 | VU | 3200-3800m |
| 11 | 草原雕 | Aquila rapax | 国家I级重点保护野生动物 | EN | 0-3000m |
| 12 | 金雕 | Aguila chrysaetos | 国家I级重点保护野生动物 | VU | 2000-4000m |
| 13 | 玉带海雕 | Haliaeetus Leucoryphus | 国家I级重点保护野生动物 | EN | 3000-5000m |
| 14 | 胡兀鹫 | Gyaetus barbatus | 国家I级重点保护野生动物 | NT | 500-4000m |

## 二、相关规划解读

### （一）《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》

规划确定的青藏高原生态屏障区以推动高寒生态系统自然恢复为导向，立足三江源草原草甸湿地生态功能区等7个国家重点生态功能区，全面保护草原、河湖、湿地、冰川、荒漠等生态系统，加快建立健全以国家公园为主体的自然保护地体系，进一步突出对原生地带性植被、特有珍稀物种及其栖息地的保护，加大沙化土地封禁保护力度，科学开展天然林草恢复、退化土地治理、矿山生态修复和人工草场建设等人工辅助措施，促进区域野生动植物种群恢复和生物多样性保护，提升高原生态系统结构完整性和功能稳定性。

风景名胜区同样面临草地退化、土地沙化、生物多样性受损等生态问题。风景名胜区应以推动高寒生态系统自然恢复为导向，全面保护草原、河湖、湿地、冰川、荒漠等生态系统。

### （二）《四川省国土空间规划（2020-2035年）》

联动陆海、带动全国的高质量空间增长极；率先示范、引领全国的生态文明建设高地；稳定后方、服务全国的战略安全保障基地。 实施西部保育培育，东部优化提升的国土空间战略，形成主体功能明确、空间联动发展的五大片区。

风景名胜区位于川西北生态示范区，重点加强生态保护与修复，发展特色生态、文化旅游。

### （三）《四川省高速公路网布局规划（2022－2035 年）》

规划形成由20条成都放射线、13 条纵线、13 条横线以及 4 条环线、44 条联络线组成的高速公路网。

乡城位于13条横线中的S66 隆昌至得荣高速公路线路上，未来有望进入高速时代。

### （四）《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》

规划提出高水平发展大香格里拉、大贡嘎、大竹海、大蜀道文化旅游精品，打造高原生态观光、康巴文化和摩梭风情体验、山地户外运动和休闲度假、竹文化体验和生态度假、蜀道文化体验和大巴山生态康养等产品，建设国际自然生态和康巴文化旅游、世界极高山山地生态旅游、国际竹生态文化旅游、国际蜀道文化旅游目的地。

乡城县作为大香格里拉的核心组成部分，风景名胜区主要景观为冰蚀湖泊群、香巴拉康巴文化风情旅游资源，与规划定位的山地户外运动、康巴文化旅游发展方向极度吻合，应当按照四川省“十四五”旅游规划的确定方向做好规划衔接，承接顶层战略，谋划好发展的路径。

### （五）《四川省建设世界重要旅游目的地规划（2023—2035年）》

四川将围绕打造国际范、中国味、巴蜀韵的世界重要旅游目的地，建设“一省四地”。构建“一核引领、五区支撑、七道串联”的世界重要旅游目的地发展格局。

风景名胜区作为大香格里拉的组成部分，协同稻城县天文公园、皮洛遗址、稻城亚丁地质公园、稻城亚丁国家AAAAA级旅游景区和格聂神山打造世界级自然生态和康巴文化旅游目的地。

### （六）《甘孜藏族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》

总体定位为川西北生态绿色发展示范区。 构建“保护三屏三廊六带，开发一区三轴多点”的国土空间保护开发总体格局；识别州域精华旅游资源，串珠成链，形成”三环一带两湿地”的全域旅游格局。

融入“环亚丁旅游圈”，借势稻城亚丁旅游发展，积极发展徒步探险、观光旅游、民俗体验等旅游活动。

### （七）《甘孜州“十四五”全域旅游发展规划》

以特色文化和旅游资源为核心，对接国土空间规划，统筹考虑全域旅游发展条件和交通、城镇等支撑，着力构建“三环一带两湿地”的“312”全域旅游总体发展格局，构筑甘孜全域旅游发展的主体框架。

规划指出乡城县应依托大香格里拉旅游环线，突出“田园白藏房、净土香巴拉”旅游形象，以田园休闲、民俗体验为特色，加快推进国家全域旅游示范区创建，打造最美藏乡田园度假区、国际休闲度假旅游目的地。着力打造硕曲河乡村旅游带，青德藏乡田园民宿区、香巴拉田园城市旅游区，巴姆七湖、然乌温泉查呈沟、尼丁峡谷旅游体验区“一带两核三片”旅游布局，努力形成集生态观光、户外攀岩、采摘体验、民居民俗、温泉康养、农事体验、休闲度假等于一体的乡村旅游产品体系。

加快推进查呈沟天浴温泉景区创国家AAAA级旅游景区、尼丁峡谷景区创国家AAA级旅游景区，香巴拉七湖争创省级生态旅游示范区、国家AAAA级旅游景区。

### （八）《甘孜藏族自治州国土空间生态修复规划（2021—2035 年）》

按照“气候区划—地貌分异—流域分区—生态系统类型”的逻辑体系，以重点流域和重要山脉为基础单元，突出自然地理完整性、生态系统连通性和生态问题相似性特征，将甘孜州国土空间划分为全覆盖、不交叉、不重叠的七大生态保护修复分区。

乡城县香巴拉七湖风景名胜区属于亚丁生物多样性保护与水源涵养生态修复区，存在草场局部退化、水源涵养能力下降等问题。风景名胜区内应保护天然草原，采取划区轮牧、围栏封育建设、补播改良、草地修复、鼠虫害和毒杂草防治等配套技术推进草原生态保护修复，提高草原综合植被盖度和高度，增强草原生态系统服务功能。通过退化林草植被恢复，增强生态产品供给能力，提升生态系统水源涵养和固碳服务功能。

### （九）《乡城县国土空间总体规划（2021-2035年）》（2023年5月送审稿）

落实省州对清洁能源基地的战略部署，落实乡城县现代农牧业和全域旅游的规划，构建以县城为核心、乡镇片区划分为主导、重要产业项目为补充的“一心两片区、一环多基地”的产业空间布局，促进县域产业联动发展。全域旅游战略下围绕主要生态文化旅游资源形成的旅游发展环线，主要串联包括香巴拉田园城市核心区、青德藏乡田园核心区、查呈沟天浴温泉休闲度假片区、香巴拉七湖徒步探险片区、尼丁大峡谷湿地观光片区等景点集群。积极融入和借力旅游环线，打造香巴拉七湖旅游服务基地，大力发展生态观光、徒步探险等旅游活动。

### （十）《乡城县全域旅游发展规划（2020-2030年）》

规划将风景名胜区功能定位为湖泊休闲、生态观光、运动拓展，打造徒步探险片区，风景名胜区规划应当在保护风景景源完整的基础上，结合全域旅游规划发展的市场客群，针对性地开展和策划旅游休闲游憩活动，既要保护生态地质风景资源，又要通过户外探险、科普、研学教育等活动的开展，丰富风景名胜区的旅游活动内容，促进风景名胜区的建设，形成全域旅游的空间体系和产业体系。

（十一）《乡城县香巴拉农旅发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2021年8月版）

规划明确了片区北部发展极为水洼乡，作为北部生态服务中心，依托国道G549建设，发挥门户作用，建设香巴拉七湖风景名胜区旅游接待服务基地；依托佛珠峡、香巴拉七湖形成生态保育区；保障第三产业用地，推动红军征粮坝等红色文化旅游设施、香巴拉七湖风景名胜区、查呈沟风景区、藏乡田园风景区旅游配套项目的实施。

（十二）《乡城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025 年）》

结合乡城县提出的建设国家全域旅游示范县目标，将生态观光和康巴文化深度融合，高品质打造风景名胜区，创新文旅产品体系，强化旅游形象和旅游打造，建设别具特色和国内知名的省级风景名胜区。

## 三、规划依据

### （一）国家法律与法规

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

- 《中华人民共和国土地管理法》 （2019年修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

- 《中华人民共和国文物保护法》（2017年）；

- 《中国文物古迹保护准则》（2015年修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016 年修正）；

- 《中华人民共和国草原法》（2021年修正）；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年修正）；

- 《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011年）；

- 《中华人民共和国旅游法》（2018年修正）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年修订）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）；

- 《中华人民共和国文物保护法实施细则》（2005年）；

- 《风景名胜区条例》（2016年修订）；

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017年修订）；

- 《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年修订）；

- 《地质灾害防治条例》（2004年）；

- 《规划环境影响评价条例》（2009年）；

- 《中华人民共和国长江保护法》（2021年）；

- 《中华人民共和国防汛条例》（2011年修订）。

### （二）地方性法规和部门规章

- 《四川省风景名胜区条例》（2010年）；

- 《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年修正）；

- 《四川省水利工程管理条例》（2017年修订）；

- 《四川省野生植物保护条例》（2015年）；

- 《四川省古树名木保护条例》（2020年）；

- 《四川省天然林保护条例》（2009年修正）；

- 《四川省风景名胜区建设管理办法》（2011年修订）；

- 《四川省<中华人民共和国文物保护法>实施办法》（2018年修正）；

- 《四川省传统村落保护条例》（2021年）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正）；

- 《四川省水资源条例》（2022年）；

- 《四川省取水许可和水资源费征收管理办法》（2012年）；

- 《甘孜藏族自治州生态环境保护条例》（2018年）；

- 《甘孜藏族自治州藏传佛教事务条例》（2011年）。

### （三）技术标准

- 《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018）；

- 《国家级风景名胜区规划编制审批办法》（2015年）；

- 《国家级风景名胜区总体规划⼤纲(暂⾏)》（2015年）；

- 《环境影响技术评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

- 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（2023年）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

- 国家其他相关标准规范。

### （四）相关文件及规划

- 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年）

- 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年）；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年）；

- 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2019年）；

- 《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（2021年）；

- 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2019年）；

- 自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室《关于自然保护地整合优化有关事项的通知》（2020年）；

- 国家林业和草原局自然保护地管理司《关于加强和规范自然保护地整合优化预案数据上报工作的函》（2020年）；

- 《四川省国土空间规划（2020-2035年）》；

- 《四川省高速公路网布局规划（2022－2035 年）》

- 《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》

- 《甘孜藏族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》；

- 《甘孜州“十四五”全域旅游发展规划》；

- 《甘孜州综合交通运输“十四五”发展规划》；

- 《乡城县国土空间总体规划（2021-2035年）》（2023年05月送审稿）；

- 《乡城县香巴拉农旅发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2021年8月版）；

- 《乡城县全域旅游发展规划（2020-2030年）》；

- 《乡城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

- 《乡城县文化和旅游资源普查报告》（2020年）；

- 《乡城县综合交通十四五国土空间规划思路》；

- 《四川乡城香巴拉七湖地质公园总体规划（2022-2035年）》；

- 《四川省乡城县地质灾害风险调查评价》（2021年）；

- 乡城县森林资源管理“一张图” ；

- 风景名胜区主管部门提供的其他相关资料。

## 四、规划范围与面积

### （一）范围界定依据

1、风景名胜区申报资料

根据《四川省乡城县香巴拉七湖风景名胜区调查评估报告》，风景名胜区由高山冰斗湖泊群、瀑布、溪流、温泉、原始森林、草甸、雪山、牧场、茶马古道遗迹、藏寨、奇石等组成；主要景点分布在日朗央措、泽仁措、那拉刚沟、日日韵么卓龙则（108条沟）四个区域，主要景点分布区域作为本次风景名胜区范围界定的重要依据。

2、省级风景名胜区申报相关会议纪要及复函

根据前述分析，乡城县香巴拉七湖省级风景名胜区资源评价评审会议纪要及省林业厅关于设立省级乡城县香巴拉七湖风景名胜区的复函是本次风景名胜区范围界定的主要依据之一。

3、省人民政府批复文件

根据省人民政府关于同意设立乡城县香巴拉七湖省级风景名胜区的批复：“乡城县香巴拉七湖风景名胜区是以高山湖泊、雪山、土碉楼、藏族风情等自然生态景观和人文景观为主的风景名胜区”，批复中的主要风景资源是本次风景名胜区范围界定的重要依据。

4、主管部门备案的矢量图层文件

根据主管部门提供的乡城县香巴拉七湖风景名胜区的范围矢量图层，风景名胜区总面积为129.96平方公里。

5、经过实地踏勘与地方政府意见征集后，综合考虑风景名胜区资源的分布，按照便于确界定桩管理的原则，尽可能依据明显的山脊（谷）、河流、道路和行政边界等划界。

### （二）界定原则

1、景源特征及其生态环境的完整性；

2、历史文化与社会的连续性；

3、地域单元的相对独立性；

4、保护、利用、管理的必要性和可行性。

### （三）风景名胜区范围界定

本次风景名胜区范围主要以日朗拥措七湖为核心，将与其同性质的附近的同类型冰蚀湖泊群（泽仁措、次淋措）纳入风景名胜区；同时考虑到游客接待以及康巴文化体验需求将那拉岗村（天村）及其周边纳入风景名胜区。在边界划分上充分地考虑景源分布、游线走向、流域完整性、地理单元的相对独立性以及山脊线、河流、道路、行政界线等线性要素，综合确定风景名胜区范围面积为129.60平方公里，地理坐标介于东经99º52′3.634″-100º2′4.975″，北纬28º50′40.927″-29º1′27.317″之间。

### （四）风景名胜区整合优化

为解决风景名胜区与四川乡城香巴拉七湖地质公园交叉重叠的问题，根据风景名胜区整合优化规则“风景名胜区与同级别其他各类自然公园交叉重叠的，原则上整合为风景名胜区”，将四川乡城香巴拉七湖省级地质公园整合入风景名胜区。

风景名胜区面积129.60平方公里（2022年7月上报版），与四川乡城香巴拉七湖地质公园大部分面积重叠，根据《风景名胜区整合优化规则》将四川乡城香巴拉七湖地质公园整合为乡城县香巴拉七湖风景名胜区。

根据整合优化规则，结合生态保护红线（本区域涉及生态保护红线均为一般控制区）和行政界线，将地质公园北部不属于生态保护红线部分（174.20公顷）和东南侧位于稻城县境内部分（33.06公顷）调出，不整合进入风景名胜区范围；将上报风景名胜区范围（129.60平方公里）之外的其他地质公园部分整合进入风景名胜区范围，则整合优化后风景名胜区范围面积为172.24平方公里，地理坐标介于东经99°52′3.42″-100°2′33.00″，北纬28°50′39.89″-29°2′45.35″之间。

表1-1风景名胜区界桩坐标表（详见风景名胜区界线坐标图）

| 界桩编号 | 北纬 | 东经 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28°51'12.82" | 99°58'52.61" |
| 2 | 28°51'26.32" | 99°58'49.26" |
| 3 | 28°51'27.87" | 99°58'16.70" |
| 4 | 28°51'39.33" | 99°58'1.96" |
| 5 | 28°52'2.45" | 99°57'56.83" |
| 6 | 28°52'22.82" | 99°57'41.24" |
| 7 | 28°52'21.53" | 99°57'20.58" |
| 8 | 28°52'38.87" | 99°57'11.37" |
| 9 | 28°52'55.05" | 99°57'1.29" |
| 10 | 28°53'25.71" | 99°56'31.33" |
| 11 | 28°53'47.96" | 99°56'32.92" |
| 12 | 28°54'19.63" | 99°56'10.83" |
| 13 | 28°54'41.53" | 99°55'55.63" |
| 14 | 28°55'5.82" | 99°55'53.39" |
| 15 | 28°55'27.61" | 99°55'34.66" |
| 16 | 28°55'53.48" | 99°55'43.15" |
| 17 | 28°56'2.22" | 99°56'16.55" |
| 18 | 28°56'18.20" | 99°56'32.70" |
| 19 | 28°56'59.23" | 99°56'6.06" |
| 20 | 28°57'13.66" | 99°55'54.10" |
| 21 | 28°57'31.36" | 99°55'56.61" |
| 22 | 28°57'38.60" | 99°55'19.33" |
| 23 | 28°58'8.27" | 99°54'41.63" |
| 24 | 28°58'30.91" | 99°54'0.00" |
| 25 | 28°58'34.95" | 99°53'12.36" |
| 26 | 28°59'7.62" | 99°52'47.92" |
| 27 | 28°59'7.62" | 99°52'47.92" |
| 28 | 28°59'40.88" | 99°52'27.21" |
| 29 | 29°0'16.97" | 99°52'3.42" |
| 30 | 29°0'59.40" | 99°52'18.24" |
| 31 | 29°1'27.26" | 99°52'10.38" |
| 32 | 29°1'18.40" | 99°52'40.91" |
| 33 | 29°1'41.60" | 99°53'10.40" |
| 34 | 29°2'0.59" | 99°53'10.66" |
| 35 | 29°2'13.95" | 99°53'36.80" |
| 36 | 29°2'6.35" | 99°53'10.87" |
| 37 | 29°2'36.09" | 99°53'3.58" |
| 38 | 29°2'45.35" | 99°53'14.54" |
| 39 | 29°2'25.77" | 99°53'43.07" |
| 40 | 29°2'1.47" | 99°55'2.21" |
| 41 | 29°1'24.19" | 99°56'2.79" |
| 42 | 29°0'49.21" | 99°56'49.20" |
| 43 | 29°0'8.02" | 99°57'23.54" |
| 44 | 29°0'11.82" | 99°57'46.95" |
| 45 | 29°0'4.75" | 99°58'30.59" |
| 46 | 28°59'45.65" | 99°58'30.63" |
| 47 | 28°59'23.18" | 99°59'17.09" |
| 48 | 28°58'52.56" | 99°59'17.22" |
| 49 | 28°58'35.24" | 99°59'48.78" |
| 50 | 28°58'15.14" | 100°0'3.98" |
| 51 | 28°58'1.16" | 100°1'24.92" |
| 52 | 28°57'35.00" | 100°1'33.49" |
| 53 | 28°57'29.80" | 100°1'57.78" |
| 54 | 28°57'6.14" | 100°2'1.79" |
| 55 | 28°56'45.45" | 100°2'33.00" |
| 56 | 28°56'24.78" | 100°2'31.74" |
| 57 | 28°56'7.50" | 100°1'56.28" |
| 58 | 28°55'54.48" | 100°2'0.50" |
| 59 | 28°55'42.55" | 100°1'47.56" |
| 60 | 28°55'44.05" | 100°1'28.75" |
| 61 | 28°55'29.36" | 100°1'14.98" |
| 62 | 28°55'16.97" | 100°1'21.28" |
| 63 | 28°54'59.36" | 100°1'35.93" |
| 64 | 28°54'20.90" | 100°1'14.49" |
| 65 | 28°53'29.84" | 100°1'15.86" |
| 66 | 28°53'17.78" | 100°1'10.04" |
| 67 | 28°53'3.41" | 100°1'15.28" |
| 68 | 28°52'58.17" | 100°1'30.08" |
| 69 | 28°52'28.35" | 100°1'49.91" |
| 70 | 28°52'15.60" | 100°1'47.19" |
| 71 | 28°51'38.06" | 100°2'5.32" |
| 72 | 28°51'18.03" | 100°1'39.69" |
| 73 | 28°50'41.49" | 100°1'17.79" |
| 74 | 28°50'46.68" | 100°0'51.92" |
| 75 | 28°50'44.42" | 100°0'33.09" |
| 76 | 28°50'53.83" | 100°0'21.43" |
| 77 | 28°50'39.89" | 99°59'38.13" |
| 78 | 28°50'59.06" | 99°59'8.43" |
| 79 | 29°1'11.30" | 99°54'37.42" |
| 80 | 29°1'1.69" | 99°54'42.01" |
| 81 | 29°1'6.10" | 99°54'56.32" |
| 82 | 29°1'13.17" | 99°54'51.30" |
| 83 | 29°0'43.00" | 99°55'23.98" |
| 84 | 29°0'39.00" | 99°55'24.74" |
| 85 | 29°0'41.43" | 99°55'27.36" |
| 86 | 29°0'32.80" | 99°55'15.20" |
| 87 | 29°0'33.65" | 99°55'16.83" |
| 88 | 29°0'34.87" | 99°55'14.78" |

### （五）核心景区范围

将日朗拥措七湖、次乔措、次淋措及其周边环境空间划为核心景区，总面积为21.78平方公里。

表1-2核心景区界桩坐标表（详见核心景区界线坐标图）

| 界桩编号 | 北纬 | 东经 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28°51'12.82" | 99°58'52.61" |
| 2 | 28° 51' 26.32" | 99° 58' 49.26" |
| 3 | 28° 51' 27.87" | 99° 58' 16.70" |
| 4 | 28° 51' 39.33" | 99° 58' 1.96" |
| 5 | 28° 52' 2.45" | 99° 57' 56.83" |
| 6 | 28° 52' 22.82" | 99° 57' 41.24" |
| 7 | 28° 52' 21.53" | 99° 57' 20.58" |
| 8 | 28° 52' 38.87" | 99° 57' 11.37" |
| 9 | 28° 52' 55.05" | 99° 57' 1.29" |
| 10 | 28° 53' 13.03" | 99° 57' 12.55" |
| 11 | 28° 53' 35.77" | 99° 57' 20.84" |
| 12 | 28° 54' 0.05" | 99° 57' 25.71" |
| 13 | 28° 54' 4.41" | 99° 57' 59.06" |
| 14 | 28° 54' 28.04" | 99° 58' 8.99" |
| 15 | 28° 54' 46.73" | 99° 58' 29.41" |
| 16 | 28° 55' 8.21" | 99° 58' 48.24" |
| 17 | 28° 54' 59.58" | 99° 59' 12.49" |
| 18 | 28° 54' 43.09" | 99° 59' 21.97" |
| 19 | 28° 54' 25.88" | 99° 59' 34.85" |
| 20 | 28° 54' 7.54" | 99° 59' 42.68" |
| 21 | 28° 53' 45.54" | 99° 59' 37.56" |
| 22 | 28° 53' 36.06" | 99° 59' 27.19" |
| 23 | 28° 53' 18.79" | 99° 59' 10.16" |
| 24 | 28° 52' 53.36" | 99° 58' 55.47" |
| 25 | 28° 52' 41.85" | 99° 58' 52.11" |
| 26 | 28° 52' 24.91" | 99° 58' 50.33" |
| 27 | 28° 52' 18.77" | 99° 59' 15.43" |
| 28 | 28° 52' 16.50" | 99° 59' 28.03" |
| 29 | 28° 52' 21.27" | 99° 59' 40.25" |
| 30 | 28° 52' 35.06" | 99° 59' 55.96" |
| 31 | 28° 52' 33.18" | 100° 0' 25.20" |
| 32 | 28° 52' 15.93" | 100° 0' 27.51" |
| 33 | 28° 51' 52.01" | 100° 0' 20.32" |
| 34 | 28° 51' 40.51" | 100° 0' 25.17" |
| 35 | 28° 51' 29.68" | 100° 0' 16.34" |
| 36 | 28° 51' 11.46" | 100° 0' 21.55" |
| 37 | 28° 51' 6.35" | 99° 59' 52.02" |
| 38 | 28° 51' 18.68" | 99° 59' 47.09" |
| 39 | 28° 51' 14.82" | 99° 59' 30.39" |
| 40 | 28° 51' 12.71" | 99° 59' 11.12" |
| 41 | 28° 50' 59.06" | 99° 59' 8.43" |

## 五、 风景名胜区的性质与资源特色

### （一）风景名胜区性质

风景名胜区是以串珠状冰蚀湖泊群为典型景观资源，以古冰川地貌景观、高山自然生态景观、藏寨碉楼等人文景观为特色，集观光旅游、徒步探险、科研科普和民俗体验等功能为一体的湖泊类省级风景名胜区。

### （二）风景名胜资源类型与评价

1、风景名胜资源类型

依据《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018）的分类标准，对风景资源类型进一步区分细化，风景名胜区风景资源由2大类6中类15小类构成（表1-3）。

表1-3  风景名胜区资源类型表

| 大类 | 中类 | 小类 | 景点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然景观 | 天景 | 虹霞蜃景 | 日朗拥措七湖 |
|  |  | 冰雪霜露 | 热勒拥河谷、日朗拥措七湖、次淋措 |
|  | 地景 | 山景 | 索朗峰 |
|  |  | 地质珍迹 | 地质公园石阵、热拥措波冰斗群、狼坡猴石、热拥石阵 |
|  | 水景 | 江河 | 热勒拥河谷、珍珠滩 |
|  |  | 湖泊 | 日朗拥措七湖、泽仁措、次淋措、次央休、斯令措、次乔措、翡翠海 |
|  |  | 瀑布跌水 | 沙沧五瀑、瀑布、蛇泉、泽仁冰瀑 |
|  | 生景 | 草地草原 | 达森牧场、楚足牧场、布该牧场、日朗拥草甸、热拥牧场、泽仁虫草牧场、本仍草场 |
|  |  | 珍稀生物 | 白唇鹿、狗熊、马熊、岩羊、苏门羚、马鸡等 |
|  |  | 植物生态类群 | 杜鹃山、泽仁杜鹃、桃坞、桃花林、青冈林、热拥滨水森林 |
| 人文景观 | 建筑 | 特色村寨 | 天村藏寨 |
|  |  | 其他建筑 | 郎拉岗石碉楼、石古碉堡、牛棚子 |
|  | 风物 | 节假庆典 | 藏历年、燃灯节、传召节、水洼乡“蒙乖”节 |
|  |  | 民族民俗 | 疯装锅庄、笑宴、游牧活动 |
|  |  | 地方物产 | 糌粑、酥油、牛羊肉、奶制品、奶茶、青稞酒 |
|  |  |  | 牛羊肉、各种奶制品、虫草、松茸 |

2、风景名胜资源评价

（1）评价方法

评价方法：通过分类、分级进行综合评价。

①分类评价：将景点分为人文景点、自然景点两类进行评价。

②分级评价：采用相关评价标准，进行评分定级。

（2）评价指标

表1-4风景名胜区资源评价指标层次表

| 综合评价层 | 赋值 | 项目评价层 | 权重 | 因子评价层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.景源价值 | 70-80 | （1）欣赏价值 | 70% | ①景感度②奇特度③完整度 |
|  |  | （2）科学价值 |  | ①科技值②科普值③科教值 |
|  |  | （3）历史价值 |  | ①年代值②知名度③人文值 |
|  |  | （4）保健价值 |  | ①生理值②心理值③应用值 |
|  |  | （5）游憩价值 |  | ①功利性②舒适度③承受力 |
| 2.环境水平 | 20-10 | （1）生态特征 | 20% | ①种类值②结构值③功能值 |
|  |  | （2）环境质量 |  | ①要素值②等级值③灾变率 |
|  |  | （3）设施状况 |  | ①水电能源②工程管网③环保设施 |
|  |  | （4）监护管理 |  | ①监测机能②法规配套③机构设置 |
| 3.利用条件 | 5 | （1）交通通讯 | 5% | ①便捷性②可靠性③效能 |
|  |  | （2）食宿接待 |  | ①能力②标准③规模 |
|  |  | （3）客源市场 |  | ①分布②结构③消费 |
|  |  | （4）运营管理 |  | ①职能体系②经济结构③居民社会 |
| 4.规模范围 | 5 | （1）面积 | 5% |  |
|  |  | （2）体量 |  |  |
|  |  | （3）空间 |  |  |
|  |  | （4）容量 |  |  |

3、评价单位及标准

规划以景源为基本评价单元，按景源的构景因子划分为自然景源和人文景源，根据《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018），采用项目评价层指标进行评价，选择评价指标及赋值分别为：美学价值20分，科学价值15分，文化价值5分，保健价值10分，游憩价值20分，生态特征8分，环境质量7分，保护状态5分，交通通讯3分，客源市场2分，体量2分，空间2分，容量1分。结合本风景名胜区景源，评价等级划分为四级。

（1）一级景源：得分80-89分，名贵、罕见、国家重点保护价值和国家代表性作用，在国内外著名和有一定的国际吸引力。

（2）二级景源：得分70-79分，具有重要、特殊、省级重点保护价值和地方代表性作用，在省内闻名和有省际吸引力。

（3）三级景源：得分60-69分，具有一定价值和游线辅助作用，有市县级保护价值和相关地区的吸引力。

（4）四级景源：得分60分以下，具有一般价值和构景作用，有本风景名胜区或当地的吸引力。

4、景源评价结果

风景名胜区共评价景源35个，其中：一级景源4个，占总数的11.43%；二级景源10个，占总数的28.57%；三级景源17个，占总数的48.57%；四级景源4个，占总数的11.43%。

风景名胜区自然景源30个，其中：一级景源3个，占自然景源总数的10.00%；二级景源9个，占自然景源总数的30.00%；三级景源15个，占自然景源总数的50.00%；四级景源3个，占自然景源总数的10.00%。

风景名胜区人文景源5个，其中：一级景源1个，占人文景源总数的20.00%；二级景源1个，占人文景源总数的20.00%；三级景源2个，占人文景源总数的40.00%；四级景源1个，占人文景源总数的20.00%。

表 1-5   风景名胜区资源评价表

| 分区名称 | 景点序号 | 景点名称 | 景点类型 | 景点级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天村景区 | 1 | 郎拉岗石碉楼 | 其他建筑 | 一级 |
|  | 2 | 沙沧五瀑 | 瀑布叠水 | 二级 |
|  | 3 | 桃坞 | 植物生态群落 | 四级 |
|  | 4 | 桃花林 | 植物生态群落 | 四级 |
|  | 5 | 热拥滨水森林 | 植物生态群落 | 三级 |
|  | 6 | 天村藏寨 | 特色村寨 | 三级 |
|  | 7 | 地质公园石阵 | 地质珍迹 | 三级 |
|  | 8 | 青冈林 | 植物生态群落 | 四级 |
| 索朗景区 | 9 | 索朗峰 | 山景 | 二级 |
|  | 10 | 石古碉堡 | 其他建筑 | 二级 |
|  | 11 | 本仍草场 | 草地草原 | 三级 |
|  | 12 | 次央休 | 湖泊 | 三级 |
|  | 13 | 珍珠滩 | 江河 | 二级 |
|  | 14 | 斯令措 | 湖泊 | 三级 |
| 达森景区 | 15 | 达森牧场 | 草地草原 | 二级 |
|  | 16 | 杜鹃山 | 植物生态群落 | 三级 |
| 七湖景区 | 17 | 日朗拥措七湖 | 湖泊 | 一级 |
|  | 18 | 热拥措波冰斗群 | 地质珍迹 | 二级 |
|  | 19 | 布该牧场 | 草地草原 | 三级 |
|  | 20 | 日朗拥草甸 | 草地草原 | 二级 |
|  | 21 | 狼坡猴石 | 地质珍迹 | 三级 |
|  | 22 | 热拥牧场 | 草地草原 | 三级 |
|  | 23 | 热拥石阵 | 地质珍迹 | 三级 |
|  | 24 | 热勒拥河谷 | 江河 | 三级 |
|  | 25 | 牛棚子 | 其他建筑 | 四级 |
|  | 26 | 蛇泉 | 瀑布叠水 | 三级 |
|  | 27 | 瀑布 | 瀑布叠水 | 三级 |
| 泽仁措景区 | 28 | 泽仁措 | 湖泊 | 一级 |
|  | 29 | 泽仁冰瀑 | 瀑布叠水 | 三级 |
|  | 30 | 次乔措 | 湖泊 | 二级 |
|  | 31 | 泽仁杜鹘 | 植物生态群落 | 二级 |
|  | 32 | 泽仁虫草牧场 | 草地草原 | 三级 |
|  | 33 | 翡翠海 | 湖泊 | 二级 |
| 次淋措景区 | 34 | 次淋措 | 湖泊 | 一级 |
|  | 35 | 楚足牧场 | 草地草原 | 三级 |

5、风景资源分区评价

风景名胜区景源分布较为分散，但又相对集中，依据景源的主体类型、资源分布的地域和资源的富集度，将风景名胜区划分为6大景区，即天村景区、索朗景区、达森景区、七湖景区、泽仁措景区、次淋措景区。

（1）天村景区：位于风景名胜区北部，为景区主入口区域，该区域为景区现状唯一服务补给点，也是唯一人文景观集中区域，景源集中分布于热勒拥沟沿线及那拉岗村（天村）周边区域，包含原始森林、沙沧五瀑、桃坞、热勒拥沟河谷、那拉岗村（天村）传统藏寨、游客服务中心、驿站、医疗服务设施等，其景观特色为自然河谷、原始森林、瀑布、藏式传统村落等自然人文景观。

（2）索朗景区：位于风景名胜区中西部，包含索朗峰、本仍草场、石古碉堡等，景观特色以高山草甸植物群落景观为主，同时兼有人文景观石古碉堡。

（3）达森景区：位于风景名胜区中东部，包含达森牧场、杜鹃山等景点，其景观特色为高山杜鹃花海和高山牧场景观。

（4）七湖景区：位于风景名胜区西南部，包含日朗拥措七湖、布该牧场、日朗拥草甸、蛇泉、牛棚子等景点，其景观特色为冰蚀湖泊群、高山草甸植物群落景观。

（5）泽仁措景区：位于风景名胜区南部，七湖景区南侧，包含泽仁措、次乔措等冰蚀湖泊以及部分杜鹃林，其景观特色为冰蚀湖泊群景观。

（6）次淋措景区：位于风景名胜区最南端，包含楚足牧场、次淋措等景点，其景观特色为高山牧场和冰蚀湖泊景观。

### （三）风景名胜资源特征

风景名胜区核心景观为日朗拥措七湖串珠状冰蚀湖泊群。整个风景名胜区的景观资源主要包括古冰川遗迹景观、气候气象景观、其他自然景观、动物资源、植物资源、人文景观等。

1、古冰川遗迹景观

（1）冰蚀湖泊

冰蚀湖泊多达数十个，面积不等。规模较大的有日朗拥措七湖、泽仁措，其中以日朗拥措七湖最具代表性。日朗拥措七湖是冰川作用和新构造运动共同雕塑的结果，是保护的核心。湖泊群沿日朗拥措冰川谷源头呈梯级、串珠状展布，面积由数百平方米至数万平方米不等，湖水深数米至数十米。夏季，积雪融化，湖水沿冰蚀陡坎倾泻而下形成瀑布群，冬季，湖水沿冰蚀陡坎形成冰瀑，四季交替，风景如画。他们是冰蚀作用和冰碛作用形成的冰蚀湖，或冰碛湖，具有重大的科学价值和旅游观光价值。

（2）羊背石、冰溜面、冰川擦痕

风景名胜区最具有代表性的羊背石、冰溜面、冰川擦痕分布于瑞措湖头和泽仁措湖边，三种古冰川遗迹集齐一地，这是古冰川运动方向、运动特征，以及规模的实证，也是非常珍贵的地质遗迹。

（3）终碛堤

风景名胜区内的终碛堤主要有三道，分别位于日朗拥措河谷口、坎佐通、次淋措河谷口。终碛堤是冰川暂时稳定时期，遗留在冰川前沿的堆积物，它不仅是古冰川活动存在的有力证据，而且代表着古冰川运动最前端所达到的位置，是确定古冰川体长度及规模的要素。研究终碛堤的形态及规模，可大致确定盛冰期持续时间的相对长短，间冰期来临时冰川的退缩特征和古气候的变化情况。终碛堤往往是人类活动频繁的地方，而且多处于河谷口。

（4）其他

风景名胜区内除了以上古冰川地质遗迹要特别保护外，冰川“U”形谷、冰水阶地、冰碛丘陵、冰川漂砾群、冰斗、刃脊、角峰等冰川遗迹也应加以妥善保护。

2、气候气象景观

早彩晚霞为常见气候景观。此外在初春、暮秋和整个冬季，还可以看到日照金山的奇观。

冰蚀湖泊群在秋末至第二年的初春都是冰雪世界。这里的湖面最厚冰层可达50厘米，是良好的冰上运动场所，另外还可探寻次淋措冰瀑布奇观。

夏季风景名胜区内空气湿润多雨，彩虹景观较为常见。尤其是在雨后天晴的时候更为常见，有时还可见到双彩虹奇观。

3、其他自然景观

索朗峰：位于日朗拥措北侧，海拔4906米，山脊呈南北向狭长条带展布，山势陡峭，山顶平缓，其上分布众多块度巨大的花岗岩冰源物质，东坡高山草甸、灌丛密布，北坡可见黑云母花岗岩体出露，物理风化作用强烈，西侧分布一孤峰，形状浑圆，酷似锥状的火山，春冬季节山顶积雪，使人以为富士山迁移至此。南西侧砂、板岩形成的峰丛，层层叠叠，峰顶在风化和褶皱构造共同作用下层层相覆，状若群山中的“风帆”，又如亿年前地球伟力制造的“悉尼歌剧院”原型。

蛇泉：位于瑞措南西缘，系构造成因间歇上升泉，以泉眼酷似蛇穴得名。流量约0.8升/秒，在湖水中缓慢、间歇上升，在宁静的湖面释放出层层波晕，形成湖中又一奇异的自然景观。

桃花湾（桃坞）：位于水洼乡风景名胜区入口南东方向4.5公里处，海拔3000-3400米，热拥河自南东向北西流经沙沧河处转为南西流向复归北西流向，形成一段长约4公里的弧形拐弯，因北坡遍山生长野桃树，春暖花开时，桃红满谷，落英缤纷，故此得名。

盘龙峡谷：位于桃花湾南东侧热拥河段，海拔3400-3600米，长约2公里，此处河面狭窄，宽度一般15-20米，南岸砂、板岩产状近于直立，形成陡壁，北坡原始森林生长茂密，河边古杨树或立或卧，绿茸茸的苔藓寄生其上，杉树枝上松萝密布，河床中巨大的砾石零乱散布，把流水阻挡成一道道银练。

沙沧五瀑：位于桃花湾南侧沙沧河峡谷内，是由相距近400米的五道瀑布构成的瀑布流水景观。上瀑布海拔3540米，岩坎高3-15米，宽2-4米，流水自上而下呈线状分布，冬季瀑布水流飞溅于岩坎两侧形成晶莹剔透的冰帘；下瀑布海拔3420米，岩坎高7-8米，宽约1米，为线性瀑布，飞泻而下，宛如一条洁白的哈达。

泽仁措杜鹃花海：位于泽仁措湖头，海拔4400-4500米的地区。大叶杜鹃生长于高大的杉、松、柏之下，小叶杜鹃则生长于草甸之中，每年春天5、6月份，大小杜鹃次第开放，成为杜鹃花的海洋。

泽仁冰瀑：高约30余米，宽约200米的帘状瀑布，在冬天时，瀑水冰冻成巨大的冰瀑从山崖顶端一直沿河道延伸至次淋措冰湖。到了夏天，瀑布还原了它的本来面目，水从悬崖上飞跃而下，飞溅的浪花与下面的大片红花杜鹃相映成趣，极为壮观。

翡翠海：本身为一大海子，因湖底石块色泽碧蓝，形似翡翠故而得名。景点因道路未通，人迹罕至，故保留自然风貌，充满原生态气息。

热勒拥河谷：长约9公里，位于热拥东岸至七湖景区。沿途大果落叶松疏密相间，高低不一，高者达数十米，低者如孩童在林中嬉戏。每到秋天，随着海拔的变化，落叶松颜色呈现出不同差异，直至变成金黄一片，与其他植被相互辉映，形成一条狭长的彩色林带，像随风飘动的金色哈达，蔚为壮观。

4、动物资源

根据现地调查，结合对照《四川省乡城县香巴拉七湖风景胜区调查评估报告》（2005年），区内已知的野生脊椎动物有6纲27目54科181种，动物种类十分丰富，其中兽类有5目16科54种；鸟类有17目27科109种；爬行类有1目4科8种；两栖类有2目5科8种；鱼类1目1科1种；昆虫类有1目1科1种。

5、植物资源

风景名胜区内乔木种类50余种，其中珍稀濒危植物有金铁锁（又名昆明沙参、土人参）、长苞冷杉、海菜花（又名异水车前、龙抓菜、海茄子）、延龄草（药用价值高）等。除了这些珍稀物种外，有些树木由于造型奇特而具有较高的旅游价值，比如阴阳树、树抱石等。

风景名胜区内草本植物多达400多种，其中虫草、雪莲花、雪山一枝蒿、红景天、贝母、党参等是藏区有名的药用植物。

食用菌含有丰富的蛋白质和氨基酸，是人们喜爱的山珍美味。本区的食用菌主要有松茸、黑木耳、猴头菌、羊肚菌等。有“软黄金”之称的松茸味道鲜美可口，经济价值极高。

6、人文景观

（1）那拉岗村（天村）：位于乡城县东北面阔叶林向针叶林过渡的坡地上，“那拉岗”译成汉语就是“黑森林中的寺庙”的意思，村名与寺名相同。该村的历史可追溯到500年以前，原居民系那拉岗寺佃户，后寺庙迁至桑披（县城所在地），征服硕曲河沿岸各教派寺庙，统一信奉黄教，寺庙将出租田地赏赐佃户，让他们在此聚居耕作，从而形成了这地势较高、保存着原始风貌的“天村”。村中两座古老的石碉楼，建筑风格和工艺均与各地相异，曾经作为茶马古道驿站，是茶马古道文明的一个见证。

（2）茶马古道：川藏茶马古道历史上在藏汉民族团结、交流往来中发挥了重要的作用。川藏茶马古道纵深贯入巴塘方向，但古道主干线、支线纵横交错网布甘孜州全境，涉及每个角落，支线继续在这里延伸直至云南。乡城是滇茶北上支线古道上重要驿站，位于大理-丽江-中甸-稻城、理塘的中段。乡城通往外界的茶马古道主要有5条，到理塘2条，到义敦1条，到中甸1条，到西藏拉萨1条。风景名胜区位于乡城至理塘线路上，那拉岗村（天村）、那拉岗寺曾经作为茶马古道上的驿站。

（3）圣湖：泽仁措是有名的圣湖，位于七湖以南，仅以一道山梁相隔。海子长度达1700米，宽度200-300米。“泽仁”在藏语中是长寿的意思，在当地传说中，泽仁措是能祈雨求福的“神湖”。每遇干旱时节，当地老乡都会来到湖边，举行盛大的祈雨仪式。即便是平时，每天也有不少人绕湖朝拜，寻找他们心灵的归宿，并祈求神灵带给自己和家人吉祥。按照当地习俗，每绕湖一圈，就要在湖边垒砌一块石头，以示自己累积功德一次。天长日久，垒石的湖岸便形成了一大片壮观的“石林”。

（4）建筑：风景名胜区内村民住所有农区、牧区和半农半牧区之分，农区（水洼乡）村民多住白藏房；牧区村民则逐水草而居，夏季游牧于草原，多住牛棚子，冬季回到村庄的固定居所。

（5）服饰：男装同其他藏区的差异不大。一般右襟齐脐，外罩圆领宽袖长袍，以长带束腰，前摆平直，后摆讲究折皱。长袍多以黑白色的氆氇、高级呢缎为料，其领、坎肩、大襟、袖口底边均镶有彩色的金丝料或水獭皮、豹皮、虎皮等。腰佩短刀、火链，头戴礼帽或金盏窝帽、狐皮帽等。手戴金、银戒指，下装宽肥，鞋为藏靴或长筒皮靴。乡城藏族妇女的服饰颇为独特，个性鲜明，特别是妇女穿的连衣裙，被其他藏区的人们戏称为“疯装”。据考证，乡城妇女连衣裙最初形成于文成公主进藏时期，定形于云南丽江纳西族木氏土司统治时期，由纳西族妇女穿的齐膝围裙演变而成。其特点是折叠多，分内折、外折各54个，共108个；用料讲究，以氆疆为上品，其次为牛毛编织的毪子，需布料约7米。穿法与众不同，其他藏区一般是左襟在里，右襟在外，而乡城连衣裙却与此恰恰相反。做工精细，一般用五颜六色的料子拼成，左右胸襟分别镶有红、黄、绿、黑、金丝绒五块三角形布料，分别代表福寿、土地、先知、牲畜、财富；双袖肘处镶有一片彩色布料，占整个衣袖的三分之一，袖边嵌一小块寸许宽绿布；裙镶约1厘米粗的红色羊毛条；背部嵌1.5尺见方称为“公热”的垫背。

（6）饮食：藏族有独特的饮食习惯，主要为糌粑、酥油、牛羊肉、奶制品、奶茶、青稞酒和风干的牛羊肉、各种奶制品最具代表。

（7）宗教：和其他地方的藏民族一样，这里的藏族也基本全民信奉藏传佛教。

（8）节日：香巴拉主要有藏历年、燃灯节、传召节、水洼乡“蒙乖”节等传统节日。

### （四）景观价值评价

1、科学价值：风景名胜区内包含古冰川遗迹、流水地貌遗迹、山岳、地质构造遗迹和其他地质遗迹，其中以古冰川遗迹最具特色。古冰川遗迹类型主要有冰蚀湖、冰碛湖泊、羊背石、冰蚀洼地等，类型丰富、系统完整、规模宏大，融稀有性和独特性为一体，极具科研价值。

2、游憩价值：风景名胜区有优良的自然环境与宜人的山地气候，适于户外徒步、高山景观观光等活动的开展；自然景观资源丰富，独特的古冰川遗迹和浓郁的藏民族风情文化，丰富的物产与生态食品，将高山风景观光、户外运动体验和民俗风情观光旅游相结合，发展潜力较大。

3、生态价值：风景名胜区包含了大面积的森林、湖泊、草甸生态系统，具有保持水土、净化空气、涵养水源、改善周边生态环境质量等多种生态价值。

## 六、规划期限

为使风景名胜区总体规划与地方国民经济发展等相关规划以及国土空间规划相衔接，以具有较强的可操作性，保持相对的稳定性，本总体规划的规划期限为2022-2035年，其中近期为2022-2025年，远期为2026-2035年。

## 七、规划目标

### （一）总体目标

建立风景名胜区内生态保护、风景旅游和居民生活相互协调、共同发展的良性发展模式；依托外围交通，实现风景名胜区与主、次客源地之间的便捷交通联系，进一步改造提升风景名胜区内部的旅游公路网络；在保护核心景观资源的基础上建立完整的游览展示系统；建立满足游人需求的现代旅游服务设施系统；形成以绿色生态为背景，古冰川遗迹和康巴文化体验为特色，以风景资源保护、观光旅游、徒步探险、科研科普和民俗体验为主要职能的省级风景名胜区。

### （二）分项目标

1、资源环境保护目标

保护珍稀动植物及其栖息生态环境，促进生物多样性，提高森林覆盖率；保护地质遗迹、人文资源的真实性和完整性，保护传统建筑、宗教建筑等典型景观，维护其自然人文环境，充分展示康巴文化与高山古冰川地貌的历史、人文、艺术、科学、社会、经济等多重价值；构筑具有康巴文化特色和国家代表性景观的风景名胜区。

2、管理职能完善目标

加强风景名胜区全域范围的规划统一管理力度，成立风景名胜区管理机构，实现风景名胜区的统一管理。引进管理人才和先进管理理念，完善专业人员配备；加强景区能力建设，提高服务管理水平，构建完善的风景资源监测体系，健全良好的资金保障机制和多方参与机制。

3、居民社会发展目标

严格控制风景名胜区内居民人口规模，居民生产生活不威胁风景资源的安全，居民社会发展紧密结合风景名胜区旅游发展和自然资源特征，分享风景名胜区的发展红利，形成二者的良性循环。

4、游憩展示发展目标

在游客容量和环境承载力的限度内，因地制宜地发挥资源潜能，着重培育风景名胜区旅游的组织网络，开展丰富的游憩活动。根据游憩活动的空间分布，建立等级明确，类型丰富的解说系统，充分支撑风景名胜区的观光游览和科普教育功能。

## 八、功能分区

本次功能分区依据风景名胜区资源对象的种类及其属性特征，并结合地域特征、风景游赏、保护管理的需要，按照《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018）的要求来划分相应类别的功能区，规划分为特别保存区、风景游览区、风景恢复区、发展控制区和旅游服务区五个功能区。

### （一）特别保存区

风景名胜区内景观和生态价值突出，需要重点保护、涵养、维护的对象与地区，包括海拔较高的次乔措、林如措和班落措等冰蚀湖泊及其周边区域，面积6.54平方公里，占风景名胜区总面积的3.80%。

### （二）风景游览区

风景名胜区内景物、景点、景群、景区等风景游赏对象集中的地区，包括日朗拥措七湖（前四湖：瑞措、龙措、那隆措、雍哲措）、泽仁措、索朗景区、次淋措景区等区域，以及达森牧场、石古碉堡、沙沧五瀑等独立景点，面积71.06平方公里，占风景名胜区总面积的41.25%。

风景游览区以展示风景名胜区的文化、生态、地质地貌景观和科研价值以及提供游客游览、服务为主要功能，是开展游览欣赏活动和地学旅游研究的主要区域，可开展必要的景观建设。

### （三）风景恢复区

风景名胜区内需要重点修复、培育抚育的对象与地区，面积为23.34平方公里，占风景名胜区总面积的13.55%。主要以生态修复、植被抚育为主，在森林区，要以人为促进天然林恢复为主，结合群落特点，选择最佳修复措施，包括演替阶段判定，优势乔灌草物种选择和抚育，乡土物种补植，整地方式选择；人工林天然化培育要实施近自然经营的理念，促进人工群落向混交、异龄林方向发展。在森林草原过渡区和草原区，要以封禁为主，选择灌草群落演替适当时机补植乡土灌草；传统牧区，要结合舍饲养畜，建立围栏，轮封轮牧，控制大面积病虫鼠害的发生，提高生态修复的能力。

远期可以将一些风景恢复良好的区域且具有一定景观价值的区域纳入风景游览区。

### （四）发展控制区

风景名胜区内乡村和城镇建设集中分布的地区，包括那拉岗村（天村）周边居民生产生活的区域，面积70.01平方公里，占风景名胜区总面积的40.65%。发展控制区主要以环境维护、景观协调为主要功能，保留现有的乡村等土地利用形式，是风景名胜区其他基础设施以及居民聚居的区域，区内可以安排与风景名胜区性质与容量相一致的各项旅游活动，可以有序地安排生产、经营管理等设施，可以利用和改造现有的各项设施，但要对其规模、形态、体量、内容等加以严格的控制，不破坏风景名胜区整体风貌。

### （五）旅游服务区

风景名胜区内旅游服务设施集中的地区，包括那拉岗村（天村）旅游村、七湖（热拥牧场）旅游点、楚足牧场旅游点、达森牧场服务部等，面积1.29平方公里，占风景名胜区总面积的0.75%。旅游服务区是旅游服务设施集中分布区，为适应规划期内旅游发展需要，设置旅游点、服务部、停车场、露营地等相关配套设施。

## 九、规划布局

### （一）布局形态

依据自然地形地貌、景源分布位置，以及主干道的通过形式， 形成“带状+组团”的形态。

### （二）规划布局

根据各景区的景源价值、风景游赏条件等因素划分为景区和其他功能分区：

1、景区：七湖景区、天村景区、泽仁措景区、次淋措景区、达森景区、索朗景区。

2、其他功能分区：除上述六大景区外需要进行生态景观保护培育的区域。

### （三）功能布局

1、出入口

根据风景名胜区的游客主要进出方向，主出入口：水洼乡雨洼村（乡城县方向）；次出入口：次淋措景区东南侧（稻城县方向）。

2、交通

（1）对外交通

对外交通方面游客主要依托国道G549、S66隆昌至得荣高速公路（规划高速公路，经过乡城县）以及省道S462（亚赤公路）抵达本风景名胜区。

（2）内部交通

公路：由于景区内各主要景点相对分散，景区间通过三级公路（水木路）相连，并在天村景区设 1 处旅游公交客运站；在索朗景区、七湖景区、泽仁措景区、次淋措景区规划观光车道。

游步道：各景区内主要通过游步道连接各景点，规划形成步道环线并与景区公路相接。

索道：在七湖景区设置1条索道，由七湖（热拥牧场）旅游点至杜比可山的七湖最佳观景点。

停车场：在那拉岗村（天村）游客服务中心处规划新设 1 处大型停车场，改造1处现有停车场；其余各景区入口、重要游览节点设小型停车场。

3、景区布局

以日朗拥措湖群为中心，形成以七湖景区为主要游览景区；以天村景区、泽仁措景区和次淋措景区为重要游览景区；以达森景区和索朗景区为辅助游览景区的格局。

4、旅游服务设施布局

旅游服务设施布局以风景名胜区外围依托为主，风景名胜区内配置为辅，有效地减少风景名胜区内布置的旅游床位，进而大大降低旅游污染对风景名胜区内植被、山体、水体等环境的破坏，使保护优先的原则落到实处。

风景名胜区旅游床位配置以乡城县城、水洼乡和雨洼村等外围依托为主，风景名胜区内配置为辅。

总体规划旅游村1处、旅游点2处、服务部9处，设置于各景区入口、重要游览节点等地。

5、导游解说系统

游客中心安排在天村景区，旅游咨询点安排在七湖景区入口处，风景名胜区入口、游客中心设导游点，服务部提供导游图等游览服务，其他景点、观景点和重要路口设立导游标志和解说牌。

6、居民点布局

风景名胜区内的居民聚居点主要为那拉岗村（天村），保留原始村庄肌理，进行传统建筑风貌改造、村庄环境景观整治、完善基础设施和旅游服务设施建设相结合，集中配套布局，承担风景名胜区主要的旅游接待功能。

7、管理机构

根据2022年8月上报的风景名胜区整合优化预案，风景名胜区与四川乡城香巴拉七湖地质公园大面积重叠，两者进行整合优化为风景名胜区，解决自然保护地交叉重叠问题，按照“一个保护地、一套机构、一块牌子”要求，将已同意设立的乡城县香巴拉七湖省级地质公园管理服务中心，整体改编为乡城县香巴拉七湖风景名胜区管理中心；于那拉岗村（天村）和七湖设立保护站。

# 第二章  关于保护培育规划的说明

## 一、资源分级保护

规划按照国务院《风景名胜区条例》（2016年修订）《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018）的相关要求，将风景名胜区内的用地划分为一级、二级、三级共三级保护区，各级保护区按不同的保护原则和措施进行保护。

### （一）保护培育重点

1、保护景观资源的完整性

完整性是景观资源保护和生态系统保护的基本准则。景观资源的完整包括两个方面，即景观资源本身的完整和景观资源所在环境的完整。

2、保护冰蚀湖泊资源的生态性

风景名胜区是以冰蚀湖泊群为主要景观特征的风景名胜区，因此对风景名胜区内水资源的保护和地质地貌环境保护尤为重要，规划应对水域周边的经济活动和旅游开发作出限制。

3、保护民族文化氛围的原真性

风景名胜区内的天村景区是风景名胜区人文景观游览和文化研究的重要场所，根据文化产生的场景背景和传承发展需求，划定必要的保护范围，实施切实可行的保护措施，保持民族文化的真实完整存在和传承延续。

### （二）分级保护划定结果

1、一级保护区

一级保护区与核心景区范围保持一致，是风景名胜区内资源价值最高的区域，包含特别保存区和部分风景游览区，主要为日朗拥措七湖、次乔措、次淋措及其周边区域，面积21.78平方公里（含水域），占风景名胜区总面积的12.65%。

2、二级保护区

二级保护区是风景名胜区内风景名胜资源相对较少、景观价值一般、自然生态价值较高的区域，作为一级保护区外围的缓冲地带，包含主要的风景恢复区和部分风景游览区，主要为沙沧五瀑、热勒拥河谷、索朗峰、次央休、杜鹃山、达森牧场、热拥牧场、泽仁措、楚足牧场等区域，面积75.79平方公里，占风景名胜区总面积的44.00%。

3、三级保护区

三级保护区是风景名胜区内一、二级保护区以外的其他区域，包含发展控制区、旅游服务区和部分风景恢复区，主要为桃坞、那拉岗村（天村）、七湖（热拥牧场）旅游点及楚足牧场旅游点等区域，面积74.67平方公里，占风景名胜区总面积的43.35%。

### （四）分级保护要求

1、一级保护区（严格禁止建设范围）

（1）一级保护区中的特别保存区除必要的科研、监测和防护措施外，不允许进入该区域开展任何人为活动；区内可设立必要的水体监测和动植物保护监测站点，但不得建设任何与资源保护管理无关的设施。

（2）一级保护区中的风景游览区，严禁建设与风景游赏和保护无关的设施，不得安排旅宿床位，禁止安排对外交通，严格限制机动交通工具进入本区。严格控制游客容量，可设置必需的游赏道路和与游赏相关的设施，适当设置与游客救援和安全相关的配套设施。

（3）严格保护古冰川遗迹、冰蚀湖泊群等代表性景观，并对本区内的风景名胜资源及其整体环境进行长期的保护监测。

2、二级保护区（严格限制建设范围）

（1）严禁破坏区内的山体、水体、草甸、植被等各种景观元素，以恢复植被为主，保护景观格局的完整。

（2）加强游览组织管理，控制游客容量，限制与风景保护、风景游赏无关的设施建设，严格限制游览性交通以外的机动交通工具进入本区，可安排直接为风景游赏服务的相关设施。

（3）可安排交通等基础工程设施，严格控制建设风貌，使其与风景资源和自然环境相协调。

（4）严格限制居民点的加建和扩建，允许风景名胜区内居民进行必要的生产、生活活动（如季节性放牧、松茸和虫草采集等）。

3、三级保护区（控制建设范围）

（1）应编制详细规划，有序引导各项建设活动。

（2）严禁破坏那拉岗村（天村）的整体格局和特色，保护人文景观节点。

（3）可在区内合理安排旅游服务设施，应控制其建设功能、建设规模、建设强度、建筑风貌等，与风景环境相协调。

（4）水利设施、基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求。

## 二、资源分类保护

根据风景名胜区主要景源构成，规划将风景名胜区保护分类分为古冰川地质遗迹、森林植被保护、野生动物保护、湿地保护、文物保护、宗教活动场所保护、水体保护、传统村落保护及非物质文化遗产保护及其他保护措施等。

### （一）古冰川地质遗迹保护

日朗拥措、泽仁措、次淋措、次乔措、次央休等冰蚀湖泊群是风景名胜区的核心自然景观，也是古冰川遗迹分布最集中、数量最多、类型最丰富、科考价值最大的区域。具体保护措施如下：

1、加强对古冰川地质遗迹的环境保护，尤其对冰蚀湖泊群、冰川擦痕密集处和典型冰溜面等进行重点保护，合理开展旅游活动。

2、在典型的古冰川地质遗迹旁安置标识解说牌，介绍其类型、成因及科学意义，对游人进行地学知识普及和地质遗迹的保护宣传，提高景点的科学观赏价值。

3、开展环境保护，重点确保高山自然生态系统的完整性和原始性，严格控制温室气体的排放，力争区域内的生态环境不受破坏。

4、明确管理单位，加强对旅游行为的管理，控制游客的规模和数量。

### （二）森林植被保护

1、严格按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《天然林资源保护工程森林管护管理办法》《国家级公益林管理办法》《四川省天然林保护条例》等法律法规的要求，对风景名胜区内的天然林、公益林进行保护，加强天然林管护队伍和基础设施建设，建立健全天然林保护体系。

2、风景名胜区管理机构应协调林草部门对区内的森林资源进行管理和抚育，加强保护风景名胜区内的原生态森林植被群落，对区内的珍稀植物、古树名木挂牌保护，并编号建档，定期检查与管护，必要时采取有效技术措施为其创造良好的生存环境，维护其正常生长。

3、严禁引进外来物种，确保风景名胜区内生物安全。加强巡护，对盗伐林木、毁林开垦等情况，及时发现并及时报告和处理。

4、风景名胜区内建设项目应不占或少占林地，确需占用林地的应尽量减少林木资源的采伐；标牌、安全防护设施、景点等的设置不能影响树木的正常生长发育，杜绝直接在树木上钉挂牌。

5、加强风景名胜区内火源管控，制定森林火灾扑救预案。

6、采用人工造林、补植改造、抚育改造、封山育林等措施，对退化森林进行增加植被覆盖度和郁闭度、改变林分结构等改造，增强森林生态系统稳定性，提升退化森林生态系统水源涵养和生物多样性保护功能；在控制草场载畜量以及实施禁牧、休牧和划区轮牧基础上，采取围栏封育和改良、草地灌溉施肥、补播草种、灭鼠治虫、毒害草防除等措施，实施退化草地植被恢复，改善和提升草地生态系统质量和稳定性，增强其水源涵养和水土保持生态功能。

7、加强风景名胜区内森林病虫害防治，建立森林病虫害防治责任制度，开展森林病虫害的调查、监测、预报、检疫和防治工作。

8、根据2023年5月进行的《乡城县森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查》初步结果，风景名胜区内目前尚未发现外来生物，但是邻近的香巴拉镇其他区域，已发现白花鬼针草、草木犀、粗毛牛膝菊、牛膝菊、欧洲千里光、土荆芥、万寿菊等外来入侵生物。为防范外来入侵物种的侵袭，保护当地生态系统的稳定性，在进行植物造景和实施植被恢复工程时，应选择表现良好的乡土植物，严格控制外来植物入侵。风景名胜区内禁止一切放生活动，避免造成外来生物入侵；同时，对游客和周边群众做好防范外来入侵生物的宣传。

### （三）野生动物保护

风景名胜区内生存着大量野生动物，很多都是珍稀、濒危物种，如林麝、羚牛等。加强对它们的保护是风景名胜区保护的重要工作，动物资源的主要保护措施有：

1、相关管理部门需建立野生动物生态监测体系，配备生态监测人员，监测野生动物的活动踪迹、种群数量和结构等，采取针对性的保护管理措施。

2、以保护站、检查站为基础，加强巡护，控制入山人员，制止破坏野生动物栖息地的行为。建设野生动物抢救设施，配置必要设备，对周边居民及时报告或救治野生动物的行为进行表彰。

3、打击偷猎、下套、陷阱等伤害野生动物行为，保护野生动物安全，对伤害、偷猎野生动物行为及时做出处理。

4、加强对游人、周边居民的宣传教育，减少对野生动物的惊扰、追赶、投食等可能危及安全的行为。

5、引进动物保护方面的专业人才，加大对保护人员的培训，强化技术力量。

### （四）湿地保护

风景名胜区在热勒拥沟河谷上游（七湖至楚足牧场段）存在部分高原湿地，包含灌丛沼泽、沼泽草地、内陆滩涂，面积为484.92公顷。此区域的海拔较高、温度较低，因此植被的生长较为缓慢，加之空气稀薄，生态恢复和修复甚为困难。高原湿地在水源涵养、气候调节、储碳固碳和生物多样性保护等方面发挥着重要作用，科学开展高原湿地保护修复，对着力保护恢复珍稀濒危物种和生物多样性、维持高原生态系统平衡具有重要意义。湿地的保护措施主要有：

1、加强高原湿地保护与修复，恢复退化湿地生态功能和周边植被，增强水源涵养功能。

2、严格控制各类人为活动对湿地生态空间的占用和扰动，确保生态系统质量和生态功能逐渐提高。

3、禁止永久性截断自然湿地水源，不得向湿地排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，严控导致水文过程改变、影响水文联系与自然水位变化的湿地建设工程。

4、严格监管控制湿地不合理的开发利用，实施负面清单管理，有计划地对萎缩的湿地进行生态修复。

5、采用减少地表蒸散、退化湖泊水位恢复工程等技术措施，提升湿地保水蓄水能力、生物多样性保护等生态功能。

6、坚持建管并重。按照“谁审批、谁监管”的原则，落实好湿地管理责任，建立健全湿地建设、管理机制，强化湿地管护、监测工作。

### （五）文物保护

1、风景名胜区范围内现有州级文物保护单位一处（郎拉岗石碉楼），位于那拉岗村（天村），另有不可移动文物那拉岗寺、思姆塔、思姆玛尼堆群、思姆山神祭祀场、那拉岗民居共5处。

2、对文物保护单位的保护范围进行划界立桩，明确保护范围，并根据历史风貌和文物性质对其周边环境进行规划和整治，禁止在不可移动文物周边建设有损文物本体和景观环境风貌的建筑或构筑物。天村景区内的建设活动应当先进行文物影响评估，评估通过后方可开展建设。

3、文物建筑不得随意改建、扩建、加建；在对文物保护单位进行保护修缮的时候需遵守不改变文物原状、最低限度干预、保护文化传统、使用恰当保护技术、防灾减灾等文物保护基本原则，保持原有风貌，并应尽量保存和利用原有可用建筑构件；严格履行报批程序，接受管理部门的监督和指导，并报审批机关验收。

4、加强对文物的保养维修及监测，及时消除影响文物安全的隐患。

5、合理展示、利用不可移动文物，同时加强对文物保护单位的保护管理，避免游览行为对文物产生破坏，完善防火等安全措施。

### （六）宗教活动场所保护

风景名胜区范围内主要有那拉岗寺1处合法的宗教活动场所。

1、风景名胜区内的宗教活动场所，严格执行《宗教事务条例》《四川省宗教事务条例》以及《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》（国宗发〔2017〕88号）等法规规章和规范性文件。

2、除经政府宗教事务部门依法登记的宗教活动场所外，其他场所一律不得组织、举办宗教活动，不得接受宗教性捐献。已依法作为宗教活动场所的不可移动文物，其使用管理人要依法履行保护、修缮和安全等职责，未经依法审批，不得将不可移动文物作为宗教活动场所。

3、对于不合理的改建、扩建和加建部分，应当整治、改造，必要时应予以拆除。同时属于文物保护单位的宗教建筑，还应符合《文物保护法》的要求，加强宗教活动场所周边环境的治理，使其与宗教活动场所风格、氛围及宗教文化相符。

### （七）水体景观保护

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》。水体是本风景名胜区重要的景观资源和成景条件，应采取严格的保护措施。风景名胜区内各接待服务区和居民点，配套污水处理设施，不得将未经处理的生活垃圾和生活污水直接排入河流、湖泊；各水域重要地点要建立水质监测点，定期报告水质情况，并提出调整措施；禁止破坏水源涵养林、护岸林或者与水源保护相关的植被；禁止向水体倾倒废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；禁止向水域排放废水。

风景名胜区内的饮用水源保护区划定和保护措施应严格执行《饮用水水源保护区划分技术规范》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，确保饮用水安全。风景名胜区内的西洼组取水点（索朗地表水取水点）为乡城县农村安全饮水项目取水点，是那拉岗村、雨洼村、水洼乡的饮用水取水点，取水点水质检测达标（水质检测报告见基础资料汇编附件），应按照《饮用水水源保护区划分技术规范》划分其水源保护区范围。地表水饮用水水源保护区范围内，应当按照《四川省饮用水水源保护管理条例》的相关规定进行严格管理。

（八）传统村落保护

那拉岗村（天村）为第四批四川省传统村落。

1、严格按照《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》《四川省传统村落保护条例》等相关要求，对已公布的传统村落进行保护。目前那拉岗村（天村）传统村落尚未编制保护规划，建议规划期内尽快编制传统村落保护发展规划。

2、应当保持那拉岗村（天村）村落传统格局和历史风貌的完整性，不得改变与其相互依存的自然环境，维护文化遗产形态、内涵和村民生产生活的真实性、延续性。尊重村民的生活习惯和生产方式，改善传统村落生产生活条件，保障原住村民在原址居住的权利，合理开发利用，促进村落原有形态、生活方式的延续传承。保护重点包括村落传统格局、整体风貌、传统建筑、历史环境要素、传统文化等。

3、优先将那拉岗村（天村）传统村落纳入乡城县域旅游线路当中，在游客中心内和村落广场对主要历史遗存、非物质文化遗产进行宣传介绍，并对文物古迹、传统历史建筑、古树名木、非物质文化遗产保护传承相关场所等保护对象实行挂牌保护。保护石古碉堡、郎拉岗石碉楼等古建筑以及有特色的人文景观和民俗风情；保护生活巷道空间比例和尺度；控制建筑形式、高度、体量、材料、色彩。

4、整治建筑风貌：保护传统历史建筑，对个别构件进行更换和整理，要求修旧如旧，如实反映历史风貌；涉及的古建筑如为文物点，应该按照文物保护法和文物古迹保护准则的要求，对新建的现代建筑进行梳理，与传统风貌冲突不大的进行整治，拆除对传统风貌影响较大的建筑。

5、传统建筑保护利用：那拉岗村（天村）包含10座传统藏式民居院落，鼓励合理开发利用传统村落内的历史文化资源，在不破坏基本建筑结构的前提下，可以利用传统建筑作为村史馆、博物馆、传习所、文化站等场所，设立文化创意产业、传统技艺体验等基地，开展民俗文化体验活动，传承优秀传统文化。

### （九）非物质文化遗产保护

乡城县有疯装锅庄、笑宴两项省级非物质文化遗产，风景名胜区内那拉岗村（天村）的阿布千千是非物质文化遗产疯装锅庄的传承人。

1、加强非物质文化遗产的挖掘和研究，结合文旅活动形成特色旅游项目。

2、建立非物质文化遗产展示平台，健全展示体系。

3、重视对非物质文化遗产的数字影像记录和传承人的培养。

### （十）其他保护措施

完善能源结构，完成风景名胜区主要聚居点及住宿点的能源供应基础建设工作；对现有牧场等资源进行规范化管理、制定相关管理办法，使其与风景名胜区保护及开发相协调；在风景名胜区进行科研教学、考察实习、采集标本、影视摄制，须报经管理部门批准，并在限定时间、范围、内容、方式等条件内进行；加强环境保护宣传。

## 三、建设控制管理

### （一）管理机构

风景名胜区的管理组织机构缺乏，未设立相关的管理机构，不能有效的覆盖整个风景名胜区，存在较大的提升和完善空间。

规划管理局——保护站管理模式。形成1局2站的布局结构。设置风景名胜区管理局：管理局在林草主管部门指导和监督下，统一行使风景名胜区内风景资源的保护和管理工作。管理局下设那拉岗村（天村）管理站（管辖天村景区、索朗景区、达森景区）和七湖管理站（管理次淋措景区、泽仁措景区和七湖景区），配套相关人员机构，针对各个景区、景点进行具体的保护、规划、建设、宣传、推广、营运管理。管理局、管理站配套相应的人员和设备，配置必要的监测设备，加强对风景名胜区的保护和监测管理。

### （二）分区设施控制管理

风景名胜区内因生产、生活及旅游要求，需要进行必要的设施建设，根据风景名胜区的具体情况，可分为11种类型，具体见下表：

表2-1分区设施控制与管理一览表

| 设施类型 |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 | 三级保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特别保存区 | 风景游览区 |  |  |
| 1、道路交通 | 索道、缆车、铁路、高等级公路 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 机动车道、停车场 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 栈道 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 土路 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 石砌步道 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 其他铺装 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2、餐饮 | 饮食点 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 野餐点 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 餐厅 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 3、住宿 | 野营点 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 家庭客栈 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 小型宾馆 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 中型宾馆 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
|  | 大型宾馆 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 4、宣讲咨询 | 解说设施 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 咨询中心 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5、购物 | 小卖部、商亭 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 商摊集市 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 商店、银行金融 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 大型综合商场 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 6、娱乐设施 | 大型文化、体育和娱乐设施 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
|  | 中型文化、体育和娱乐设施 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 小型文化、体育和娱乐设施 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7、管理设施 | 行政管理设施 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 景点保护设施 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 游客监控设施 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 环境监控设施 | ◯ | ● | ● | ● |
| 8、游览设施 | 风雨亭 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 休息凳椅 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 景观小品 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9、保健 | 卫生救护站（无床位） | ✕ | ◯ | ◯ | ● |
|  | 医院（有床位） | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 疗养院（有床位） | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 10、基础设施 | 邮政设施 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 电力设施 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 电讯设施 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 给水设施 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 排水管网 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 环卫设施 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 防火通道 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 消防设施 | ✕ | ◯ | ● | ● |
|  | 防洪设施 | ◯ | ◯ | ● | ● |
| 11、其他 | 科教、纪念设施 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 节庆、乡土类设施 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 宗教设施 | ✕ | ✕ | △ | △ |
| 注：●应该设置，○有条件可以设置（需论证），△可保留不宜设置，✕禁止设置 |  |  |  |  |  |

### （三）分区活动控制管理

当地居民及游客活动对风景名胜区内风景资源环境影响巨大，对其进行管理是风景名胜区保护工作中重要的一环，各分区控制管理要求见下表：

表2-2分区活动控制管理一览表

| 活动类型 |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 | 三级保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特别保存区 | 风景游览区 |  |  |
| 旅游活动 | 1、按指定路线游览 | ✕ | ● | ● | ● |
|  | 2、探险登山 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 3、骑自行车游览 | ✕ | ✕ | △ | △ |
|  | 4、摄影、摄像 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 5、采摘采收 | ✕ | △ | ◯ | ◯ |
|  | 6、垂钓 | ✕ | ✕ | △ | △ |
|  | 7、篝火晚会 | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
|  | 8、烧烤 | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
|  | 9、射击、射箭 | ✕ | ✕ | △ | △ |
|  | 10、室外歌舞集会 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 11、水上运动 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 12、山地运动 | ✕ | ✕ | △ | △ |
|  | 13、极限运动 | ✕ | ✕ | △ | △ |
|  | 14、野营 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 15、民俗节庆 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
|  | 16、劳作体验 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 经济社会活动 | 1、伐木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
|  | 2、采药、挖根 | ✕ | ✕ | △ | △ |
|  | 3、开山开石、采矿挖沙 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
|  | 4、放牧 | ✕ | △ | △ | △ |
|  | 5、人工养殖、种植 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
|  | 6、抽取地下水 | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
|  | 7、构建堰坝 | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
|  | 8、商业活动 | ✕ | ✕ | △ | ◯ |
| 科研活动 | 1、采集标本 | △ | △ | ◯ | ◯ |
|  | 2、钻探 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
|  | 3、观测 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|  | 4、科教摄影摄像 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 管理活动 | 1、标桩立界 | ◯ | ● | ● | ● |
|  | 2、植树造林 | ◯ | ◯ | ● | ● |
|  | 3、灾害防治 | ◯ | ● | ● | ● |
|  | 4、引进外来树种 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
|  | 5、监测 | ◯ | ● | ● | ● |
|  | 6、解说活动 | ◯ | ● | ● | ● |
| 注：●应该开展，○允许开展，△有条件允许开展（有条件许可开展的的活动应通过管理机构或其他相关管理方的许可后方可开展），✕禁止开展 |  |  |  |  |  |

### （四）建设项目与建筑风貌控制

1、建筑风貌控制

（1）标志和景观建筑：按照当地传统建筑风貌，融入当地的人文与自然环境，与历史文化、山水林木取得内在和外在的紧密联系，具有强烈的标志感；

（2）服务建筑：其服务功能、生活方式应力求现代化，避免形成普通农村乡场建筑沿路排布、农房夹道的状况。严格控制风景名胜区建筑风貌，其建筑总体形象应吸取当地传统民居建筑的特征，在体量、造型、用材和色彩上，有机地融于当地社会和自然环境。

（3）建筑强度：新建或改造民房建筑高度控制在3层12米以下（屋脊高度或女儿墙高度）；新建旅游管理、旅游服务等设施，建筑高度控制在3层16米以下（屋脊高度或女儿墙高度），建筑密度不超过40%。

2、民房建设

那拉岗村作为四川省传统村落，应保护历史建筑、保持传统建筑风貌与街巷肌理，新建筑不应超过现有建筑高度，并且风貌、体量要与周围历史建筑相协调。区内农房其使用功能、生活质量和建筑标准应逐步现代化，但建筑风貌必须保持风景化和乡土化，按传统藏居形式建设，严禁出现城市化的小洋楼和方匣子进入风景名胜区，提高文化品位层次。

3、建设项目控制

风景名胜区内的所有建设项目必须符合《风景名胜区条例》的要求，建设项目必须以风景名胜区总体规划为依据，风景名胜区总体规划中没有的建设项目，原则上不允许建设，但若建设项目属于重大基础设施、与游览相关的设施建设，需要编制建设项目对风景名胜区影响评价报告，并报风景名胜区总体规划原审批部门审查，最终确定是否能够建设。

对符合风景名胜区建设要求的项目必须严格执行水土保持、地灾评估、环境影响评价和“三同时”制度。

### （五）风景名胜区详细规划

风景名胜区详细规划，应当符合风景名胜区总体规划。

风景名胜区详细规划应当根据核心景区和其他景区的不同要求编制，确定基础设施、旅游服务设施、文化设施等建设项目的选址、布局与规模，并明确建设用地范围和规划设计条件。

## 四、生态环境保护

### （一）生态环境现状

1、大气

根据乡城县 2021 年空气质量监测数据显示，全县环境空气质量有效监测天数为 100%，优良天数达 100%，无重污染天数。

2、水质

风景名胜区属金沙江流域硕曲河段，根据乡城县生态环境局《2022年乡城县生态功能区县域生态环境质量检测（1月-3月）》监测报告显示，硕曲河水洼乡段水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ标准值，可适用于集中式生活饮用水、地表水源一级保护区等。

3、噪声

风景名胜区内噪声来源主要为道路交通噪声，噪声影响不大。昼间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准限值，道路交通声环境总体较好。

4、居民及旅客活动

风景名胜区内仅有那拉岗村（天村）1个居民点，主要从事农牧业生产，偶有零散游客进入景区旅游观光。居民点设有垃圾收集池，垃圾定期转运。居民点和景点目前均未设置污水收集处理设施，生活污水自然排放。

### （二）生态环境保护目标

按照甘孜州“三线一单”要求：（1）乡城县香巴拉镇硕曲河控制单元水质目标为达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ级标准，风景名胜区位于水环境质量底线管控分区中的一般管控区。饮用水水源保护区内严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等相关法律法规要求。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。严格落实排污许可证制度，持证排污，达标排污。（2）根据大气环境质量底线，2025年乡城县大气环境质量PM2.5 目标值为11.3μg/m3，2035年乡城县大气环境质量PM2.5 目标值为11μg/m3；风景名胜区位于大气环境质量分区的优先保护区，环境空气达到一级功能区要求，禁止新建存在易燃易爆、有毒有害物质（如危险化学品、危险废物、挥发性有机物、重金属等）的建设项目（加油站、油库等生产生活必须项目除外）。

根据风景名胜区的自然条件与风景资源分布特点，结合风景名胜区总体规划和结构布局要求，按照《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》《声环境质量标准》以及甘孜州“三线一单”的要求实施分级生态环境保护。

1、一级保护区

大气环境质量达到一级标准；水域水质达到 Ⅰ 类标准，污水禁止外排；声环境优于0类标准。

2、二级保护区

大气环境质量达到一级标准；水域水质达到 Ⅱ 类标准，污水必须全部处理达标；声环境优于0类标准。

3、三级保护区

大气环境质量达到一级标准；水域水质达到 Ⅱ 类标准，污水必须全部处理达标；声环境优于1类标准。

表2-3 生态环境保护目标表

| 分级保护区划 | 大气环境质量 | 水环境质量 | 环境噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | 达到一级 | 达到 Ⅰ 类 | 优于 0 类 |
| 二级保护区 | 达到一级 | 达到 Ⅱ 类 | 优于 0 类 |
| 三级保护区 | 达到一级 | 达到 Ⅱ 类 | 优于 1 类 |

### （三）生态环境保护要求

1、依据保护分区进行管控

依据保护规划划定的三个级别的保护分区，制定相应的保护培育规定，对建设行为和人为活动行为进行明确的规定。执行保护分区管理规定有利于降低人类活动对自然生态的不良影响。

2、加快生活垃圾整治

在设施规划中关于环卫设施规划的基础上，完善垃圾处置基础设施，在旅游村、旅游点、服务部建立垃圾分类收运转运系统，近期实现村庄生活垃圾无害化处理，中远期建成风景名胜区生活垃圾处理无害化处理。积极推进固体废物减量化、资源化和无害化。

3、实施水污染防治

在设施规划中关于污水收集处理设施的基础上，通过垃圾收集、无水公厕等环保、环卫基础设施建设，加强重点区域的垃圾、污水等污染源的治理、消除污染隐患，使风景名胜区内的水体和水生态系统保持健康状态。

4、完善大气污染综合治理

严格控制风景名胜区内大气污染物排放总量，积极推广使用清洁能源，如对居民建议使用液化气、太阳能、电等清洁能源，替代木材作为燃料。对风景名胜区内已规划和尚未建设的游览设施的环境容量做出合理安排。

5、强化声环境管控

做好风景名胜区内服务网点的合理布局，减少对游览区域和保护区域周围环境的噪声污染。

6、推进生态环境修复

（1）草原生态保护修复：对风景名胜区内草场局部退化、水源涵养能力下降等问题，采取划区轮牧、围栏封育建设、补播改良、草地修复、鼠虫害和毒杂草防治等配套技术推进草原生态保护修复，提高草原综合植被盖度和高度，增强草原生态系统服务功能。

（2）建设项目的生态修复：对因基础设施和旅游服务设施等建设项目造成的环境破坏区域进行生态修复，栽植本土树种，构建动植物生境，提升生物多样性水平。

## 五、保护规划实施建议

依据风景名胜区的现状特征与今后的发展要求，为了协调处理保护培育、开发利用及经营管理的有机关系，特提出以下保护规划实施建议：

### 设立风景名胜区管理机构

- 尽快设立风景名胜区管理机构，以便于风景名胜区资源管理、保护及建设工作开展。因风景名胜区整合优化，原地质公园整合为风景名胜区，可由地质公园管理中心整体改编为风景名胜区管理机构。

### （二）重视保护培育

充分重视保护培育规划的重要性和必要性，管理部门应将其作为风景名胜区建设开发的指导性蓝本，加强宣传保证实施；风景名胜区管理机构中应设立专门机构实施保护培育规划，通过制定具体措施，实现保护培育规划提出的要求。

### （三）注重文物保护

对史迹、文物保护单位要严格按照国家《文物保护法》等有关规定进行保护、维修和适当恢复，以增强风景名胜区的文化内涵。

### （四）加强综合整治

加强对与现保护规划相抵触地区的综合整治工作，近期重点抓好对旅游游览、接待服务设施项目的治理。

# 第三章  关于游赏规划的说明

## 一、游客容量

### （一）一次性容量和日游客容量

游线的游客数量指标选取10m2/人进行计算，对主要的景点采用面积法进行计算，选取100m2/人作为指标进行计算。最终一次性游客容量为13200人/次，日游客容量为20600人次/日。计算过程见下表：

表3-1游客容量计算一览表

| 景区名称 | 类别 | 计算面积（㎡） | 计算指标 （㎡/人） | 一次性容量 （人/次） | 日周转率（次） | 日游客容量 （人次/日） | 日极限游客量（人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天村景区 | 游步道 | 2700m*1.5m=4050 | 10 | 405 | 2 | 810 | 2025 |
|  | 那拉岗村（天村） | 51000 | 100 | 510 | 2 | 1020 | 2550 |
| 索朗景区 | 游步道 | 12800m*1.5m=19200 | 10 | 1920 | 1 | 1920 | 4800 |
|  | 本仍草场 | 70000 | 100 | 700 | 1 | 700 | 1750 |
| 达森景区 | 游步道 | 3200m*1.5m=4800 | 10 | 480 | 1 | 480 | 1200 |
|  | 达森牧场 | 130000 | 100 | 1300 | 1 | 1300 | 3250 |
| 七湖景区 | 游步道 | 14800m*1.5m=22200 | 10 | 2220 | 2 | 4440 | 11100 |
|  | 热拥牧场 | 130000 | 100 | 1300 | 2 | 2600 | 6500 |
| 泽仁措景区 | 游步道 | 13900m*1.5m=20850 | 10 | 2085 | 2 | 4170 | 10425 |
|  | 泽仁虫草牧场 | 51000 | 100 | 510 | 1 | 510 | 1275 |
| 次淋措景区 | 游步道 | 6000m*1.5m=9000 | 10 | 900 | 2 | 1800 | 4500 |
|  | 楚足牧场 | 90000 | 100 | 900 | 1 | 900 | 2250 |
| 合计 |  |  |  | 13230 |  | 20650 | 51625 |

（二）日极限游客容量和瞬时游客容量

日极限容量是应对节假日高峰期游客量陡增，局部景点和游线存在安全隐患，需要对游客数量进行控制的参考性指标。由于当前缺乏对极限容量的监测数据，本规划通过以日游客容量的2.5倍计算日极限游客容量，即51000人次/日。

风景名胜区日极限游客容量和瞬时游客容量应作为日常安全管理的重要指标，应监测高峰期游客进入风景名胜区的数量，并在各景点、景区、游线游客量接近一次性容量后加强监测管理力量，提升安全保障级别，避免安全事故发生。同时应加强日常游客监测，建立游人数量、游赏体验和游赏安全之间的联系，及时调整瞬时极限游客容量指标并应用于实际管理中。

### （三）年游人规模

因风景名胜区内旅游服务配套设施的限制，景区内旅游基本处于停滞状态，按照2021年基础游客数据3000人计算，2023-2025年随着疫情的稳定和基础服务设施建设的完善，2023年游客增长率取100%，2024-2025年游客增长率取200%，预计到2025年游客量达到2.4万人次/年；因风景名胜区前期游客基数较小，随着可达性的提高、配套设施的完善以及知名度的提升，规划期内都会保持较高的游客增长率，此后每年逐步稳定递增（参考甘孜州近年游客增长率48.7%），2026-2030年每年按照游客增长率50%计算，2031-2035年游客增长进入平稳期，每年按照游客增长率40%计算，至2035年游客规模达到98万人次/年。

## 二、景区规划

### （一）现状分析

风景名胜区内目前可供游览的主要景点为沙沧五瀑、天村、七湖、泽仁措等区域，均为处于原始状态，尚未进行旅游开发。主要问题表现在：

1、目前没有建立健全完善的标识系统，缺乏科普教育和解说系统。

2、缺乏游步道、栈道等旅游基础设施，景点可达性较差；

3、缺乏导游咨询、餐饮住宿等旅游服务设施，游览体验感较差。

### （二）景区划分

按自然地理分布和景观相对集中的特点，将风景名胜区划分为六个景区。六个景区包括：天村景区，以人文、生态景观为主；索朗景区，以高山草甸植物群落景观为主，同时兼有人文景观石古碉堡；达森景区，以高山杜鹃和高山牧场自然景观为主；七湖景区，以冰蚀湖泊、高山草甸植物群落景观为主；泽仁措景区，以冰蚀湖泊群景观为主；次淋措景区，以高山牧场和冰蚀湖泊景观为主。

### （三）景区规划

1、天村景区

（1）范围面积：位于风景名胜区北部，面积为14.23平方公里，景源集中分布于热勒拥沟沿线及那拉岗村（天村）周边区域，包含原始森林、沙沧五瀑、桃坞、热勒拥沟河谷、那拉岗村（天村）传统藏寨等。

（2）资源特色：自然河谷、原始森林、瀑布、藏式传统村落等自然人文景观。

（3）规划构想：本景区以民族文化风情资源和自然生态景观为支撑，通过现有景点、村庄风貌改造和游览服务设施提升完善，重点开展民俗文化风情体验、非遗文化展示表演、非遗文创、生态观光、乡村休闲等活动。

（4）游赏主题：以文化体验为主题。

（5）规划要点：保护香巴拉康巴文化场地的原真性，对地质遗迹和人文景观资源进行保护；丰富天村景区内的旅游服务业态，打造成为香巴拉七湖的旅游集散大本营；挖掘民族文化特色，对整体村庄的整体村容村貌进行整治，形成风情特色文化村落。

2、索朗景区

（1）范围面积：位于风景名胜区中西部，面积为24.39平方公里，景源主要分布于热勒拥河谷西侧，包含索朗峰、本仍草场、石古碉堡等。

（2）资源特色：景观特色以高山草甸植物群落景观为主，同时兼有人文景观石古碉堡。

（3）规划构想：本景区以生态自然景观为支撑，通过对现有景点的梳理，完善旅游步道和观景点的设施建设，重点开展生态观光、登山徒步、科普教育和研学旅游等活动。

（4）游赏主题：以生态观光科普教育为主题。

（5）规划要点：保护生态环境、对重要景点进行梳理，并建设景点之间的连接步道和观景点；建设生态露营地和其他旅游服务设施体系，完善景区标识解说系统；开展登山徒步、生态观光、科普研学等活动。

3、达森景区

（1）范围面积：位于风景名胜区中东部，面积为13.83平方公里景源主要集中在达森牧场，包含达森牧场、杜鹃山等景点。

（2）资源特色：景观特色为高山杜鹃花海和高山牧场景观。

（3）规划构想：本景区以高山杜鹃花海特色景观为支撑，具有一定的季节性，重点通过旅游步道建设和观景点设施建设解决游客的进入和观览活动，重点开展高山杜鹃花海观光等活动。

（4）游赏主题：以高山杜鹃观光为主题。

（5）规划要点：保护生态环境、维护高山杜鹃花海景观；完善旅游步道和观景点等旅游服务设施体系，完善景区标识解说系统。

4、七湖景区

（1）范围面积：位于风景名胜区西南部，面积为23.11平方公里，景源主要分布在日朗拥措七湖湖群周边和热拥牧场周边，主要景点包含日朗拥措七湖、布该牧场、日朗拥草甸、蛇泉、牛棚子等景点。

（2）资源特色：景观特色为冰蚀湖泊、高山草甸植物群落景观。

（3）规划构想：围绕日朗拥措七湖重点开展冰蚀湖泊观景、峡谷穿越、古冰川地貌观光游赏为主题的旅游活动，未来建设成为户外徒步旅游观光目的地。

（4）游赏主题：以冰蚀湖泊观光为主题。

（5）规划要点：完善基础设施布局，建设游步道，增加游客的可达性；建设七湖旅游点和游客服务中心；大力开展高原湖泊观景、峡谷穿越、户外登山徒步和古冰川遗迹观光、地质奇观科考旅游等相关旅游活动，建立青少年科普教育基地，组织四川及全国有关院校野外实习，由专业教师带队指导。与旅行社合作，开辟地质科普研学项目，对象为全省乃至全国的中学地理教师、中小学生，邀请专业教师进行现场教学指导，并不定期组织以地质遗迹为主题的学术研讨会和科学考察活动，邀请国内外学者进行科考和讲学，通过联合申报研究项目推动风景名胜区地质遗迹保护和科普教育。

5、泽仁措景区

（1）范围面积：位于风景名胜区南部，七湖景区南侧，面积为13.67平方公里主要景点包含泽仁措、次乔措等冰蚀湖泊群以及部分杜鹃林。

（2）资源特色：景观特色为冰蚀湖泊群景观。

（3）规划构想：以泽仁措为核心开展冰蚀湖泊观景和生态观光等旅游活动，完善旅游步道、观景点和其他旅游服务设施。

（4）游赏主题：以高原圣湖观光为主题。

（5）规划要点：完善基础设施布局，建设游步道和观景点，增加游客的可达性和完善观景体系；开展高原圣湖观景和生态观光、开展标本采集、地质摄影、地质知识竞猜、科普教育等相关旅游活动。

6、次淋措景区

（1）范围面积：位于风景名胜区最南端，面积为10.40平方公里主要景点包含楚足牧场、次淋措等景点。

（2）资源特色：景观特色为高山牧场和冰蚀湖泊景观。

（3）规划构想：以次淋措湖群为核心开展冰蚀湖泊观景和高山牧场体验等旅游活动，完善旅游步道、观景点和其他旅游服务设施，加强与稻城交通连接，形成风景名胜区的次入口。

（4）游赏主题：以冰蚀湖泊观光和高山牧场体验为主题。

（5）规划要点：完善基础设施布局，建设游步道和观景点，增加游客的可达性和完善观景体系；打通与稻城县的交通连接，引流稻城亚丁游客进入风景名胜区；建设楚足牧场旅游点；开展冰蚀湖泊观景、生态露营和高山牧场体验等旅游活动。

### （四）风景名胜区游程规划

1、一日游

乡城—那拉岗村（天村）—石古碉堡—布该牧场—七湖—乡城。

乡城—那拉岗村（天村）—石古碉堡—杜鹃山—七湖—泽仁措—次淋措—乡城。

2、二日游

远期：乡城—桃坞—沙沧五瀑—那拉岗村（天村）—珍珠滩—石古碉堡—热拥牧场（露营）—七湖—泽仁措—楚足牧场—次淋措—稻城。

远期：稻城—次淋措—泽仁措—楚足牧场（露营）—七湖—热拥牧场—索朗峰—杜鹃山—那拉岗村（天村）—桃坞—沙沧五瀑—乡城。

## 三、典型景观规划

风景名胜区主要包括“科考价值极高的冰蚀湖泊地貌景观”和“浓郁独特的民族风情”两大典型景观。典型景观区域是风景名胜区游客游览的主要区域，应严格控制游客规模，严格规定游人活动范围，当游客规模出现超载时，应引导游客向风景名胜区其他区域进行分流，防止因为风景游赏活动的失控而影响游客生命安全和景观生态环境的情况发生。

### （一）冰蚀湖泊地貌景观

包括七湖景区、泽仁措景区和次淋措景区。保护景区内冰蚀湖泊的自然形态水体岸线，做好水体水质检测，结合周边自然植被和生态群落，按照冰蚀湖泊景观的脆弱度、景观价值、可达性等因素分为近距离游赏景观（日朗拥措<瑞措、龙措、那隆措、雍哲措>、蛇泉、泽仁措、翡翠海和次淋措）、远距离观赏景观（次乔措、日朗拥措<林如措、班落措>），通过主要交通线路联系各个景区，景区内以“车行+徒步”相结合的方式开展游览，以七湖和楚足旅游点为游览支撑，在日朗拥措、杜比可山、泽仁牧场、泽仁措、翡翠海、次淋措服务部为游客设置小卖部、休息亭等旅游服务设施，并在湖群周边（河道管理范围外）设置4处观景点。

### （二）浓郁独特的民族风情

主要游览区域为天村景区，以传统藏寨、石古碉楼等建筑景观资源和康巴人文风情资源为代表，利用“车行+徒步”相结合的方式进行游览。结合那拉岗村（天村）游客中心设置旅游车站和观光车站点，植入民宿和特色餐饮等旅游业态，形成风景名胜区的旅游大本营。

## 四、解说展示场所与方式

风景名胜区总体上处于未开发状态，因此除在重要的交通入口和天村景区处有部分的标识指示牌外，其余的解说系统和标牌均未布局建设，需要进一步完善规划建设。

### （一）解说展示场所

1、游客中心：保留位于那拉岗村（天村）的游客中心，在七湖景区新建一处咨询服务中心，在进入主要风景名胜区前为游客提供综合服务，包括讲解、咨询、引导以及基本的商业服务；在楚足牧场旅游点、沙沧服务部、日朗拥措服务部、杜比可山服务部、次央休服务部、达森牧场服务部、泽仁牧场服务部、泽仁措服务部、翡翠海服务部、次淋措服务部设置咨询点。

2、入口与游步道：根据游览解说需要，在景区入口、重要景观景点和游步道两侧设立解说牌、指示牌和警示牌。

### （二）解说展示方式

1、导游解说：以具有能动性的专业导游向游客进行主动的、动态的信息传导为主要表达方式。其职责包括：信息咨询、导游咨询、现场解说。

2、语音导览：提供个人化的导览服务，游客可租借轻巧语音导览工具，依个人兴趣、游览速度，自由游览，聆听导览解说。

3、设施展示：由数字化技术、书面材料、标准公共信息图形符号、语音等设施、设备向游客提供静态的、被动的信息服务。它的形式多样，包括幻影成像、视听媒体、介绍标牌、室内展示、出版品与印刷品等。解说设施的风格、色彩应与周边景观协调，采用环保材质。

### （三）标志系统

风景名胜区入口标志分别设置于国道G549雨洼村景区交通入口处以及天村景区的进入位置；景点标志则设于风景名胜区的各个景点处。风景名胜区标志应位置显眼、效果醒目；景区标志应位置较显眼、效果较醒目；景点标志则形象要醒目，同时又要与环境协调，切忌破景、障景和霸景；文字采用中、英、日、韩以及藏文。

# 第四章 关于设施规划的说明

## 一、旅游服务设施规划

### （一）客源分析与游人规模预测

1、旅游客源市场的发展趋势

旅游业已经成为我国的战略性支柱产业。根据国家文旅部的预判，我国旅游业已进入最好的发展时期。从旅游业成长的阶段特征和环境条件评判，未来我国旅游业仍将处于快速发展的上升期。全面建成小康社会对旅游业发展提出了更高要求，为旅游业发展提供了重大机遇，我国旅游业将迎来新一轮黄金发展期。

疫情暴发使人们越来越关注自身的健康状况，出于保健涵养的考虑，各类偏向于体育、探险、养生、亲近自然的综合性户外度假项目，将有机会成为新的热点。疫后约36%的中国旅游者对山地旅游感兴趣。携程网数据显示2020年4月山地旅游关注度已达2019年同期一半以上水平。疫情之后的山地旅游关注热度不减、持续上升。

后疫情时代，人们的旅游观念也有了明显的变化，近郊游、户外、露营等市场被进一步激活。帐篷酒店也开始作为露营中不可分割的类型展现独特的魅力。如何拥抱自然、保护自然、爱护自然，露营这种与自然融为一体的住宿方式越来越得到青睐。国内露营地市场从2014年开始到2021年，实现了四倍增长，规模从77.1亿元猛增至299亿元，预计2022年增速达到18.6%，市场规模达到354.6亿元。

风景名胜区依托良好的冰蚀湖泊资源和绝佳的徒步条件迎来二次跨越，并赶上国内露营发展的黄金市场机遇。

2、客源市场影响因素分析

乡城县香巴拉七湖风景名胜区是具有全省乃至全国性吸引力的风景名胜区，其独特的自然山水风光及康巴文化在周边省市范围、国内范围都具有广阔的市场。从现状情况看，由于受开发建设水平等条件的限制，游客数量一直处于较低水平，2021年游人约3000人次。

从发展趋势来看，将有多方面的有利因素：

（1）风景名胜区位于甘孜藏族自治州乡城县，青藏高原的东南缘，距离主要的客源市场较远，基本是一块很少受到人为破坏的天然净土，丰富的自然景观，原始的地质环境，加上“香格里拉环线”等旅游资源的价值附加和品牌影响，必定会形成对游客具有强大吸引力的、独具特色的生态旅游产品；

（2）随着西部大开发和大香格里拉的整体规划，风景名胜区的外部旅游环境将得到突破性改善；风景名胜区位于大香格里拉旅游带，随着风景名胜区的逐步建设成熟，风景名胜区客源十分广泛；如随着亚赤路（亚亚路）的通车，稻城亚丁至乡城通行更加便利，可预计乡城游客人数将进一步增长。水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路）竣工后，开辟由乡城——七湖——亚丁游线，可预计风景名胜区游客数量将进行爆发式增长。

（3）风景名胜区围绕康巴风情体验旅游为主题，大力发展风景旅游、休闲度假、生活体验等多元业态，可以预计风景名胜区在近期将进入快速发展时期，远期将会是平稳发展时期。

（4）随着国家十九大乡村振兴战略的提出，以及十八大精准扶贫战略的推行，甘孜州乃至乡城县将迎来一波新的发展浪潮。可预计随着甘孜州的经济腾飞，旅游经济必将随之发展，必将带来新的机遇及挑战。

部分不利因素：

①与周边风景名胜区（稻城亚丁、贡嘎山等）景观资源具有相似性、势必分流游客。

②可达性较差，出行时间较长导致非长假期间难以吸引游客。

③受高原地区海拔影响，对游客身体条件有一定要求，对目前国内主流离退休旅游群体及携低龄儿童家庭出游游客有一定限制。

3、目标客源市场定位及市场结构

（1）由于风景名胜区的主要旅游路线上基本属于比较原始的状况，主要景区的游览方式均为步行，但同时也因为其原始性和神秘性而对广大旅游者形成一种挑战和强大的吸引力，而且这种挑战将随着国民经济的发展和民众文化素质的提高会愈来愈强烈。鉴于此，风景名胜区的主要客源定位为中青年客源（人次比例应在70%以上）。

（2）关于旅游需求结构。根据统计，目前国内观光型旅游仍占主导，但长期来看休闲度假的需求将持续扩大。根据风景名胜区的特点，应重点开发带有鲜明生态旅游特征的观光游览和民族风情休闲体验两个客源市场，并适当关注野营探险、科学考察和研学旅游的客源市场。

（3）关于客源市场地理结构。据调查，目前本地区的游客绝大多数来自成渝地区。另据有关邻近稻城亚丁的客源市场分析研究资料，确定本区客源市场开发的总体定位为：

基础市场（一级目标市场）——主要以云南、成渝经济区为主的市场；

主体市场（二级目标市场）——主要以全国其他省市的客源市场为主；

机会市场与边缘市场（三级目标市场）——主要以欧美、东南亚为主的境外市场。

### （二）旅游服务设施现状

风景名胜区内的接待设施主要依托天村景区，因游客数量较少和村庄留守人口多为老年人的特征，目前接待能力有限，除位于那拉岗村（天村）的游客接待中心外（尚未投入使用），基本无其他旅游服务设施。

存在问题：

1、缺乏统一的规范化管理，建设水平和服务水平需要提升；

2、未能与景区结合，抓住游客的消费喜好形成特色；

3、缺乏对接待设施的总体谋划和定位，没有引导人口回流的动力。

### （三）旅游服务设施规划布局

1、旅游服务设施结构

旅游服务设施布局以风景名胜区外围依托为主，风景名胜区内配置为辅。风景名胜区范围内为旅游村、旅游点、服务部的布局方式：外围依托为风景名胜区名胜周边的城镇，主要依托乡城县。游览设施的分级配置有三方面原则约束：一是本身有合理的级配结构，便于自我有序发展；二是这种级配结构，能适应社会的多种需求，同依托城镇的级别相协调；三是各类设施的级配控制，应同该设施的专业性质及其分级原则相协调。

（1）旅游村、旅游点

风景名胜区内设置那拉岗村（天村）1处旅游村，七湖（热拥牧场）旅游点和楚足牧场2处旅游点。每个旅游村、旅游点根据自身环境条件、周边资源情况，各具特色。配套咨询点、餐饮、住宿等基础设施。为近距离观赏冰蚀湖泊和体验游牧文化生活，七湖（热拥牧场）旅游点以七湖游客中心、露营地为主；楚足旅游点以露营地和生态类型旅游服务设施点为主。

（2）服务部

沙沧、日朗拥措、杜比可山、达森牧场、次央休、泽仁牧场、泽仁措、翡翠海、次淋措9处服务部。

该级旅游服务设施不得安排旅游床位，可设置休息点、饮食点、公厕、垃圾收集点、旅游商品售卖点等设施。

表4-1旅游服务设施与旅游服务基地分级配置表

| 设施 类型 | 设施项目 | 服务部 | 旅游点 | 旅游村 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、旅行 | 1.非机动交通 | ▲ | ▲ | ▲ | 步道、马道、自行车道、存车、修理 |
|  | 2.邮电通讯 | △ | △ | ▲ | 话亭、邮亭、邮电所、邮电局 |
|  | 3.机动车船 | ✕ | △ | △ | 车站、车场、码头、油站、道班 |
|  | 4.火车站 | ✕ | ✕ | ✕ | 对外交通，位于风景名胜区外缘 |
|  | 5.机场 | ✕ | ✕ | ✕ | 对外交通，位于风景名胜区外缘 |
| 二、游览 | 1.审美欣赏 | ▲ | ▲ | ▲ | 景观、寄情、鉴赏、小品类设施 |
|  | 2.解说设施 | ▲ | ▲ | ▲ | 标示、标志、公告牌、解说图片 |
|  | 3.游客中心 | ✕ | △ | ▲ | 多媒体、模型、影视、互动设备、纪念品 |
|  | 4.休憩庇护 | △ | ▲ | ▲ | 座椅桌、风雨亭、避难屋、集散点 |
|  | 5.环境卫生 | △ | ▲ | ▲ | 废弃物箱、公厕、盥洗处、垃圾站 |
|  | 6.安全设施 | △ | △ | △ | 警示牌、围栏、安全网、救生艇 |
| 三、餐饮 | 1.饮食点 | ▲ | ▲ | ▲ | 冷热饮料、乳品、面包、糕点、小食品 |
|  | 2.饮食店 | △ | ▲ | ▲ | 快餐、小吃、茶馆 |
|  | 3.一般餐厅 | ✕ | △ | △ | 饭馆、餐馆、酒吧、咖啡厅 |
|  | 4.中级餐厅 | ✕ | ✕ | △ | 有停车车位 |
|  | 5.高级餐厅 | ✕ | ✕ | △ | 有停车车位 |
| 四、住宿 | 1.简易旅宿点 | ✕ | ▲ | ▲ | 一级旅馆、家庭旅馆、帐篷营地、汽车营地 |
|  | 2.一般旅馆 | ✕ | △ | ▲ | 二级旅馆、团体旅舍 |
|  | 3.中级旅馆 | ✕ | ✕ | ▲ | 三级旅馆 |
|  | 4.高级旅馆 | ✕ | ✕ | △ | 四、五级旅馆 |
| 五、购物 | 1.小卖部、商亭 | ▲ | ▲ | ▲ | —— |
|  | 2.商摊集市墟场 | ✕ | △ | △ | 集散有时、场地稳定 |
|  | 3.商店 | ✕ | ✕ | △ | 包括商业买卖街、步行街 |
|  | 4.银行、金融 | ✕ | ✕ | △ | 取款机、自助银行、储蓄所、银行 |
|  | 5.大型综合商场 | ✕ | ✕ | ✕ | —— |
| 六、娱乐 | 1.艺术表演 | ✕ | △ | △ | 影剧院、音乐厅、杂技场、表演场 |
|  | 2.游戏娱乐 | ✕ | ✕ | △ | 游乐场、歌舞厅、俱乐部、活动中心 |
|  | 3.体育运动 | ✕ | ✕ | △ | 室内外各类体育运动健身竞赛场地 |
|  | 4.其他游娱文体 | ✕ | ✕ | ✕ | 其他游娱文体台站团体训练基地 |
| 七、文化 | 1.文博展览 | ✕ | △ | △ | 文化馆、图书馆、博物馆、科技馆、展览馆等 |
|  | 2.社会民俗 | ✕ | ✕ | △ | 民俗、节庆、乡土设施 |
| 八、休养 | 1.度假 | ✕ | ✕ | △ | 有床位 |
|  | 2.康复 | ✕ | ✕ | △ | 有床位 |
|  | 3.休疗养 | ✕ | ✕ | △ | 有床位 |
| 九、其他 | 1.出入口 | ✕ | △ | △ | 收售票、门禁、咨询 |
|  | 2.公安设施 | ✕ | △ | △ | 警务室、派出所、公安局、消防站、巡警 |
|  | 3.救护站 | ✕ | △ | △ | 无床位，卫生站 |
|  | 4门诊所 | ✕ | ✕ | △ | 无床位 |
| 注：✕表示禁止设置；△表示可以设置；▲表示应该设置。 |  |  |  |  |  |

表4-2旅游基地配套设施内容一览表

| 旅游基地名称 | 内容设置 | 所在分级保护区 |
| --- | --- | --- |
| 那拉岗村（天村）旅游村 | 游客中心、导游咨询、公厕、小卖部、 住宿、餐饮、卫生站 | 三级 |
| 七湖（热拥牧场）旅游点 | 咨询服务中心、导游咨询、公厕、餐饮、小卖部、露营地、马站、卫生站 | 三级 |
| 楚足牧场旅游点 | 公厕、餐饮、小卖部、露营地、卫生站 | 三级 |
| 沙沧服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |
| 日朗拥措服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 一级 |
| 杜比可山服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |
| 达森牧场服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |
| 次央休服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |
| 泽仁牧场服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 三级 |
| 泽仁措服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |
| 翡翠海服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |
| 次淋措服务部 | 休息亭、公厕、饮食点、小卖部 | 二级 |

### （四）旅游服务设施建设控制引导

1、游客中心：保留位于那拉岗村（天村）的游客中心，在七湖（热拥牧场）旅游点新建一处导游咨询中心，在楚足牧场旅游点、沙沧服务部、日朗拥措服务部、二级、次央休服务部、达森牧场服务部、泽仁牧场服务部、泽仁措服务部、翡翠海服务部、次淋措服务部设置咨询点。

2、导游解说点：各景点入口设置一处。可利用微信扫码手机自动解说等形式设置。

3、标识牌：规划主要景点、路口、入口均设置标志牌。

### （五）床位规模控制与分布

1、旅游床位预测

（1）计算公式

床位数=（平均停留天数×年游人数×住宿比例）/（年旅游天数×床位利用率）

参考取值为：

近期：平均停留天数2天，年游人量2.4万人次，住宿比例60%，年旅游天数150天，床位利用率80%。

远期：平均停留天数2天，年游人量98万人次，住宿比例60%，年旅游天数200天，床位利用率80%。

（2）计算结果

近期需床位数约为240床；

远期需床位数约为7350床。

（3）规模确定

风景名胜区旅游床位配置以外围依托为主，风景名胜区内配置为辅，床位规模如下：近期为240床，40床风景名胜区内配置，外围依托200床；远期为7350床，考虑到风景名胜区大面积位于生态保护红线范围内，那拉岗村（天村）的可发展空间较小，以及风景名胜区内海拔较高（那拉岗村以上平均海拔3800米以上），且距离乡城县县城（海拔2865米）仅18.5公里，风景名胜区采用“山上游山下住”的策略，其中95%的旅游接待设施依托乡城县和水洼乡解决。因此风景名胜区内远期规划配置360床（其中固定床位220床，临时床位140床<民宿、露营地>），其他床位依托风景名胜区外围（乡城县和水洼乡）旅游服务设施解决，并带动周边区域空间旅游服务产业发展。

2、风景名胜区所需部分游览接待设施

可直接依托乡城县城、水洼乡的相关设施，避免不必要的重复建设活动；同时风景名胜区的发展也为乡城县城市的发展增加引流效力，提升城市内涵，使之与风景名胜区相辅相成，共同促进、同步发展。

为更好地体验游牧文化，在七湖（热拥牧场）旅游点和楚足牧场旅游点设置露营地。

风景名胜区的旅宿床位为：近期床位数40床（临时床位），远期床位数为360床（其中固定床位220床，临时床位140床），依此作为本次总规旅游床位数的依据。旅宿床位安排如下表：

表4-3近期旅游床位统计表

| 名称 | 那拉岗村（天村）旅游村 | 七湖（热拥牧场）旅游点 | 楚足牧场旅游点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床位（床） | 40 | / | / |
| 备注 | 民宿（临时床位） | / | / |

表4-4远期旅游床位统计表

| 名称 | 那拉岗村（天村）旅游村 | 七湖（热拥牧场）旅游点 | 楚足牧场旅游点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床位（床） | 260 | 50个营位 | 50个营位 |
| 备注 | 固定床位220床，临时床位40床 | 远期发展露营地，但不计入固定床位数 |  |

3、人口规模预测

2018那拉岗村（天村）居民人口160人，截至2021年底那拉岗村（天村）居民人口为161人，经测算自然增长率为2.08‰，经查证，乡城县2020年自然增长率为4.68‰，那拉岗村作为四川省传统村落，为控制型居民点，严格控制迁入，故人口综合增长率按3‰计算，可算出风景名胜区内居民远期至2025年人口为162人，至2035年人口为166人。

考虑到风景名胜区发展后必将导致相关从业人员涌入，按直接服务人员与床位比例1：3计算，风景名胜区内近期规划床位数40床，远期床位数360床（含40个民宿床位、100个营位），则近期直接服务人员13人，远期服务人员120人。

## 二、道路交通规划

### （一）道路交通现状

1、对外交通

对外交通主要依托国道G549抵达本风景名胜区，对外交通没有与临近的稻城县主要交通干道相连，没有形成新的对外交通格局。对外交通条件有待提高和完善，增加到达风景名胜区的交通便捷性。

2、内部交通

内部主公路总长度约为39.8公里，路基宽为6-7米为主，部分路段路面硬化，那拉岗村（天村）至七湖路段道路路面为土路，且沿线没有设置相应的停车场、会车点等交通服务设施；日朗拥措和泽仁措周边有因旅游、放牧等日常人为活动形成的土路。

存在问题：

（1）单一的对外交通入口不利于游客的进入，缺乏与稻城方向的便捷交通联系，难以融入大香格里拉和稻城亚丁旅游圈；

（2）内部交通道路等级有待提高完善，服务设施、景区指示牌有待完善；

（3）风景名胜区属于高海拔地区，交通游览方式应当考虑高海拔地区的特殊性，设置多种游览方式，便于游客游览观光。

### （二）对外道路交通规划

近期将风景名胜区现有旅游公路水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路，现状道路宽度4.5-5.0米）改扩建达到三级公路标准（风景名胜区范围内长度约39.8公里），吸引稻城亚丁至香格里拉游客。

远期有S66隆昌至得荣高速公路经过乡城县，将大大提升风景名胜区的交通便捷性。

### （三）内部道路交通规划

风景名胜区内部交通规划是在现有交通主干道、游步道的基础上，不断完善，合理布局，以方便风景名胜区的游赏展示和交通组织为目标，形成通达的交通网络体系。区内公路、游步道形成交通回路系统，方便游览。

1、游览公路

现状游览公路依托水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路），规划近期将水木路改扩建达到三级公路标准。结合乡城县国土空间总体规划和香巴拉农旅发展片区国土空间总体规划，新增达森—青德镇公路（三级公路），改造、新建那拉岗村（天村）—芦洼—水洼乡公路（四级公路）。

改建七湖观光车道、索朗景区观光车道、泽仁措景区观光车道、次淋措观光车道，路基宽度5米。

2、游步道

完善游步道，使其可以通达各游览景点，宽度1.5米，游步道分为一般旅游步道和户外探险穿越步道。一般游步道主要设置在相对海拔较低的空间，作为普通游客的主要观光步道；户外探险穿越步道主要设置在高海拔及高难度通过地带，主要满足户外运动人群（驴友）专项探险穿越体验。

对游步道连接景点进行逐步打造，游览道路完善建成后需要进行生态恢复，沿线设置景观平台，结合森林保护培育达到有路有景，路随景走。

考虑景观效果及与环境保护，建议七湖景观步道、泽仁措环湖游步道采用木质栈道进行建设。

3、公共交通

依据功能布局以及游览需要，规划在天村景区规划1处旅游车站以及观光车始发站，开通旅游线路及至周边城镇的公共交通线路。同时风景名胜区内设观光车站点10处，旅游公交站点5处，以方便游客在景区内部的出行和观景。

- 索道

考虑到游客在高海拔景区的体力以及观景需求，可以考虑多种交通方式组织游客游览，规划在七湖景区设置1条索道，由七湖（热拥牧场）旅游点至杜比可山的七湖最佳观景点，长度约3500米，高差近530米。

表4-5 风景名胜区道路规划一览表

| 序号 | 名称 | 道路类型 | 长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路） | 三级公路 | 39.8 | 全线升级改造，风景名胜区范围内长度约39.8公里，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 2 | 达森——青德镇公路 | 三级公路 | 7.9 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 3 | 那拉岗村（天村）—芦洼—水洼乡公路 | 四级公路 | 7.7 | 新建+升级改造，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 4 | 沙沧五瀑游步道 | 游步道 | 1.2 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 5 | 天村景区游步道 | 游步道 | 1.5 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 6 | 索朗景区穿越步道 | 游步道（穿越步道） | 13.3 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 7 | 达森景区游步道 | 游步道 | 3.2 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 8 | 七湖景区游步道 | 游步道 | 13.8 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 9 | 七湖景区穿越步道 | 游步道（穿越步道） | 4.2 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 10 | 泽仁措景区游步道 | 游步道 | 11.8 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 11 | 泽仁措景区穿越步道 | 游步道（穿越步道） | 4.5 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 12 | 次淋措景区游步道 | 游步道 | 6.0 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 13 | 热勒拥河谷游步道 | 游步道 | 7.0 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 14 | 索朗景区观光车道 | 游览公路 | 3.3 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 15 | 七湖景区观光车道 | 游览公路 | 3.5 | 改建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 16 | 泽仁措景区观光车道 | 游览公路 | 2.8 | 改建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 17 | 次淋措景区观光车道 | 游览公路 | 2.7 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |
| 18 | 七湖景区索道 | 索道 | 3.5 | 新建，具体长度以详细规划或设计方案为准 |

### （四）交通设施规划

1、停车场和停靠点

在那拉岗村（天村）设置生态停车场2处，在七湖（热拥牧场）旅游点设置生态停车场1处，在楚足牧场旅游点设置生态停车场1处，于次淋措设置生态停车场1处。雨洼村至那拉岗村（天村）沿途设置旅游公交车站5处，在那拉岗村（天村）设置观光车始发站，沿途设置观光车站点9处。

随着风景名胜区发展，新的游览线路的开辟，未来其他区域需要增设新的停车场，具体根据相应风景名胜区详规予以明确。

各停车场应建设为生态型停车场，避免大量使用硬质铺装，加强绿化和透水材质的使用，融入周边自然环境。

2、交通标牌

在水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路）旁设置风景名胜区宣传牌。各景区内旅游公路及人行游步道两侧设交通标牌，设置标准为：旅游公路设置较大型标牌1块/公里，人行游步道设置小型标牌，数量视景点分布状况而定。

### （五）道路及交通设施控制要求

1、建立相关信息收集、发布平台，建立引导服务系统实时发布相应景区道路情况、车流情况、停车场情况等，及时提醒游客。引导游客避开拥挤景点，提出建议旅游景点，达到交通负荷均分这一目的。

编制节假日旅游交通组织预案，根据相应风景名胜区车流情况，根据预案，采取限行、分流等不同的方式，缓解风景名胜区交通压力。引导游客多通过公共交通进入风景名胜区。

2、游览专用道路选线要随行就势，与周围的自然景观相互协调，不宜有过长的路段暴露于主要的观景面中；禁止开山，注意隐蔽，对于因修建道路而产生的创伤面应及时进行生态修复。

3、步行路路面材料应使用有利于环境和资源保护的材料，避免水泥、混凝土以及预制构件等材料铺设道路；扶手、护栏等道路辅助设施应简洁、实用，不应过于人工化；对因施工而造成的道路两侧缺失的植被和创伤面应进行恢复。

4、风景名胜区内建设的停车场建设应避免大量使用硬质铺装，加强当地原有生态绿化和透水材料使用，融入自然环境，使之成为生态停车场。

5、交通指示设施设计应注意与周围环境协调。

## 三、综合防灾避险规划

### （一）综合防灾减灾

综合防灾减灾即提高区域的综合抗灾能力，有效保障人民的生命和财产安全。它包括区域综合防灾减灾的立法体系、管理体系、工作体系和技术支持等几方面。

依托乡城县建立综合防灾减灾的立法体系，研究并制定防灾减灾治理的综合性法制对策。

2、建立全县统一的防灾减灾管理机构和体系，负责灾情预报、防灾规划、宣传教育、指挥协调、制度建立与执行、统计评估等职能，更好地承担风景名胜区减灾管理工作。

3、建立综合防灾减灾的工作体系，做好“测”“报”“防”“抗”“救”和“援”六大工作环节。于那拉岗村（天村）设置应急指挥中心。

测：地震、气象、环境污染等方面监测网的建立和完善；

报：建立统一的灾度标准，准确及时预报；

防：指广义的防护措施，除考虑防洪、防震的硬件设施外，还包括区域绿化、国土整治等大规模建设；

抗：工程性硬件设施的建设、维修、监护，使之处于能随时投入的可靠状态中；

救：包括救灾物资的定期定点贮备、灾害医学的研究和通信系统的保障等。一旦有灾，要保证救灾的可靠投入和医疗人员的合理搭配、各级指挥系统的正常运转；

援：社会舆论传播、民间捐款及各级社会保障的投入。

确保综合防灾减灾的技术支持，制定综合防灾减灾规划，完善防灾减灾设计体系。

### （二）地质灾害防治规划

对于地质灾害防治坚持以“预防为主，防治结合”的工作方针，应建立起科学的预测、预报、防治预案体制，实行地质灾害责任制，定期进行风景名胜区地质灾害普查，对现有的地质灾害危险区加强防治工作，并定期检查防灾预案的落实情况；对于区内江河库岸、各级道路两侧的地质灾害频发区，应及早编制防治规划，做好防治重点工程建设；在今后的旅游设施建设中加强对高切坡、深开挖建设项目的管理。

本次规划仅确定了各设施区域包括居民点的相对位置，要求下一步必须委托相关专业单位对规划的各项设施及居民点所在区域进行灾害评估，其结论作为建设项目选址的依据。选址确定后还必须由相关专业单位对建设点做详细的地质勘察，以进一步核实该点是否适合建设。在编制详细的地质灾害专项勘察报告、严格按照报告要求治理灾害点并取得验收报告，确保所有建设用地安全的前提下，本规划确定的各设施区域和居民点的相对位置方可生效。

根据《四川省乡城县地质灾害风险调查评价》，风景名胜区内存在水洼乡那拉岗村热勒拥中风险区（18.93平方公里）、水洼乡水洼村帕洼热拥中风险区（19.79平方公里）、香巴拉镇马色村杠色中风险区（29.23平方公里）三个地质灾害中风险区，其余区域均为地质灾害低风险区；风景名胜区内不存在地质灾害隐患点分布。为了保护人民生命、保护财产、保障游客安全、保障游览设施安全，可委托专业设计单位专门针对风景名胜区范围进行进一步详细评估，评价工程建设本身可能遭受地质灾害危害的危险性，评价工程建设可能诱发、加剧地质灾害的可能性，提出拟采取的防治措施建议，以保障居民、游人以及各项设施不受到危害。

### （三）消防规划

1、防治原则

林区是旅游发展的生态屏障，保护好其资源是风景名胜区开发的重要工作，对有林区的地方本着“预防为主、及时治理”的方针进行护林防火设施体系建设。

2、规划措施

（1）防火教育针对风景名胜区防火的重要性，贯彻以预防为主，补救为辅的防火原则，广泛开展以风景名胜区居民和游客为主体的防火教育，减少火灾的人为发生机率。大力宣传防火的法律法规和森林防火安全常识，增强风景名胜区内常住居民和游客的防火意识，并进行防火安全检查，禁止将易燃易爆品带入风景名胜区。依据《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）设置相应防火标识标牌。

（2）风景名胜区消防依托乡城县县城消防站，在那拉岗村（天村）设置一处微型消防站、一处消防蓄水池，在七湖（热拥牧场）旅游点及楚足旅游点配置移动灭火器等消防设施。

（3）在风景名胜区的通信建设时应该考虑设置至少一条119专线。根据国家相关法规和规范，消防车道的宽度不应小于4米，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4米。

（4）风景名胜区内新建建筑应该严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）相关规定执行。

（5）森林防火是风景名胜区防火的重点，按照《四川省森林防火条例》规定，确定森林火险区划等级，由林草部门组建森林火灾专业扑救队伍和群众扑救队伍，配备扑救工具和装备，定期进行培训和演练。加强森林防火隔离带、消防通道、防火瞭望台（塔）等基础设施建设，储备必要的森林防火物资，构建并完善森林防火预警监测和信息化监控系统。瞭望台可以从大范围、大尺度对保护区进行实时监控和管理，便于形成一个立体的检监测、保护网络，对于保护区防火、维持区域生态安全和反盗猎等具有非常重要的现实意义。根据风景名胜区内林地分布预计设置2处防火瞭望台，分别设置于那拉岗村（天村）及索朗景区，同时由林草部门配备专职人员和防（灭）火设施。

### （四）防洪规划

1、对于风景名胜区内的水系应建立气象预警系统、山洪灾害监测预警系统，加强洪水预测和预报工作，完善群测群防体系，落实预测预警措施，加强防灾避灾知识宣传，开展洪涝灾害隐患调查和风险评估，摸清致灾因素和防灾现状，后期建设要规避危险区。

2、加强陡坡、峭壁区域的保护，严禁破坏植被，防范滑坡、泥石流等地质灾害的发生。

3、在具体项目选址、建设时，必须注意库区防洪相关频率洪水对规划项目的影响。各旅游村、旅游点按10-20年一遇防洪标准设防。风景名胜区内的河堤建设成为生态河堤，河道相关保护管理执行《四川省河道管理实施办法》相关规定。

4、风景名胜区内山洪防洪标准按20年一遇标准设防。依据《防洪标准》（GB50201-2014），省级文物单位要求按50年一遇设防，市县级文物单位要求按30年一遇设防。

### （五）防震规划

风景名胜区内各类建设工程设防标准提高一级为 8 度。严格执行《建筑与市政工程抗震通用规范》，特殊设防类与重点设防类建筑与市政工程应提高一级标准进行设防。新建、改建和扩建工程，必须达到抗震设防要求。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，并根据地震安全性评价的结果，确定抗震设防要求进行抗震设防。对学校、医院等人员密集场所建设工程，应按高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工。

要求旅游村设置固定避难场所，各旅游点均必须设置临时避难场所，具体位置在下一步具体详规时或防灾避灾专项规划时予以确定。各避难场所按规定配置应急给水、排水、通信、医疗等系统。考虑到风景名胜区处于高海拔地区，应在合适的位置设置直升机停机坪。建设项目应当避让活动断层变形带。

选用停车场、公共绿地、广场等空旷场地作为应急避难场所。

疏散救援通道：规划以水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路），以及国道G549作为灾时风景名胜区救援和疏散通道，在那拉岗村（天村）和七湖（热拥牧场）旅游点设置应急直升机停机坪。

### （六）生物灾害防治

1、监测植物的病虫害疫情，对主要害虫生活史、习性、生物学特性及发生、发展规律进行系统研究，定期观测，开展病虫害预测预报工作，建立监测预警系统，便于及时防治。

2、禁止有害木材入山，严格控制白蛾、松材线虫等虫害。在每年的病虫害多发季节，采用生物防治、人工防治、诱捕防治、化学防治等多种综合性防治措施，进行预防与控制。

3、禁止引入外来入侵物种，定期组织对外来入侵物种的专项调查。采取措施变纯林为针阔混交林，改善植物群落的结构，丰富生物多样性，提高风景名胜区林分的抗病虫害能力。

4、建立野外动物疫情监测、疾病预防体系；建立病亡野鸟档案，重点监测死亡鸟类的分布和死因，防止禽流感等疫情疫病发生；做到早发现、早防治。森林病虫害防治应坚持“预防为主，积极治理”的方针，在侧重化学防治的同时，应积极引入生物防治，保护天敌。密切与县林草局及相关科研院校配合，做好森林病虫害的预测预报工作，克服让森林病虫害自生自灭的麻痹大意思想。每年冬天，定期对风景名胜区内各主要景点的林木喷一次药剂防治病虫害。购置必需的森林病虫害防治药品和械具，拨付一定数额的防治费用，切实做好森林病虫害的防治工作。

### （七）防灾预警系统及应急保障体系

依托乡城县应急管理部门，成立专门的防灾预警部门，利用有线或无线通信，要及时、准确地将各种灾害情况集中，并根据事前做的灾害预案及紧急救护措施，保证灾害发生时进行及时的救灾和救助，减小损失。灾害预警依托的是通信系统，因此要求各有线、无线通信系统必须要有较高的保障性，以便灾害发生时还能正常工作。

以水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路）为主要应急疏散通道，以风景名胜区内其他次要道路为次要应急疏散通道，结合停车场设置那拉岗村（天村）、达森牧场、本仍草场、热拥牧场、楚足牧场应急疏散场地5处，并在那拉岗村（天村）应急疏散场地设置医疗点。于那拉岗村（天村）设置应急指挥中心。选取那拉岗村（天村）、热拥牧场、楚足牧场空地规划预留为直升机临时起降点。

在乡城县应急救灾部门统一指导下制定详实的应急保障体系，要求应急保障物资与装备不仅要保证有足够的资源，而且还要实现快速、及时供应到位。

### （八）游客安全规划

1、建立风景名胜区的游客安全监控系统，在风景名胜区内安装必要的监控仪器。

2、防范游步道、观景台等设施的安全隐患，在地形复杂、坡度和相对高差较大的地方，建设坚固、完善的护栏或护坡等防护设施，并在适当地方设置供游客短暂休息的场地，以便游客能够恢复体力，客流量大时能临时避让，避免过于拥挤，发生危险。电力等基础设施周围，应配置防护设施，以保护设施及游客的安全。

3、建设风景名胜区安全宣传与灾害标识标牌系统。在危险地段设立游客安全警示标识，对易迷路地段设立路线指示牌与指示地图；设立游客报警点与报警指示标识；设立灾害避难场所和避难路径的指示系统，在灾害发生时能够准确、快速地引导游客避难。

4、结合风景名胜区的日常经营储备必要的食品、饮用水等生活物资，同时储备发电机、帐篷、棉被等物资，发生大型灾害时可作为应急救灾物资。

5、结合旅游村、旅游点配备卫生站，配置基本医疗用品，设立医疗救护制度和旅游保险制度。

## 四、基础工程规划

涉及应急抢险、国防建设、民生改善等国家重大项目，以及符合相关规划的能源、交通、水利等基础设施，经评估对风景名胜区负面影响较小的，可按合法合规程序办理风景名胜区准入手续”内容。

### （一）基础设施现状

1、现状概况

电力：风景名胜区内那拉岗村（天村）已实现供电，核心景区尚未通电；

给排水：那拉岗村（天村）已实现自来水供水，污水未经处理直接排放；

燃气：风景名胜区目前没有天然气的供应，现状居民生活主要以液化气和煤为主；

通信：风景名胜区内除沟口的水洼乡和那拉岗村（天村）等居民聚居点已有通信讯号覆盖，景区内其他区域尚未有通信讯号覆盖。

2、存在问题

目前仅有那拉岗村（天村）实现了市政基础设施的基本覆盖，污水收集处理、清洁能源的使用等方面仍存在较大问题；

风景名胜区核心景区通信讯号未能覆盖，存在较大安全隐患。

### （二）给水工程规划

目前除那拉岗村（天村）已实现集中供水供应，风景名胜区其他区域未实现水资源统一处理及供应。区域供水取水点设置在索朗景区珍珠滩南侧临近道路与索朗景区日拥沟河道交汇点，设置沉砂池、慢滤池和蓄水池等相关设施，并在建设上应最大限度地减少对山体、植被的破坏，做好建设期的生态保护和建设后的生态恢复工作。未来规划从索朗取水点敷设供水管线沿热勒拥河谷布局接那拉岗村（天村）、旅游点和雨洼村、水洼乡，用于解决风景名胜区及水洼乡人畜安全饮水问题。

服务部用水以及七湖（热拥牧场）旅游点、楚足牧场旅游点近期用水，可暂时考虑采用供水箱、供水车或者建设蓄水池提供供水保障。

根据《用水定额》（四川省地方标准DB51/T2138-0216），风景名胜区那拉岗村（天村）旅游服务用水按中级旅馆标准取300L/床.日，其余旅游点服务用水按一般旅馆标准取200L/床位.日，散客（餐饮）、绿化、浇洒和未预见用水计入其他用水；居民用水、旅游服务人员取120L/人·日。

表4-6近期给水统计表

| 地点 | 旅游用水 |  | 居民（旅游服务人员）用水量（m³/d） | 总用水量 （m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住宿点用水量 （m³/d） | 其他用水量 （m³/d） |  |  |  |
| 那拉岗村（天村） | 12.0 | 2.4 | 21.0 | 35.4 | 近期床位40床，居民人口162人，旅游服务人口13人 |
| 楚足牧场旅游点 | 6.0 | 1.2 | 0 | 7.2 | 按30营位配套 |
| 七湖（热拥牧场）旅游点 | 6.0 | 1.2 | 0 | 7.2 | 按30营位配套 |
| 合计 | 24.0 | 4.8 | 21.0 | 49.8 |  |

规划近期总水量为49.8m³/d。

表4-7远期给水统计表

| 地点 | 旅游用水 |  | 居民（旅游服务人员）用水量 （m³/d） | 总用水量 （m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住宿点用水量 （m³/d） | 其他用水量 （m³/d） |  |  |  |
| 那拉岗村（天村） | 78.0 | 15.6 | 30.2 | 123.8 | 远期床位260床，居民人口166人，旅游服务人口86人 |
| 楚足牧场旅游点 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 14 | 按50营位配套，旅游服务人口17人 |
| 七湖（热拥牧场）旅游点 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 14 | 按50营位配套，旅游服务人口17人 |
| 合计 | 98 | 19.6 | 34.2 | 151.8 |  |

则远期总用水量为151.8m³/d。

### （三）排水工程规划

1、排水体制

为保护景观资源，防止污染，风景名胜区采用雨污分流的排水体制。

2、雨水排放

雨水根据就近、顺应地势的原则直接排放至林区及草原。建筑密集区敷设雨水管，建筑稀疏区可利用道路边沟将雨水收集就近排放至山林草原中。

3、污水量预测

污水量按平均日给水量的0.9计，则近期将产生污水量为44.8m³/d，远期将产生污水量为136.6m³/d。

4、污水处理设施布置

污水不得随意排放，处理达到相应规范标准后方可排放，具体的排放的要求必须符合《污水综合排放标准》《地表水环境质量标准》，鼓励污水的再生回用，其处理深度应达到《城市污水再生利用》系列标准。

规划在那拉岗村（天村）、七湖（热拥牧场）旅游点、楚足旅游点设置污水收集和处理设施，那拉岗村（天村）聚居居民污水处理系统按照各乡镇规划或新农村规划执行。

### （四）供电工程规划

本规划按床位3.0KW/床、居民0.9KW/人计。风景名胜区用电接水洼乡35KV变电站，风景名胜区各用电点均采用就近搭接的原则，接入国家电网，原则上10KV电力线采用埋地方式敷设，在不影响景区景观的区域可以采用架空方式敷设。需结合乡城县国土空间总体规划进行统一规划。结合甘孜地方特色，可考虑太阳能发电来满足露营地及通信基站的供电需求。

表4-8近期用电负荷预测表

| 地点 | 住宿点用电负荷KW | 居民用电负荷KW | 总用电负荷KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 那拉岗村（天村） | 120 | 145.8 | 265.8 | 近期床位40床，人口规模162人 |
| 楚足牧场旅游点 | 90 | 0 | 90 | 按30床位配套 |
| 七湖（热拥牧场）旅游点 | 90 | 0 | 90 | 按30床位配套 |
| 合计 | 300 | 145.8 | 445.8 |  |

规划近期总用电负荷445.8KW。

表4-9远期用电负荷预测表

| 地点 | 住宿点用电负荷KW | 居民用电负荷KW | 总用电负荷KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 那拉岗村（天村） | 780 | 149.4 | 929.4 | 远期床位260床，人口规模166人 |
| 楚足牧场旅游点 | 150 | 0 | 150 | 按50床位配套 |
| 七湖（热拥牧场）旅游点 | 150 | 0 | 150 | 按50床位配套 |
| 合计 | 1080 | 149.4 | 1229.4 |  |

规划远期总用电负荷1229.4KW。

| 表4-10供水供电及床位用地标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 供水（L/床.日） | 供电（w/床） | 用地（㎡/床） | 备注 |
| 简易旅馆 | 80-130 | 1000-2400 | 50以下 | 一级旅馆 |
| 一般旅馆 | 120-200 | 1200-3000 | 50-100 | 二级旅馆 |
| 中级旅馆 | 200-300 | 1500-3400 | 100-200 | 三级旅馆 |
| 高级旅馆 | 250-400 | 1700-4800 | 200-400 | 四五级旅馆 |
| 居民 | 60-150 | 150-900 |  |  |
| 散客 | 10-30L/人·日 |  |  |  |

### （五）通信工程规划

目前，水洼乡、那拉岗村（天村）基本实现通信能力，七湖核心景区及周边无通信讯号覆盖。规划在那拉岗村（天村）设置邮政代办点和通信机房，规划建议结合那拉岗村（天村）游客中心一并设置布局（通信机房具体位置最终根据中国电信股份有限公司乡城分公司论证选址为准），规划在沙沧五瀑、热拥牧场、达森牧场、楚足牧场、次淋措等地设信号基站，以满足游客对通信和未来建设智慧旅游系统的需求，各项目建设均要按照详细规划的建设要求进行选址和施工。

通信电缆经水洼乡接入那拉岗村（天村）后沿道路为各接待点和居民点提供服务。原则上通信线缆采用埋地方式敷设，在不影响景区景观的区域可以采用架空方式敷设。

规划有线电视线路由水洼乡接至风景名胜区内，线路与通信电缆同沟敷设。

### （六）环卫设施规划

1、垃圾

在旅游村、旅游点、服务部、停车场、公路沿线等场所根据实际情况合理设置收集点和收集箱，实现生活垃圾分类收集，所有垃圾全部运出风景名胜区处理。

风景名胜区内设置垃圾收集点，每处用地面积不小于10平方米；各景区主要游览线路上按照200米间距设置垃圾箱。

垃圾实行袋装化，风景名胜区内配备垃圾转运车，收集风景名胜区内垃圾就近送至水洼乡垃圾转运站，纳入乡城县垃圾处理系统统一处理。

2、公共厕所

风景名胜区内各旅游村、旅游点、服务部至少保证一座公共厕所，建筑面积不小于30平方米（6蹲位）。同时在车站、游人中心等人流聚集区相应设置公共厕所。在景区内的主要游览线路（游步道）上每隔400-2000米设置一处公共厕所

（根据人流量和现场情况选取合理间距设置）。

各公共厕所给排水结合所在地的给排水系统统一考虑。景区内各独立厕所应该采用生态环保厕所。

# 第五章 关于居民社会调控与经济发展引导规划的说明

## 一、居民社会现状

乡城县辖3个镇、7个乡、57个行政村、3个社区。依据“七普”数据，全县常住人口3.14万人，那拉岗村（天村）现状居民25户161人。

## 二、居民点调控规划

### （一）调控类型

统筹考虑居民调控，建立合理的居民点及居民点系统。风景名胜区内唯一居民点那拉岗村（天村）是第四批四川省传统村落，为控制型居民点，严格控制非本村居民迁入。

2018那拉岗村（天村）居民人口160人，截至2021年底那拉岗村（天村）居民人口为161人，经测算自然增长率为2.08‰，经查证，乡城县2020年自然增长率为4.68‰，那拉岗村（天村）作为四川省传统村落，为控制型居民点，严格控制迁入，故人口综合增长率按3‰计算，可算出风景名胜区内居民远期至2025年人口为162人，至2035年人口为166人。

控制风景游览区的居民数量，使风景名胜区内居民不对风景构景空间和生态敏感区域形成影响；对风景名胜区内及外部游览公路沿线两侧居民点建设按照风景名胜区规划和社会主义新农村建设要求，对其建筑风貌、建筑高度和建筑体量进行规划控制。

### （二）调控措施

严格控制人口规模，建立适合风景名胜区特点的社会运转机制。

风景名胜区内居民点建设应将新农村建设、产业发展、文化保存与乡村旅游相结合，创建具有风景名胜区特点的特色农业村和特色文化村，结合风景名胜区旅游发展开展农家接待活动，达到社区居民与风景名胜区同步发展。

风景名胜区内规划居民点有：那拉岗村（天村）。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求规划建设。其整体风貌应与风景名胜区的文化氛围、自然环境相协调，采用传统民居布局和建筑样式；加强历史文化保护与景观风貌营造，保护好现状文物、传统村落、古树名木，禁止大拆大建、盲目改造地貌景观、采用缺乏文化基础的建筑形式；配套完善村级组织活动场所、便民服务中心、农民培训中心、文化体育中心、卫生计生中心、综合调解中心、农家购物中心、旅游服务设施等公共服务设施，建设完善道路、生产用水、生活用水、农田排水、生活污水处理、农网供电体系。

对那拉岗村（天村）内不符合传统村落的建筑进行风貌整治，保持现有藏宅风貌，采用传统藏居风貌进行建筑控制。按照因地制宜的原则丰富外观立面、优化内部功能，充分利用地方建筑材料，塑造自然和谐的建筑景观，防止出现呆板“火柴盒”式的建筑造型，建筑高度控制在3层以下。

## 三、经济发展引导措施

### （一）调整产业结构

调整原有传统农牧产业结构，发展以保护风景资源为基础、旅游服务为主导的第三产业和特产加工业，形成与风景名胜区相协调的经济体系。结合藏民族传统节日、虫草集市等在风景名胜区开展相应节庆活动，丰富文旅项目、增加游客参与体验感，带动文旅产业发展。

### （二）积极发展第三产业

风景名胜区本身为大香格里拉旅游线一部分，应由政府加强宣传，动员风景名胜区内或周围的各村、社积极发展生态农业、传统畜牧业，为旅游服务。那拉岗村（天村）作为牦牛养殖基地，可考虑发挥其自身特色，将牧场放牧活动与风景名胜区藏文化体验活动相结合，利用牧场现有资源建设特色露营地。对风景名胜区内传统村落民居进行风貌整治，建设以康巴文化为主题的特色观光旅游产业。加强接待人员的培训管理，挖掘历史文化背景，开展特色旅游活动，增强游人的参与性。

### （三）管理措施

1、按所在市县的总体规划、土地利用及经济发展布局规划，在彻底清查内部土地资源、人口分布的基础上，制定经济社会发展细则。

2、保留风景名胜区内的永久基本农田总量。

3、保障风景名胜区内游览用地不受居民生产活动的破坏。考虑游牧活动本身为当地居民生活风俗，不可一味否定，允许风景名胜区内居民进行必要的生产、生活活动（如季节性放牧、松茸和虫草采集等），结合当地实际制定相应管理办法，划定游牧活动范围，控制游牧活动规模，不得开展规模化养殖。

4、风景名胜区内严禁随意摆摊设点，结合旅游设施建设，为居民提供固定的经营活动区。

### （四）经济引导措施

1、按土地利用及经济发展布局规划，在彻底清查内部土地资源，人口分布的基础上，制定经济社会发展细则。

2、优先消化风景名胜区内因产业结构调整而产生的剩余劳动力，农业生产要积极为旅游业的需要提供物资供应。

3、努力提高风景名胜区内居民收入。

（1）风景名胜区的各类工作岗位应优先考虑当地居民。

（2）鼓励风景名胜区内居民利用区位优势，在统一规划的前提下，适当开展符合相关规定的民宿、家庭旅馆、农家乐等多种经营活动。

（3）在风景名胜区内保留少部分村庄集体经济发展用地，建设旅游服务设施或发展特色农业旅游，收益归居民所有。

# 第六章 关于相关规划协调的说明

## 一、土地利用协调规划

### （一）土地利用原则

1、实行宏观分区控制，分别制定各类土地的范围、利用方式，有效避免土地利用上的重叠和矛盾。

2、对用地结构的调整和分类以满足风景游览和生态保护为基本依据，限制破坏风景环境的土地利用形式。

3、制定各类用地开发宏观控制强度。

4、在风景名胜区下一步详细规划中应与乡城县国土空间总体规划、乡镇级国土空间总体规划相协调。

5、按照《土地管理法》《基本农田保护条例》以及《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）等有关规定，做好与当地国土空间规划的协调，严格保护耕地，禁止占用永久基本农田。适当增加风景游赏用地。

### （二）土地利用现状分析

依据自然资源部下发的“三线成果”，风景名胜区内有永久基本农田面积26.77公顷，根据相关规定，旅游服务设施建设应避免占用永久基本农田和公益林。

按照《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018），风景名胜区土地利用现状可对应分为10大类，即风景游赏用地468.23公顷、居民社会用地3.43公顷、交通与工程用地31.66公顷、林地10281.63公顷、园地0.68公顷、耕地28.90公顷、旅游服务设施用地0.10公顷、草地2450.56公顷、水域716.08公顷、滞留用地3243.17公顷。由于风景名胜区开发程度低，基本上属于待开发状态，因此风景名胜区用地现状以林地和耕地为主，风景游赏用地主要为湖泊集聚区和生态景观良好区域，零碎的、散点旅游服务设施用地，不成系统和规模。

表 6-1风景名胜区用地现状统计表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 现状用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（公顷） | 占总用地百分比（%） |
| 0 |  | 合计 | 17224.44 | 100.00 |
| 1 | 甲 | 风景游赏用地 | 468.23 | 2.72 |
| 2 | 乙 | 旅游服务设施用地 | 0.10 | 0.00 |
| 3 | 丙 | 居民社会用地 | 3.43 | 0.02 |
| 4 | 丁 | 交通与工程用地 | 31.66 | 0.18 |
| 5 | 戊 | 林地 | 10281.63 | 59.69 |
| 6 | 已 | 园地 | 0.68 | 0.00 |
| 7 | 庚 | 耕地 | 28.90 | 0.17 |
| 8 | 辛 | 草地 | 2450.56 | 14.23 |
| 9 | 壬 | 水域 | 716.08 | 4.16 |
| 10 | 癸 | 滞留用地 | 3243.17 | 18.83 |

表 6-2风景名胜区国土空间用地规划现状统计表

| 规划分类 |  |  |  | 现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 一级类名称 | 代码 | 二级类名称 | 面积（公顷） | 占比 |
| 01 | 耕地 | 0102 | 水浇地 | 0.02 | 0.00% |
|  |  | 0103 | 旱地 | 28.88 | 0.17% |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | 0.08 | 0.00% |
|  |  | 0205 | 其他园地 | 0.60 | 0.00% |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 4193.53 | 24.35% |
|  |  | 0303 | 灌木林地 | 6311.73 | 36.64% |
|  |  | 0304 | 其他林地 | 187.39 | 1.09% |
| 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 2450.56 | 14.23% |
| 05 | 湿地 | 0502 | 灌丛沼泽 | 270.03 | 1.57% |
|  |  | 0503 | 沼泽草地 | 214.12 | 1.24% |
|  |  | 0506 | 内陆滩涂 | 1.31 | 0.01% |
| 06 | 农业设施建设用地 | 0601 | 农村道路 | 6.14 | 0.01% |
|  |  | 0602 | 设施农用地 | 0.02 | 0.00% |
| 07 | 居住用地 | 0703 | 农村宅基地 | 3.25 | 0.02% |
|  |  | 0704 | 农村社区服务设施用地 | 0.18 | 0.00% |
| 09 | 商业服务业用地 | 0901 | 商业用地 | 0 | 0.00% |
| 12 | 交通运输用地 | 1202 | 公路用地 | 25.40 | 0.15% |
|  |  | 1208 | 交通场站用地 | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 公用设施用地 | 1301 | 供水用地 | 0.03 | 0.00% |
|  |  | 1302 | 排水用地 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 1311 | 水工设施用地 | 0.09 | 0.00% |
| 15 | 特殊用地 | 1503 | 宗教用地 | 0.10 | 0.00% |
|  |  | 1504 | 文物古迹用地 | 0.25 | 0.00% |
|  |  | 1507 | 其他特殊用地 | 0.10 | 0.00% |
| 17 | 陆地水域 | 1701 | 河流水面 | 67.54 | 0.39% |
|  |  | 1702 | 湖泊水面 | 219.68 | 1.28% |
|  |  | 1704 | 坑塘水面 | 0.25 | 0.00% |
| 23 | 其他土地 | 2306 | 裸土地 | 11.11 | 0.06% |
|  |  | 2307 | 裸岩石砾地 | 3232.05 | 18.76% |
| 总计 |  |  |  | 17224.44 | 100.00% |

### （三）土地资源分析评估

风景游赏区内的土地按总体规划布局，以风景游赏用地为主要用地性质，兼有少量旅游服务设施用地、居民社会用地、交通与工程用地、耕地。由于居民点居民自然增长较少，且严格控制非本地居民迁入，居民社会用地在现有基础上平衡；由于风景名胜区现尚处于开发建设的起步阶段，需要配置一定比例的旅游服务设施建设和基础设施建设，风景名胜区将有一定的土地转化为旅游服务设施用地和交通与工程用地。总之，风景游赏区内的土地根据风景名胜区的需要各尽其用。

### （四）土地利用规划调整措施

1、扩展风景游赏用地，对有景观价值用地、自然生态用地、人文景观周边保护用地、景点间游览走廊用地纳入风景游赏用地。

2、按游览设施规划要求，在保护风景资源的前提下，适当增加部分旅游服务设施用地，整治环境，提高品质。

3、系统调整居民社会用地，科学规划，合理布局，在现有用地

规模上进行协调，不新增指标，减少土地资源的浪费。

4、加大交通与工程用地的选线、选点措施，风景名胜区车行道及游步道尽量利用已有道路进行改建，严格保护风景资源，确保游览线路的畅通，方便游人和当地居民的出行。

5、严格保护和大力培育风景名胜区林地，选择有游赏价值的原始森林地纳入游赏用地，部分用地根据实际情况进行林相改造。

### （五）土地协调布局

按地形地貌及景观分布特征，结合风景名胜区保护发展需要及《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018），将区内土地划分为10大类，以利于风景名胜区保护管理和利用。

1、风景游赏用地：游览欣赏对象集中区的用地，向游人开放，不改变原有土地性质，主要位于风景游赏区范围，规划面积9627.74公顷。

2、旅游服务设施用地：直接为游人服务而又独立于景点之外的旅行游览接待服务设施用地，规划面积4.70公顷。

3、居民社会用地：间接为游人服务而又独立设置的居民社会、生产管理等用地，在现有基础上平衡，不新增，规划面积3.40公顷。

4、交通与工程用地：风景名胜区自身需求的对外、内部交通通信与独立的基础工程用地，在现有基础上适当增加，规划面积51.60公顷。

5、林地：生长乔木、竹类、灌木林等林木的土地，风景林不包括在内。控制建设项目占用林地规模，风景名胜区内新建次淋措景区公路等交通设施建设项目以及部分旅游服务设施需要征占用部分林地，按照相关规定完善手续。建设项目临时使用林地的，在项目完工后及时恢复。结合风景名胜区发展规划，部分林地作为风景游赏用地，林地最终规划面积6012.59公顷。

6、耕地：种植农作物的土地，风景名胜区内规划耕地总面积为28.90公顷。

7、园地：特色种植园地或农业观光用地，规划面积0.68公顷。

8、草地：用于放牧的草地和割草地以及高山草场，部分草地被纳入风景游赏用地，最终草地规划面积为1043.65公顷。

9、水域：未列入各景点或单位的水域，规划面积为257.19公顷。

10、滞留用地：原七湖景区、泽仁措景区、次淋措景区周边因为缺乏游览设施而未被利用的滞留用地，随着游览设施的完善被纳入风景游赏用地，最终滞留用地规划面积仅为193.99公顷。

表 6-3风景名胜区用地规划统计表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 规划用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（公顷） | 占总用地百分比（%） |
| 0 | 合计 | 风景名胜区规划用地 | 17224.44 | 100.00 |
| 1 | 甲 | 风景游赏用地 | 9627.74 | 55.90 |
| 2 | 乙 | 旅游服务设施用地 | 4.70 | 0.03 |
| 3 | 丙 | 居民社会用地 | 3.40 | 0.02 |
| 4 | 丁 | 交通与工程用地 | 51.60 | 0.30 |
| 5 | 戊 | 林地 | 6012.59 | 34.91 |
| 6 | 已 | 园地 | 0.68 | 0.00 |
| 7 | 庚 | 耕地 | 28.90 | 0.17 |
| 8 | 辛 | 草地 | 1043.65 | 6.06 |
| 9 | 壬 | 水域 | 257.19 | 1.49 |
| 10 | 癸 | 滞留用地 | 193.99 | 1.12 |

表 6-4风景名胜区与国土空间用地分类对照表

| 风景名胜区用地分类 |  | 对应国土空间调查、规划、用途管制用地 |
| --- | --- | --- |
| 用地代号 | 用地名称 |  |
| 甲 | 风景游赏用地 | 02园地、03林地、04草地、05湿地、06农业设施建设用地、15特殊用地、17陆地水域、23其他土地 |
| 乙 | 旅游服务设施用地 | 08公共管理与公共服务用地、09商业服务业用地、 15特殊用地 |
| 丙 | 居民社会用地 | 06农业设施建设用地、07居住用地、08公共管理与公共服务用地、09商业服务业用地、11仓储用地、 14绿地与开敞空间用地 |
| 丁 | 交通与工程用地 | 06农业设施建设用地、12交通运输用地、 13公用设施用地 |
| 戊 | 林地 | 03林地 |
| 已 | 园地 | 02园地 |
| 庚 | 耕地 | 01耕地 |
| 辛 | 草地 | 04草地 |
| 壬 | 水域 | 05湿地、17陆地水域 |
| 癸 | 滞留用地 | 10工矿用地、23其他土地 |

表 6-5风景名胜区国土空间用地规划统计表

| 规划分类 |  |  |  | 现状 |  | 规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 一级类名称 | 代码 | 二级类名称 | 面积（公顷） | 占比 | 面积（公顷） | 占比 |
| 01 | 耕地 | 0102 | 水浇地 | 0.02 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
|  |  | 0103 | 旱地 | 28.88 | 0.17% | 28.88 | 0.17% |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | 0.08 | 0.00% | 0.08 | 0.00% |
|  |  | 0205 | 其他园地 | 0.60 | 0.00% | 0.60 | 0.00% |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 4193.53 | 24.35% | 4189.39 | 24.21% |
|  |  | 0303 | 灌木林地 | 6311.73 | 36.64% | 6297.78 | 36.51% |
|  |  | 0304 | 其他林地 | 187.39 | 1.09% | 187.33 | 1.09% |
| 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 2450.56 | 14.23% | 2449.03 | 14.22% |
| 05 | 湿地 | 0502 | 灌丛沼泽 | 270.03 | 1.57% | 269.69 | 1.57% |
|  |  | 0503 | 沼泽草地 | 214.12 | 1.24% | 213.93 | 1.24% |
|  |  | 0506 | 内陆滩涂 | 1.31 | 0.01% | 1.31 | 0.01% |
| 06 | 农业设施建设用地 | 0601 | 农村道路 | 6.14 | 0.01% | 10.36 | 0.07% |
|  |  | 0602 | 设施农用地 | 0.02 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
| 07 | 居住用地 | 0703 | 农村宅基地 | 3.25 | 0.02% | 3.22 | 0.02% |
|  |  | 0704 | 农村社区服务设施用地 | 0.18 | 0.00% | 0.18 | 0.00% |
| 09 | 商业服务业用地 | 0901 | 商业用地 | 0 | 0.00% | 1.26 | 0.01% |
| 12 | 交通运输用地 | 1202 | 公路用地 | 25.40 | 0.15% | 39.93 | 0.38% |
|  |  | 1208 | 交通场站用地 | 0.00 | 0.00% | 0.97 | 0.01% |
| 13 | 公用设施用地 | 1301 | 供水用地 | 0.03 | 0.00% | 0.14 | 0.00% |
|  |  | 1302 | 排水用地 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0.00% |
|  |  | 1311 | 水工设施用地 | 0.09 | 0.00% | 0.09 | 0.00% |
| 15 | 特殊用地 | 1503 | 宗教用地 | 0.10 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
|  |  | 1504 | 文物古迹用地 | 0.25 | 0.00% | 0.25 | 0.00% |
|  |  | 1507 | 其他特殊用地 | 0.10 | 0.00% | 3.44 | 0.02% |
| 17 | 陆地水域 | 1701 | 河流水面 | 67.54 | 0.39% | 67.13 | 0.39% |
|  |  | 1702 | 湖泊水面 | 219.68 | 1.28% | 219.68 | 1.28% |
|  |  | 1704 | 坑塘水面 | 0.25 | 0.00% | 0.25 | 0.00% |
| 23 | 其他土地 | 2306 | 裸土地 | 11.11 | 0.06% | 11.11 | 0.06% |
|  |  | 2307 | 裸岩石砾地 | 3232.05 | 18.76% | 3228.16 | 18.75% |
| 总计 |  |  |  | 17224.44 | 100.00% | 17224.44 | 100.00% |

## 二、规划环境影响评价

### （一）环境影响评价目的与目标

1、环境影响评价目的

为提高规划的科学性，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展，本规划环境影响评价充分考虑总体规划中可能产生的环境影响因素，在现状环境、资源禀赋调研的基础上，主要从水资源、土地资源、能源资源等方面，分析规划方案的资源承载能力，评价规划方案的环境合理性，论证规划方案实施后的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者技术等措施。

2、环境保护目标

规划要求一级保护区大气环境质量达到一级标准，水域水质达到Ⅰ类标准，声环境优于0类标准，污水禁止外排；二级保护区大气环境质量达到一级标准，水域水质达到Ⅱ类标准，声环境优于0类标准，污水必须全部处理达标，并经行政主管部门许可后方可排放；三级保护区大气环境质量达到一级标准，水域水质达到Ⅱ类标准，声环境优于1类标准，污水必须全部处理达标，并经行政主管部门许可后方可排放。

### （二）规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估

1、环境影响因素分析

（1）根据风景名胜区风景资源的空间分布特征以及未来开展游赏活动所进行的景点建设和游赏配套设施建设所带来的环境影响，规划风景名胜区主要由天村景区、达森景区、索朗景区、七湖景区、泽仁措景区、次淋措景区等六大景区构成，并配套相应的游赏设施。

（2）游览接待设施规划、建设的环境影响，风景名胜区规划确定了“一村两点三部”的游览设施布局。以那拉岗村（天村）旅游村作为综合旅游服务中心，辐射整个风景名胜区；在七湖、楚足设置两处旅游点，于沙沧、达森、日朗拥措、杜比可山、次央休、泽仁牧场、泽仁措、翡翠海、次淋措设置9处服务部为游客服务。

（3）居民点建设的环境影响，那拉岗村（天村）作为省级传统村落，本次规划根据《四川省传统村落保护条例》，在保护村落传统格局和历史风貌的完整性的基础上，对居民点环境改善和旅游配套设施的建设提出了具体的调整措施，加强了对居民建设和旅游设施配套建设的引导和控制，提出了相应的要求。

（4）保护培育分级划分的环境影响，本次规划按照《风景名胜区条例》（2016年修订）、《风景名胜区总体规划标准》（GB/T50298-2018），根据风景名胜区的资源和地貌特点，有针对性地提出具体的保护要求，划定各类各级保护区和核心景区，并提出专项保护措施。

（5）基础设施建设的环境影响，结合风景名胜区整体布局和保护分级划分，规划完善了风景名胜区道路交通、电力通信、给水排水等基础设施的布局。

（6）旅游活动开展的环境影响，随着风景名胜区游览配套设施的完善，风景名胜区游客日益增长，大量游人进入，对风景名胜区的生态环境和各项资源的承载能力会带来考验，规划结合风景名胜区自身资源综合承载力和配套游览服务设施的规模，确定风景名胜区的日游客容量为20600人次/日，日极限游客容量为51000人次/日。

2、环境影响预测和评估

以风景名胜区的现状资源环境为基础，以8种主要的生态因子为指标，对规划实施直接引发的环境影响进行预测和分析。

（1）大气：风景名胜区各项设施的建设和完善过程中，房屋拆迁、道路建设、景点建设、游览设施及基础设施建设等土方工程将产生大量扬尘，建筑材料的运输、堆放及施工过程也有扬尘产生，直接危害现场工人的身体健康，随风飞扬后又对周围的自然环境及居民有一定的影响；运营期会有大量的游客涌入风景名胜区，对大气影响较大的因素为道路交通等基础设施建设以及汽车等的尾气排放，这会对风景名胜区的大气造成一定的不良影响，但是风景名胜区将实行严格的保护管理措施，采用清洁能源和环保交通，控制外来交通进入，污染源将得到有效的控制。

（2）水体：污水主要分为建设活动污水、生活污水。建设活动污水可采用化粪池等临时处理设施进行处理，其对地表水的污染较小。结合居民点环境的整治和给水排水、污水垃圾处理等基础工程设施的完善，居民污水对地表水的污水将得到控制。随着旅游村、旅游点的建设和投入使用，用水量会有一定的增加，规划确定的规模必须控制在水资源的合理利用范围之内，同时必须配设相应的污水处理设施。

（3）山体：按照规划，风景名胜区内的山体严禁开采，并对受损的山体进行生态修复。随着植被环境的改善，水土流失得到控制，将大大促进区域生态环境的修复。对山体环境的负面影响因素主要是景点、道路和基础设施建设，建设中应合理选址和布线，并根据需要进行山体加固和景观处理。

（4）噪音：风景名胜区内的声环境主要受到施工建设、车行交通和游览活动的影响。随着建设期的结束，来自施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声将会消除；风景名胜区运营期主要景区封闭式管理的实行，外来交通将得到进一步控制。同时应合理地组织游赏线路，避开对声音敏感的区域，并设置相应的管理措施。

（5）森林覆盖率：按照规划，风景名胜区的林地规模有所减少。设施及道路建设对植被环境有一定的影响，但规模较小。总体而言，风景名胜区的森林覆盖率将逐步恢复，植被结构日趋合理。

（6）生物多样性：目前，影响风景名胜区生物多样性的因素主要为风景名胜区自身所处环境造成的脆弱性以及游客和居民的活动。随着森林环境和水资源的改善，游客数量的控制及严格的保护规定的执行，对生物多样性的影响将减小。但随着游览范围的扩展，游客数量的增加，道路建设等对自然环境的分割，人为的干扰将相对增加，在游览组织和道路选线方面应提出生物多样性保护和恢复的措施。

（7)土地利用强度：按照规划，使风景名胜区土地利用格局更为合理，林地和山地得到进一步优化。影响因素主要为景点、设施、道路和基础工程建设，以上建设虽然规模较小，不会引起大的土地格局调整，但必须严格按照规划确定的规模进行控制，避免生态环境的破坏。

（8）固体废弃物：建设期间各类建设工程中的弃土弃渣，包括多余土方、生产废料，应做好及时清运工作，禁止在风景名胜区内设置永久弃土弃渣场；随着游客规模的增加，风景名胜区的游客垃圾将有显著增加，必须配设相应的收集、处理及运送设施，避免对环境的破坏。旅游村、旅游点、服务部的建设将增加一定的生活垃圾，应纳入风景名胜区的废物量预测之内，依托现有居民点的建设，相应增加环卫设施规模。

总体而言，本次风景名胜区总体规划对风景名胜区的生态环境将有一定的影响：在资源保护、土地利用和植被培育等方面将是有利的；但对风景名胜区的大气、水资源、森林覆盖率和生物多样性等生态因子有一定的负面影响。规划应合理控制人工设施规模，改良建设方式和工程技术，尽可能减少对风景名胜区生态环境的负面影响。

表6-6 环境影响预测与分析评估表

| 规划项目 | 主要内容 | 生态因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 水体 | 山体 | 噪音 | 森林覆盖率 | 生物多样性 | 土地利用 | 固体废弃物 |
| 规划布局与分区 | 共分为6个景区，明确了风景名胜区范围、核心景区范围以及分级保护区域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ |
| 土地利用 | 优化用地格局，控制建设用地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ◯ |
| 游赏规划 | 合理规划景区和景点建设 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
| 旅游设施规划 | 根据规划布局，系统建构旅游村、旅游点、服务部等旅游设施 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
| 植物景观规划 | 结合游赏进行植物景观规划，优化植被群落 | ● | ◎ | ◎ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ |
| 道路交通规划 | 根据景观资源及游赏线路构建车行、步行游览线路，布局停车场 | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 基础工程规划 | 配设给水排水、电力通信等工程设施 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| 注：◯影响较小或几乎没有影响；◎有一定影响；●有较大影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

1、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

风景名胜区内的各项建设必须符合规划确定的内容，并进行多方案的比选和环境分析，选择对环境影响较小、达到既定目标的可行性方案。根据本次规划对风景名胜区可能引发的环境影响分析，对景点及设施建设、道路建设、旅游基础建设水资源保护和使用、植被培育以及环境治理可能造成的负面环境影响，规划提出了相应的对策及缓解措施。对于其他可能造成环境影响的引发因素，应借鉴相关经验，加强研究和分析，选择科学、合理的方案，并提出延缓不利影响的有可持续发展对策及工程措施。规划措施如下：

（1）大气环境质量控制措施

施工期的大气污染减轻措施：为了将产生的影响减少到最小，施工中应严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施做到：施工中采用密布安全网封闭施工，以减少扬尘对环境空气的影响；施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的撒漏，运输车辆装载量适当，适当洒水降尘，及时清除路面渣土；合理安排挖掘土方的堆放场地及施工工序，注意场内小环境的挖掘填方平衡，减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程。

运营期的大气污染减轻措施：对污染源采取控制措施，禁止尾气污染物超标排放机动车通行，加强机动车的检测与维修，降低路面尘粒，大力推荐使用清洁燃料；利用植被净化空气，道路两侧阔叶乔木具有一定的防尘和污染物净化作用，在主要设施区、道路两侧进行绿化，充分利用植被对空气的净化功能；改变风景名胜区能源结构，推广电力、太阳能、沼气等清洁能源，鼓励使用电力或天然气动力游览车和游船。

（2）水环境质量控制措施

施工期的地表水污染减轻措施：施工过程中不可避免将产生部分生产性废水，其中污染物主要以泥沙等为主，工程应采取修建沉淀池、采用先进的施工技术和施工方法、使用先进的施工机械设备和防尘设备、使用符合环保要求的拌和系统设备，确保施工废水零排放；施工人员的生活污水应经生物处理达标后排放；污泥应及时清运至就近的污水处理厂统一进行处理。

运营期的地表水污染减轻措施：禁止在风景名胜区的地表水水域任意排放污水；生产、生活污水必须经过污水处理达标后排放；禁止在地表水系两岸挖沙取土、堆放泥沙、任意倾倒；禁止排放、倾倒、堆放、贮存、填埋工业废渣、废液和其他废弃物；禁止在水域周边进行洗涤任何具有污染成分的容器或物品；生活污水主要产生于旅游村和独立公共厕所，旅游村须配置相应的污水处理设施，而独立公共厕所则采用生态厕所，确保不污染环境。禁止在水域两岸10米内设置厕所、垃圾箱等污染水体的设施；加强水域周围的植被保护和植被培育，涵养水源。

（3）固体废弃物控制措施

施工期的固体废物污染减轻措施：施工单位必须按规定办理好渣土排放手续，获得批准后方可在制定的受纳地点弃土，施工车辆在运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洁，沿途不漏泥土、不飞扬；对砖瓦等块状和颗粒废弃物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的固废倾倒场；实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

营运期的固体废物污染减缓措施：游客和管理服务人员产生的生活垃圾，主要成分为瓜果皮、塑料袋、纸屑、餐饮废弃物及铝制易拉罐等；采用“分类收集、集中转运”的模式，确保垃圾不影响环境。同时对垃圾转运站定期消毒，尽量减少垃圾收运过程中对环境的影响。

（4）噪音控制措施

施工期的噪声污染减轻措施：施工期噪声源主要来自混凝土搅拌机、电锯等施工机械采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工；严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免电锯、混凝土搅拌机等夜间作业。

运营期的噪声污染减轻措施：风景名胜区道路路面采用低噪音路面，对车辆噪声控制、道路交通管理制度以及隔声设施和路面进行保养维修；鼓励风景名胜区内的车型游览施行电力化，区内运行的游览车船必须配置低音喇叭，以国家机动车车辆容许的噪声标准为依据；风景名胜区周边可设置提示标牌，警示游客不得大声喧哗，提高风景观赏质量。

（5）植被培育措施

草地植被培育：补播，在不破坏或少破坏草地植被的情况下，在草群中播种一些能适应当地生态环境的优良牧草；除杂，清除草地上的毒草和杂草。

林木培育：因地制宜地进行全面抚育，调整林木组成，为保留木创造适宜的营养空间。在纯林里进行下层抚育，伐除被压木，保留优良木，为保留木增加营养面积。在复层林里进行上层抚育，伐除妨碍保留木生长的上层木，保留不影响培育生长的有益木。在混交林进行综合抚育。伐除有害木，保留有益木，培育良木。

加大培育力度和资金；加强科研；控制外来有害物种；加强森林防火。

（6）环境保护管理措施

认真贯彻执行各项环保法规、加强检测力度，不能先污后治；引入竞争机制，采用市场化管理，成立环境保护管理专业队伍。

（7）生物多样性保护措施

清晰的边界是有效保护生物资源及其栖息地的前提条件。风景名胜区管理机构应在核心景区和风景名胜区竖立明确的界碑、界桩，通过规划进一步明确生态保护、旅游活动与居民生产活动的范围。

采用珍稀濒危物种栖息地就地保护为主的保护方式，同时加强对珍稀濒危物种的基础科学研究与宣传。

建立一支专业的管理队伍和村民护林巡护队，加强保护生物资源的知识与手段的培训。

发挥管理机构的职能，强化联防机制，防止外来有害生物的入侵。进一步加强对有害生物的研究和防疫工作。

强化公益林的保护，改善原住居民的生活条件，调整能源使用形式。

2、规划实施建议

（1）按照《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水土保持法》和《规划环境影响评价条例》的要求，对风景名胜区内的建设项目依法编制选址方案报告、环境影响评价报告书和水土保持方案报告书。

（2）协同环境保护部门建立风景名胜区的环境监督机制和公众参与机制，在风景名胜区设置环境管理和监督的机构和人员。

## 三、其他相关规划和管理规定协调

### （一）国土空间总体规划协调规划

1、城镇开发边界协调规划

根据自然资源部下发的“三线成果”，在风景名胜区范围内不存在建制集镇和县城建设空间，不涉及城镇开发边界。

2、永久基本农田协调规划

依据自然资源部下发的“三线成果”，风景名胜区范围内涉及永久基本农田26.77公顷，规划应当对永久基本农田进行严格保护，落实永久基本农田控制线，不得因为风景名胜区的发展擅自占用和改变，落实最严格的节约用地制度，加强重大建设项目的预审和审查把关，严格控制临时项目占用和毁坏永久基本农田。有序规范地引导村民在永久基本农田上进行农业生产活动，强化动态监管。

3、生态保护红线协调规划

生态保护红线应按照最新的《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）进行管控。

依据自然资源部下发的“三线成果”，风景名胜区内涉及生态保护红线（一般控制区）面积171.55平方公里，应当严格执行生态保护红线相关规定，强化生态保护红线的刚性约束，做好与生态环境保护相关的规划的实施协调，加强生态保护红线内生态环境保护，并落实环境影响评价的相关措施和要求，形成一整套的生态保护红线管控和激励措施。不能避让生态保护红线的项目应满足“生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动”及其管控要求，并进行相应的论证，经批复后方可实施。

4、与片区国土空间规划的协调

《乡城县香巴拉农旅发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2021年8月版）规划明确了片区北部发展极为水洼乡，作为北部生态服务中心，依托国道G549发挥门户作用，建设香巴拉七湖风景名胜区旅游接待服务基地；依托佛珠峡、香巴拉七湖形成生态保育区；保障第三产业用地，推动香巴拉七湖风景名胜区旅游配套项目的实施。

### （二）与乡城县全域旅游规划协调

乡城县香巴拉七湖风景名胜区属于全域旅游发展结构“一带两核三片区”的三片区之一，定位为香巴拉七湖徒步探险片区，应当大力保护风景名胜区的生态环境，发展特定主题的徒步线路，发展特种旅游项目；其他服务建设项目应当遵循风景名胜区保护要求，并严格落实规划环境评级影响和依法向林草主管部门申请办理相关审批手续。

### （三）与文物保护的协调

风景名胜区内有郎拉岗石碉楼、思姆塔、思姆玛尼堆群、思姆山神祭祀场、那拉岗民居等不可移动文物，其中郎拉岗石碉楼为州级文物保护单位。建议开展风景名胜区规划范围内的文物资源调查，根据文物资源的价值申报为文物保护单位或对现有文物保护单位进行升级，建议编制文物保护规划。

落实《中华人民共和国文物保护法》等相关规定，严格执行文物保护规划中关于各级文物保护单位的保护范围和建设控制地带的规定，做好与文物保护专项规划的实施协调，涉及文物保护修缮的项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带进行相关设施建设的项目，严格履行相关审批程序。

### （四）与水利相关规划协调

落实《中华人民共和国水资源保护法》的相关规定，对接《乡城县“一湖一策”管理保护方案》，做好专项岸线规划衔接，根据规划加强岸线开发管理利用，实施分区管理，做好水资源保护，严格水域岸线管理，做好山洪地质灾害预防。

### （五）与矿产资源开发相关规划的协调

根据《风景名胜区条例》（2016年修订）等相关规定，风景名胜区内不得设置矿业权，禁止开矿。

经与县自然资源局核实，风景名胜区内无相关开矿等开采活动，也无有效矿业权，因此不会对风景名胜区造成影响。

### （六）林地保护和特定区域保护协调

落实《中华人民共和国森林法》《自然保护区条例》《四川省林地保护管理办法》等有关规定，严格保护林地和林木资源，禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁坏林地的行为，做好退耕还林等工程的实施协调。

（七）与地质公园规划协调

根据风景名胜区整合优化规则，乡城县香巴拉七湖风景名胜区与香巴拉七湖省级地质公园大部分重叠，整合优化预案将香巴拉七湖地质公园整合为风景名胜区，整合优化后地质公园除西北部调出生态保护红线部分用地外，全部纳入风景名胜区范围。在功能分区和分级保护等方面与地质公园进行衔接，对于风景名胜区内的地质遗迹景观的保护参照地质公园相关要求。

### （八）宗教活动场所管理

风景名胜区内有一处开放的宗教活动场所——那拉岗寺，应落实《宗教事务条例》《藏传佛教寺庙管理办法》《甘孜藏族自治州藏传佛教事务条例》《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》（国宗发〔2017〕88号）等文件的相关规定，明确风景名胜区内依法登记的宗教活动场所，维护宗教活动场所周边环境和景观风貌。在风景名胜区内的宗教活动场所新建、扩建、改建等都要严格按照《中华人民共和国文物保护法》《宗教事务条例》《风景名胜区条例》管理，风景名胜区主管部门应会同宗教、园林、文物等部门对违法建设行为进行查处。

### （九）旅游管理

落实《旅游法》等相关规定，规范旅游和旅游经营活动，提升旅游服务水平。

坚持全域旅游的发展理念，坚持风景名胜区内外统筹规划，充分结合大香格里拉—环亚丁世界山地旅游目的地和香格里拉文化与生态旅游环线的建设，重点做好冰蚀湖泊观光、特色徒步探险和民族风情观光，做好与稻城—亚丁、香格里拉以及县城周边旅游资源和项目的线路组织协调，形成区域的旅游产业体系，以文旅产业促进地方经济高质量发展。

# 第七章  关于分期规划实施的说明

## 一、近期规划

### （一）规划期限

规划近期期限为2022-2025年。

### （二）近期发展目标

在现有基础上完善风景名胜区基础设施建设；在相关部门指导下组建风景名胜区管理机构，并参照相应法规政策制定风景名胜区管理办法；加强风景名胜区宣传工作，吸引并发展稳定客源。力争在近期使风景名胜区开发管理工作走上正轨，使风景名胜区景观资源保护及开发工作取得实质性进展。

### （三）近期重要工作

1、建立和完善风景名胜区管理机构组织，落实人员和经费，制定风景名胜区管理制度和规范。

2、自规划批准之日起 1 年内，完成风景名胜区和核心景区范围的标界立桩工作。

3、完善那拉岗村（天村）旅游村、七湖（热拥牧场）旅游点和楚足牧场旅游点等主要旅游接待点的基础设施。

4、完成天村景区、七湖景区、泽仁措景区的部分游览设施建设。

5、风景名胜区标识解说系统完善。

6、与在编县级国土空间总体规划、乡镇级片区国土空间规划进行充分衔接，将风景名胜区用地指标和范围纳入国土空间“一张图”中统一管理，充分协调国土空间规划与风景名胜区开发建设的关系。

## 二、近期建设内容

### （一）近期景区建设

1、标志系统

（1）入口标志：于雨洼村设立风景名胜区入口标志，并设游人进出管理或门票出售点。

（2）景点标志：于主要景点和观景点处设景点标志和指示牌。

2、景点保护和生态建设：

（1）加强天然林保护和封山育林。

（2）公路边坡生态恢复。

3、交通和游步道

（1）水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路）全线改扩建工程竣工并运行通车。

（2）游步道：建设七湖环湖游步道约10.0公里（具体长度以详细规划或设计方案为准）。

（3）观光车站、公交站点和停车场：在风景名胜区入口至天村景区沿线设置5个公交站点，摆渡观光车站始发点建于天村景区，沿旅游线路设置观光车停靠站点4处。那拉岗村（天村）、七湖、楚足设停车场。

4、接待服务设施

（1）风景名胜区内部接待住宿设施利用现有民居进行改造；外部接待住宿设施依托乡城县县城、水洼乡相关设施。

（2）服务设施：重点完善那拉岗村（天村）旅游村，新建七湖旅游点和楚足旅游点基础服务设施。

5、基础设施：结合近期项目建设给排水、电力、电信等工程。

6、保护培育：重点完成牧草地的人工种草和草地治理，以及天然公益林的林木抚育。

表7-1近期建设项目一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识解说系统 |  | 新建 | 2024-2025年 | 主次入口、天村景区、索朗景区、达森景区、七湖景区、泽仁措景区、次淋措景区标识解说系统。 |
| 2 | 水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路） |  | 改扩建 | 2024-2025年 | 按三级公路标准进行全线改扩建，其中风景名胜区范围内长度约39.8公里，具体长度以设计方案为准。 |
| 3 | 七湖景区游步道 |  | 新建 | 2024-2025年 | 七湖环湖游步道建设，宽度1.5米。 |
| 4 | 生态停车场 |  | 新建、改建 | 2024-2025年 | 天村景区改建停车场1处，七湖（热拥牧场）旅游点、楚足牧场旅游点新建2处停车场。 |
| 5 | 观光车站点 |  | 新建 | 2024-2025年 | 摆渡观光车站始发点建于天村景区，沿旅游公路景点设观光车停靠站点4处。 |
| 6 | 天村住宿点 |  | 改建 | 2024-2025年 | 利用现有藏民居改建民宿床位40个。 |
| 7 | 垃圾收集点 |  | 新建、改建 | 2024-2025年 | 改建那拉岗村（天村）垃圾收集点1个，新建热拥、楚足2个垃圾收集点。 |
| 8 | 公厕 |  | 新建、改建 | 2024-2025年 | 改建那拉岗村（天村）公厕1个，新建其他区域公厕5个，可采用移动式生态环保无水式厕所或微生物降解环保厕所。 |
| 9 | 旅游点 |  | 新建 | 2024-2025年 | 七湖（热拥牧场）旅游点、楚足牧场旅游点基础服务功能建设。 |
| 10 | 污水处理设施 |  | 新建 | 2024-2025年 | 新建那拉岗村（天村）污水收集处理设施。 |
| 11 | 供水设施 |  | 新建、改建 | 2024-2025年 | 新建索朗取水点，改建那拉岗村（天村）供水设施1处。 |
| 12 | 保护培育 | 人工种草 | 人工种草 | 2025年 | 人工种草10000亩 |
|  |  | 草地治理 | 草地治理 | 2025年 | 草地治理20000亩 |
|  |  | 林木抚育 | 退化林修复 | 2025年 | 水洼林场3、6作业区退化林修复10000亩 |
| 13 | 标界立桩 |  | 新建 | 2024-2025年 | 风景名胜区和核心景区范围的标界立桩 |

### （二）近期规划项目与投资估算

1、投资估算依据

（1）本规划对基础设施建设、服务设施建设、景区景点建设及生态环境保护工作所做的安排；

（2）国家及四川省关于相关项目工程概算定额及相应的配套取费标准；

（3）本地区同类型工程建设项目的预决算资料；

（4）本地区的地形、工程地质、气候、资源及材料供应、现状基础及施工条件等实际情况；

（5）景观、环境等特殊要求。

2、投资估算

（1）投资额

表7-2近期项目建设投资估算表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设性质 | 估算金额（万元） | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识解说系统 |  | 新建 | 300 | 主次入口、天村景区、索朗景区、达森景区、七湖景区、泽仁措景区、次淋措景区标识解说系统。 |
| 2 | 水木路（县道X153，水洼乡雨洼村至亚赤公路） |  | 改建 | 6400 | 按三级公路标准进行全线改扩建，其中风景名胜区范围内长度约39.8公里，具体长度以设计方案为准。 |
| 3 | 七湖景区游步道 |  | 新建 | 1200 | 七湖环湖游步道，宽1.5米，长约10.0公里，具体长度以详细规划或设计方案为准。 |
| 4 | 生态停车场 |  | 新建、改建 | 200 | 天村景区改建停车场一处，七湖（热拥牧场）旅游点、楚足牧场旅游点新建2处停车场。 |
| 5 | 观光车站点 |  | 新建 | 50 | 摆渡观光车站始发点建于天村景区，沿旅游公路景点设观光车停靠站点4处。 |
| 6 | 那拉岗村（天村）住宿点 |  | 改建 | 200 | 利用现有藏民居改建民宿床位40个。 |
| 7 | 垃圾收集点 |  | 新建、改建 | 15 | 改建那拉岗村（天村）垃圾收集点1个，新建热拥、楚足2个垃圾收集点。 |
| 8 | 公厕 |  | 新建、改建 | 100 | 改建那拉岗村（天村）公厕1个，新建其他区域公厕5个，可采用移动式生态环保无水式厕所或微生物降解环保厕所。 |
| 9 | 旅游点 |  | 新建 | 200 | 七湖（热拥牧场）旅游点、楚足牧场旅游点基础服务功能建设。 |
| 10 | 污水处理设施 |  | 新建 | 300 | 新建那拉岗村（天村）污水收集处理设施。 |
| 11 | 供水设施 |  | 新建、改建 | 200 | 新建索朗取水点，改建那拉岗村（天村）供水设施1处，新建供水设施2处。 |
| 12 | 保护培育 | 人工种草 | —— | 500 | 人工种草10000亩。 |
|  |  | 草地治理 | —— | 180 | 草地治理20000亩。 |
|  |  | 林木抚育 | —— | 650 | 水洼林场3、6作业区退化林修复10000亩。 |
| 13 | 标界立桩 |  | 新建 | 200 | 风景名胜区和核心景区范围的标界立桩。 |
|  | 合计 |  |  | 10695 |  |

## 三、远期规划

规划期限：2026-2035年。

风景名胜区未来远景发展应以建设生态旅游风景名胜区为目标，注重内部职能结构的完善，达到景区管理、环境保护、游览观赏、设施建设、配套服务的和谐运转，从而为区域经济和社会的发展提供保证。

建设重点：

（一）参照风景名胜区管理要求，保护自然与文化景观资源，提高风景名胜区管理的科学化、精细化。

（二）进一步完善风景名胜区的游览体系和内容，实现全风景名胜区游览。

（三）继续完善风景名胜区的服务设施和基础设施，满足游览发展需要。

（四）积极提倡资源的可持续利用，加强环境保护，使风景名胜区的各项环境指标达到或超过国家规定标准。

（五）加强生态环境、地质、动植物等方面的基础研究与监控，提高风景名胜区的社会公益服务能力。

（六）落实风景名胜区内居民社会调控目标，加强本地居民旅游服务相关培训，大力发展旅游服务产业，达到风景名胜区与社会经济的协调发展。

01 高程分析图

02 坡度分析图

03 林地资源分布图——按起源

04 林地资源分布图——按事权

05 风景名胜区与国土空间规划“双评价”生态保护极重要区的关系分析图

06 用地建设适宜性评价图

07 风景名胜区与生态保护红线关系图

08 风景名胜区与永久基本农田关系图

09 风景名胜区与城镇开发边界关系图

10 景源评价图

11 植被分布图

12 重点保护动物踪迹点位图

13 不可移动文物分布图

14 风景名胜区卫星影像图