附件:

第三轮四川省生态环境保护督察第六项

第1个问题整改任务完成情况表

| 整改任务 | 甘孜州现有自然保护地6类81个，州县两级林业草原部门工作推进滞后，仅有46个自然保护地取得了总体规划批复。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 各县（市）党委和人民政府，海管委。 |
| 整改目标 | 完成35个自然保护地总体规划上报工作。 |
| 整改措施 | 1.2024年11月,已完成28个自然保护地总体规划编制上报工作。 2.2024年12月底前，完成康定金汤孔玉省级自然保护区，甘孜冷达沟县级自然保护区，白玉察青松多白唇鹿国家级自然保护区、火龙沟省级自然保护区、博美山省级森林公园，巴塘措普沟州级自然保护区等6个总体规划编制上报工作。 3.白玉阿仁沟县级自然保护区因自然保护地整合优化已并入沙鲁里山国家森林公园，无需编制总体规划。 |
| 整改主要工作 及成效 | 2024年12月，已完成34个自然保护地总体规划上报（白玉阿仁沟县级自然保护区无需编制总体规划）。 |