S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程JL标段施工监理（含监理试验室）

核

心

条

款

招标人：甘孜州建设投资集团有限公司

招标代理机构：甘孜州天路工程咨询有限公司

2026年2月

目录

1招标条件

2项目概况与招标范围

3投标人资格要求

4投标保证金

5评标办法

6专用合同条款

- 招标条件

本次招标项目S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程（项目名称）已由甘孜藏族自治州发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《甘孜藏族自治州发展和改革委员会关于S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程可行性研究报告的批复》（甘发改〔2025〕297号）（批文名称及编号）批准建设，两阶段施工图设计已由甘孜藏族自治州交通运输局（批准机关名称）以《甘孜藏族自治州交通运输局关于S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程两阶段施工图设计的批复》（甘交发〔2025〕122号）（批文名称及编号）批准，项目业主为甘孜州建设投资集团有限公司，建设资金来自除积极争取上级补助资金外，不足部分由甘孜州依法依规自筹解决（资金来源），出资比例为100%，招标人为甘孜州项目管理有限公司。现对该项目施工监理，监理试验室（招标类别）JL标段进行公开招标。

- 1.2本招标项目为甘孜州行政区域内的国家投资工程建设项目，甘孜藏族自治州发展和改革委员会（招标事项核准文号为（甘发改〔2025〕297号））的招标组织形式为委托招标。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为SPPREC20260130011（BX）,招标代理机构是甘孜州天路工程咨询有限公司。

2.项目概况及招标范围

2.1建设地点：甘孜州道孚县

2.2项目概况：本项目位于甘孜州道孚县境内，是S314的重要组成部分，路线起于亚卓镇各布村，接S314扎拖至亚卓段(与G663、S220共线)，经娘片措垭口，道孚抽水蓄能电站、格拉基电站、色卡乡，路线止于八美镇公安检查站，接G350八美至道孚段，路线全长93.597公里。项目起点海拔2973.67米，终点海拔3403.34米，平均海拔3791.5米，含新建桥梁1468.5米/17座，设置桑其科隧道1048米/1座等。

技术标准：本项目采用三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，其中:K12+240~K12+520、K32+200~K33+400、K53+040~K53+660、K80+000~K90+700段(累计长度12.8公里)受地形、地质条件限制，经充分论证，在保障安全的前提下适当降低部分平纵指标，但不低于四级公路20公里/小时技术标准。隧道建筑限界9.0x5.0米，新建桥梁宽度8.0米，新建桥梁设计汽车荷载采用公路-I级，新建大、中桥设计洪水频率采用1/50新建小桥、涵洞和路基设计洪水频率采用1/25；地震动峰值加速度采用 0.2~0.3g，全线采用沥青混凝土路面。其他未尽事宜应按交通运输部《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)相关规定执行。

2.3招标范围及标段划分、计划工期

2.3.1招标范围

JL标段对应施工标段全部范围内的路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化及环境保护设施、房建、机电、沿线设施、安全、文明施工、环水保等施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作。

2.3.2标段划分

本次招标划分为  1  个标段，标段号为JL标段。

2.3.3机构设置

☑   JL  标段按一级机构设置，设置一个总监办。；

2.3.4监理服务期限

☑ JL 标段：施工准备期 1  个月，施工期 33个月（含试运行期 3 个月），缺陷责任期24 个月。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格条件：见第二章“投标人须知”前附表附录资格审查条件。

3.2 本次招标：

☑ JL 标段，接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过2家，联合体应具有的资格条件要求：见第二章“投标人须知”前附表附录资格审查条件

3.3 每个投标人最多可对 1  个标段投标，允许中  1 个标段。投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

4、投标保证金

| 3.4.1 | 投标保证金 | - 是否要求投标人递交投标保证金： - ☑要求 - 投标保证金的金额：10万元； - 投标保证金提交的形式： - 1、保险公司电子保险合同（电子保险单）形式提交。采用电子保险合同（电子保险单）递交投标保证金的，投标人需在《甘孜州公共资源交易平台电子招标投标系统》中在线选择保险投保方式提交投标保证金，开标时以系统中的投标保证金一览表到账名单为准。凡未按要求有效投保导致系统不能准确显示投保信息的，责任由投标人自负。 - 2、银行电子保函、担保电子保函形式提交。采用银行电子保函、担保电子保函递交投标保证金的，投标人需在《甘孜州公共资源交易平台电子招标投标系统》中在线选择银行电子保函、担保电子保函投保方式提交投标保证金，开标时以系统中的投标保证金一览表到账名单为准。凡未按要求有效投保导致系统不能准确显示投保信息的，责任由投标人自负。 - 3、现金形式提交。投标人登录《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》，进入当前公告的投标保证金提交页面，选择需提交投标保证金的标段，点击“生成子账号”，选择投标保证金收款银行，点击“确定”，系统自动生成该标段的投标保证金收款银行虚拟子账号（以下简称收款虚拟子账号）。投标人通过其企业网银（自行登录）、银行柜台、ATM机等，从其银行基本账户转账至需支付投标保证金标段的收款虚拟子账号，完成该标段投标保证金的提交。 投标保证金应在投标截止时间前到达系统指定交款虚拟子账号（不同标段的子账号不相同）。投标保证金支持同行和跨行转账支付，跨行转账需充分考虑跨行支付到账延迟时间。 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 不计利息 |
| 3.4.3 | 投标保证金的 退还方式 | 招标人发出中标通知书后3个工作日内，应将未中标人的（应退还投标保证金）名单送到甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心。招标人和中标人签订书面合同后2个工作日内，招标人应将中标人和未中标的候选人（应退还投标保证金）名单连同合同中双方签字盖章页复印件送到甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心。甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心接到招标人退还保证金的书面通知后3个工作日内退还相关投标单位的保证金到其基本账户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （3）其他不予退还投标保证金的情形： ☑ 投标人存在弄虚作假且对其初步评审、详细评审产生影响的行为； ☑ 投标人有串通投标行为； ☑ 投标人有行贿行为； ☑ 投标人有其他行为：投标人提交虚假投标资料。以下情形视为投标人提交虚假资料：投标人使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书以他人名义投标；投标人使用伪造、变造的许可证件；投标人提供虚假的业绩或业绩数据，以及虚假业绩证明材料，并对投标资格条件产生实质影响的；投标人提供虚假投标保函的。 注：串通投标、弄虚作假具体情形见第三章“评标办法 ” |

- 评标办法（综合评估法）

## 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

“评标办法前附表 ”用于进一步明确正文中评标的方法、因素、标准、程序。招标人根据本项目具体特点和实际需要详细列明并补充全部评审因素、标准。“评标办法前附表 ”内容与正文不一致的，以“评标办法前附表 ”内容为准。“评标办法前附表 ”及正文没有规定的方法、评审因素、标准，不得作为评标的依据。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）评审的所有投标人，按照综合得分由高到低进行排序。若多个投标人综合得分相同时，评标委员会依次按照以下原则排序： ①评标价低的投标人优先； ② 四川省重点公路建设从业单位信用评价等级高的优先； ③投标人注册资本高的优先。 ④若上述情况都相同时，则排序按照：当出现上述以外的情形时，将按有利于招标人的方式处理。 注：评标委员会按本条款的原则以不排序方式推荐中标候选人，并逐一出具评审意见，相关评审意见应针对性阐述中标候选人投标文件的优点、不足、可能存在的风险等。不得泛泛而谈。 |  |  |
| 2.1 初步 评审 标准 （第 一个 信封） | 2.1.1 形式评审标准 | 1.投标文件格式按照招标文件规定的格式、内容填写 |  | （1）投标函按照招标文件的规定填报了项目名称、标段号、监理服务期限。 （2）投标文件组成齐全完整、 内容均按规定填写。 |
|  |  | 2.投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定 |  | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 3．投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金 |  | 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 4．投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 |  | 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 |
|  |  | 5．投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 |  | 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 |
|  |  | ☑ 6．投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求 |  | （1）按招标文件提供的格式和要求签订联合体协议书，且联合体协议书中的签字、盖章符合第七章“投标文件格式 ”要求。 |
|  |  | 7．投标文件应符合的其他规定 |  | （1）第一个信封（商务及技术文件）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （2）同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标方案的除外。 （3）投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。 |
| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| 2.1 初步评审标准（第一个信封） | 2.1.2 资格评审标准 | 1．投标人具备有效的营业执照、资质证书、开户许可证（基本账户或基本存款账户）或基本存款账户信息表 |  | （1）投标人的营业执照、资质证书、开户许可证（基本账户或基本存款账户）或基本存款账户信息表有效。 （2）提供的证明材料符合第七章“投标文件格式 ”资格审查资料“（一）投标人基本情况表 ”的附件要求。 |
|  |  | 2．投标人的资质等级符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定 |  | （1）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定。 （2）提供的证明材料符合第七章“投标文件格式 ”要求。 |
|  |  | 3．投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人 须 知 ” 前 附 表 第1.4.1 项规定 |  | （1）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定。 （2）提供的证明材料符合第七章“投标文件格式 ”要求。 |
|  |  | 4．投标人的信誉符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定 |  | （1）投标人的信誉符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定。 （2）提供的证明材料符合第七章“投标文件格式 ”要求。 |
|  |  | 5．投标人的主要人员符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定 |  | （1）投标人的主要人员符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定。 （2）提供的证明材料符合第七章“投标文件格式 ”要求。 |
|  |  | □ 6．投标人的其他要求①符合第二章“投标人 须 知 ” 前 附 表 第1.4.1 项规定 |  | （1）投标人的其他要求符合第二章“投标人须知 ”前附表第 1.4.1 项规定。 （2）提供的证明材料符合第七章“投标文件格式 ”要求。 |
|  |  | 7．投标人还应符合的其他规定 |  | （1）投标人不存在第二章“投标人须知 ”第 1.4.3项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形（按本项资格评审标准第 4 目信誉要求已评审的，此处不再评审）。 ☑（2）以联合体形式投标的，联合体各方均未再以自 己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
|  | 2.1.3 响应性 评审标 准 | 1.投标文件载明的招标项目服务期限符合招标文件规定。 |  |  |
|  |  | 2.投标文件对招标文件的实质性要求和条件在投标函作出响应。 |  |  |
|  |  | 3.合同权利义务按招标文件的规定在投标函作出承诺。 |  |  |
| 2.1 初步 评审 标准 （第 二个 信封 | 2.1.1形式评审标准 | 1．投标文件中的重要内容按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨 | （1）投标函（第二个信封）符合第七章“投标文件格式 ”要求。 （2）已标价监理服务费用清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减。 （3）投标文件组成齐全完整， 内容均按规定填写。 |  |
|  |  | （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |  |
|  | 2.1.3 响应性 评审标 准 | 1.投标文件应符合的其他规定 | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （2）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （3）同一投标人未提交两个及以上投标报价，但招标文件要求提交备选投标方案的除外。 |  |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值 构成 （总分 100 分） | ☑ JL 标段 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成①:技术建议书： 25 分 主要人员： 25 分 其他因素： 40 分，其中： 企业资质： 10 分 业 绩 ： 25 分 履约信誉： 5 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成③:评标价： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算④: 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价＝通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人投标函（第二个信封）中投标总报价大写金额⑤ （2）评标价不参加评标基准价计算的情形： ①投标人未在投标函（第二个信封）上填写投标总价； ②投标人的评标价超出招标人公布的最高投标限价； ③投标人投标函（第二个信封） 中投标总报价大写金额无法确定具体数值；⑥ ☑④投标报价低于招标人公布的最高投标限价的85%⑦; ☑⑤其他情形：未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件 |

①  各评分因素权重范围如下：技术建议书25～35分；主要人员 25～40 分。其他因素包括：技术能力 0～5分；业绩 10～25分；履约信誉 0～5 分。各评分因素权重分值（含评标价）合计应为 100 分。

②  技术能力指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与工程咨询管理（包括勘察设计、监理等工程咨询工作）有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。根据项目具体情况，若存在有特别复杂的情形或特殊结构，需要增加特殊要求时，可对技术能力设置评分要求，但不得设置过高的条件。

③  评标价权重分值不宜超过 10 分。

④  投标报价单位采用人民币“元 ”时，评标基准价计算结果应“ 四舍五入 ”取整到元。投标报价单位采用比例时，评标基准价计算结果应明确保留小数点位数。

⑤  根据招标项目具体特点和实际情况，招标人可调整评标价的定义。例如：评标价＝投标人投标报价－非竞争性部分报价。

⑥  当报价方式采用单价或总价以外的其他情形时，投标报价无法确定具体数值。

⑦  招标人可在招标文件中约定低于投标最高限价一定比例的投标报价（该比例值取值范围为85%～95%）不参与评标基准价的计算。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标 基准 价计 算方 法 | （3）在投标截止期后撤销的投标文件,应按程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审，若该投标文件通过第一个信封（商务及技术文件）评审，则其第二个信封（报价文件）也应开启；若该投标人的评标价不属于本项第（2） 目情形的，将参与评标基准价计算，但其第二个信封（报价文件）不再进行评审。 （4）评标基准价的确定: 当评标基准价计算涉及随机抽取参数时，均应由招标人或监督人或随机选定的投标人代表（现场开标时）随机抽取，且抽取过程须经公证机构现场公证。 ☑当所有评标价低于招标人公布的最高投标限价85%时，以招标人公布的最高投标限价的85%作为评标基准价。 ☑ 方法一（二次平均法）： 第一次平均：按本项规定应进入评标基准价计算的评标价的算术平均值（若参与计算的评标价个数≤10 家时，直接取算术平均值；若参与计算的评标价个数＞n×10 家时，去掉其中的 n 个最高评标价和 n 个最低评标价后取算术平均值，n 为正整数）。 第二次平均：对所有小于或等于第一次评标价算术平均值的评标价（不含第一次平均已去掉的最低价）的二次算术平均值后即为评标基准价。 （5）评标基准价确定场合： 评标基准价按以上规则计算后在第二个信封（报价文件）开标现场公布，如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监督人当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人开标时计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除开标时计算错误外，确认后的评标基准价不因第二个信封（报价文件）评审否决投标而改变，也不因招投标当事人异议、投诉以及其他任何情形而改变。 |
| 2.2.3 | 评标 价的 偏差 率计 算公 式 | 偏差率＝ ¦100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价¦ 偏差率保留2位小数（建议“% ”前最多保留 2 位小数，形如“*.**% ”） |
| 2.2.4 | 评分标准 | 见“评分因素与权重分值 ”。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1第一个信封初步评审 | 3.1.1 | （1）评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 （2）通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人仅有 2 家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照第二章“投标人须知 ”前附表第5.2.3 项规定的程序进行第二个信封（报价文件）开标，但评标委员会在进行第二个信封（报价文件）评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在第二个信封（报价文件）评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 （3）当通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人仅有 1 家时，评标委员会应否决其投标。 |
| 3.2第一个信封详细评审 | 3.2.1 | （1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分 A。 （2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B。 （3）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 |
|  | 3.2.2 | 投标人的商务和技术得分分值计算“ 四舍五入 ”保留小数点后 2 位。 |
|  | 3.2.3 | 投标人的商务和技术得分=A＋B＋D。 |
| 3.4第二个信封初 步评 审 | 3.4.1 | 评标委员会按本章第 2.1.1 项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 |
|  | 3.4.2 | 对投标人投标报价进行算术性修正的原则： ☑ 方式一： （1）投标函（第二个信封） 中的投标总报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 （2）清单汇总表投标报价金额与投标函（第二个信封）中的投标总报价大写金额不一致的，以投标函（第二个信封）中投标总报价大写金额为准。 |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3）监理服务费用清单中的投标报价有其他错误的，评标阶段不作修正，在签订合同时以投标函（第二个信封）中投标总报价大写金额为准，按第二章“投标人须知 ”前附表第 7.8.3 项修正。 |
|  | 3.4.3 | 投标人的投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。 |
| 3.5 第二个 信封详 细评审 | 3.5.1 | 按本章第 2.2.4 项（3） 目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分F，评标价得分分值计算 “ 四舍五入 ”保留小数点后2位②。 |
|  | 3.5.2 | 投标人综合得分＝投标人的商务和技术得分＋F。 |
|  | 3.5.3 | 评标委员会认定投标人以低于成本报价的，其投标将予以否决。 |
| 3.6 投标文 件相关 信息的 核查 | 3.6.1 | 经核实评标委员会认定投标人的资质、业绩、主要人员相关业绩等信息与交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统 ”上发布的信息以及“信用交通·四川”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。 |
|  | 3.6.2 | 评标委员会在评标过程中发现投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为情形的，评标委员会应否决其投标。 |
| 需要补充的其他内容：/ |  |  |

①  当报价方式采用单价或总价以外的其他情形时，在此约定其他投标报价修正方式。

②  建议最多保留2 位小数，形如“*.** ”。

JL 标段评分因素与权重分值

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准① |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 A | 25 分 | 监理大纲（或监理方案）和措施 | 5 分 | 优：有针对本项目特点制定的质量、进度、造价、安全、环保监理措施、组织协调内容及措施，针对性强的得5分。 良：有针对本项目特点制定的质量、进度、造价、安全、环保监理措施、组织协调内容及措施，针对性较强的得4.5分。 一般：有针对本项目特点制定的质量、进度、造价、安全、环保监理措施、组织协调内容及措施，针对性一般的得4.0分。 |
|  |  |  | 试验检测工作专项大纲（或试验检测工作方案）和措施 | 5 分 | 优：有针对本项目特点制定的质量、进度、造价、安全、环保试验室检测机构措施、组织协调内容及措施，针对性强的得5分。 良：有针对本项目特点制定的质量、进度、造价、安全、环保试验室检测机构措施、组织协调内容及措施，针对性较强的得4.5分。 一般：有针对本项目特点制定的质量、进度、造价、安全、环保试验室检测机构措施、组织协调内容及措施，针对性一般的得4.0分 |
|  |  |  | 对本工程监理试验室工作重点、难点分析 | 5 分 | 优：针对本工程的监理试验室工作重点、难点分析充分的得5分。 良：针对本工程的监理试验室工作重点、难点分析较充分的得4.5分。 一般：针对本工程的监理试验室工作重点、难点分析一般的得4.0分。 |
|  |  |  | 对本工程监理工作重点、难点分析 | 5 分 | 优：针对本工程的监理工作重点、难点分析充分的得5分。 良：针对本工程的监理工作重点、难点分析较充分的得4.5分。 一般：针对本工程的监理工作重点、难点分析一般的得4.0分。 |
|  |  |  | 对本工程的建议 | 5 分 | 对本工程的建议好的得5分。 对本工程的建议较好的得 4.5分。 对本工程的建议一般的得4.0分。 |
|  |  |  | 注： （1）招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为本项评分因素权重分值满分。各评分因素得分均不应低于其权重分值的 60%，评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。 （2）各评分因素细分项得分计算方式： □ 方式一：各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。 ☑ 方式二：评标委员会成员总数为 7 人（含7 人）以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。③ □ 方式三：各评分因素细分项得分计算步骤如下：④ ①计算各专家对所有投标人评分因素细分项最高评分与最低评分的差值（简称“分差值 ”），确定分差值最大专家的个数。 ②同一细分项，若分差值最大的专家个数≤ 2 名，则去掉分差值最大的专家该细分项评分；若分差值最大的专家个数≥3名，则保留所有专家细分项评分。 ③各评分因素细分项最终得分应以完成上述①②步骤后，再对仍保留的专家细分项评分去掉一个最高和一个最低分后计算平均值。 （3）投标人投标文件中技术建议书各评分因素细分项无内容的得 0 分。 □（4）招标人对技术建议书评审采用暗标方式的，投标人技术建议书中出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、标识等时，其技术建议书评审得分为 0 分。 |  |  |

③  适用于招标人组成的评标委员会人数为 7 人及以上时。

④  仅限于招标人组成的评标委员会人数为9 人时，可选用的方式之一。

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值① |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分 因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 （2） | 主要 人员 B | 25分 | 总监理工程师资历和业绩B1 | 15 分 | （1）满足资格审查条件最低要求得9分； （2）具有高级及以上技术职称加3分,最多加3分; （3）近5年（2021年1月1日至今）在1个国内新建或改（扩建）建三级及以上的公路施工监理项目中担任过总监理工程师（或副总监理工程师或驻地监理工程师或副驻地监理工程师）业绩加3分，最多加3分。 （1）、（2）、（3）合计得分最多至满分为止。 |
|  |  |  | 试验室主任（兼试验室技术负责人）资历和业绩B2 | 10分 | （1）满足资格审查条件最低要求得6分； （2）具有高级及以上技术职称加2分,最多加2分; （3)近5年（2021年1月1日至今）在1个国内新建或改（扩建）建三级及以上公路工程的监理试验室项目中担任过试验室主任或试验室技术负责人业绩加2分，最多加2分； （1）、（2）、（3）合计得分最多至满分为止。 |
| 2.2.4 (3) | 评标价F （10分） | 评标价得分计算公式: （1）如果投标人的评标价﹥评标基准价,则评标价得分=10-偏差率×100×0.55； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价:则评标价得分=10+偏差率×100×0.5； 注：得分四舍五入计算至小数点后2位。当采用2位小数造成投标人分值相同时，可增加小数点位数。 |  |  |  |

| 条款号 | 评分因素与权重分值① |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素D③ | ☑ 企业资质 | 10分 | - 企业资质基本要求 | 6 分 | （1）满足基本要得6分。 |
|  |  |  |  | （2）其他 | 4分 | 1.具有公路水运工程质量检测机构资质证书（公路工程甲级）或公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程综合甲级）加4分； 本项最高得4分 |
|  |  | 业绩 C | 25分⑤ | （1）业绩基本要求C0 | 15 分 | （1）满足资格审查条件最低要求得15分； |
|  |  |  |  | (2）其他C1 | 10 分 | - (1)扣除满足资格审查条件最低要求业绩数量后： - （2）近5年（2021年1月1日至今）每独立完成过1个平均海拔2000米及以上的里程40公里及以上国内新建或改（扩）建三级及以上公路项目的施工监理业绩加3.5分，最多加7分； - （3）近5年（2021年1月1日至今）每独立完成过1个平均海拔2000米及以上的里程40公里及以上国内新建或改（扩）建三级及以上公路项目的公路监理试验室业绩加3分，最多加3分； - 本项目最高得10分。 - 注：高速公路里程按2倍折算 |

①  招标人可以结合招标项目具体特点和实际需要设置 E1、E2，E1、E2 值建议最多保留 2 位小数，，形如“*.** ”。

②  方式二仅适用于以最低价法计算评标基准价的情形。

③  其他因素 D 得分为技术能力 G、业绩 C、履约信誉 H 等得分合计，即：D=G+C+H+…。

④  技术能力评分因素为可选项，若不存在特别复杂或特殊结构需要特殊要求时，原则上不采用。

⑤  业绩得分为各分项业绩得分合计，即：C=C0+C1+C2+C3+C4+C5+C6+…。

| - 条款号 | - 评分因素与权重分值① |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 评分因素 |  | - 评分因素 - 权重分值 | - 各评分因素细分项 | - 分值 | - 评分标准 |
|  |  | - ☑履约信誉①H | - 5分 | - ☑投标人在四川省重点公路建设从业单位信用评价H1 | - 5 分 | - AA级及以上得分：信用评价等级权重分值×1.0， - A级得分：信用评价等级权重分值×0.8， - B级得分：信用评价等级权重分值×0.6，C级得分：0。 - 注：允许联合体投标时，以联合体形式投标的，投标人在上述同一信用评价体系的信用评价等级以联合体中信用评价等级低的为准（指投标人承担工作对应资质类别的信用评价等级） |

①  招标人根据投标人在四川省交通运输厅网站公布的四川省重点公路建设从业单位信用评价或四川省农村公路建设从业单位信用评价等级对其履约信用进行评分，但不得任意设置歧视性条款并不得任意设立行政许可。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，

按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按本章约定推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.2.4 投标人投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审、详细评审的均进入第二个信封（报价文件）评审。

3.3 第二个信封开标

- 第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分F；评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2投标人的综合得分=投标人的商务和技术得分+F。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露招标相关不得在开标前公布的信息、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第三章“评标办法 ”前附表中所列任一否决投标情形以外的情况均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，细微偏差的处理可以按照澄清规定处理。3.9评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按本章前附表第 1.1 款原则以标明排序或不标明排序的方式推荐中标候选人。以不排序方式推荐中标候选人的，应逐一出具评审意见，相关评审意见应针对性阐述中标候选人投标文件的优点、不足、可能存在的风险等。（注：不标明排序的方式适用于定标采用评定分离机制的情形。）

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6、专用合同条款

说明：

本项目专用条款是对A.公路工程专用合同条款及通用合同条款有关条目的补充、修正及细化。应对照A.公路工程专用合同条款及通用合同条款中同一编号的条目一起阅读和理解。

如果项目专用条款与A.公路工程专用合同条款及通用合同条款有不一致之处，则应以项目专用合同条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2  委托人：甘孜州建设投资集团有限公司；

代建单位：甘孜州项目管理有限公司，根据代建管理合同，中标通知书发出后，代建单位甘孜州项目管理有限公司代表甘孜州建设投资集团有限公司对本项目进行建设管理。

1.1.2.3 监理人：                                      。

1.1.3.1 本次进行施工监理（含监理试验室）招标的项目为S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程JL标段施工监理（含监理试验室）。

工程地点：甘孜州道孚县。

1.1.3.2 监理服务

监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，工作内容为包括S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程全部范围内的路基、路面、桥涵、隧道、机电、交安、房建、绿化、沿线设施、安全、文明施工、环水保等施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作；房建工程（含安全、文明施工、环水保等）施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作。

1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件：/。

1.4 合同文件的优先顺序

本款细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函（第一个信封、第二个信封）；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 合同协议书

本款细化为：

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

合同文件的份数视需要由委托人与监理人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书将约束双方。

1.6 文件的提供及照管

1.6.1  监理人按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）及国家现行的相关检验评定标准等及施工承包合同约定，编制竣工图表和文件，全部工程完工后，三个月内和在全部工程的交工证书签发之前，监理人须按委托人要求提交委托人认为完整、合格的竣工文件。在质量保修期内应补充竣工资料并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

未能按时提交竣工文件，每拖期一天课以人民币2000元违约金，最高累计扣留违约金10万元，由委托人在应支付的监理人的任意款项中扣除。

1.6.2  委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后 14天内，向监理人免费提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的施工承包合同1份。

（2）委托人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明1份。

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

（5）其他相关资料。

1.8 转让和分包

本项目严禁分包。

1.8.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

1.8 转让和分包

第 1.8.1 项细化为：

监理人不得转让本监理合同。

1.12 委托人要求

1.12.1监理人应按一级监理机构设置总监理工程师办公室（以下简称“总监办”），对本施工监理（含监理试验室）标段施工准备、施工、交工验收与缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等服务活动。

2. 委托人义务

2.2 发出开始监理通知

本款细化为：

委托人应按第6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

2.3 提供设备、设施

除合同条款另有约定外，委托人不为监理人提供其现场人员在服务期间的办公、

生活等条件。监理人自行解决现场人员在服务期间的办公、生活驻地的建设以及办公生活设施、交通设施、试验检测设施（如有）、互联网接口、冷暖设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

本项补充：

（1）监理人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对监理人有约束的法律。如果因监理人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由监理人自行承担。

（2）监理人应保护和保障委托人免于承担由于监理人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

4.1.2 依法纳税

本项细化为：监理人应按照有关法律法规规定缴纳一切税、费，应缴纳的税、费包含在其合同价格内。

监理人按照税务机关认定的计税方法向委托人提供合规的增值税发票后，委托人才向监理人支付合同款。如监理人提供的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开，监理人须承担赔偿责任，同时不免除其开具合法增值税发票的义务。

一般情形下增值税调整的，合同价格不进行调整。

4.1.4 其他义务

本项细化为：

（1）监理人自行解决并承担现场人员，在服务期间的办公、生活驻地的建设以及办公生活设施、交通设施、试验检测设施（如有）、互联网接口、冷暖设施、进出现场交通服务和其他便利条件的费用。

（2）文明施工、农民工管理、品质工程及“五化 ”施工监理

监理人应按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）做好质量、安全、环保、费用、进度监理，还应按照委托人的相关管理办法做好文明施工、农民工管理、品质工程、标准化施工监理等相关管理工作。

文明施工：监理工程师还应在监理建议书中，明确文明监理的具体措施，同时执行委托人的文明管理办法。督促承包人在施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定外，同时应按照委托人的有关管理办法做好安全管理与文明施工等现场管理。

农民工管理：监理人应按委托人制定的农民工务工有关管理办法进行监管，监理人的合同管理工程师负责对农民工合法权益的监理管理。

品质工程及“五化 ”施工监理：监理人应认真贯彻落实、推进公路水运“ 品质工程 ”建设的实施，同时按照上级主管部门以及委托人出台的相关标准化建设和品质工程管理办法的要求进行现场施工监理。监理人应在项目建设理念中体现以人为本、本质安全、全寿命周期管理、价值工程；管理举措体现精益建造导向，突出责任落实和诚信塑造，深化人本化、专业化、标准化、信息化和精细化、班组管理规范化，努力将项目建设成为优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可的品质工程。完善总监办标准化建设，对承包人在施工过程中施工管理精细化、施工作业标准化、施工流程规范化、建设管理标准化、项目管理信息化、班组管理规范化“五化 ”进行严格管理，同时应不断提升自身的技术创新和管理能力以满足施工现场的发展需要。

（3）安全监理

监理人应按照《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》《公路工程施工安全技术规程》《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017年第 25 号）、《交通运输部关于印发〈公路水运工程平安工地建设管理办法〉的通知》（交安监发〔2018〕43 号）、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）等规定对承包人安全生产工作，从承包人的安全组织管理机构、安全生产条件、施工工艺、安全生产责任及安全生产管理制度、安全生产费用的使用等各个环节进行监管，落实安全措施及责任，监理人对工程安全生产承担监理责任。监理人应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查，做到安全生产制度化、规范化、标准化监督管理。

监理人应当检查承包人驻地建设、临时工程以及重大危险源等安全管理和生产安全事故隐患排查治理情况；监理人应审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。同时若发生生产安全事故，事故现场有关监理人员也应当立即报告本单位负责人以及委托人。不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得伙同他人故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

在项目施工过程中，监理人应对承包人的安全生产费的使用计划进行审查，并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位，保证安全生产费能专款专用并有效发挥其作用。

（4）环境保护及水土保持监理

监理人应在监理技术建议书中明确环保监理的具体措施。同时按照国家、部厅及委托人的环境保护相关政策、法规及管理办法，督促承包人在施工过程中按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定以及委托人的有关管理办法做好环保工作。监理人对承包人进场后提交实施性的施工环水保方案及环水保监控措施进行审查，对承包人开展环保及水土保持教育，监督承包人落实施工场地相关环保措施符合布设要求。及时纠正承包人施工过程中的文明施工、扬尘治理、环境保护等未达到省、市的有关规定的做法，由于监理不到位造成后果的，监理人也应承担相应的责任。

（5）信息化管理

本项目按照“五化 ”建设要求开展管理信息化建设，将工程质量、安全、进度、造价、设计变更、计量支付、试验检测（如有）等管理内容纳入信息管理系统。监理人的信息化管理应符合委托人上级主管部门的项目信息化管理要求，执行委托人关于信息系统方面的管理办法。

☑（6）机电监理

监理人还应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的要求开展软件

开发、系统功能测试及试运行期的监理工作。

承包人提交的应用软件测试大纲经监理人审核，合格后方可上线正式运行。

监理人应审核承包人提交的系统测试大纲，承包人完成自测并提交自测报告后，监理人应主持现场系统检验测试并对各项指标是否合格进行评定。

在试运行期，监理人应巡视检查各系统的试运行情况，重点检查系统工作状况和试运行人员的值班记录，对发现的问题要求承包人及时整改。监理人应核查承包人提供的备品、备件及专用工具的数量、质量是否满足合同要求。

（7）廉洁与防腐

委托人与监理人在合同执行过程中，应保持最高的道德水准，在签订监理合同时一并签订工程廉政合同。监理人员不得接受或索取施工承包人或供货人任何有价物品；不得参与承包人邀请的有可能影响监理公正的任何活动；也不得私自要求承包人安排亲朋好友工作或购买推荐材料；更不得获取超出合同规定以外的额外费用。

（8）卫生防疫

在遭遇疫情重大突发公共卫生事件情形下，监理人除了监督施工作业应符合国家、省、市及地方的统一部署及相关规定外，监理人也应落实疫情防控措施，且措施具有可行性、有效性。监理人员要倡导社交文明、加强公共卫生，做好人员、驻地、设施设备的消毒、防疫以及宣传教育工作。人员注重卫生勤洗手、树立良好的卫生习惯。高度警惕侥幸心理、松劲心态，提高工作科学性、针对性和有效性，进一步筑牢疫情防控防线，确保上岗人员安全健康，工程顺利推进。

（9）事故报告必须按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》（交办安监〔2016〕146 号）、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求办理及四川省现行有关规定的质量安全报告程序进行。

（10）在工程实施过程中，如果有新的法律法规、规章制度、办法细则的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按专用合同条款第6.2 款有关规定办理。

（11）为实施本合同工程的监理车辆，经过相关收费公路的通行费用，由监理人自行按章缴纳。

（12）监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

本款细化为：

4.2.1履约保证金的形式：银行保函或现金形式。履约保证金的金额：10%签约合同价。

采用银行保函形式提交履约保证金的，出具保函的银行级别：支行及以上国有或股份制商业银行开具（下同）；

采用现金形式提交履约保证金：现金必须从投标人基本账户一次性中转出。

提交履约保证金的时间：应在中标通知书发出后30日内，并在签订合同协议书之前。

委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保证金后7天内向监理人返还履约保证金。

4.2.2  缺陷责任期保证金金额：监理服务费用总额的3%；形式：银行保函或现金形式。

在签发合同工程交工证书后，监理人按监理合同价的3%的额度向发包人递交缺陷责任期保证金，在整个工程缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后28天内一次性无息退还。

4.5 监理人员的管理

4.5.5（新增）监理人派驻到项目所在地履行监理服务的总监理工程师、试验室主任（兼试验室技术负责人）、专业监理工程师，必须与投标文件中提供的人员相同。

如因承包人的原因(除不可抗拒因素或者投标后发生的其他不属于自身可控原因，如交通事故、身体重大疾病不能满足工作需要的情况)，更换合同人员需经发包人同意，承包人更换人员的资质不能低于招标文件的要求，且需按程序报请批准，出现下述情况，按违约处理，并不免除其违约责任：

- 合同签订后，监理人填报的总监理工程师、试验室主任（兼试验室技术负责人）、专业监理工程师、试验检测工程师不能到位，应视为监理人违约。

监理人若提出更换主要人员（总监理工程师、试验室主任），应报项目业主审核同意后，报有关行政部门备案。更换后的人员应为本单位人员，且不得低于原投标承诺人员所具有的资格和条件。更换各类人员按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理。拟变更主要人员需经项目指挥部考察2个月（新旧人员交接期）后，才能办理人员变更手续。未经批准擅自更换的则视为违约，发包人有权终止合同。合同签订后，监理人填报的关键人员不能到位，应视为监理人违约，委托人有权拒绝支付其监理费用，没收部分或全部履约担保，直至合同终止。

（2）主要人员被撤换出场的，各类人员按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理。

4.5.6（新增）监理人派驻到项目所在地履行监理服务的各类监理及试验人员必须保证22天/月的出勤日，总监理工程师、试验室主任未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金5000元/人；若每月在工地天数不足22天，每不足一天课以违约金2000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意承包人自行更换总监理工程师、试验室主任课以；其他专业监理工程师及试验检测工程师未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元/人；若每月在工地天数不足22天，每不足一天课以违约金1000元/人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意监理人自行更换其它专业监理工程师及试验检测工程师课以。主要人员、专业人员连续三个月或年度内累计五个月出勤率低于要求每月22天70%，对相应人员进行人员撤换处理。总监理工程师、试验室主任不能同时离开工地，且离开工地须向委托人书面请假并经同意，监理人在每期上报计量支付证书时应附当期考勤表。否则，委托人有权按比例扣减监理人员的服务费。

监理人实际进场监理及试验人员未达到投标文件承诺的进场人数或与每个季度支付监理服务费时上报人员不相符的，其中差额部分的监理及试验人员、现场服务费将被扣除，并课以违约金，违约金金额为差额部分的监理及试验人员、现场服务费的两倍。

4.5.7（新增）在监理实施过程中要建立监理信用登记卡，劳动出勤卡，廉政情况登记卡，并接受委托人的考核和监督。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换，并视为监理人违约，按上述4.5.5（2）条款规定执行。

4.10 监理试验室义务（增）

按照公路工程监理规范，监理试验室应服从业主的监督与管理，执行监理工程师的试验、检测工作指令；负责合同范围内的验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验，及时提供试验检测成果与报告，并对其真实性负责，以确保工程质量完全处于受控状态。

对业主提出需要监理试验室进行的专项试验工作、试验抽检工作，监理试验室必须执行。

监理试验室应及时、准确地为监理工程师提供试验报告或监理工程师、业主认为有必要的试验检测分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2  工程范围包括：对应施工标段合同范围内的施工监理（含监理试验室）服务。

5.1.3  阶段范围包括：施工准备、施工、交工验收与缺陷责任期等阶段。

5.1.4  工作范围包括：S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程 全部范围内的路基、路面、桥涵、隧道、机电、交安、房建、绿化、沿线设施、安全、文明施工、环水保等施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作；大渡河长河坝至黄金坪水电站省道211线复建工程范围内的房建工程（含安全、文明施工、环水保等）施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作。

5.3 监理内容

工程只设置总监理工程师办公室。总监理工程师办公室设立监理试验室，监理试验室的检测项目和检测频率：对施工过程中使用的主要原材料及混合料抽检频率按批次应不低于施工检验频率的10%；对分项工程中的一般性项目，抽检频率应不低于规定施工检验频率的20%；对分项工程中的关键性项目和结构主要尺寸，抽检频率应不低于规定施工检验频率的50%；当监理工程师对工程材料或实体质量有疑问时，应进行抽检；对施工单位外部采购和委托制作的主要工程构配件或设备，应核查产品合格证明文件和施工单位自检报告，进场后对关键项目进行抽检，验收合格后方可使用，对在施工现场不具备检测条件的，应按合同约定到厂监督检验。

监理试验室服务各阶段的具体试验检测工作，主要参照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）及相关公路工程试验规程的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。

1、	编制试验室工作规划或计划，建立健全和完善管理制度和工作制度；

2、	熟悉合同文件，了解施工现场；

3、	参与审查施工承包人的工地试验室；

4、	督促和检查施工承包人建立工地试验室的质量保证体系，对设备功能、人员资质、操作方法、资料管理等进行有效监督；

5、	按照规定的频率独立开展试验、检测工作；

6、	统一各种试验检测表格，以利质量控制；

7、	定期检查承包人工地试验室的使用及校验情况,并对其试验数据与报告进行审查并签字确认；

8、	参与工程质量缺陷和事故的调查，及时提供试验报告和分析意见；

9、	编制试验检测的交工验收文件；

10、试验室的试验检测工作内容：

（1）验证试验

验证试验是对进场材料、结构构件或标准试验进行预先鉴定，以决定是否可用于工程。

a、在材料或构件订货以前，承包人应提供生产厂家的产品合格证书及试验报告，并提供样品由监理试验室进行验证试验，以作为决定可否进货的依据并报监理工程师备案；

b、对承包人提供的土工标准击实、混凝土配合比等标准试验，监理试验室所进行的重复性验证。

（2）标准试验

标准试验是对材料、施工方法进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，内容包括路基填料的标准击实、混凝土配合比等试验。

a、在项目施工前，按照相关规范及合同条文的规定，由承包人工地试验室完成相关标准试验，如工地试验室不能完成，可委托第三方完成；

b、监理试验室应在承包人进行标准试验以后，进行复核试验，以肯定、否定承包人标准试验的参数或指标。

（3）抽样试验

抽样试验是在各项工程实施过程中，对材料、构件或工程实体的实际品质进行的符合性检查，内容包括各种材料的物理性能、填筑材料的压实度、各种材料及构件的强度和整体性等。

a、在承包人的工地试验室按技术规范规定进行自检的基础上，本项目要求监理试验室按合同及规范要求完成规定频率的抽检工作；

b、应由承包人的工地试验室完成的抽样试验，当不具备检测资质或检测参数未获母体试验室授权时，应委托第三方检测，委托第三方检测的检测样品应在在监理工程师见证下取样并送样。

c、应由监理试验室完成的抽样试验，当不具备检测资质或检测参数未获母体试验室授权时，应委托第三方检测。

d、当业主代表、监理人员或其他上级主管部门对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，监理试验室应及时进行抽样试验，必要时也可要求承包人加大自检频率。

（4）	验收试验和工艺试验

11、监理试验室应配合监理工程师和承包人完成相应的竣工文件编制工作。

12、监理试验室每月定期向业主提供工程质量分析报告。并针对出现的质量问题，提出质量控制措施建议书。

5.5 监理服务形式

监理服务机构设置： 一级监理机构。

总监理工程师办公室按委托人要求独立组建。

5.6 监理服务目标

5.6.2 对第三方履约管理的服务目标：符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

5.7 委托人对监理人的授权

5.7.1  委托人对监理人的授权包括S314道孚县亚卓镇至八美镇段改建工程全部范围内的路基、路面、桥涵、隧道、机电、交安、房建、绿化、沿线设施、安全、文明施工、环水保等施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作；房建工程（含安全、文明施工、环水保等）施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期的全过程施工监理（含监理试验室）服务，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工及现场施工协调等工作。

在工程质量监理上，委托人授予总监有《公路工程施工监理规范》（JTG G10- 2016）要求的全部职责和权力。

在工程费用监理上，委托人授予总监有按合同工程量清单核实已完工程的数量和价格、审核监理人每期计量支付证书的权力，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有暂拒计量支付的权力，委托人保留计量支付的终审权。

在工程进度监理上，委托人授予总监有《公路工程施工监理规范》（JTG G10- 2016）要求的进度监理职责和权力。监理人应对监理人计划控制进行监督检查，结合合同事项进行管理，当发现问题和违约风险时应要求纠正。

在合同事项管理上，委托人授予总监有对工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的初审权（委托人不授予总监之外的其他监理人员对索赔的方案、数量、单价、金额的初审权），委托人具有工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。除上述权力外，经委托人批准，委托人还授予总监有《公路工程施工监理规范》 （JTG G10－2016）要求的其他合同管理职权。

在农民工管理上，委托人授予总监有按农民工务工有关法律法规及相关管理办法进行监管的职责和权力。

在安全生产、环境保护、文明施工、农民工管理、品质工程、标准化施工监理上，委托人除授予总监有《公路工程施工监理规范》（JTG G10－2016）要求的全部职责和权力外，还授予监督承包人完成相应施工合同中规定事项的权力。

在竣工文件编制监理上，委托人授予总监有对监理人竣工文件编制工作进行指导和对完成情况进行监督检查的职责和权力。

在信息化管理上，委托人授予总监有建立监理资料管理、统一试验检测数据平台、现场监控监测等信息化手段提高监理工作效率的权力。

本款补充第 5.7.3 项：

5.7.3 索赔事项发生的管理权限

（1）监理人对承包人提出的索赔申请，应当立即以书面形式向委托人报告，并就承包人提出的索赔请求是否成立向委托人提出审核意见。在委托人未就索赔事项是否成立向监理人提出书面回复意见前，监理人不得就索赔是否成立向承包人出具或签署任何书面审核意见。在未经委托人同意或认可前，也不得向承包人出具或签署与索赔相关的任何现场文件资料。

（2）在索赔事件发生后或出现可能引发索赔纠纷的事件时，监理人应当立即向委托人报告，并与委托人共同对索赔事件产生的后果或可能产生的后果进行调查和收集证据，并向委托人提供证明依据。监理人不得在未经调查核实损失后果和未经委托人认可的前提下，向承包人出具任何索赔审核意见或其他与索赔事件相关的证明文件。监理应当对委托人负责，监理向委托人提出的请示、审核意见、调查报告等文件，未经委托人书面同意不得向承包人提供。

（3）监理人违反本合同约定擅自向承包人出具证明文件的，或向承包人提供与委托人之间的往来文件、函件的，或监理人违反前述约定对索赔损失后果擅自进行调查核实和提供证明依据的，委托人将课以监理人履约保证金 2%～5%/次的违约金。监理人未经调查核实和未对索赔证明文件进行审查，而向承包人出具不真实的索赔证明文件的，因此导致委托人向承包人承担赔偿责任的，监理人应承担由此给委托人造成的全部损失。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，委托人应向监理人发出开始监理通知：

监理人与委托人签订了合同协议书后，监理人完成驻地建设，监理建议书及相关监理细则编制完成报经委托人书面同意，主要监理人员进场满足工程施工监理要求后，委托人向监理人发出开始监理通知。

监理人应结合工程施工进程，合理安排施工监理人员进出场，并在技术建议书中写明施工监理人员的安排计划。监理合同从总监办下达所管辖的施工标段的开工令之日起算服务期，完成施工监理服务的时间和施工合同相一致。监理人在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，并实质上办理完了工程的缺陷责任终止证书后方可退场。

第 6.1.2 项细化为：

因委托人原因造成合同签订之日起90 天内未能发出开始监理通知的，监理人不得提出价格调整，或者解除合同的要求。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬：

(1)合同变更；

(2)因委托人原因导致的监理工作暂停；

(3)未按合同约定及时支付监理报酬；

(4)未及时履行合同约定的相关义务；

(5)由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

(6)造成监理服务期限延误的其他原因。

由于非监理人责任造成监理服务期延误的，延长的监理服务期计算方法（监理控制不力，未达到规范和合同进行进度控制的除外）：如超出监理服务期3个月内（含3个月）视为监理正常服务，委托人不予支付费用；超出3个月后委托人根据超出后实际时间计算增加服务费；

增加监理服务费用的计算方法：增加监理服务费=施工阶段（包括施工准备阶段）合同价÷（投标总人数×施工期（含准备期）月数）×超过3个月的实际投人·月数。

由于习惯上或施工本身要求实行连续生产作业等原因，造成试验检测工程师在夜间或国家规定的节假日进行试验检测工作，这部分试验检测费用应考虑在试验检测正常服务费用中，业主对此不另补偿，同时试验检测单位亦不得因此向施工单位索要加班费用。

因工程变更设计导致本项目建安工程费用增减不调整监理服务费。

7.1 监理责任主体

7.1.4 细化：（1）监理人与监理试验室的关系

监理试验室为对应监理标段总监办下辖的试验检测机构，业务上归总监理工程师管理。接受总监办的指导、检查、监督和协调，对监理服务要求的全部试验检测工作以及委托人、上级主管部门要求的有关试验检测工作负责。

监理试验室应严格按照施工监理规范和设计文件要求，独立完成主要原材料、混合料和关键质量指标的验证检测。现场监理机构应加强对监理试验室的管理，并明确双方职责边界及工作内容。

监理试验室应及时、准确地为监理工程师提供试验报告和分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。监理试验室在总监办的监督和管理下完成主要原材料的平行试验和主要混合料的配合比、路基填料击实试验的验证试验，并负责合同范围内的试验抽检工作。监理人应根据承包人的施工计划及工程进展情况及时通知监理试验室进行现场抽检。

当监理工程师对工程材料或实体质量有疑问时，应进行抽检（该项抽检的频率不受上述抽检频率比例的限定）；对承包人外部采购和委托制作的主要工程构配件或设备，监理工程师应核查产品合格证明文件和承包人自检报告，进场后对关键项目进行抽检，验收合格后方可使用。对在施工现场不具备检测条件的，监理工程师应按合同约定到厂监督检验。负责委托人、上级主管部门质量检查时要求的本标段范围内有关试验检测，以确保工程质量完全处于受控状态。

监理试验室应协同监理工程师对施工工地试验室进行监督管理，并参与关键质量控制项目的检测见证。对施工工地试验室检测人员不符合资格、设备不满足精度、环境不满足要求、行为不符合规范等情况，应报送现场总监办或驻地办严肃处理，同时将有关情况报送委托人和项目监督机构。

监理人应定期或不定期核查监理试验室试验检测人员、仪器设备、场地环境、管理制度和试验检测能力是否满足合同要求及工程施工管理需要。

（2）本项目监理试验室由监理人组建。

①监理人应按照交通运输部《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令2023 年第 9 号）、《工地试验室标准化建设要点》（厅质监字〔2012〕200号）、《“两区三场”建设安全标准化指南》以及四川省交通运输厅《四川省公路水运工程工地试验室和现场检测项目管理办法》（川交函〔2022〕73 号）的规定建设标准化监理试验室。经委托人验收后报送项目质监机构，项目质监机构应对监理试验室验收工作进行检查，并对通过验收的监理试验室进行登记备案，取得质监机构“公路水运工程监理试验室备案通知书 ”。

②监理试验室应取得母体试验检测机构授权。授权内容应包括工地试验室可开展的试验检测项目及参数、授权负责人、授权监理试验室的公章、授权期限等。

③监理试验室应落实监理关键指标抽检职责，按照施工监理规范要求开展抽检。监理工程师对工程材料或实体质量有疑问时，应加大抽检频率。

监理试验室应独立完成抽检验证等工作，全程记录抽检验证过程，不得委派他人进行取样、制样、试件养护或外委送样等工作。

④监理试验室应采用信息化手段进行管理，纳入委托人建立的工程质量检测信息监控系统。系统通过关键试验检测设备上安装的自动采集设备，实现对关键材料、结构等检测参数的试验检测数据自动采集、上传，实现试验检测报告实时上传，具有提醒和监控功能，确保检测数据、报告的真实性和可追溯性。同时在系统内对检测人员身份进行登记管理。

⑤对包含在委托人资格审查条件设置的资质检测范围（含必测和选测）内，但监理试验室有可能不具备该项参数检测资质和能力的或现场不能承担的检测项目，监理人经委托人核准同意后，可委托有相应试验检测资质和能力的试验检测机构来完成，该费用由监理人自行承担，不单独支付。

⑥对未包含在招标要求资质检测范围（含必测和选测）的项目，监理人报请委托人同意可委托有相应试验检测资质和能力的试验检测机构来完成，该费用具体约定为：/。

对需委托第三方试验检测机构的试验项目，由监理试验室负责取样、送样或进行见证。且第三方试验检测资料应归口监理人。

⑦监理试验室的持证试验检测人员均应在“公路水运工程质量检测管理信息系统 ”中录入到母体检测机构，且不得同时在两个及两个以上工地试验室从事检测工作。监理试验室试验检测人员应保持稳定，因特殊原因需变更的，须报委托人审批同意，但变更后的人员资格条件不得降低，同时将变更情况向项目质监机构报备。

⑧监理试验室的母体检测机构设置监理试验室，应报请委托人对其工地试验室检测大纲及实施细则验收。母体检测机构应加强对其工地试验室履行指导和监管职责，并且定期对其运行情况开展检查，同时应对派驻现场的试验检测人员岗位能力进行考核。

⑨试验检测机构应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应当按照有关规定对参与项目试验检测的仪器设备进行正常维护，定期检定与校准。

⑩试验检测机构应当建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容必须清晰、完整、规范。

⑪监理试验室应接受委托人的管理和检查。同时还应接受交通运输主管部门、项目质监机构采取“双随机、一公开 ”等方式，对其进行定期或不定期的监督检查，及时纠正、查处违规行为。

7.1.5（新增） 安全生产、环水保、文明施工监理

监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理及试验人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查。

监理人应当审查承包人施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位立即整改，必要时可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

监理人应审查承包人施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告、水土保持方案等有关要求制定了施工环水保措施，审查合格后方可同意工程开工。监理人在巡视、旁站中，应随时检查施工单位制定的环水保措施的落实情况，并形成环水保监理专项台账与月度环水保监理报告，工程竣工后监理人应配合建设单位完成环水保验收工作。如发现施工中存在违反有关环水保规定、未按合同要求落实环水保措施的情况，监理人应书面指令施工单位整改，并随时检查是否整改到位，情况严重的要求施工单位暂时停工，并及时报告建设单位。

监理人应按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）及国家有关法律、法规的有关规定，切实做好施工安全和施工环境保护的监理工作。

监理人还应在监理建议书中，明确监理的安全、文明、施工环境保护和施工监理的具体措施。在本项目施工过程中监理人应对施工承包人的安全生产费的使用计划进行审查并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位，保证安全生产费能专款专用并有效发挥其作用。

本项目环保、水保监理任务由本项目监理人全权承担，业主不再另行委托。监理人应履行环保、水保监理职责，完善相关资料。

7.1.6 (新增)施工标准化管理

参照《四川省高速公路施工标准化活动实施方案》。

7.1.7（新增）首件工程认可制

为进一步加大工程项目质量管理力度，确保工程质量和施工安全，本项目将实施“首件工程认可制”。“首件工程认可制”是指对每一类分项工程，确定一个优良的首件，在开工前，从程序报建、技术培训、技术交底、材料进场、施工工艺、技术要求、质量控制等方面进行分析、论证，整理出一套标准样本，获得更科学、更合理的施工参数和质量保证措施。首先要制定施工组织设计，按施工组织设计中的工艺技术要求先完成样品工程，随后对样品的各项质量指标进行检测，对检测结果进行分析、对比，然后再进行试生产，待施工工艺和质量满足要求后正式批量生产，使整个工程质量和外观效果处于可控范围内，杜绝批量生产后可能产生的各种质量隐患。

“首件工程认可制”以分项工程为基本单位进行，凡未经首件工程认可的分项工程，一律不得批量生产，该分项及后续工程也不得计量。监理工程师应认真做好“首件工程认可制”的监督检查，对不执行“首件工程认可制”擅自进行开工的分项工程予以返工或暂停计量的处罚，严重的按照合同相关质量条款予以处罚。

7.1.8 （新增）数字交通建设管理服务平台

为全面贯彻落实州委、州政府数字赋能打造智慧交通的决策部署，全力做好新形势下交通建设项目信息化工作，进一步加强集团公司（发包人）项目全过程、全要素、精细化管理，发包人建设管理的项目全面推广运用数字交通建设管理服务平台：（1）项目计量、变更、月报、履约、督查等数据及资料均通过“数字化平台”报送，数据录入单位对填报数据及.资料的准确性、完整性和真实性负责，公文报送渠道不变；（2）监理试验室等，需安装符合要求的检测设备，确保检测数据等正常接入“数字化平台”。

同时，按照发包人“数字交通建设管理服务平台”的要求，做好系统搭建、视频设备等，相关费用已包含在总额价中，不单独报价。

7.3 人员和设备保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1  合同变更时，监理服务期限的调整方法：经双方协商一致后延长监理服务期；监理服务费用按6.2款方式的调整。

8.2 合理化建议

8.2.2  监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：  /  。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1  本合同的价款确定方式：总价。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：合同执行期间不再调整。

对包干监理费用以外的非监理人原因及突发事件（如地震、抢险、水毁工程等）发生的附加监理服务费用，由委托人和监理人商议签订补充协议。

承包人应按国家有关规定向发包人提供增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付款项。

9.2预付款

监理人在提交履约保证金并与委托人签订监理合同协议书之后，委托人分二次向监理人支付合同价10%的动员预付款。

（1）第一次在监理人与委托人签订合同协议书之后，支付合同价格5%的动员预付款；

（2）第二次在监理及试验检测人员、监理设施设备、试验检测仪器、交通车辆按合同要求到位；完成了驻地建设，经委托人验收合格；总监办审批同意承包人提交的施工组织设计和总体进度计划，在此基础上提交监理人编制的监理建议书和总体进度控制计划，完成监理实施细则编制，并报委托人核备；试验室组建完毕并通过甘孜州公路工程质量监督局验收合格；完成以上工作时，支付合同价格5%的动员预付款。

动员预付款应从监理（含监理试验室）服务费累计支付达到30%签约合同款（不含动员预付款）的当期开始，分期等额扣回，并在累计计量金额达到合同价格的80%之前扣完。

9.3 中期支付

9.3.5  中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用，其费用按监理合同报价清单中的人员费、现场费、设施、设备费等分别计算，按每月计量、按季分期支付；

由于监理人原因引起监理服务期延期的（监理控制不力，未达到规范和合同进行进度控制的除外），委托人将不再另行支付延期期间的监理服务费；若非监理原因延期的，延期期间的监理服务费只计算人员费。

交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务费在本项目的缺陷责任期结束后，14个工作日内一次性支付给监理人。

9.4 费用结算

见A.公路工程专用合同条款9.4款

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额为304640元。

11.1 监理人违约

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：

11.1.2.1 因违反合同规定造成的赔偿

监理人因违反监理合同的规定，造成委托人的经济损失时，或监理人因对质量要求不高，监督管理不力，造成安全事故时，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿损失。

赔偿金=受损工程的相应监理费×监理人应承担责任的比例。按照惯例，监理人对因其自身原因造成损害的工程给予赔偿。当对责任的确定有争议时，按通用条款争端的有关规定解决。

11.1.2.2 因监理人员原因造成的赔偿责任

主要监理人员更换须经业主批准，未经批准擅自更换的，委托人将按专用合同条款规定课以违约金，并建议省交通运输厅将该单位列入不良信誉名单。

11.1.2.3 因监理管理(质量、计量、安全、变更等方面)原因造成的赔偿责任

(1)若监理人一名及以上监理人员、试验检测人员有意弄虚作假者，开除监理人员，按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理，视情节严重追究其责任；

(2)若总监理工程师、试验室主任中有人参与、包庇弄虚作假者，开除参与人并按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理，视情节严重追究其责任；

(3)若发现监理人员、试验检测人员和施工单位有关人员互相勾结，在工程材料、工程质量、工程投资等方面给委托人造成损失或产生不良影响者，开除相关监理人员，按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理，视情节严重追究其责任；

(4)委托人代表、政府监督部门、监理试验室等检查工地时根据本项目技术规范和补遗书的要求认为是不合格工程，而监理人员在施工期间玩忽职守，不负责任，对质量问题视而不见，签字验收的，将对现场监理人员予以通报、开除处理，对专业监理工程师予以批评、通报处理；对因返工造成的损失，监理人将按实际造成的损失赔偿给委托人。如监理个人不执行，将追究其监理人责任；

(5)监理人员严禁介绍人员、车辆、工程材料等到施工单位，严禁介绍施工队伍承包工程。若一旦发现此类问题，将开除该监理人员；

(6)对委托人、委托人代表等要求上报的资料不及时(不按规定时间)或未按要求上报且不能说明正当理由者，按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理，。

(7) 计量支付、工程变更等资料(指基础资料)监理人员签字程序不合理，签字人员不符合要求或未经认真审查草率签字，经委托人代表审查后发现明显错误或工程计量数量和变更数量不属实的，将视情节轻重按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理；

(8)发生工程安全事故质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的总监理工程师、试验室主任给予通报批评或开除处理，同时，对其责任人(或监理人)按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理；

(9)监理人对监理人员待遇未按监理服务合同或监理人向委托人的承诺兑现，一经委托人核实属实后，按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理。

出现上述（1）～（9）现象，将上报交通主管部门并建议列入不良信誉记录。

11.1.2.4 因安全情况原因造成的赔偿责任

（1）监理（含监理试验室）单位及监理人员（试验检测人员）忽视安全管理，造成安全隐患，情节严重经发现，未造成事故的，按照附件《政府投资项目施工阶段（含缺陷责任期）参建单位主要违约行为及违约金处理标准一览表》约定办理。

（2）当监理不当造成重大安全事故时，按国家有关规定追究其法律责任。

11.1.2.5 由于监理人进度控制不力，造成工期延误，则监理费用支付时，由委托人有权延期计量。

11.1.2.6在施工监理过程中，由于监理单位的原因造成监理试验室检测工作不及时，数据缺乏科学真实性，给工作造成损失或损害的，监理人承担相应责任，委托人有权延期计量，情节严重的追究违约责任并上报行业行政主管部门，建议将该单位列入不良信誉记录。

以上违约金由监理人基本账户转入委托人指定账户。

11.1.3监理人对委托人损失的赔偿

本项修改为：监理人违反监理合同的约定，造成发包人的经济损失时或监理人对质量要求不严，监管不力，造成工程质量事故时，应根据其所承担责任的比例向发包人赔偿损失。赔偿金=工程损失金额/施工单位的合同总价（监理管辖的全部施工单位合计）×监理合同价×认定的监理责任比例（%）。当对责任的确定有争议时，按通用条款争端的有关规定解决。

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按比例计算赔偿。当对责任的确定有争议时，按通用条款争端的有关规定解决。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第11.5 款的约定办理。

11.2 委托人违约

11.2.2  委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：

委托人因违反监理合同的规定造成监理人的经济损失时，由监理人提出处理意见与委托人协商，并由委托人据实向监理人赔偿经济损失。赔偿金为监理人的直接经济损失。

12.争议的解决

争议的最终解决方式：本次约定为诉讼方式，争议解决机构为委托人所在地有管辖权的人民法院。

13.后续管理办法（新增）

监理人应接受发包人针对本项目制定的《自建项目管理办法》《政府投资项目（施工阶段）参建单位履约行为管理办法（试行）》及其他相关管理制度、实施细则。施工期间，监理人还应执行发包人针对本项目制定的质量、安全、环水保、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。如有新的办法实施，将按发包人的决定采取执行。

在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按变更设计管理规定办理。

- 后续管理办法

在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按合同条款有关规定办理。施工期间，监理人还应执行委托人针对本项目制定的质量、安全、环保、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。

出资比例若没有,用“/”表示。

招标“标段”有多个时，标段描述可编辑归纳为诸如“JL1～JL5”。

多个标段监理机构设置情形相同的，可归类表示。

招标范围包含“机电工程”的，应明示“试运行期”期限。

多个标段监理服务期限相同的，可归类表示。

允许联合体投标的，应明确对联合体各方的资质、业绩、信誉、人员等要求。

此内容适用于投标保证金采用现金或者支票形式提交时。