绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县冷碛镇人民政府

评价项目：冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目

泸定县冷碛镇人民政府

冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目

绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）文件要求，我单位对泸定县冷碛镇人民政府“冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目”（以下简称“本项目”）进行绩效评价。泸定县冷碛镇人民政府对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，结合泸定县冷碛镇人民政府“冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.被评价单位

泸定县冷碛镇人民政府属财政全额拨款的一级预算单位，机构性质：机关；单位负责人：秦建；统一社会信用代码：11513322008981544W。单位所在地：四川省甘孜藏族自治州泸定县冷碛镇新公路216号。

2.项目背景

四川省甘孜州泸定县冷碛镇内有一棵距今1900多年历史的古银杏树，该树高约30m，胸径4m，荫地面积800余平方米，树形奇特，至今仍苍劲挺拔、开花结果。现为四川省一级保护古树，编号：51332200017。随着社会经济发展，上世纪80年代开始，原来的木结构民居渐渐被钢筋混凝土的现代建筑所替代，古树的生长环境慢慢被蚕食侵占；修建楼房将树枝锯掉或将枝干包于建筑内无法承受自然降水；原有的透气性土壤被建设和道路硬化封闭；原有的一条水渠也被管道所替代，现在荒废后再无活水来。综合以上原因，银杏树地面和地下生存空间被严重挤压，造成根系对氧气及养分、水分的吸收不足，对古银杏的生长造成了不可挽回的破坏。2000年以来，古银杏树明显出现了树势衰退，表现为枝叶萌发减弱、叶量减少且发育不良、枯死枝条增多易受风雪折损、寄生植物大量繁殖、病虫害时有发生等现象，泸定县林业主管部门于2008年、2021年进行了两次抢救性保护，仅缓解了衰退之势，未能从根本上解决该树生存环境恶化、树体生命受威胁的问题，古树抢救工作刻不容缓。

3.项目实施情况

泸定县冷碛镇人民政府根据《泸定县冷碛镇古银杏保护及抢救复壮项目实施方案》及项目建议书等文件规划，结合冷碛镇古树实际环境情况，在古树原址（泸定县冷碛镇桐子林村二组古银杏周边地块）开展古银杏保护及抢救复壮。一是关于农户拆迁：需要进行全拆除搬迁安置的共6户，需要拆除圈舍的2户，需要拆除围墙的1户，建筑面积约1200平方米。二是古树保护及抢救复壮、配套设施设备、宣传教育标牌、绿化等。主要有：地上、地下生长环境改良；树体清腐及防腐处理、树体支撑、树体输液、有害生物防治、避雷设施、步行道路、地上、地下管网进行改建；公园围栏建设、客土回填、草坪铺设、休息椅设置、日常管护等。项目建设期2年，即2023年1月至2024年12月。2023年1月—12月开展前期调查，申报项目落实资金，12月前全部完成拆除搬迁安置，同步进行现有步行道路、地上、地下直管网进行改建；2024年1月至10月完成古树保护、抢救复壮、公园建设，同步开展日常管护工作，11月至12月检查验收。本次评价项目仅为2023年1-12月实施的农户拆除搬迁部分。

## （二）资金投入及使用情况

冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目申请财政资金395.00万元，泸定县财政局2023年6月14日以（泸财乡〔2023〕25号）文件安排政府性基金380.00万元，2023年9月5日以（泸财乡〔2023〕30号）文件安排政府性基金15.00万元，实际到位资金395.00万元，共计支出390.38万元。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价范围

对泸定县冷碛镇人民政府实施的冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目进行绩效评价。

## （二）评价目的

通过对冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

## （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

6.《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）；

7. 其他相关法规及操作规范。

## （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将项目支出绩效评价指标体系中共性指标设定为：基础设施（设备购置）项目，特性指标设定为：基础设施（设备购置）项目，个性指标设定为：满意度。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含功能性、配套性两个二级指标，权重合计为20.00分。

5.完成质量：含质量达标一个二级指标，权重合计为10.00分。

6.社会效益：含生态效益和经济效益两个二级指标，权重合计为20.00分。

7.满意度：含社会满意度一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目已完成了对古银杏范围内6户农户的拆除搬迁，初步解决了古银杏生命受威胁的问题，遏制了其衰弱退化趋势，改善了古银杏的外部生存环境。区域居民期望能尽快组织开展项目实施方案和项目建议书中的尚未实施的古树抢救与复壮、古树公园建设，快速恢复古银杏生理机能，建成具有科研探索价值和经济价值为一体的文化旅游观光场所，促进生态效益、社会效益、经济效益的完美结合。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、社会效益和满意度进行综合评价，“冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目”绩效评价得分为87.74分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 8.80 | 73.33% |
| 项目实施 | 11.00 | 10.00 | 90.91% |
| 完成结果 | 17.00 | 16.94 | 99.65% |
| 项目效果 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 完成质量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 满意度 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 87.74 | 87.74% |

# 四、绩效结果应用

  - 泸定县冷碛镇人民政府根据冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施方案和项目建议书，结合泸定县实际情况，在2023年度实施冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目，主要内容为冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施方案中的农户拆除搬迁，经评价组事后评价，该项目

已按要求完成6户农户的拆除搬迁，初步改善了古银杏的生存环境，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我单位建议泸定县财政局针对专项预算项目绩效管理，进一步要求泸定县冷碛镇人民政府加强项目规划、项目实施过程管理、项目验收和项目自评管理，对目标管理数据实施有效统筹与运用，充分发挥古银杏的科研价值、文化价值和经济价值，促进生态效益、社会效益、经济效益的完美结合。

# 五、绩效评价指标分析

  - （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

1.立项程序严密性

项目依照《冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施方案》《泸定县冷碛镇古银杏树保护及抢救复壮项目建议书》，按照《2023年度泸定县县级预算事前绩效评估报告》文件要求完成古银杏保护范围内房屋、圈舍和围墙的拆除搬迁。冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施程序较完善，存在项目实施程序不严密的情况，如：（1）财政资金下达时间早于事前绩效评估时间。泸定县财政局2023年6月14日向冷碛镇人民政府下达泸定县冷碛镇古银杏保护及抢救复壮项目征拆资金380.00万元。项目单位泸定县冷碛镇人民政府2023年6月15日编制《2023年度泸定县县级预算事前绩效评估报告》，申请实施泸定县冷碛镇古银杏保护及抢救复壮项目。（2）项目实际开展时间早于事前绩效评估时间。2023年6月13日与余有平签订房屋征收补偿协议，2023年6月14日分别与邹桂珍、邹国琼签订房屋征收补偿协议，编制事前评估报告时间早于部分房屋征收补偿协议签订时间。

指标分为3.00分，扣除1.20分，得分为1.80分。

2.规划合理性

评价组查阅了《冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施方案》《泸定县冷碛镇古银杏树保护及抢救复壮项目建议书》《2023年度泸定县县级预算事前绩效评估报告》和项目绩效目标申报表，项目实施符合州委、州政府重大决策部署和宏观政策规划，项目实施与现实需求基本匹配，但作为本项目实际执行单位，泸定县冷碛镇人民政府未按照项目实施方案和项目建议书规划的项目建设内容和进度实施地上、地下管网进行改建，2024年1-12月也未开展古树保护、抢救复壮、公园建设工作，导致本项目在延展性及可持续发展效益发挥存在缺陷。

指标分为5.00分，扣除2.00分，得分为3.00分。

3.管理制度完备性

泸定县冷碛镇人民政府对项目的管理编制了日常管理制度，如《项目建设管理制度》《合同管理制度》《资产管理制度》和《财务管理制度》等，项目管理制度基本完善。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

  - （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

1.资金分配合理性

泸定县财政局根据冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施方案和事前绩效评估报告的规划，冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目申请财政资金395.00万元，泸定县财政局2023年6月14日以（泸财乡〔2023〕25号）文件安排政府性基金380.00万元，2023年9月5日以（泸财乡〔2023〕30号）文件安排政府性基金15.00万元，实际到位资金395.00万元，项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时将专项资金下达至泸定县冷碛镇人民政府。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.资金使用合规性

泸定县冷碛镇人民政府在实施本项目过程中，严格按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定执行，严格执行国库集中支付规定，资金拨付均有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

3.项目执行有效性

本项目实施均遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等全部落实到位。评价组现场发现，项目实施过程存在不规范的情况，如：（1）项目实施过程涉及的资产评估、劳务派遣和设备租赁合同未签订日期。（2）项目完成后未进行专项验收。

指标分为2.00分，扣除1.00分，得分为1.00分。

  - （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

1.预算完成率

本项目预算395.00万元，实际执行390.38万元，执行率98.83%，项目结转资金4.62万元。

指标分为5.00分，扣除0.06分，得分为4.94分。

2.目标完成率

根据项目年初设定目标：产出数量指标“拆迁农户6户，建筑面积≥1000㎡”，截至2023年12月31日，相关产出数量指标均已完成，完成率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分

3.完成及时率

根据项目绩效目标申报表设定时效指标，2023年9月前完成项目验收，2023年10月前完成项目自评，相关产出时效指标均已按时完成，完成及时率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

4.违规记录

经询问和检查，泸定县冷碛镇人民政府2023年度相关监督检查、绩效评价等结果，未发现本项目实施过程存在违反法律法规的情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

  - （四）项目效果

指标“项目效果”下设两个三级指标分别为：设施、设备正常运行、配套设施完成。

1.设施、设备正常运行

冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目已完成了对古银杏范围内6户农户的拆除搬迁，初步解决了古银杏生命受威胁的问题，遏制了其衰弱退化趋势，改善了古银杏的外部生存环境。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

2.配套设施完成

冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目已按事前评估报告完成了古银杏范围内6户农户拆除搬迁，地上、地下管网改建、古银杏抢救与复壮、公园建设等系列内容尚未实施，不能充分整合发挥生态效益、社会效益和经济效益。

指标分为10.00分，扣除4.00分，得分为6.00分。

  - （五）完成质量

指标 “完成质量”下设一个三级指标：质量达标率。

评价组通过检查房屋拆迁补偿协议、资金支付凭证和银杏古树现场，6户住户已完成拆除搬迁，未发生工程质量问题，工程质量可以确认。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

  - （六）社会效益

指标“社会效益”下设两个三级指标：古树名木保护效应和收入增长性。

1.古树名木保护效应

评价组观察项目实施后的古树现场情况，项目实施对古树的外部生存环境有极大的改善，尚未对古树树体开展抢救和复壮工作，仍有提升的空间。

指标分为10.00分，扣除2.00分，得分为8.00分。

2.收入增长性

冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目已完成了前期的房屋拆除搬迁，增加了区域就业机会，支付劳务报酬支出84,300.00元。项目后期开展抢救和复壮、日常维护，会提供部分劳动机会增加务工收入，古树公园建成后，将吸引大量来海螺沟、来牛背山的旅客前往观赏古树风采，给本地居民增加旅游收入，经济效益较好。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

  - （七）满意度

指标“满意度”下设一个三级指标：居民满意度

评价组针对古树周边居民和搬迁户就项目实施执行情况和实施后满意度开展问卷调查，收回10份调查问卷，总体满意度介于80%至90%，满意度较低的主要原因系仅完成了古树下住户拆除搬迁，改善了古银杏的外部生存环境，未按实施方案的规划完成古树抢救与复壮、古树公园建设，呈现效果不及预期。期望尽快组织实施古树抢救与复壮、古树公园建设项目，切实改善古银杏脏乱差的生存环境，以古树保护为契机，在古镇实施以保护为重点的基础设施建设，充分发挥古银杏的科研价值和经济效益价值，促进生态效益、社会效益、经济效益的完美结合，酌情扣除2.00分。

指标分为10.00分，扣除2.00分，得分为8.00分。

# 六、存在的主要问题

  - （一）项目立项程序不严密

评价组检查发现，冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目实施程序较完善，存在项目实施程序不严密的情况，如：（1）财政资金下达时间早于事前绩效评估时间。泸定县财政局2023年6月14日向冷碛镇人民政府下达泸定县冷碛镇古银杏保护及抢救复壮项目征拆资金380.00万元。项目单位泸定县冷碛镇人民政府2023年6月15日编制《2023年度泸定县县级预算事前绩效评估报告》，申请实施泸定县冷碛镇古银杏保护及抢救复壮项目。（2）项目实际开展时间早于事前绩效评估时间。2023年6月13日与余有平签订房屋征收补偿协议，2023年6月14日分别与邹桂珍、邹国琼签订房屋征收补偿协议，编制事前评估报告时间早于部分房屋征收补偿协议签订时间。

- 项目规划不科学，整体效益不佳

- 泸定县冷碛镇人民政府未按照事前编制的实施方案和项目建议书开展项目立项和执行，根据拨付资金实施了部分内容，未能充分实现古银杏的生态效益、社会效益和经济效益。

- 项目执行管理不到位

- 泸定县冷碛镇人民政府实施项目过程存在不规范的情况，如：1.项目实施过程涉及的资产评估、劳务派遣和设备租赁合同未签订日期。2.项目完成后未进行专项验收。

- 自评质量欠佳，绩效管理有待加强

泸定县冷碛镇人民政府向评价组提交了泸定县冷碛镇古银杏保护及抢救复壮项目绩效自评报告，自评报告披露了基本情况、总体进展和资金收支情况等，自评报告内容不完整，未披露项目资金申报及批复情况、项目绩效目标、资金使用、项目组织实施情况、目标完成情况、项目效益情况和实施项目的问题及建议。

# 七、相关措施建议

# （一）针对“项目立项程序不严密，项目规划不科学、整体效益不佳”的建议

建议：泸定县冷碛镇人民政府今后严格按照项目管理办法的规定开展事前绩效评估或可行性研究论证，充分考虑跨部门、跨期间实施项目的连接性，合理制定年度绩效目标并组织实施，充分发挥实施项目的生态效益、社会效益和经济效益。

# （二）针对“项目执行管理不到位”的建议

建议：泸定县冷碛镇人民政府应加强项目执行过程监督、加强项目实施资料审核，提升项目实施过程和项目资料的规范性，补充对已完成的农户拆除搬迁项目进行验收。

# （三）针对“自评质量欠佳，绩效管理有待加强”的建议

建议：泸定县冷碛镇人民政府应加强绩效评价知识的学习，强化项目事前控制、事中控制和事后控制，按照文件要求对实施项目开展绩效自评。

附件：冷碛镇古银杏保护与抢修复壮项目支出绩效评价指 体系表（评分表）

二〇二四年九月一日