绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县综合行政执法局

评价项目：城市基础设施维护费项目

# 泸定县综合行政执法局

# 城市基础设施维护费项目绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）文件要求，我单位对泸定县综合行政执法局“城市基础设施维护费项目”进行绩效评价。泸定县综合行政执法局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）文件要求，结合泸定县综合行政执法局“城市基础设施维护费项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.被评价单位

泸定县综合行政执法局，机构性质：机关；统一社会信用代码：11513322MB15847225，机构地址：泸定县泸桥镇将军街20号；负责人：何归江。

### 2.项目背景

城市基础设施的维护和升级是泸定县县城正常运行、提高县城综合承载能力、确保县城可持续发展的重要因素。随着城市化进程的加快，对基础设施的依赖日益增加，这不仅包括道路、桥梁、公共交通、供水供电等传统基础设施，还包括新兴的信息网络、智慧城市建设等新型基础设施。随着基础设施的老化和磨损问题逐渐显现，县城部分基础设施已经达到或超过了设计使用年限，继续维持其正常运行需要不断的检测、维修和更新。

### 3.项目实施情况

泸定县2023年城市基础设施维护费项目，按照《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）文件精神与《甘孜藏族自治州人民政府办公室关于印发甘孜州建制镇市政基础设施及公共服务设施配置参考标准的通知》（甘办函〔2014〕227号）指示进行实施，包含道路、交通、照明、环卫、绿化等，保证城市亮化工程的正常运行。

## （二）资金投入及使用情况

城市基础设施维护费项目2023年年初申请并下达县级政府性基金预算资金160.00万元，当年共支出159.57万元，用于城市亮化、市政维修等。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价范围

对泸定县综合行政执法局城市基础设施维护费项目进行绩效评价。

## （二）评价目的

通过对城市基础设施维护费项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对城市基础设施维护费项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

## （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

- 《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）；

### 7. 其他相关法规及操作规范。

## （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将绩效评价指标体系中共性指标设定为：功能性、配套性，特性指标设定为：完成质量、社会效益、社区满意度，个性指标设定为：生态效益。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含功能性、配套性两个二级指标，权重合计为20.00分。

5.完成质量：含质量达标一个二级指标，权重合计为10.00分。

6.社会效益：含运行效率一个二级指标，权重合计为10.00分。

7.社区满意度：含居民满意度一个二级指标，权重合计为10.00分。

8.生态效益：含人居环境改善一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

本项目实施后，通过对城市基础设施设备进行维护、升级、改造，提高了城市生产生活质量水平，增强了泸定县人民的幸福感；保证城市亮化工程的正常运行，提高了泸定县夜间道路车辆行驶和行人通行安全。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对城市基础设施维护费项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、社会效益、社区满意度和生态效益进行综合评价，“城市基础设施维护费项目”绩效评价得分为84.80分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 5.00 | 41.67% |
| 项目实施 | 11.00 | 9.00 | 81.82% |
| 完成结果 | 17.00 | 17.00 | 99.94% |
| 项目效果 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 完成质量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
| 社区满意度 | 10.00 | 9.80 | 98.00% |
| 生态效益 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 84.80 | 84.80% |

# 四、绩效结果应用

  - 泸定县综合行政执法局使用政府性基金预算用于保障城市亮化工程正常运行及市政维修维护，经评价组事后评价，该项目实施较好，效益发挥良好，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我单位建议泸定县财政局针对政府性基金预算项目管理，进一步要求泸定县综合行政执法局完善项目管理制度、指导意见、实施细则，提升项目实施效益。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

### 1.立项程序严密性

该项目按照《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）文件精神与《甘孜藏族自治州人民政府办公室关于印发甘孜州建制镇市政基础设施及公共服务设施配置参考标准的通知》（甘办函〔2014〕227号）指示组织实施，符合国家、自治州的有关决策部署。泸定县综合行政执法局针对城市基础设施维护费项目进行了事前评估，通过对项目立项必要性、投入经济性、目标科学性、方案可行性、筹资合规性进行了评估，本项目的实施符合项目设立的基本规范和程序要求与部门职责相符。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

### 2.规划合理性

评价组查阅了泸定县综合行政执法局项目事前绩效评估报告和项目绩效目标申报表，项目实施符合州委、州政府重大决策部署和宏观政策规划，项目实施与现实需求基本匹配，但经查本项目目标申报表发现，数量指标设置中存在“规范城市面貌的统一性：是”“保证城市亮化工程的正常运行：是”等情况，指标量化严重不足，导致本项目直观数量指标考核无法明确，扣除5.00分。

指标分为5.00分，扣除5.00分，得分为0.00分。

### 3.管理制度完备性

泸定县综合行政执法局未制定与项目实施相关的指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度。此项扣2.00分。

指标分为4.00分，扣除2.00分，得分为2.00分。

## （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

### 1.资金分配合理性

城市基础设施维护费项目年初申请政府性基金预算资金160.00万元，实际分配资金160.00万元，预算资金全部及时到位，分配与计划基本保持一致，但根据项目目标申报表显示：城市基础设施建设、维护基本成本70%，城市亮化工程运行成本30%，泸定县综合行政执法局未针对该成本数据进行统筹考核，扣除1.50分。

指标分为5.00分，扣除1.50分，得分为3.50分。

### 2.资金使用合规性

泸定县综合行政执法局对项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

### 3.项目执行有效性

该项目的实施符合相关法律法规，未发生项目调整，但存在部分项目合同、验收报告等资料不完整并未及时归档的情况，扣除0.50分。

指标分为2.00分，扣除0.50分，得分为1.50分。

## （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

### 1.预算完成率

本项目预算160.00万元，实际到位160.00万元，实际执行159.57万元，执行率99.73%，因剩余未付金额已被财政收回，实际预算完成率按100.00%计算。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

### 2.目标完成率

根据项目年初目标设定的新增、升级、改造城市配套基本生活设施、规范城市面貌的统一、城市亮化工程等指标均已完成。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

### 3.完成及时率

该项目在2023年实施过程中，县城亮化工程得到了保障，城市基础设施得到了及时维护。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

### 4.违规记录

根据项目实施资料及财政监督、审计监督过程中的相关报告，泸定县综合行政执法局在计划、实施、验收项目过程中，未出现违背财经法规、国家相关法律法规的情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

## （四）项目效果

指标“项目效果”下设两个二级指标分别为：功能性、配套性。

### 1.功能性

经现场评价查阅资料和实地走访，该项目实施可以较好的满足城市基础设施，运行正常，但县城部分区域基础设施比较陈旧，老化的管线、道路和桥梁设施增加了维护难度和成本等，功能性补充上仍有不足，扣除2.00分。

指标分为10.00分，扣除2.00分，得分为8.00分。

### 2.配套性

该项目实施在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面，未发现存在明显有违常理、不合理的情况。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

## （五）完成质量

指标“基础管理”下设一个二级指标：质量达标。

评价组通过对该项目具体实施及验收情况进行了解，项目城市亮化工程得到了较好的执行，县城基础设施也得到了较好的维修维护，均达到了行业基准水平。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

## （六）社会效益

指标“社会效益”下设一个二级指标：运行效率。

经现场查阅项目实施资料，本项目通过对城市基础生活设施、设备实施维护、升级、改造等举措，较好地保障了城市公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转，扣除2.00分。

指标分为10.00分，扣除2.00分，得分为8.00分。

## （七）社区满意度

指标“社区满意度”下设一个二级指标：居民满意度。

评价组通过审视本项目实际情况并下发问卷进行调查，通过对收回的50份问卷进行综合分析，本项目综合满意度为98.00%，扣除0.20分。

指标分为10.00分，扣除0.20分，得分为9.80分。

## （八）生态效益

指标“生态效益”下设一个二级指标：人居环境改善。

该项目的实施较好的保障城市的供水、供电、交通和通信系统的稳定运行，提升居民的生活便利性和舒适度，较好的美化城市景观，提升城市形象，增强居民的幸福感和归属感，人居环境改善取得了较好的成绩，扣除2.00分。

指标分为10.00分，扣除2.00分，得分为8.00分。

# 六、存在的主要问题

## （一）项目设施功能性不足

泸定县县城部分区域基础设施比较陈旧，老化的管线、道路和桥梁等设施增加了维护难度和成本，基础设施的维护和升级又需要大量财政资金，而公共预算有限，难以满足基础设施改造的需求。

## （二）项目相关管理制度不健全

城市基础设施维护费项目作为每年常态化实施的项目，泸定县综合行政执法局未制定相关项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度。

# 七、相关措施建议

## （一）针对“项目设施功能性不足”的建议

泸定县综合行政执法局应对现有基础设施进行全面的检查和评估，确定哪些设施最急需维护或更换，并按优先级排序进行，实施定期的维护计划，减少紧急维修的频率和成本。

## （二）针对“项目相关管理制度不健全”的建议

泸定县综合行政执法局应牵头制定一套详尽的项目管理指导意见、管理办法、申报指南和实施细则，确保项目的透明性、效率性和合规性。

# 附件：城市基础设施维护费项目绩效评价指标体系（评分表）

（此页无正文）

二〇二四年九月一日